О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.03.2014 № 102

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях реализации Закона Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# Внести в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)», утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.03.2014 № 102 («Вестник Хакасии», 2014, № 18; 2015, № 13, № 32; 2016, № 32), следующие изменения:

# позицию «Ожидаемые результаты реализации» паспорта изложить в следующей редакции:

| «Ожидаемые результаты реализации | – | приведение 2444 многоквартирных домов в соответствие стандартам качества, обеспечивающим комфортные условия проживания гражданам; снижение уровня износа и улучшение состояния общего имущества многоквартирных домов общей площадью 7402696,59 м2; повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг»; |
| --- | --- | --- |

# приложение изложить в следующей редакции:

## «Приложение

## к региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)»

## Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | Общая площадь, м2 | Плановый период проведения капитального ремонта (годы), в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксп-луата-цию | прове-дения пос-ледне-го капи-тально-го ремон-та | МКД | Жилых и не жилых поме-щений | ремонт внутридо-мовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-жения, водоотве-дения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | ремонт или замена лифтово-го оборудо-вания, признан-ного не пригод-ным для эксплуа-тации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши, в том числе пере-устрой-ство невентилируе-мой крыши на вентили-руемую, устройство выхо-дов на кровлю | утеп-ление и ремонт фасада. Ремонт фун-дамен-та | установка кол-лективных (обще-домовых) прибо-ров учета потреб-ления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепло-вой энергии, горячей и холод-ной воды, элек-трической энергии, газа) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Абаза |
|  | квартал 38, д. 5 | 1988 | 1988 | 1 659,20 | 1 538,00 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Больничная, д. 1А | 2002 | 2002 | 2 392,50 | 2 217,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Больничная, д. 6 | 2003 | 2003 | 2 110,80 | 1 849,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Больничная, д. 7 | 1981 | 1981 | 956,80 | 869,70 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Вокзальная, д. 1 | 1964 | 1985 | 584,90 | 584,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Вокзальная, д. 2 | 1966 | 1966 | 608,20 | 590,10 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 2А | 1964 | 1964 | 691,40 | 691,40 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 4 | 1964 | 1964 | 588,30 | 546,20 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 5 | 1964 | 2013 | 613,80 | 559,20 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Вокзальная, д. 6 | 1964 | 1964 | 572,20 | 570,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Гагарина, д. 14А | 1964 | 1964 | 697,00 | 682,80 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Герцена, д. 2 | 1979 | 1979 | 1 117,70 | 989,20 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Герцена, д. 3 | 1985 | 1985 | 1 056,40 | 1 002,10 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Герцена, д. 4 | 1976 | 1976 | 1 019,20 | 901,80 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Герцена, д. 5А | 1982 | 1982 | 1 041,50 | 986,00 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Герцена, д. 6 | 1974 | 1974 | 1 512,00 | 879,20 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Герцена, д. 7 | 1988 | 1988 | 1 657,60 | 1 520,70 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Герцена, д. 8 | 1973 | 1973 | 1 009,00 | 917,20 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Герцена, д. 10 | 1971 | 1971 | 998,00 | 933,80 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Комсомольская, д. 6 | 1996 | 1996 | 4 651,80 | 4 215,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Комсомольская, д. 8 | 1989 | 1989 | 5 981,60 | 5 483,40 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Кулакова, д. 3 | 1987 | 1987 | 5 773,60 | 5 479,40 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Кулакова, д. 5 | 1993 | 1993 | 7 673,90 | 7 038,40 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Кулакова, д. 113 | 1991 | 1991 | 1 018,00 | 982,70 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Кулакова, д. 115 | 1991 | 1991 | 964,50 | 962,40 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Кулакова, д. 117 | 1993 | 1993 | 1 061,00 | 980,70 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Кулакова, д. 119 | 1994 | 1994 | 972,20 | 937,10 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Кулакова, д. 121 | 1995 | 1995 | 993,50 | 993,50 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кулакова, д. 123 | 1996 | 1996 | 971,00 | 876,60 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Лазо, д. 2 | 1976 | 1976 | 7 114,40 | 7 114,40 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Лазо, д. 3 | 1987 | 1987 | 4 569,00 | 3 329,60 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Лазо, д. 4 | 1985 | 1985 | 3 232,00 | 3 015,79 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Лазо, д. 5 | 2000 | 2000 | 4 766,50 | 4 148,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Лазо, д. 6 | 1989 | 1989 | 3 279,40 | 3 016,40 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Лазо, д. 6А | 1986 | 1986 | 3 280,00 | 2 986,70 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Лазо, д. 8 | 1981 | 1981 | 6 537,90 | 5 894,00 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Лазо, д. 10 | 1987 | 1987 | 3 663,70 | 3 271,40 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Лазо, д. 12 | 1995 | 1995 | 4 514,70 | 3 976,95 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 1 | 1968 | 1968 | 5 340,00 | 3 985,64 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Ленина, д. 1А | 1973 | 1973 | 4 278,60 | 3 937,10 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Ленина, д. 1Б | 1982 | 1982 | 3 772,00 | 3 243,70 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ленина, д. 2 | 1979 | 1979 | 4 311,00 | 4 022,70 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ленина, д. 2А | 1983 | 1983 | 4 364,70 | 3 924,10 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ленина, д. 3 | 1967 | 1967 | 4 245,60 | 3 887,00 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Ленина, д. 3А | 1971 | 1971 | 4 360,20 | 3 937,90 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Ленина, д. 4 | 1981 | 1981 | 3 919,20 | 3 919,20 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ленина, д. 5 | 1967 | 1967 | 3 486,60 | 3 486,60 | 2014 – 2017 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 5А | 1970 | 1970 | 4 292,10 | 3 922,00 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Ленина, д. 6 | 1978 | 1978 | 4 154,00 | 3 873,00 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ленина, д. 7 | 1960 | 1960 | 984,00 | 904,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 8 | 1961 | 1995 | 581,00 | 529,70 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 9 | 1955 | 1996 | 584,00 | 541,10 | 2042 – 2043 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 10 | 1956 | 1999 | 594,00 | 537,90 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 10А | 1958 | 1958 | 682,00 | 639,90 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Ленина, д. 11 | 1958 | 1958 | 985,00 | 896,80 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 12 | 1956 | 2012 | 594,00 | 571,40 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 13 | 1956 | 2000 | 596,00 | 587,90 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 14 | 1955 | 1993 | 595,00 | 585,00 | 2036 – 2038 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Ленина, д. 16 | 1955 | 1955 | 582,00 | 575,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 17 | 1956 | 1956 | 585,90 | 574,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 19 | 1958 | 1958 | 983,00 | 931,70 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 20 | 1953 | 1953 | 580,00 | 538,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 22 | 1953 | 2012 | 580,00 | 534,00 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 23 | 1955 | 1955 | 582,00 | 540,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 24 | 1956 | 1956 | 1 392,90 | 1 392,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 25 | 1955 | 1994 | 585,00 | 534,90 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Ленина, д. 26 | 1956 | 1956 | 1 567,50 | 1 457,40 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 27 | 1957 | 1957 | 797,50 | 504,10 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Ленина, д. 28 | 1955 | 2012 | 582,00 | 543,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 29 | 1957 | 1957 | 758,00 | 321,70 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Ленина, д. 30 | 1956 | 1956 | 988,60 | 899,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 31 | 1956 | 1994 | 582,00 | 538,10 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Ленина, д. 32 | 1955 | 1955 | 595,20 | 581,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 33 | 1954 | 1954 | 582,00 | 542,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 34 | 1955 | 2013 | 588,80 | 580,20 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 35 | 1957 | 2012 | 1 474,90 | 1 100,30 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 36 | 1963 | 2013 | 701,50 | 642,90 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 37 | 1957 | 1957 | 1 368,10 | 1 336,70 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Ленина, д. 38 | 1959 | 1959 | 690,00 | 636,00 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Ленина, д. 39 | 1954 | 1954 | 643,60 | 533,50 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 40 | 1961 | 2012 | 695,80 | 695,80 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 41 | 1956 | 1956 | 1 042,00 | 893,00 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 42 | 1966 | 1966 | 694,70 | 643,10 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Ленина, д. 43 | 1956 | 1956 | 581,60 | 534,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 44 | 1965 | 2013 | 697,80 | 645,10 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Ленина, д. 45 | 1955 | 1988 | 581,60 | 537,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 49 | 1959 | 2013 | 681,80 | 631,60 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 51 | 1951 | 2013 | 691,20 | 642,10 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Макаренко, д. 1 | 1977 | 1977 | 435,40 | 424,20 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Мира, д. 13В | 1977 | 2013 | 696,90 | 673,10 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Мира, д. 16 | 1959 | 1959 | 684,00 | 634,70 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Набережная, д. 2 | 1990 | 1990 | 4 276,00 | 3 894,80 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Набережная, д. 4 | 1990 | 1990 | 2 270,80 | 2 027,90 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Набережная, д. 6 | 1993 | 1993 | 2 509,40 | 2 072,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Набережная, д. 8 | 1994 | 1994 | 2 325,10 | 2 095,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Набережная, д. 8А | 1997 | 1997 | 2 315,50 | 2 170,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Набережная, д. 10 | 1995 | 1995 | 2 325,00 | 2 115,80 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Набережная, д. 10А | 1998 | 1998 | 2 351,50 | 2 212,00 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пролетарская, д. 1 | 1991 | 1991 | 2 311,80 | 2 088,40 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Пролетарская, д. 3 | 1989 | 1989 | 4 574,10 | 4 225,60 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Рыночная, д. 1 | 1966 | 1966 | 415,90 | 415,90 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Садовая, д. 2 | 1994 | 1994 | 1 913,20 | 1 752,20 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Станционная, д. 3А | 1993 | 1993 | 1 544,20 | 1 459,20 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Станционная, д. 5А | 1990 | 1990 | 1 041,00 | 959,80 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. ТЭЦ, д. 2 | 1966 | 1966 | 1 066,80 | 1 001,50 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. ТЭЦ, д. 4 | 1969 | 1969 | 1 071,00 | 998,90 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. ТЭЦ, д. 6 | 1969 | 1969 | 998,40 | 928,20 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Титова, д. 19 | 1966 | 1966 | 561,00 | 473,00 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Филатова, д. 2 | 1963 | 2013 | 680,50 | 632,10 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Филатова, д. 4 | 1962 | 2013 | 680,20 | 629,50 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Филатова, д. 6 | 1957 | 1957 | 741,80 | 634,70 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Фурманова, д. 1 | 1990 | 1990 | 1 686,10 | 1 533,50 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Хакасская, д. 1А | 1993 | 1993 | 861,20 | 847,80 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Энтузиастов, д. 2А | 1980 | 1980 | 1 926,90 | 1 834,60 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Энтузиастов, д. 5 | 1966 | 1966 | 380,70 | 380,70 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Энтузиастов, д. 7 | 1967 | 1966 | 379,80 | 379,80 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Энтузиастов, д. 9 | 1966 | 1966 | 399,20 | 399,20 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
| ИТОГО по г. Абазе | 211 504,60 | 192 426,78 |  |
| г. Абакан |
|  | квартал Молодежный, д. 6 | 1973 | 1973 | 2 037,70 | 1 703,20 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | квартал Молодежный, д. 8 | 1973 | 1973 | 1 897,60 | 1 874,30 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | квартал Молодежный, д. 9 | 1973 | 1973 | 1 954,30 | 1 706,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | проезд Северный, д. 3 | 2003 | 2003 | 4 962,80 | 3 865,90 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | проезд Северный, д. 3А | 2005 | 2005 | 2 696,80 | 2 570,10 | 2042 – 2043 |  | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | проезд Северный, д. 5, корп. 1 | 1984 | 2000 | 3 639,00 | 3 455,20 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | проезд Северный, д. 5, корп. 2 | 1984 | 1984 | 3 687,00 | 3 340,37 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
|  | проезд Северный, д. 7 | 1983 | 1983 | 12 575,10 | 12 552,40 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | проезд Северный, д. 9 | 1978 | 1973 | 4 393,40 | 4 393,40 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | проезд Северный, д. 13 | 1990 | 1990 | 1 673,90 | 1 662,10 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проезд Северный, д. 15 | 1990 | 1990 | 1 615,60 | 1 615,60 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проезд Северный, д. 17 | 1989 | 1989 | 11 330,00 | 10 176,20 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проезд Северный, д. 19 | 1992 | 1992 | 3 948,38 | 3 948,38 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | проезд Северный, д. 23 | 1989 | 1989 | 11 542,40 | 11 522,70 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проезд Северный, д. 25 | 1995 | 1995 | 4 073,00 | 3 210,60 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | проезд Северный, д. 27 | 1990 | 1990 | 3 239,80 | 3 239,80 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | проезд Северный, д. 29 | 1998 | 1998 | 3 163,50 | 3 163,50 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | проезд Северный, д. 31 | 1994 | 1994 | 3 608,90 | 3 269,80 | 2030 – 2032 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | проезд Северный, д. 33 | 2007 | 2007 | 2 506,10 | 1 847,80 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | проезд Северный, д. 37 | 2010 | 2010 | 4 035,80 | 4 035,70 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | проезд Северный, д. 41 | 2011 | 2011 | 7 563,20 | 6 002,69 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | проезд Северный, д. 43 | 2010 | 2010 | 4 029,20 | 4 029,20 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 1 | 1983 | 2008 | 8 326,20 | 7 353,70 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 3 | 1981 | 2009 | 11 016,10 | 9 376,80 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 3Б | 2013 | 2013 | 7 190,30 | 5 686,80 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 4 | 1971 | 2005 | 6 332,40 | 5 704,30 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 5 | 1976 | 1976 | 4 930,10 | 4 361,60 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 7 | 1976 | 1976 | 4 800,40 | 4 506,80 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 8 | 1972 | 2009 | 4 913,30 | 4 414,60 | 2014 – 2017 |  | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 10 | 1972 | 1973 | 5 757,80 | 5 757,80 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 12 | 1972 | 1998 | 3 295,10 | 3 100,20 | 2018 – 2020 |  | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 13 | 1976 | 2002 | 4 380,50 | 4 321,40 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 15 | 1977 | 1977 | 4 841,40 | 4 405,60 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 17 | 1976 | 2002 | 2 708,20 | 2 708,20 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 18 | 1975 | 1975 | 7 364,10 | 7 364,10 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 19 | 1977 | 2002 | 4 882,30 | 4 250,20 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 20 | 1979 | 1979 | 10 718,20 | 10 463,90 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 20А | 2001 | 2001 | 3 346,30 | 2 926,00 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 23 | 1986 | 1986 | 16 336,22 | 15 218,90 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 27 | 1990 | 1990 | 8 801,90 | 6 194,40 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 29 | 2004 | 2004 | 13 161,90 | 13 161,90 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 33 | 1988 | 1988 | 8 880,50 | 8 880,50 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 39 | 2011 | 2011 | 22 162,50 | 22 162,50 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 39А | 2013 | 2013 | 5 937,80 | 4 588,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 39Б | 2012 | 2012 | 9 973,50 | 9 972,50 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 40 | 2008 | 2008 | 10 094,90 | 10 094,40 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 41, корп. 1 | 2014 | 2014 | 5 950,10 | 5 325,00 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 41А | 2014 | 2014 | 3 310,70 | 2 214,20 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 44 | 1997 | 1997 | 7 570,20 | 7 427,40 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 46 | 1999 | 1999 | 10 158,60 | 9 080,90 | 2036 – 2038 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 49А | 2014 | 2014 | 9 915,30 | 6 560,80 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 52 | 2010 | 2010 | 19 196,00 | 17 391,60 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Дружбы Народов, д. 57 | 1985 | 2006 | 1 634,00 | 1 320,90 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Ленина, д. 27А | 1975 | 1975 | 812,20 | 805,99 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Ленина, д. 29 | 1967 | 1967 | 3 063,40 | 3 063,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 29А | 1987 | 2004 | 4 461,80 | 3 332,90 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Ленина, д. 36 | 1964 | 1973 | 3 173,10 | 3 173,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 38 | 1963 | 2003 | 2 920,70 | 2 838,97 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 40 | 1967 | 1967 | 3 139,08 | 3 139,08 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 40А | 1983 | 1983 | 2 320,25 | 2 234,24 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Ленина, д. 44 | 1963 | 1963 | 1 807,30 | 1 807,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 61 | 1954 | 2006 | 1 305,60 | 1 305,60 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 62 | 2013 | 2013 | 7 094,00 | 6 773,40 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | проспект Ленина, д. 63 | 1953 | 1953 | 2 067,30 | 1 941,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 64 | 1970 | 2006 | 5 880,40 | 5 880,40 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Ленина, д. 70 | 1958 | 2005 | 2 320,40 | 2 156,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 70А | 2006 | 2006 | 6 674,70 | 6 674,70 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | проспект Ленина, д. 71 | 1964 | 2011 | 3 805,80 | 3 805,80 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | проспект Ленина, д. 71А | 1977 | 1977 | 1 776,80 | 1 676,80 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | проспект Ленина, д. 72 | 1961 | 2007 | 2 754,80 | 2 538,40 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 73 | 1962 | 1962 | 2 725,90 | 2 243,00 | 2014 – 2017 |  | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 75 | 1964 | 2011 | 2 721,20 | 2 479,50 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | проспект Ленина, д. 77 | 1969 | 1961 | 2 678,60 | 2 118,70 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | проспект Ленина, д. 78 | 1949 | 2008 | 3 160,80 | 3 160,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 79 | 1964 | 1964 | 1 271,00 | 934,20 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | проспект Ленина, д. 80 | 1983 | 2010 | 5 873,40 | 5 367,30 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Ленина, д. 82 | 1981 | 2009 | 2 244,60 | 2 221,80 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Ленина, д. 98 | 1962 | 1962 | 1 319,20 | 1 301,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 100 | 1963 | 1963 | 2 436,90 | 2 436,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 101 | 1979 | 2011 | 2 692,50 | 2 691,90 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 |
|  | проспект Ленина, д. 102 | 1963 | 2011 | 1 506,20 | 1 265,80 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | проспект Ленина, д. 103 | 1977 | 1977 | 4 399,30 | 4 398,80 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. 40 лет Комсомола, д. 40 | 1968 | 2013 | 351,90 | 225,10 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Авиаторов, д. 4 | 2013 | 2013 | 12 736,30 | 11 116,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Авиаторов, д. 16 | 2014 | 2014 | 9 059,10 | 7 867,30 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Аскизская, д. 152 | 1982 | 1982 | 4 857,90 | 4 449,10 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Аскизская, д. 152А | 2004 | 2004 | 3 569,80 | 3 221,60 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Аскизская, д. 152Б | 2010 | 2010 | 5 586,00 | 4 238,90 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Аскизская, д. 152В | 2008 | 2008 | 4 296,90 | 4 296,90 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Аскизская, д. 154 | 1978 | 1978 | 2 996,80 | 2 698,80 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Аскизская, д. 156 | 1975 | 1975 | 2 977,80 | 2 680,90 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Аскизская, д. 158 | 1973 | 1973 | 3 396,20 | 3 122,20 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Аскизская, д. 158А | 2009 | 2009 | 7 741,30 | 6 895,90 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Аскизская, д. 160 | 1975 | 2013 | 4 548,00 | 4 548,00 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Аскизская, д. 162 | 1973 | 1973 | 3 045,90 | 2 700,80 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Аскизская, д. 164 | 1965 | 1965 | 5 717,70 | 5 717,70 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Аскизская, д. 166 | 1977 | 1977 | 5 679,00 | 5 679,00 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Аскизская, д. 168 | 1974 | 1974 | 4 885,90 | 4 399,20 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Аскизская, д. 172 | 1979 | 1979 | 2 702,20 | 2 702,20 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Аскизская, д. 174 | 1977 | 1977 | 6 322,90 | 5 731,90 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Аскизская, д. 180 | 1977 | 2003 | 2 945,70 | 981,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Аскизская, д. 198 | 1982 | 1982 | 6 260,70 | 5 657,80 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Аскизская, д. 198Б | 2013 | 2013 | 4 841,80 | 4 841,80 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Аскизская, д. 200 | 1980 | 1980 | 4 783,00 | 4 339,80 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Аскизская, д. 202А, корп. 2 | 2007 | 2007 | 3 878,10 | 3 326,80 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Аскизская, д. 206 | 1987 | 1987 | 5 338,20 | 5 338,20 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Аскизская, д. 210 | 1992 | 1992 | 4 931,30 | 4 833,90 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Аскизская, д. 210Б | 2010 | 2010 | 5 260,60 | 5 209,90 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Аскизская, д. 216 | 1995 | 1995 | 7 751,40 | 5 081,70 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Аскизская, д. 216А | 2008 | 2008 | 4 616,50 | 4 616,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Аскизская, д. 218 | 1998 | 1998 | 3 009,90 | 2 726,00 | 2033 – 2035 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Аскизская, д. 220 | 2000 | 2000 | 5 060,00 | 4 046,80 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Аскизская, д. 220А | 2008 | 2008 | 11 263,50 | 8 462,00 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Баумана, д. 3 | 1986 | 1999 | 1 186,40 | 1 100,90 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Баумана, д. 5 | 2004 | 2004 | 1 858,00 | 1 266,50 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Баумана, д. 7 | 1984 | 1984 | 886,10 | 719,70 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Баумана, д. 9 | 1988 | 1988 | 1 042,70 | 935,90 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Богдана Хмельницкого, д. 152 | 2011 | 2011 | 4 737,60 | 4 737,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Богдана Хмельницкого, д. 154 | 2007 | 2007 | 2 506,20 | 1 911,80 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Богдана Хмельницкого, д. 154А | 2007 | 2007 | 1 894,50 | 1 885,80 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Богдана Хмельницкого, д. 156 | 1988 | 2010 | 2 993,30 | 2 660,93 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Бограда, д. 62 | 1999 | 2012 | 3 466,40 | 3 466,40 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Бограда, д. 118 | 2002 | 2011 | 9 309,00 | 8 401,60 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Бограда, д. 135 | 2006 | 2006 | 5 244,80 | 4 660,00 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Буденного, д. 74 | 1971 | 1971 | 872,80 | 872,80 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Буденного, д. 74А | 1975 | 1975 | 2 107,80 | 1 451,70 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Буденного, д. 76 | 1971 | 1971 | 870,80 | 870,80 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Буденного, д. 78 | 1972 | 1972 | 3 357,00 | 3 320,20 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Буденного, д. 80 | 1970 | 1970 | 3 070,80 | 3 068,10 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Вавилова, д. 5 | 1976 | 2011 | 2 562,10 | 2 310,60 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 6 | 1990 | 1990 | 2 970,80 | 2 671,70 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Вокзальная, д. 10 | 1982 | 2009 | 3 870,80 | 3 819,59 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Вокзальная, д. 26 | 1971 | 1971 | 2 160,80 | 1 916,54 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Вокзальная, д. 28 | 1995 | 1995 | 5 405,50 | 4 810,50 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Вокзальная, д. 30 | 2003 | 2002 | 6 849,30 | 6 011,30 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Володарского, д. 1 | 1972 | 2005 | 2 980,00 | 2 686,60 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Володарского, д. 4 | 1996 | 1996 | 7 010,00 | 7 010,00 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Володарского, д. 6 | 1993 | 1993 | 6 829,50 | 5 831,80 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Володарского, д. 21 | 1983 | 1983 | 4 771,60 | 4 333,80 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Володарского, д. 22 | 2005 | 2005 | 8 482,60 | 6 924,36 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Вяткина, д. 6 | 1968 | 2004 | 3 746,60 | 3 392,00 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Вяткина, д. 7 | 1964 | 2010 | 3 360,70 | 3 332,90 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Вяткина, д. 11 | 1969 | 1969 | 3 434,00 | 3 183,80 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Вяткина, д. 13 | 1969 | 1969 | 1 929,10 | 1 861,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Вяткина, д. 16 | 1971 | 1971 | 3 915,35 | 3 915,35 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Вяткина, д. 19 | 1963 | 1963 | 987,80 | 911,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Вяткина, д. 23 | 1962 | 2005 | 1 024,90 | 988,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Вяткина, д. 27 | 1975 | 1975 | 3 483,00 | 3 483,00 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вяткина, д. 31 | 1960 | 1960 | 515,00 | 515,00 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Вяткина, д. 33 | 1967 | 1967 | 2 704,00 | 2 582,60 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Вяткина, д. 33А | 2003 | 2003 | 3 410,40 | 2 667,00 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Вяткина, д. 35 | 1961 | 1961 | 1 544,30 | 1 479,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Вяткина, д. 41 | 1966 | 2002 | 674,60 | 653,20 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Вяткина, д. 43 | 1965 | 1965 | 3 644,40 | 3 458,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Вяткина, д. 45 | 1996 | 1996 | 5 127,20 | 4 852,50 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Вяткина, д. 47 | 1989 | 1989 | 3 007,90 | 2 680,60 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Вяткина, д. 49 | 1991 | 2002 | 2 969,00 | 2 663,90 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Вяткина, д. 68 | 2004 | 2004 | 5 221,50 | 3 674,00 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Гагарина, д. 34 | 1990 | 1990 | 1 970,50 | 1 827,10 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Гагарина, д. 36 | 1994 | 1994 | 2 310,90 | 2 183,50 | 2030 – 2032 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Гагарина, д. 40 | 1961 | 1961 | 666,90 | 462,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Гагарина, д. 46 | 1969 | 1969 | 3 405,20 | 3 121,70 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Гагарина, д. 100 | 2002 | 2002 | 1 669,00 | 1 128,30 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Герцена, д. 2 | 1975 | 2010 | 2 984,70 | 2 688,10 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Герцена, д. 14 | 1980 | 1980 | 4 796,90 | 4 368,80 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Герцена, д. 16 | 1968 | 1968 | 2 788,00 | 2 562,60 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Герцена, д. 19 | 1965 | 1965 | 2 152,50 | 1 994,40 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Герцена, д. 21 | 1965 | 1965 | 2 297,00 | 2 138,70 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Герцена, д. 23 | 1966 | 1966 | 2 132,30 | 1 837,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Горная, д. 6 | 1990 | 1990 | 259,50 | 259,50 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Горная, д. 8 | 1984 | 1984 | 307,70 | 307,70 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Горная, д. 10 | 1990 | 1990 | 358,60 | 358,60 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Горная, д. 12 | 1992 | 1992 | 349,10 | 349,10 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Горная, д. 14 | 1997 | 1997 | 352,10 | 352,10 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Грибоедова, д. 2 | 1970 | 2003 | 2 823,80 | 2 602,20 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Дзержинского, д. 93 | 1970 | 1970 | 4 057,20 | 3 784,80 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Дзержинского, д. 179 | 1971 | 2006 | 4 828,50 | 4 380,90 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Дзержинского, д. 181 | 1972 | 2007 | 2 908,00 | 2 696,60 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Дзержинского, д. 183 | 1970 | 2010 | 2 793,70 | 2 597,20 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Дзержинского, д. 185 | 1960 | 2007 | 683,80 | 633,50 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Дзержинского, д. 191 | 1970 | 2002 | 3 315,20 | 3 281,80 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Железнодорож-ная, д. 18 | 1962 | 1962 | 972,00 | 898,40 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Журавлева, д. 3 | 1981 | 1981 | 4 403,30 | 4 272,50 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Журавлева, д. 4 | 1987 | 1987 | 7 589,80 | 7 589,09 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Журавлева, д. 5 | 1979 | 1979 | 2 866,20 | 2 866,20 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Журавлева, д. 8 | 1982 | 1982 | 2 791,60 | 2 791,60 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Журавлева, д. 8А | 1989 | 1989 | 3 213,60 | 3 213,60 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Журавлева, д. 10 | 1986 | 1986 | 2 898,40 | 2 898,40 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Заводская, д. 3Б, корп. 1 | 1985 | 1985 | 2 145,20 | 1 902,30 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Заводская, д. 3Б, корп. 2 | 1987 | 1987 | 2 204,50 | 2 018,32 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Запорожская, д. 1 | 1973 | 1973 | 12 116,10 | 10 602,50 | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Запорожская, д. 3 | 1974 | 2010 | 2 958,70 | 2 670,80 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 17 | 2013 | 2013 | 7 770,00 | 5 795,30 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 18 | 1974 | 1974 | 6 376,60 | 5 768,80 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 20 | 1969 | 1969 | 3 243,00 | 2 652,90 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 24 | 1964 | 2011 | 2 135,30 | 2 135,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 26 | 1964 | 1964 | 2 698,40 | 2 502,30 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 30 | 1969 | 1969 | 1 697,20 | 1 563,00 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 32 | 1972 | 1972 | 4 853,90 | 4 154,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 34 | 2012 | 2013 | 13 900,00 | 10 567,60 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 41 | 1978 | 2008 | 4 410,10 | 4 410,10 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 45 | 1978 | 1978 | 2 694,20 | 2 694,20 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 47 | 1981 | 1981 | 3 408,80 | 3 370,70 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 56 | 1982 | 2011 | 8 657,80 | 8 581,10 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 58 | 1982 | 2012 | 8 758,70 | 8 723,60 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Ивана Ярыгина, д. 60 | 1982 | 2011 | 4 406,00 | 4 404,60 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Итыгина, д. 1 | 1973 | 1973 | 4 749,00 | 4 313,90 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Итыгина, д. 2 | 1963 | 1963 | 4 146,80 | 4 146,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Итыгина, д. 3 | 1970 | 2011 | 4 811,50 | 4 365,00 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Итыгина, д. 4 | 1986 | 1986 | 3 346,19 | 3 346,19 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Итыгина, д. 4А | 1989 | 1989 | 2 644,80 | 2 386,90 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Итыгина, д. 6 | 1973 | 1973 | 2 157,30 | 2 064,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Итыгина, д. 8 | 1973 | 2005 | 3 600,20 | 3 350,00 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1966 | 2002 | 3 583,30 | 3 489,50 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 3 | 1964 | 2003 | 3 678,80 | 3 678,80 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1972 | 1996 | 4 833,50 | 4 548,50 | 2018 – 2020 |  | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 5 | 1979 | 2010 | 4 649,70 | 3 595,00 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 16 | 1969 | 2011 | 2 786,00 | 2 546,90 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 18 | 1967 | 2011 | 3 807,80 | 3 509,60 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 19 | 1964 | 2005 | 376,80 | 355,40 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 21 | 1967 | 1971 | 3 744,80 | 3 503,30 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 21А | 1967 | 2011 | 3 068,20 | 2 859,60 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 23 | 1968 | 2011 | 1 760,10 | 1 618,40 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 28 | 1974 | 2011 | 9 291,50 | 8 022,30 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 42 | 1989 | 1989 | 6 470,80 | 6 470,80 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 44 | 1997 | 1997 | 12 583,80 | 12 583,80 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 53 | 1993 | 2009 | 1 506,80 | 1 387,40 | 2030 – 2032 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 55 | 2007 | 2007 | 4 142,10 | 3 649,30 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 57 | 2008 | 2008 | 4 086,48 | 3 666,90 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 59 | 2005 | 2005 | 6 491,30 | 6 488,30 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 63 | 2005 | 2007 | 8 596,40 | 8 591,50 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 67 | 2007 | 2007 | 1 698,30 | 1 656,90 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Катанова, д. 11 | 1967 | 2009 | 2 440,20 | 2 440,20 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Катанова, д. 13 | 1964 | 1964 | 666,20 | 641,90 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 1 | 2003 | 2003 | 2 383,30 | 1 938,20 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 2 | 1982 | 1982 | 7 478,10 | 7 478,10 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 3 | 1996 | 1996 | 1 786,80 | 1 611,90 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 3А | 2007 | 2007 | 3 907,70 | 2 383,70 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 4 | 1974 | 1974 | 3 383,00 | 3 381,30 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 5 | 1990 | 1990 | 8 213,30 | 8 208,50 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 6 | 1978 | 2010 | 7 372,20 | 7 372,20 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 7 | 1979 | 1979 | 5 710,00 | 5 710,00 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 8 | 1972 | 1972 | 4 397,00 | 4 332,50 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 10 | 1973 | 1973 | 2 704,20 | 2 590,80 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 12 | 1972 | 1972 | 4 362,20 | 4 362,20 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 13 | 1978 | 1978 | 4 280,90 | 4 280,90 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 13А | 1986 | 1986 | 3 409,50 | 3 334,00 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 15 | 1978 | 1978 | 4 106,10 | 4 106,10 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 16 | 1973 | 1973 | 5 783,60 | 5 754,70 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 17 | 1978 | 1978 | 4 125,10 | 4 120,70 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 18 | 1974 | 1974 | 4 389,40 | 4 355,60 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 20 | 1974 | 1974 | 5 753,10 | 5 692,80 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 22 | 1991 | 1991 | 3 710,10 | 3 480,00 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 24 | 1990 | 1990 | 2 394,10 | 2 394,10 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Кати Перекрещенко, д. 26 | 1988 | 1988 | 4 312,40 | 4 010,26 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Кирова, д. 77 | 1969 | 2011 | 1 897,20 | 1 745,80 | 2018 – 2020 |  | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кирова, д. 97 | 1973 | 2011 | 4 803,80 | 4 297,90 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кирова, д. 99Б | 2008 | 2008 | 5 162,70 | 5 162,70 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Кирова, д. 101 | 2007 | 2007 | 5 709,00 | 4 292,40 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Кирова, д. 102 | 1984 | 2007 | 6 758,10 | 6 518,50 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кирова, д. 103 | 1991 | 1991 | 13 614,00 | 12 025,70 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 105 | 2012 | 2012 | 5 958,00 | 4 892,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 107, корп. 1 | 2014 | 2014 | 8 547,20 | 6 668,70 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Кирова, д. 112, корп. 1 | 2007 | 2007 | 19 367,20 | 14 688,21 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Кирова, д. 112, корп. 2 | 2007 | 2007 | 8 911,40 | 7 212,10 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Кирова, д. 112, корп. 3 | 2008 | 2008 | 15 179,90 | 12 889,19 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 122 | 2014 | 2014 | 8 975,10 | 6 365,80 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 204А | 2008 | 2008 | 8 245,70 | 6 493,50 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Кирова, д. 250 | 1979 | 1979 | 3 593,60 | 3 447,70 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 252 | 1980 | 1980 | 2 219,60 | 2 191,18 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Колхозная, д. 34 | 2011 | 2011 | 8 531,00 | 8 531,00 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Колхозная, д. 45 | 1984 | 2008 | 8 649,80 | 8 649,80 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Комарова, д. 2 | 1971 | 2011 | 4 385,50 | 4 385,50 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Комарова, д. 4 | 1971 | 1971 | 3 198,40 | 3 148,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Комарова, д. 6 | 1971 | 1971 | 5 855,40 | 5 855,40 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Комарова, д. 8 | 1971 | 1971 | 5 242,62 | 5 214,22 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Комарова, д. 10 | 1986 | 1986 | 4 752,40 | 4 740,00 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Комарова, д. 16 | 1989 | 1989 | 5 389,70 | 5 389,70 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Комарова, д. 18 | 1990 | 1990 | 8 214,30 | 8 214,30 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Комарова, д. 20 | 1990 | 1990 | 3 873,20 | 3 873,20 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Комарова, д. 24 | 2006 | 2006 | 3 108,70 | 2 699,00 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Комарова, д. 28 | 1989 | 1989 | 3 678,00 | 3 678,00 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Кошурникова, д. 1 | 1968 | 1968 | 3 935,50 | 3 504,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Кошурникова, д. 3 | 1967 | 2011 | 3 362,50 | 3 362,50 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кошурникова, д. 3А | 1992 | 2009 | 4 611,60 | 4 522,70 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кошурникова, д. 3Б | 1993 | 1993 | 3 263,90 | 3 263,90 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кошурникова, д. 5 | 1966 | 1966 | 2 498,10 | 2 498,10 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кошурникова, д. 5А | 1970 | 2010 | 4 635,30 | 4 635,30 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Кошурникова, д. 7 | 1966 | 1966 | 2 560,00 | 2 500,30 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Кошурникова, д. 9 | 1973 | 2006 | 4 528,60 | 4 528,30 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кошурникова, д. 9А | 1975 | 2010 | 6 153,05 | 6 153,05 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кошурникова, д. 11 | 1980 | 1980 | 6 162,59 | 6 162,59 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кошурникова, д. 21 | 1978 | 1978 | 4 149,90 | 4 149,90 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кравченко, д. 9 | 1970 | 1970 | 3 430,80 | 3 174,60 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Красноярская, д. 6 | 1973 | 1973 | 4 427,20 | 4 427,20 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Красноярская, д. 8 | 1976 | 1976 | 4 147,50 | 4 147,50 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Крылова, д. 35А | 2004 | 2004 | 4 048,20 | 3 579,50 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Крылова, д. 37 | 1977 | 2007 | 4 835,20 | 4 388,90 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Крылова, д. 39 | 1977 | 2007 | 4 861,90 | 4 415,70 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Крылова, д. 41 | 1964 | 2007 | 1 697,50 | 1 617,30 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Крылова, д. 43 | 1969 | 2009 | 2 612,00 | 2 612,00 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Крылова, д. 45 | 1969 | 2009 | 2 538,50 | 2 538,20 | 2018 – 2020 |  | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Крылова, д. 63 | 2004 | 2004 | 2 055,10 | 1 671,68 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Крылова, д. 65 | 1977 | 1977 | 4 347,60 | 4 347,60 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Крылова, д. 67 | 1980 | 1980 | 2 669,30 | 2 669,30 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Крылова, д. 69 | 1980 | 1980 | 2 698,60 | 2 698,60 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Крылова, д. 71 | 1985 | 2010 | 4 825,70 | 4 825,70 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Крылова, д. 71А | 1992 | 2008 | 4 477,90 | 4 477,90 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Крылова, д. 73 | 1987 | 1987 | 8 742,70 | 8 742,70 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Крылова, д. 75 | 1985 | 2007 | 6 829,40 | 6 829,40 | 2024 – 2026 |  | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Крылова, д. 77 | 1985 | 2007 | 5 718,30 | 5 715,80 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Крылова, д. 77А | 2007 | 2007 | 4 260,50 | 2 792,20 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Крылова, д. 79 | 1988 | 1988 | 8 463,40 | 8 460,10 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Крылова, д. 81 | 1985 | 2007 | 10 374,40 | 10 374,40 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Крылова, д. 82 | 1984 | 1984 | 6 230,50 | 5 690,20 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Крылова, д. 85 | 2015 | 2015 | 3 372,70 | 2 566,90 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Крылова, д. 86 | 1985 | 2012 | 8 246,50 | 7 385,40 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Крылова, д. 88 | 1988 | 2010 | 10 134,10 | 9 118,90 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Крылова, д. 90 | 1986 | 2011 | 8 235,20 | 7 390,60 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Крылова, д. 94 | 1986 | 1986 | 5 631,10 | 5 605,10 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Крылова, д. 96 | 1999 | 1999 | 9 438,90 | 9 438,90 | 2036 – 2038 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Крылова, д. 98 | 1995 | 1995 | 3 365,30 | 3 365,30 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Крылова, д. 100 | 1995 | 1994 | 9 859,60 | 8 831,20 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Крылова, д. 102 | 1998 | 1998 | 5 401,80 | 5 367,20 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Крылова, д. 104 | 2004 | 2004 | 3 924,40 | 3 417,10 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Крылова, д. 106, корп. 1 | 2000 | 2000 | 4 325,20 | 3 507,50 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Крылова, д. 106, корп. 2 | 2000 | 2000 | 3 718,80 | 3 112,50 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Крылова, д. 106, корп. 3 | 2002 | 2002 | 8 197,15 | 6 010,00 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Крылова, д. 106, корп. 4 | 2004 | 2004 | 2 582,10 | 1 620,60 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Крылова, д. 112 | 2007 | 2007 | 6 976,60 | 6 003,60 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 3 | 1979 | 2011 | 7 403,50 | 6 560,10 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 9 | 1966 | 2010 | 2 533,05 | 2 533,05 | 2014 – 2017 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 11 | 1971 | 2011 | 2 598,30 | 2 598,30 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 13 | 1972 | 1972 | 3 325,90 | 3 316,60 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 15 | 1972 | 2009 | 4 370,10 | 4 285,10 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 31 | 1969 | 1969 | 3 860,70 | 3 472,60 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 35 | 1972 | 2011 | 4 390,80 | 4 282,70 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 37 | 1973 | 2011 | 2 959,80 | 2 683,40 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Лермонтова, д. 3 | 1994 | 1994 | 4 538,80 | 4 538,80 | 2030 – 2032 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Лермонтова, д. 5 | 2000 | 2000 | 3 584,50 | 3 584,50 | 2036 – 2038 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Лермонтова, д. 6 | 1979 | 1979 | 4 380,30 | 4 380,30 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Лермонтова, д. 8 | 1980 | 1980 | 5 198,30 | 5 194,00 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Лермонтова, д. 9 | 1995 | 1995 | 6 864,90 | 6 787,80 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Лермонтова, д. 10 | 1979 | 1979 | 5 605,50 | 5 605,50 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Лермонтова, д. 11 | 2000 | 2000 | 4 984,40 | 4 962,40 | 2036 – 2038 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Лермонтова, д. 14 | 1980 | 1980 | 5 788,80 | 5 778,80 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Лермонтова, д. 16 | 1981 | 1981 | 5 288,00 | 5 234,30 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Лермонтова, д. 17 | 2013 | 2013 | 2 619,60 | 2 619,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Лермонтова, д. 18 | 2011 | 2011 | 16 614,30 | 14 632,40 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Лермонтова, д. 20 | 2011 | 2011 | 11 112,10 | 11 112,10 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Лермонтова, д. 21, корп. 1 | 2013 | 2013 | 15 120,50 | 9 539,10 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Лермонтова, д. 25 | 2012 | 2012 | 8 010,40 | 6 939,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Лермонтова, д. 27 | 2012 | 2012 | 7 638,60 | 5 869,40 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Лермонтова, д. 29 | 2014 | 2014 | 5 601,50 | 4 831,70 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ломоносова, д. 2 | 1962 | 2009 | 1 344,40 | 1 344,40 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Ломоносова, д. 8 | 1961 | 2009 | 1 294,70 | 1 294,70 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ломоносова, д. 10 | 1962 | 2008 | 1 370,40 | 1 312,10 | 2014 – 2017 |  | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ломоносова, д. 12 | 1962 | 2009 | 1 319,30 | 1 319,30 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Ломоносова, д. 14 | 1962 | 2010 | 1 318,20 | 1 318,20 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ломоносова, д. 16, корп. 1 | 1994 | 2008 | 5 925,90 | 5 916,20 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ломоносова, д. 16, корп. 2 | 1996 | 1996 | 2 662,00 | 2 662,00 | 2033 – 2035 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Ломоносова, д. 18 | 1995 | 1995 | 3 332,90 | 3 331,20 | 2033 – 2035 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Ломоносова, д. 20 | 1988 | 2011 | 2 684,63 | 2 684,63 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ломоносова, д. 22 | 1993 | 1993 | 4 565,80 | 4 565,80 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ломоносова, д. 24 | 2010 | 2010 | 5 664,30 | 4 942,70 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ломоносова, д. 24А | 2011 | 2011 | 5 374,30 | 4 967,80 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ломоносова, д. 24Б | 2013 | 2013 | 5 803,00 | 5 061,90 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Луначарского, д. 26 | 1985 | 1985 | 3 889,40 | 3 889,40 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Луначарского, д. 28 | 1986 | 1986 | 4 158,30 | 4 158,30 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Луначарского, д. 32 | 1968 | 1968 | 382,80 | 382,80 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Луначарского, д. 34 | 1970 | 1970 | 351,60 | 351,40 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 3 | 1995 | 2013 | 7 604,10 | 6 771,40 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 4 | 1969 | 1969 | 1 778,40 | 1 778,40 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 6 | 1962 | 1962 | 622,60 | 622,60 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 7 | 1986 | 2011 | 4 634,40 | 4 463,40 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 8 | 1960 | 1960 | 434,20 | 434,20 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 9 | 1974 | 1974 | 2 590,20 | 2 590,20 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 11 | 1968 | 2010 | 3 831,10 | 3 551,20 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 12 | 1958 | 1958 | 914,50 | 889,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 18 | 1973 | 1973 | 5 909,00 | 5 909,00 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 24 | 1952 | 1952 | 876,80 | 876,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 25 | 1959 | 2005 | 423,20 | 403,80 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 26 | 1954 | 1954 | 852,30 | 682,67 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 28 | 1956 | 1956 | 853,30 | 747,77 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 30 | 1970 | 1970 | 3 592,00 | 3 592,00 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 52 | 1999 | 1999 | 936,20 | 853,50 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 70 | 1997 | 2009 | 3 879,50 | 3 879,50 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 70А | 2008 | 2008 | 3 336,00 | 2 522,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 72 | 1990 | 2010 | 3 735,30 | 3 244,70 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 74 | 1981 | 1981 | 2 164,90 | 2 164,90 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 74А | 1987 | 2010 | 3 638,40 | 3 180,20 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 78 | 1973 | 1973 | 3 009,40 | 2 798,60 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 80 | 1973 | 1973 | 3 014,40 | 2 716,40 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 82 | 1989 | 2010 | 9 193,20 | 8 197,60 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 84 | 1984 | 2007 | 4 081,00 | 3 662,60 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 86 | 1986 | 2011 | 5 344,20 | 5 344,20 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 86Б | 2010 | 2010 | 3 710,60 | 3 405,30 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 88 | 1975 | 2007 | 6 564,80 | 5 748,10 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 89 | 2013 | 2013 | 14 218,00 | 10 631,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 90 | 1972 | 2011 | 4 348,20 | 3 557,20 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 92 | 1976 | 1976 | 2 107,23 | 2 107,23 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 94 | 1977 | 2011 | 3 203,80 | 2 830,00 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 96 | 1977 | 2007 | 3 184,30 | 2 783,90 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Маршала Жукова, д. 101 | 1994 | 2010 | 2 956,83 | 2 632,20 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Минусинская, д. 53 | 1964 | 2010 | 1 361,60 | 1 254,10 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Минусинская, д. 55 | 1965 | 1965 | 965,60 | 965,60 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Минусинская, д. 59 | 1974 | 2008 | 4 413,60 | 4 413,60 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Минусинская, д. 61 | 1976 | 1976 | 4 375,50 | 4 375,50 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Мира, д. 134 | 1978 | 1978 | 1 210,60 | 1 123,10 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Мичурина, д. 44 | 1969 | 1969 | 366,40 | 366,40 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Мичурина, д. 44А | 1989 | 1989 | 1 340,60 | 1 340,60 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Мичурина, д. 45 | 1991 | 1991 | 3 672,10 | 3 672,10 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Мичурина, д. 46 | 1989 | 1989 | 4 999,10 | 4 967,20 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Молодежная, д. 4 | 2014 | 2014 | 1 931,90 | 1 613,20 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Молодежная, д. 6 | 1989 | 1989 | 863,90 | 863,90 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Молодежная, д. 8 | 1991 | 1991 | 1 474,10 | 1 474,10 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Молодежная, д. 10 | 1993 | 1993 | 1 507,70 | 1 507,70 | 2036 – 2038 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Некрасова, д. 1 | 1985 | 2011 | 14 708,60 | 12 805,40 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Некрасова, д. 4 | 1973 | 1973 | 3 415,80 | 3 412,30 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Некрасова, д. 6 | 1969 | 2010 | 3 497,30 | 3 493,29 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Некрасова, д. 8 | 2007 | 2008 | 20 306,70 | 20 306,70 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Некрасова, д. 12 | 1994 | 1994 | 4 721,20 | 4 240,90 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Некрасова, д. 12, корп. 1 | 2000 | 2013 | 8 260,40 | 7 392,30 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Некрасова, д. 21 | 1997 | 2001 | 3 978,90 | 3 978,90 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Некрасова, д. 22 | 2001 | 2001 | 6 463,80 | 5 727,80 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Некрасова, д. 22А | 2007 | 2007 | 4 172,70 | 4 172,70 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Некрасова, д. 22Б | 2006 | 2006 | 4 677,40 | 3 435,30 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Некрасова, д. 22В | 2006 | 2006 | 4 570,40 | 3 788,80 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Некрасова, д. 23 | 1995 | 1995 | 9 158,00 | 5 631,60 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Некрасова, д. 23А | 2003 | 2003 | 7 226,40 | 7 133,20 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Некрасова, д. 24 | 1989 | 1989 | 4 093,00 | 3 770,50 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Некрасова, д. 24А | 1994 | 1994 | 18 212,50 | 16 342,00 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Некрасова, д. 24Б | 1997 | 2013 | 4 484,90 | 4 484,90 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Некрасова, д. 25 | 1991 | 1991 | 13 483,90 | 12 089,90 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Некрасова, д. 26 | 1987 | 1987 | 12 070,40 | 12 070,40 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Некрасова, д. 26А | 2001 | 2001 | 3 663,60 | 3 109,70 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Некрасова, д. 27 | 1997 | 1997 | 5 338,10 | 4 834,70 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Некрасова, д. 28 | 1990 | 2012 | 3 268,90 | 3 268,90 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Некрасова, д. 30 | 1989 | 2010 | 3 091,50 | 3 091,50 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Некрасова, д. 32 | 1990 | 1990 | 4 286,60 | 3 845,00 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Некрасова, д. 34 | 1993 | 1993 | 2 408,80 | 2 408,80 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Островского, д. 12 | 1953 | 1953 | 461,10 | 341,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Островского, д. 18 | 1964 | 1964 | 2 342,40 | 1 749,64 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Островского, д. 19 | 1988 | 1988 | 4 835,20 | 4 835,20 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Островского, д. 20 | 1964 | 1964 | 1 974,70 | 1 974,70 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Островского, д. 22 | 1963 | 1963 | 1 994,60 | 1 754,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Островского, д. 24 | 1963 | 1963 | 2 443,80 | 2 443,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Павших Коммунаров, д. 90 | 1962 | 1962 | 1 380,70 | 1 270,50 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Павших Коммунаров, д. 94 | 1962 | 2007 | 1 840,50 | 1 840,50 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Павших Коммунаров, д. 96 | 1961 | 1988 | 2 259,20 | 2 259,20 | 2014 – 2017 |  | 2036 – 2038 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Павших Коммунаров, д. 98 | 1964 | 2009 | 1 589,80 | 1 546,20 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пирятинская, д. 01 | 1991 | 1991 | 4 419,80 | 4 419,80 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пирятинская, д. 1 | 1970 | 1970 | 3 937,40 | 3 937,40 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пирятинская, д. 03 | 1989 | 1989 | 3 248,80 | 3 246,72 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пирятинская, д. 3 | 1972 | 1972 | 2 603,70 | 2 603,70 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пирятинская, д. 3А | 1985 | 1985 | 2 804,20 | 2 804,20 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пирятинская, д. 3Б | 1992 | 1992 | 2 753,10 | 2 750,10 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пирятинская, д. 4 | 1963 | 2011 | 2 079,10 | 2 079,10 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пирятинская, д. 05 | 1988 | 2011 | 3 303,70 | 3 300,89 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Пирятинская, д. 6 | 1970 | 2010 | 2 618,10 | 2 617,40 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пирятинская, д. 7 | 1974 | 1974 | 4 526,60 | 4 526,60 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пирятинская, д. 9 | 1970 | 1970 | 3 324,80 | 3 324,80 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пирятинская, д. 13 | 1970 | 1970 | 3 633,30 | 3 235,50 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пирятинская, д. 14 | 1970 | 2011 | 4 546,20 | 4 546,20 | 2036 – 2038 |  | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Пирятинская, д. 15 | 1977 | 1977 | 4 807,20 | 4 359,20 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пирятинская, д. 16 | 1964 | 1964 | 2 036,40 | 2 036,40 | 2033 – 2035 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Пирятинская, д. 17 | 1979 | 1979 | 4 801,20 | 4 364,20 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пирятинская, д. 17А | 1986 | 1986 | 5 321,90 | 4 756,20 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пирятинская, д. 18 | 1973 | 2010 | 4 822,80 | 4 822,80 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пирятинская, д. 19 | 1976 | 1976 | 4 828,00 | 4 322,00 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пирятинская, д. 19А | 1993 | 1993 | 3 519,40 | 3 184,20 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пирятинская, д. 19Г | 2011 | 2011 | 5 837,70 | 5 837,70 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пирятинская, д. 21 | 1982 | 1982 | 4 839,00 | 4 387,80 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пирятинская, д. 21А | 1988 | 1988 | 5 316,50 | 4 707,30 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Пирятинская, д. 21Б | 1997 | 1997 | 4 307,50 | 3 914,60 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Пирятинская, д. 21В | 1999 | 1999 | 4 278,60 | 3 888,40 | 2036 – 2038 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Пирятинская, д. 21Г | 2009 | 2009 | 6 084,10 | 4 576,90 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пирятинская, д. 22 | 1975 | 2011 | 4 196,20 | 4 196,20 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пирятинская, д. 23 | 1970 | 1970 | 4 842,50 | 4 425,10 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пирятинская, д. 23А | 2013 | 2013 | 4 172,80 | 4 172,80 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пирятинская, д. 25 | 1971 | 1971 | 4 859,70 | 4 392,30 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пирятинская, д. 29 | 1972 | 1972 | 4 395,10 | 4 394,30 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пирятинская, д. 30 | 1980 | 2000 | 4 900,60 | 4 900,00 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пирятинская, д. 31 | 1968 | 1986 | 3 804,10 | 1 664,70 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пирятинская, д. 38 | 1981 | 1981 | 5 265,20 | 5 265,20 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Портовая, д. 59 | 1994 | 1994 | 2 249,30 | 2 249,30 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пушкина, д. 1 | 1981 | 1981 | 10 612,20 | 10 390,60 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пушкина, д. 19 | 2007 | 2011 | 7 892,00 | 6 385,70 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пушкина, д. 21 | 1986 | 1986 | 4 657,80 | 4 657,80 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пушкина, д. 23 | 1979 | 1979 | 4 412,20 | 4 412,20 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пушкина, д. 25 | 1985 | 1985 | 10 893,80 | 10 893,80 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пушкина, д. 32 | 1961 | 2000 | 1 256,50 | 1 256,50 | 2014 – 2017 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 36 | 1966 | 1966 | 1 656,20 | 1 656,20 | 2018 – 2020 |  | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 38 | 2002 | 2002 | 3 062,90 | 2 900,50 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пушкина, д. 40 | 1999 | 1999 | 1 846,60 | 1 692,20 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Пушкина, д. 42 | 1996 | 1996 | 2 287,40 | 2 109,50 | 2033 – 2035 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Пушкина, д. 44 | 1997 | 1997 | 5 045,40 | 4 639,80 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Пушкина, д. 46 | 1974 | 2002 | 6 667,00 | 5 665,40 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 50 | 1965 | 1965 | 3 502,00 | 3 451,50 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 52 | 1969 | 1969 | 2 675,80 | 2 486,80 | 2018 – 2020 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 54 | 1970 | 1970 | 5 622,30 | 5 622,30 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 54Б | 2009 | 2009 | 6 000,00 | 5 604,90 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пушкина, д. 56А | 1988 | 1988 | 4 138,40 | 3 532,00 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Пушкина, д. 56Б | 1995 | 2007 | 5 727,00 | 5 578,80 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Пушкина, д. 58 | 1969 | 2007 | 4 895,80 | 4 586,00 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 66 | 2008 | 2008 | 1 799,90 | 1 799,90 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пушкина, д. 67 | 1994 | 1994 | 3 687,10 | 3 687,10 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пушкина, д. 68 | 1966 | 2011 | 2 794,50 | 2 794,50 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 80 | 1965 | 2011 | 2 487,20 | 2 487,20 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 82 | 1966 | 2011 | 1 622,00 | 1 622,00 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 91 | 1973 | 1973 | 4 858,80 | 4 405,10 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 96 | 1973 | 2011 | 6 602,80 | 6 602,80 | 2018 – 2020 |  | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 97 | 1971 | 2010 | 2 989,20 | 2 822,50 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 98 | 1975 | 1975 | 2 426,60 | 2 198,68 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пушкина, д. 100 | 1977 | 2008 | 14 763,00 | 10 009,50 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пушкина, д. 113 | 1971 | 2011 | 2 701,00 | 2 104,00 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пушкина, д. 113А | 1996 | 1996 | 2 246,00 | 2 145,60 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Пушкина, д. 115 | 1973 | 1973 | 4 670,20 | 4 568,30 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 117 | 1994 | 2010 | 4 862,50 | 4 862,50 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пушкина, д. 118 | 1968 | 1968 | 3 375,50 | 3 375,50 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 120 | 1966 | 1966 | 2 178,90 | 2 178,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 122 | 1970 | 1970 | 3 410,80 | 3 150,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 123 | 1977 | 1977 | 7 391,40 | 6 888,90 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пушкина, д. 124 | 1970 | 1970 | 2 977,80 | 2 977,80 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 126 | 1969 | 1969 | 1 793,20 | 1 777,40 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 137 | 1955 | 2010 | 1 485,40 | 1 369,40 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 145 | 1959 | 1958 | 674,60 | 668,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 154 | 1991 | 2007 | 4 320,90 | 3 904,10 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пушкина, д. 155 | 1984 | 1984 | 6 244,70 | 6 119,00 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пушкина, д. 156 | 1992 | 2007 | 4 286,30 | 3 876,70 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пушкина, д. 160 | 1976 | 2011 | 6 380,70 | 6 029,60 | 2021 – 2023 |  | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пушкина, д. 164 | 1978 | 2007 | 4 909,70 | 4 456,80 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пушкина, д. 166 | 1979 | 2007 | 6 235,20 | 5 654,70 | 2024 – 2026 |  | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пушкина, д. 168 | 1983 | 2007 | 4 882,30 | 4 442,60 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пушкина, д. 170 | 1975 | 2010 | 6 469,60 | 6 048,30 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пушкина, д. 176 | 1959 | 2005 | 1 484,90 | 1 285,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 182 | 1970 | 2007 | 2 769,80 | 2 581,30 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 184 | 1980 | 2005 | 781,60 | 455,30 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пушкина, д. 186 | 1954 | 1954 | 759,40 | 613,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 188 | 1954 | 1954 | 766,30 | 597,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 193 | 1970 | 2011 | 3 383,90 | 2 789,80 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 195 | 1968 | 2011 | 3 433,10 | 3 190,40 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 199 | 1985 | 1985 | 4 475,10 | 3 774,00 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пушкина, д. 199А | 1966 | 2007 | 2 714,90 | 2 508,30 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пушкина, д. 199Б | 1994 | 1994 | 10 627,30 | 10 233,30 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пушкина, д. 215 | 1960 | 2004 | 858,00 | 712,20 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Рыбацкая, д. 21 | 1979 | 1979 | 5 004,60 | 5 004,60 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Рыбацкая, д. 21А | 1990 | 1990 | 1 739,00 | 1 739,00 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Рыбацкая, д. 23 | 1980 | 1980 | 5 687,20 | 5 687,20 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 30 | 1962 | 2011 | 1 376,60 | 1 376,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 32 | 1962 | 2011 | 2 610,80 | 2 562,50 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 34 | 1962 | 2011 | 1 391,20 | 1 391,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 36 | 1963 | 2011 | 2 612,20 | 2 561,60 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 38 | 1963 | 2011 | 1 401,40 | 1 332,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 40 | 1965 | 2011 | 2 753,70 | 2 520,00 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Советская, д. 42 | 1965 | 2011 | 1 340,20 | 1 037,50 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Советская, д. 44 | 1975 | 1975 | 4 320,60 | 4 009,30 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 46 | 1993 | 1993 | 5 286,10 | 3 227,70 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 47 | 1968 | 2011 | 4 074,10 | 3 735,90 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Советская, д. 48 | 2006 | 2003 | 15 150,00 | 12 287,10 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 49 | 1968 | 2011 | 4 059,90 | 3 726,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Советская, д. 90 | 1997 | 2001 | 3 515,60 | 3 515,60 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Советская, д. 113 | 1991 | 1991 | 13 373,00 | 12 027,00 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Советская, д. 115 | 1980 | 2010 | 4 791,30 | 4 353,20 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 117 | 1981 | 2010 | 4 791,30 | 4 354,70 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 119 | 1970 | 2010 | 4 878,80 | 4 306,10 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 121 | 1987 | 2007 | 3 601,00 | 3 248,30 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Советская, д. 125 | 1982 | 2010 | 6 301,80 | 5 652,50 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 136 | 1990 | 1990 | 11 347,90 | 11 347,90 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Советская, д. 164 | 1969 | 1969 | 416,60 | 377,20 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Советская, д. 166 | 1967 | 1967 | 436,60 | 397,20 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Советская, д. 167 | 1972 | 1972 | 3 929,50 | 3 924,12 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 168 | 1982 | 1982 | 1 569,40 | 1 444,00 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 169 | 1967 | 1967 | 3 394,80 | 3 215,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 169А | 2007 | 2007 | 2 263,10 | 2 041,10 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 171 | 1968 | 1968 | 3 249,60 | 3 138,19 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 177 | 1969 | 2010 | 3 844,90 | 3 655,48 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Совхозная, д. 51 | 1971 | 1971 | 371,10 | 346,10 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Совхозная, д. 53 | 1970 | 1970 | 339,80 | 338,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Совхозная, д. 55 | 1968 | 1968 | 363,60 | 336,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Совхозная, д. 57 | 1968 | 1968 | 339,30 | 339,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Совхозная, д. 61 | 1972 | 1972 | 952,30 | 912,70 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Совхозная, д. 63 | 1970 | 1970 | 954,80 | 895,70 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Согринская, д. 12А | 1968 | 1968 | 737,70 | 714,10 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Согринская, д. 59 | 1981 | 1981 | 1 828,80 | 1 828,80 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Согринская, д. 61 | 1974 | 1974 | 1 107,00 | 1 107,00 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Согринская, д. 63 | 1975 | 1975 | 1 102,60 | 1 101,60 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Согринская, д. 67 | 1968 | 1968 | 399,90 | 399,90 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Согринская, д. 69 | 1970 | 1970 | 581,70 | 581,70 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Согринская, д. 71 | 1970 | 1970 | 589,50 | 560,90 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Согринская, д. 116 | 1974 | 2010 | 3 182,20 | 3 182,20 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Согринская, д. 118 | 1964 | 1964 | 470,60 | 470,60 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Согринская, д. 120 | 1964 | 1964 | 452,50 | 450,50 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Согринская, д. 122 | 1964 | 1964 | 453,00 | 453,00 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Согринская, д. 126 | 1987 | 1987 | 5 701,00 | 5 701,00 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Стофато, д. 2 | 1989 | 1989 | 4 757,80 | 4 157,20 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Стофато, д. 3 | 2013 | 2013 | 2 556,70 | 1 895,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Стофато, д. 4 | 1995 | 1995 | 24 875,50 | 10 191,70 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Стофато, д. 5В | 2009 | 2009 | 4 636,50 | 3 683,70 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Стофато, д. 5Д | 2012 | 2012 | 18 243,50 | 18 243,50 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Стофато, д. 6 | 1996 | 1996 | 4 296,20 | 4 296,20 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Стофато, д. 6А | 2006 | 2006 | 3 313,40 | 3 001,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Стофато, д. 7 | 1998 | 1998 | 2 853,00 | 2 852,00 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Стофато, д. 9 | 1995 | 1995 | 6 447,30 | 6 128,50 | 2033 – 2035 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Стофато, д. 10 | 1996 | 1996 | 6 504,80 | 6 467,80 | 2033 – 2035 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Стофато, д. 14 | 2010 | 2010 | 6 979,20 | 6 760,60 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Стофато, д. 14А | 2009 | 2009 | 3 948,50 | 3 635,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Стофато, д. 16 | 2004 | 2004 | 8 296,99 | 8 267,20 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Стофато, д. 20 | 1996 | 1996 | 4 563,90 | 4 492,40 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Тараса Шевченко, д. 57 | 1972 | 1972 | 5 424,00 | 3 313,82 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Тараса Шевченко, д. 58 | 1975 | 1975 | 4 829,10 | 4 381,80 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Тараса Шевченко, д. 60 | 1969 | 2008 | 3 433,60 | 3 433,60 | 2018 – 2020 |  | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Тараса Шевченко, д. 64 | 1968 | 1968 | 4 366,00 | 4 366,00 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Тараса Шевченко, д. 66 | 1972 | 1972 | 2 932,60 | 2 672,70 | 2014 – 2017 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Тараса Шевченко, д. 68 | 1973 | 1973 | 5 721,10 | 5 667,90 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Тараса Шевченко, д. 72 | 1972 | 2002 | 4 836,10 | 4 387,40 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Тараса Шевченко, д. 84 | 1959 | 1959 | 793,60 | 751,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Тараса Шевченко, д. 88 | 1959 | 1959 | 1 251,10 | 1 173,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Тельмана, д. 83 | 1991 | 2012 | 5 887,70 | 5 757,00 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Тельмана, д. 84 | 1977 | 2013 | 2 691,90 | 2 689,60 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Тельмана, д. 87 | 1981 | 1981 | 4 887,40 | 4 437,30 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Тельмана, д. 91 | 1986 | 1986 | 4 471,30 | 4 471,30 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Тельмана, д. 94 | 1986 | 2007 | 2 372,60 | 2 372,50 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Тельмана, д. 96 | 1978 | 1978 | 5 677,50 | 5 677,50 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Тельмана, д. 96А | 1982 | 2012 | 2 743,50 | 2 685,70 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Тельмана, д. 98А | 1988 | 2011 | 4 542,70 | 4 542,70 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Тельмана, д. 143 | 1989 | 2009 | 6 959,10 | 6 946,30 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Торговая, д. 1 | 1992 | 1992 | 12 921,00 | 12 089,30 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Торговая, д. 2, корп. 1 | 1988 | 1988 | 3 330,40 | 3 212,18 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Торговая, д. 2, корп. 2 | 1988 | 1988 | 3 658,90 | 3 319,67 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Торговая, д. 2А | 2013 | 2013 | 5 161,60 | 4 503,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Торговая, д. 4 | 1988 | 1988 | 3 599,10 | 3 294,91 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Торговая, д. 4Б | 2004 | 2004 | 4 451,50 | 4 451,50 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Торговая, д. 6 | 1979 | 1979 | 3 290,50 | 3 241,41 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Торговая, д. 8 | 1980 | 1980 | 3 895,90 | 3 878,10 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Торговая, д. 10 | 1989 | 1989 | 4 755,70 | 4 754,50 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Торговая, д. 14 | 1986 | 1986 | 9 034,10 | 9 034,10 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Торговая, д. 20 | 1979 | 1979 | 2 685,90 | 2 685,90 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Торговая, д. 22 | 1979 | 1979 | 2 718,30 | 2 718,30 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Торговая, д. 24 | 1986 | 1986 | 2 375,50 | 2 375,50 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Торговая, д. 26 | 1987 | 1987 | 2 392,40 | 2 388,20 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Торговая, д. 28 | 1988 | 1988 | 7 278,00 | 7 159,30 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Торговая, д. 30 | 1981 | 1981 | 4 664,20 | 4 662,30 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Торговая, д. 32 | 2010 | 2010 | 4 692,10 | 3 242,40 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Торговая, д. 34 | 1980 | 1980 | 2 687,80 | 2 687,80 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Торговая, д. 36 | 1987 | 1987 | 2 844,40 | 2 843,80 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Торговая, д. 38 | 1989 | 1989 | 13 463,30 | 13 349,00 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Торосова, д. 2, корп. 1 | 2005 | 2005 | 9 074,70 | 7 257,40 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Торосова, д. 2, корп. 2 | 2005 | 2005 | 3 844,50 | 3 387,60 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Торосова, д. 4 | 2007 | 2007 | 2 521,30 | 1 618,70 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Торосова, д. 4, корп. 1 | 2013 | 2013 | 3 610,80 | 2 700,90 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Торосова, д. 4, корп. 2 | 2013 | 2013 | 3 603,00 | 2 685,80 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Торосова, д. 7, корп. 1 | 2014 | 2014 | 19 029,40 | 14 525,50 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Торосова, д. 7А | 2013 | 2013 | 7 835,60 | 2 409,20 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Торосова, д. 8 | 2000 | 2000 | 6 890,80 | 6 157,70 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Торосова, д. 8А | 2009 | 2008 | 12 011,10 | 7 845,52 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Торосова, д. 9 | 2015 | 2015 | 12 108,20 | 7 758,30 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Торосова, д. 9А | 2014 | 2014 | 9 101,10 | 5 945,10 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Торосова, д. 12 | 2000 | 2000 | 10 844,00 | 9 218,70 | 2036 – 2038 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Торосова, д. 12, корп. 2 | 2005 | 2005 | 3 892,10 | 3 857,50 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Торосова, д. 14 | 1980 | 1980 | 5 721,00 | 5 690,90 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Торосова, д. 15 | 2011 | 2011 | 28 550,20 | 24 528,15 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Торосова, д. 15А | 2012 | 2012 | 15 749,20 | 11 528,20 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Торосова, д. 16 | 1981 | 1981 | 4 237,90 | 4 237,90 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Торосова, д. 17 | 2002 | 2002 | 22 399,70 | 15 599,00 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Торосова, д. 18 | 1988 | 1988 | 14 866,70 | 14 862,40 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Торосова, д. 19 | 1998 | 1998 | 7 434,20 | 7 300,60 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Торосова, д. 21 | 2005 | 2005 | 13 253,20 | 13 074,00 | 2042 – 2043 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Торосова, д. 23 | 1994 | 1994 | 9 459,40 | 9 417,90 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Торосова, д. 26 | 1996 | 1996 | 4 932,30 | 4 930,30 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Трудовая, д. 9 | 2007 | 2007 | 2 344,00 | 2 344,00 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Трудовая, д. 11 | 1979 | 2010 | 4 396,20 | 4 334,50 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Трудовая, д. 13 | 1978 | 2010 | 2 689,50 | 2 689,50 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Трудовая, д. 41 | 1974 | 2010 | 4 406,10 | 4 405,70 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Трудовая, д. 43 | 1974 | 2011 | 4 340,40 | 4 340,40 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Трудовая, д. 45 | 1975 | 2012 | 2 720,10 | 2 659,10 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Трудовая, д. 73 | 1995 | 1995 | 3 252,20 | 3 221,40 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Трудовая, д. 73, корп. 1 | 2014 | 2014 | 1 793,00 | 1 612,80 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Трудовая, д. 73А | 1998 | 1996 | 4 878,30 | 4 877,40 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Трудовая, д. 73Б | 2008 | 2008 | 16 196,20 | 11 295,40 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Трудовая, д. 73В | 2007 | 2007 | 2 412,90 | 2 092,80 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Трудовая, д. 92 | 2002 | 2002 | 3 175,00 | 3 173,80 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Тувинская, д. 13 | 1984 | 1984 | 1 002,10 | 1 002,10 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Фадеева, д. 121 | 1969 | 1969 | 1 052,60 | 970,40 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Фадеева, д. 123 | 1981 | 1981 | 2 997,10 | 2 704,70 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Флотская, д. 15 | 1969 | 1969 | 376,60 | 376,30 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Флотская, д. 17 | 1971 | 1971 | 342,60 | 342,60 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Флотская, д. 17А | 1972 | 1972 | 353,70 | 353,70 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Хакасская, д. 17 | 1957 | 1957 | 415,20 | 414,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Хакасская, д. 19 | 1957 | 1957 | 446,20 | 412,10 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Хакасская, д. 32 | 1976 | 1976 | 4 645,30 | 4 601,50 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Хакасская, д. 52 | 1961 | 1961 | 306,20 | 169,80 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Хакасская, д. 72 | 1939 | 2007 | 619,90 | 595,90 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Хакасская, д. 75 | 1967 | 1967 | 2 932,40 | 2 730,00 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Хакасская, д. 75А | 1980 | 2010 | 2 593,50 | 2 247,86 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Хакасская, д. 77 | 2003 | 2003 | 1 679,40 | 1 679,40 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Хакасская, д. 80 | 1969 | 2011 | 5 997,50 | 5 325,00 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Хакасская, д. 143 | 1981 | 2009 | 4 389,60 | 4 332,80 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Хакасская, д. 167 | 2014 | 2014 | 4 720,60 | 3 493,50 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Хакасская, д. 171 | 2011 | 2011 | 4 668,00 | 3 693,90 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Хакасская, д. 214 | 1970 | 2005 | 6 137,20 | 5 584,60 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Чебодаева, д. 72 | 1953 | 1953 | 840,10 | 784,50 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 40 | 1983 | 2001 | 4 135,50 | 3 781,38 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 42 | 1969 | 1969 | 3 522,50 | 3 522,50 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 44 | 1970 | 1970 | 2 575,90 | 2 575,90 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 65, корп. 2 | 1975 | 1975 | 2 746,00 | 2 565,00 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 67 | 1965 | 1965 | 2 074,00 | 2 074,00 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 77 | 1967 | 2011 | 3 731,80 | 3 516,00 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 79 | 1967 | 2011 | 3 750,10 | 3 533,40 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 81 | 1966 | 2011 | 3 404,31 | 3 006,70 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 83А | 1968 | 1968 | 3 408,40 | 3 102,60 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 85 | 1965 | 1965 | 3 083,80 | 2 841,20 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 89 | 1965 | 2011 | 3 403,20 | 2 813,50 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 102 | 1983 | 1983 | 4 039,60 | 3 732,70 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 104 | 1968 | 2004 | 3 180,90 | 3 180,90 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 104А | 1968 | 2007 | 1 916,40 | 1 752,46 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 106 | 1966 | 2007 | 3 789,30 | 3 533,40 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 108 | 1959 | 2010 | 2 328,40 | 2 029,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 110 | 1961 | 2010 | 2 328,40 | 1 797,40 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 112 | 1970 | 2011 | 5 717,10 | 5 717,10 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 114 | 1985 | 2011 | 2 710,70 | 2 431,10 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 120 | 1990 | 1990 | 8 429,90 | 8 429,90 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 124 | 1997 | 1998 | 10 670,10 | 9 710,00 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 126 | 1995 | 1995 | 8 478,30 | 3 831,10 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 131 | 1983 | 1983 | 14 487,70 | 14 462,10 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 135 | 1991 | 2010 | 8 382,70 | 5 866,70 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 144 | 1989 | 2001 | 5 721,80 | 5 720,90 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 146 | 1976 | 1976 | 3 606,40 | 3 315,60 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 150 | 1978 | 2007 | 4 160,90 | 3 805,60 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Чертыгашева, д. 152 | 1994 | 1994 | 3 794,70 | 3 761,50 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Чехова, д. 52 | 1987 | 2011 | 6 868,60 | 6 200,30 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Чехова, д. 52А | 2000 | 2000 | 1 278,30 | 1 278,30 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Чехова, д. 54 | 1997 | 1997 | 2 424,70 | 2 338,40 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Чехова, д. 56 | 2007 | 2007 | 2 060,00 | 1 788,60 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Чехова, д. 76 | 1972 | 1972 | 2 749,90 | 2 749,90 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чехова, д. 95, корп. 1 | 2013 | 2013 | 5 815,90 | 4 885,50 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Чехова, д. 95, корп. 2 | 2013 | 2013 | 8 044,80 | 6 583,90 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Чехова, д. 116 | 2000 | 2000 | 12 557,50 | 10 713,80 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Чехова, д. 126 | 1978 | 2006 | 5 700,60 | 5 700,20 | 2024 – 2026 |  | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Чехова, д. 128 | 1981 | 2010 | 4 399,40 | 4 399,30 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Чкалова, д. 13А | 1981 | 1981 | 4 761,60 | 4 083,50 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Чкалова, д. 15 | 1961 | 2006 | 1 668,80 | 1 621,70 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чкалова, д. 17 | 1961 | 2009 | 1 609,20 | 1 578,80 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чкалова, д. 19 | 1964 | 1964 | 1 378,80 | 1 274,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чкалова, д. 21 | 1971 | 2003 | 1 880,30 | 1 880,30 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Щетинкина, д. 4 | 1966 | 2011 | 2 124,50 | 1 976,90 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Щетинкина, д. 5 | 1962 | 2011 | 2 103,33 | 2 103,33 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Щетинкина, д. 7 | 1962 | 2008 | 1 960,80 | 1 960,80 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Щетинкина, д. 9 | 1962 | 2008 | 2 163,47 | 2 163,47 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Щетинкина, д. 11 | 1962 | 2008 | 2 605,70 | 2 605,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Щетинкина, д. 17 | 1967 | 2011 | 2 025,00 | 1 957,90 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Щетинкина, д. 19 | 1953 | 2011 | 1 130,30 | 1 074,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Щетинкина, д. 20 | 1965 | 2010 | 2 711,50 | 2 711,50 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Щетинкина, д. 22 | 1957 | 2010 | 1 987,40 | 1 822,30 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Щетинкина, д. 23 | 1968 | 2011 | 2 926,40 | 2 926,40 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Щетинкина, д. 26 | 1956 | 2005 | 1 969,00 | 1 836,10 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Щетинкина, д. 29 | 1995 | 1995 | 6 286,00 | 6 286,00 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Щетинкина, д. 30 | 1960 | 2006 | 673,20 | 673,20 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Щетинкина, д. 34 | 1972 | 2011 | 5 247,90 | 3 787,50 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Щетинкина, д. 36 | 1973 | 1973 | 2 234,90 | 2 234,90 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Щетинкина, д. 38 | 1970 | 2011 | 3 878,00 | 3 878,00 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Щетинкина, д. 40 | 1974 | 1974 | 2 208,90 | 2 208,90 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Щетинкина, д. 42 | 1974 | 2008 | 4 388,70 | 4 388,70 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Щетинкина, д. 44 | 1975 | 1975 | 2 505,80 | 2 310,90 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Щетинкина, д. 46 | 1975 | 1975 | 4 096,60 | 3 725,10 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Щетинкина, д. 48 | 1977 | 1977 | 2 267,70 | 2 267,70 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Щетинкина, д. 59 | 1994 | 2007 | 17 291,40 | 17 291,40 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Щетинкина, д. 61 | 1993 | 2007 | 15 044,70 | 15 044,70 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Щетинкина, д. 63 | 1989 | 1989 | 15 804,30 | 15 804,30 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Щетинкина, д. 65 | 1988 | 2011 | 4 566,80 | 4 566,80 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Щетинкина, д. 69 | 1977 | 2008 | 4 552,60 | 4 367,80 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Щетинкина, д. 70 | 1974 | 1974 | 8 439,00 | 8 439,00 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Щетинкина, д. 71 | 1973 | 2012 | 4 395,50 | 4 395,50 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Щетинкина, д. 73 | 1971 | 2010 | 2 796,50 | 2 796,50 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Щетинкина, д. 75 | 1974 | 2010 | 2 133,70 | 2 133,70 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Щетинкина, д. 76 | 1968 | 2009 | 5 457,10 | 5 273,80 | 2018 – 2020 |  | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Щетинкина, д. 78 | 1967 | 1967 | 3 520,80 | 3 390,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Щетинкина, д. 80 | 1966 | 1999 | 3 959,70 | 3 959,70 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Щорса, д. 5А | 1966 | 1966 | 379,20 | 379,20 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Щорса, д. 28 | 1990 | 1990 | 6 623,80 | 6 617,10 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Щорса, д. 30 | 1966 | 1966 | 2 716,10 | 2 716,10 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
| ИТОГО по г. Абакану | 3584060,30 | 3271866,49 |  |
| г. Саяногорск |
|  | рп Майна, ул. Гагарина, д. 53 | 1964 | 1964 | 497,40 | 456,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Гагарина, д. 57 | 1965 | 2009 | 516,90 | 489,00 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | рп Майна, ул. Гагарина, д. 59 | 1965 | 1965 | 528,20 | 491,90 | 2042 – 2043 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 |
|  | рп Майна, ул. Гагарина, д. 61 | 1965 | 2009 | 527,50 | 486,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | рп Майна, ул. Гагарина, д. 63 | 1965 | 2009 | 526,50 | 485,40 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | рп Майна, ул. Гагарина, д. 65 | 1965 | 2009 | 527,00 | 484,10 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | рп Майна, ул. Гагарина, д. 67 | 1965 | 2009 | 524,00 | 484,00 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 1 | 1968 | 1968 | 533,10 | 493,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 2 | 1968 | 1968 | 537,10 | 496,40 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 3 | 1968 | 1968 | 529,50 | 486,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 4 | 1968 | 1968 | 539,50 | 498,20 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 |
|  | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 6 | 1968 | 2009 | 531,60 | 490,10 | 2036 – 2038 |  | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 8 | 1968 | 1968 | 539,84 | 496,60 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 |
|  | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 10 | 1968 | 1968 | 541,00 | 498,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Калинина, д. 18 | 2013 | 2013 | 906,70 | 740,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | рп Майна, ул. Калинина, д. 20А | 1970 | 1970 | 382,70 | 325,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Калинина, д. 48 | 1952 | 1952 | 250,20 | 227,50 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Калинина, д. 50 | 1955 | 1955 | 252,30 | 228,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Калинина, д. 54 | 1955 | 1955 | 267,80 | 267,80 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Короленко, д. 26 | 1964 | 1964 | 552,30 | 511,50 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Короленко, д. 28 | 1964 | 1964 | 547,40 | 507,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Короленко, д. 29 | 1964 | 1964 | 531,80 | 490,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Короленко, д. 30 | 2008 | 2008 | 786,00 | 721,06 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | рп Майна, ул. Короленко, д. 35 | 2010 | 2010 | 786,00 | 726,00 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | рп Майна, ул. Короленко, д. 37 | 1967 | 1967 | 529,90 | 490,80 | 2014 – 2017 |  | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 31 | 1967 | 1967 | 528,90 | 488,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 32 | 1968 | 2009 | 541,70 | 501,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 33 | 1967 | 1967 | 416,10 | 374,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 34 | 1968 | 1968 | 538,00 | 497,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 36 | 1964 | 1964 | 532,00 | 492,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 38 | 1987 | 1987 | 909,80 | 785,20 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 39 | 1955 | 1955 | 594,10 | 564,10 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 40 | 1991 | 1991 | 913,90 | 785,00 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 50 | 1964 | 1964 | 519,00 | 441,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 52 | 1954 | 1954 | 535,00 | 493,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 53 | 1952 | 1952 | 254,65 | 229,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 54 | 1964 | 1964 | 532,70 | 492,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 55 | 1952 | 1952 | 248,40 | 226,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 56 | 1964 | 1964 | 532,20 | 490,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 57 | 1952 | 1952 | 593,50 | 569,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 58 | 1964 | 1964 | 538,00 | 493,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 59 | 1952 | 1952 | 251,83 | 230,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 60 | 1964 | 1964 | 533,50 | 492,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Ленина, д. 61 | 1952 | 1952 | 253,80 | 228,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Островского, д. 6 | 1955 | 1955 | 251,60 | 228,50 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Островского, д. 8 | 1955 | 1955 | 248,60 | 226,20 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Островского, д. 10 | 1955 | 2009 | 510,60 | 487,40 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
|  | рп Майна, ул. Победы, д. 11 | 1959 | 2009 | 649,00 | 589,80 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | рп Майна, ул. Пристанская, д. 10 | 1955 | 1955 | 529,60 | 487,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Рабовича, д. 1 | 1969 | 1969 | 532,20 | 492,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Рабовича, д. 3 | 1969 | 1969 | 533,30 | 467,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Рабовича, д. 9 | 1969 | 1969 | 302,20 | 279,40 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 6 | 1969 | 1969 | 248,90 | 228,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 8 | 1955 | 1955 | 244,70 | 224,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 9 | 1955 | 1955 | 247,00 | 226,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 11 | 1955 | 1955 | 247,20 | 226,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | рп Черемушки, д. 1 | 1979 | 2009 | 4 353,50 | 3 944,90 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | рп Черемушки, д. 2 | 1973 | 2009 | 4 316,60 | 3 920,90 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | рп Черемушки, д. 3 | 1974 | 1974 | 5 798,70 | 5 227,50 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | рп Черемушки, д. 4 | 1976 | 1976 | 2 905,50 | 2 634,50 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 5 | 1973 | 1973 | 5 787,40 | 5 252,74 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | рп Черемушки, д. 6 | 1972 | 2009 | 5 592,30 | 5 205,85 | 2042 – 2043 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 |
|  | рп Черемушки, д. 7 | 1973 | 2009 | 5 807,60 | 5 313,80 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | рп Черемушки, д. 8 | 1970 | 2009 | 5 825,60 | 5 271,00 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | рп Черемушки, д. 9 | 1971 | 2009 | 2 869,70 | 2 640,89 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | рп Черемушки, д. 10 | 1978 | 2009 | 2 784,00 | 2 364,30 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | рп Черемушки, д. 11 | 1978 | 1978 | 2 828,30 | 2 609,20 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 11А | 1979 | 1979 | 4 338,40 | 3 940,90 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 12 | 1979 | 2009 | 5 829,30 | 5 238,20 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | рп Черемушки, д. 13 | 1975 | 1975 | 3 394,00 | 3 394,00 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 20 | 1977 | 1977 | 4 290,00 | 3 948,50 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | рп Черемушки, д. 21 | 1977 | 1977 | 2 858,10 | 2 632,50 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | рп Черемушки, д. 22 | 1977 | 1977 | 5 849,20 | 5 272,16 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 23 | 1976 | 2009 | 5 822,70 | 5 259,90 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | рп Черемушки, д. 24 | 1976 | 1976 | 4 314,70 | 3 955,50 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 37 | 1976 | 1976 | 5 824,10 | 5 265,60 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 38 | 1975 | 1975 | 2 919,80 | 2 649,70 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 39 | 1976 | 1976 | 2 906,50 | 2 628,30 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 40 | 1976 | 1976 | 4 319,40 | 3 904,50 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 41 | 1975 | 2009 | 5 868,40 | 5 296,76 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | рп Черемушки, д. 42 | 1974 | 2009 | 5 788,50 | 5 228,50 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
|  | рп Черемушки, д. 43 | 1974 | 2009 | 5 713,40 | 5 410,08 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | рп Черемушки, д. 44 | 1975 | 2009 | 5 784,10 | 5 299,40 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | рп Черемушки, д. 45 | 1975 | 2009 | 5 832,00 | 5 266,05 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | рп Черемушки, д. 65 | 1980 | 1980 | 2 877,20 | 2 611,70 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 66 | 1981 | 1981 | 2 874,20 | 2 681,40 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 67 | 1981 | 1981 | 2 911,70 | 2 653,10 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 68 | 1986 | 1986 | 4 518,20 | 4 095,50 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | рп Черемушки, д. 69 | 1987 | 1987 | 2 227,30 | 1 973,90 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | рп Черемушки, д. 70 | 1989 | 1989 | 5 226,10 | 4 608,00 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | рп Черемушки, д. 72 | 1981 | 1982 | 2 893,00 | 2 624,78 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 73 | 1984 | 1984 | 2 891,70 | 2 644,00 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 74 | 1984 | 1984 | 1 452,60 | 1 310,60 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 75 | 1985 | 1985 | 2 899,20 | 2 628,60 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | рп Черемушки, д. 76 | 1985 | 1985 | 2 923,60 | 2 665,00 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | рп Черемушки, д. 77 | 1984 | 1984 | 2 920,60 | 2 655,30 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | рп Черемушки, д. 78 | 1985 | 1985 | 2 908,60 | 2 642,70 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | рп Черемушки, д. 79 | 1991 | 2010 | 6 528,40 | 5 971,80 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | рп Черемушки, д. 80 | 1997 | 1997 | 2 299,00 | 1 969,20 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | рп Черемушки, д. 81 | 1997 | 1997 | 1 439,20 | 1 296,70 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | рп Черемушки, д. 82 | 1996 | 1996 | 1 440,50 | 1 299,30 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | рп Черемушки, д. 83 | 1999 | 1999 | 2 224,20 | 1 952,10 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | рп Черемушки, д. 84 | 2003 | 2003 | 2 228,30 | 1 957,39 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | рп Черемушки, д. 87 | 1987 | 1987 | 1 446,70 | 1 317,30 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | рп Черемушки, д. 88 | 1986 | 1986 | 2 926,60 | 2 645,30 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | рп Черемушки, д. 89 | 1985 | 1985 | 1 458,10 | 1 318,80 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Енисейский, д. 1 | 1975 | 1975 | 5 788,60 | 5 214,70 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Енисейский, д. 2 | 1975 | 1975 | 4 370,00 | 4 116,50 | 2027 – 2029 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Енисейский, д. 4 | 1972 | 1972 | 5 807,70 | 5 265,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | мкр Енисейский, д. 5/6 | 1974 | 1974 | 5 805,00 | 5 254,20 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Енисейский, д. 7 | 1976 | 1976 | 2 897,50 | 2 622,90 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Енисейский, д. 8 | 1976 | 2009 | 2 895,00 | 2 622,30 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Енисейский, д. 9 | 1973 | 1973 | 2 894,80 | 2 656,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | мкр Енисейский, д. 10 | 1968 | 1968 | 2 893,40 | 2 619,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | мкр Енисейский, д. 10А | 2001 | 2001 | 1 468,50 | 830,60 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Енисейский, д. 10Б | 2001 | 2001 | 2 471,80 | 1 527,90 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Енисейский, д. 11 | 1969 | 1969 | 4 366,50 | 3 932,90 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | мкр Енисейский, д. 12 | 1969 | 1969 | 4 360,70 | 3 927,50 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | мкр Енисейский, д. 13 | 1969 | 1969 | 4 392,70 | 3 926,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | мкр Енисейский, д. 14 | 1969 | 2009 | 4 345,10 | 3 943,10 | 2027 – 2029 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Енисейский, д. 15 | 1968 | 1968 | 4 353,50 | 3 936,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | мкр Енисейский, д. 16 | 1971 | 1971 | 5 823,10 | 5 363,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | мкр Енисейский, д. 17 | 1982 | 1982 | 1 447,40 | 1 307,50 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Енисейский, д. 18 | 1982 | 1982 | 1 445,59 | 1 305,49 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 1 | 1974 | 1974 | 4 101,40 | 4 101,40 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | мкр Заводской, д. 2 | 1973 | 1973 | 2 885,60 | 2 612,70 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2024 – 2026 | 2018 – 2020 |
|  | мкр Заводской, д. 3 | 1974 | 1974 | 4 354,70 | 3 942,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | мкр Заводской, д. 4 | 1972 | 1972 | 4 346,90 | 3 908,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | мкр Заводской, д. 5 | 1975 | 1975 | 2 910,80 | 2 618,90 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Заводской, д. 6 | 1976 | 1976 | 4 314,80 | 3 922,70 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 7 | 1976 | 2003 | 5 275,00 | 5 275,00 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 8 | 1975 | 1975 | 3 718,80 | 3 346,60 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 9 | 1972 | 1972 | 3 579,20 | 3 474,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
|  | мкр Заводской, д. 10 | 1981 | 1981 | 2 701,60 | 2 698,20 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 11 | 1980 | 1980 | 2 961,80 | 2 691,80 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 12 | 1979 | 1979 | 2 912,00 | 2 637,70 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 13 | 1979 | 1979 | 2 911,50 | 2 623,10 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 14 | 1978 | 1978 | 4 342,40 | 3 929,20 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 15 | 1978 | 1978 | 4 341,40 | 3 927,70 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 15А | 1989 | 1989 | 1 469,80 | 1 321,70 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Заводской, д. 15Б | 1989 | 1989 | 1 484,50 | 1 317,90 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Заводской, д. 16 | 1979 | 2009 | 4 446,10 | 4 031,80 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Заводской, д. 17 | 1975 | 2009 | 5 841,50 | 5 265,30 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Заводской, д. 18 | 1975 | 1975 | 6 304,00 | 5 741,30 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 19 | 1975 | 1975 | 6 283,10 | 5 729,80 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 20 | 1978 | 1978 | 3 628,39 | 3 294,80 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 21 | 1976 | 1976 | 4 764,60 | 4 354,30 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 22 | 1976 | 1976 | 2 958,80 | 2 678,10 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 23 | 1976 | 1976 | 2 974,40 | 2 696,30 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 24 | 1977 | 2003 | 2 967,50 | 2 688,30 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 25 | 1977 | 1977 | 3 007,80 | 2 749,80 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 26 | 1980 | 1980 | 3 065,70 | 2 818,00 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 27 | 1986 | 2009 | 4 456,80 | 3 180,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Заводской, д. 30 | 1989 | 2009 | 2 844,80 | 2 395,80 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Заводской, д. 32 | 1978 | 1978 | 3 057,00 | 2 799,90 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 33 | 1979 | 1979 | 2 962,30 | 2 695,40 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 35 | 1976 | 1976 | 4 806,40 | 4 388,00 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 36 | 1979 | 1979 | 4 728,20 | 4 154,00 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 37 | 1978 | 1978 | 4 646,90 | 4 241,40 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 38 | 1987 | 1987 | 4 532,00 | 4 065,20 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Заводской, д. 41 | 1983 | 2009 | 37 845,45 | 33 256,40 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Заводской, д. 43 | 1978 | 1978 | 4 932,70 | 4 397,09 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 44 | 1981 | 1981 | 4 855,80 | 4 364,70 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 45 | 1981 | 1981 | 3 541,90 | 3 188,30 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Заводской, д. 46 | 1981 | 1981 | 3 077,85 | 3 077,85 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 47 | 1981 | 2009 | 4 813,90 | 4 400,70 | 2021 – 2023 |  | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 48 | 1980 | 1980 | 2 923,90 | 2 697,35 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 49 | 1980 | 1980 | 2 971,90 | 2 657,80 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 50 | 1979 | 1979 | 4 777,40 | 4 408,70 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 51 | 1980 | 1980 | 2 970,10 | 2 697,80 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 53 | 1978 | 1978 | 4 770,30 | 4 366,30 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 54 | 1978 | 1978 | 2 982,30 | 2 690,10 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 55 | 1980 | 2009 | 2 963,00 | 2 697,40 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Заводской, д. 56 | 1979 | 2009 | 2 967,10 | 2 699,60 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Заводской, д. 57 | 1984 | 2009 | 10 199,22 | 9 386,89 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Заводской, д. 59 | 1983 | 1983 | 8 305,92 | 7 597,75 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Заводской, д. 64 | 2003 | 2003 | 3 191,70 | 2 618,00 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 1 | 1986 | 1986 | 21 187,90 | 18 637,70 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 2 | 1981 | 1981 | 6 505,10 | 5 904,70 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 3 | 1980 | 2009 | 4 350,00 | 3 934,00 | 2042 – 2043 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 4 | 1980 | 2009 | 4 337,20 | 3 927,10 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 5 | 1981 | 1981 | 4 306,30 | 3 895,70 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 6 | 1980 | 1980 | 5 799,30 | 5 224,40 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 7 | 1985 | 1985 | 13 784,50 | 12 550,50 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 8 | 1987 | 2009 | 26 328,60 | 23 314,60 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 9 | 1987 | 1987 | 6 791,92 | 6 043,38 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 10 | 1983 | 1983 | 2 975,90 | 2 744,20 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 11 | 1983 | 1983 | 2 911,60 | 2 738,00 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Интернаци-ональный, д. 12 | 1986 | 1986 | 2 963,30 | 2 749,30 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 13 | 1987 | 2009 | 5 365,50 | 3 872,90 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 17 | 1991 | 1991 | 8 249,70 | 7 343,20 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 21 | 1991 | 1991 | 10 200,00 | 9 177,50 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 22 | 1987 | 1987 | 4 322,70 | 3 888,70 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 23 | 1994 | 1994 | 7 592,30 | 6 856,20 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | мкр Интернацио-нальный, д. 25, корп. 1 | 2010 | 2011 | 6 360,00 | 4 996,40 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Комсомольский, д. 61 | 1978 | 1978 | 1 447,50 | 1 400,50 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Комсомольский, д. 62 | 1978 | 1978 | 1 447,10 | 1 306,80 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Комсомольский, д. 63 | 1978 | 1978 | 1 456,30 | 1 311,54 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Комсомольский, д. 64 | 1978 | 1978 | 2 901,70 | 2 618,20 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Комсомольский, д. 67 | 1978 | 1978 | 2 884,16 | 2 606,97 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Комсомольский, д. 68 | 1979 | 1979 | 4 319,10 | 3 923,10 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Комсомольский, д. 69 | 1978 | 1978 | 4 349,50 | 3 916,10 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Комсомольский, д. 70 | 1978 | 1978 | 5 804,10 | 5 262,60 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Комсомольский, д. 71 | 1978 | 1978 | 2 881,70 | 2 614,70 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Комсомольский, д. 72 | 1977 | 1977 | 2 924,80 | 2 648,80 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Комсомольский, д. 73 | 1977 | 1977 | 4 342,50 | 3 931,60 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Комсомольский, д. 74 | 1982 | 1982 | 6 932,80 | 6 543,80 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Комсомольский, д. 75 | 1977 | 1977 | 2 911,50 | 2 711,90 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Комсомольский, д. 76 | 1977 | 1977 | 2 894,20 | 2 622,20 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Ленинградский, д. 1 | 1986 | 1986 | 14 570,70 | 12 999,90 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 1А | 1987 | 1987 | 3 157,70 | 2 800,90 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 2 | 1984 | 1984 | 2 984,10 | 2 837,20 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Ленинградский, д. 3 | 1984 | 1986 | 2 984,10 | 2 650,10 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 4 | 1987 | 1987 | 22 580,30 | 20 238,50 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 5А | 1988 | 1988 | 4 367,10 | 3 952,70 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 6 | 1985 | 1985 | 2 890,20 | 2 611,50 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 8 | 1984 | 1984 | 2 908,70 | 2 639,80 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 9 | 1987 | 1987 | 2 902,20 | 2 637,70 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 10 | 1987 | 1987 | 2 871,20 | 2 643,40 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 11 | 1987 | 1987 | 2 896,60 | 2 614,40 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 12 | 1987 | 1987 | 2 918,70 | 2 636,30 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 13 | 1991 | 1991 | 1 522,90 | 1 340,10 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Ленинградский, д. 13А | 1993 | 1993 | 2 889,90 | 2 612,00 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Ленинградский, д. 15 | 1984 | 1984 | 2 908,81 | 2 631,12 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Ленинградский, д. 18 | 1984 | 1984 | 3 633,80 | 3 369,00 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Ленинградский, д. 18А | 1990 | 1990 | 1 472,50 | 1 328,80 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 18Б | 1990 | 1990 | 2 913,10 | 2 628,90 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 19 | 1983 | 1983 | 4 814,01 | 4 814,01 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Ленинградский, д. 19А | 1991 | 1991 | 1 457,30 | 1 315,80 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Ленинградский, д. 21А | 1983 | 1983 | 3 664,35 | 3 482,72 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Ленинградский, д. 21Б | 1982 | 1982 | 3 658,31 | 3 338,84 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Ленинградский, д. 22 | 1983 | 1983 | 3 639,70 | 3 384,98 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Ленинградский, д. 23 | 1985 | 1985 | 3 643,70 | 3 413,09 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 23А | 1984 | 1984 | 3 632,64 | 3 411,72 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 23Б | 1984 | 1984 | 3 557,00 | 3 412,89 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 24А | 1984 | 2009 | 3 620,30 | 3 336,70 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Ленинградский, д. 24Б | 1984 | 1984 | 3 612,17 | 3 333,40 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Ленинградский, д. 25 | 1984 | 2009 | 4 272,40 | 3 413,00 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Ленинградский, д. 25А | 1985 | 1985 | 3 644,22 | 3 292,02 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 25Б | 1984 | 1984 | 3 674,20 | 3 380,10 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 26А | 1985 | 1985 | 3 651,00 | 3 487,23 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 26Б | 1985 | 1985 | 3 613,10 | 3 351,15 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 32 | 1987 | 2009 | 4 246,00 | 2 960,80 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Ленинградский, д. 33 | 1987 | 1987 | 2 833,77 | 2 371,97 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 34 | 1987 | 1987 | 2 837,40 | 2 372,90 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 37 | 1989 | 1989 | 4 366,00 | 3 881,70 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 38 | 1988 | 1988 | 8 645,30 | 7 235,90 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 41 | 1988 | 1989 | 26 423,90 | 23 586,36 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 43 | 1989 | 1990 | 22 210,51 | 19 787,11 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 47 | 1989 | 1990 | 13 715,04 | 12 181,24 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 48 | 1988 | 1988 | 12 199,30 | 10 879,40 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 49 | 1988 | 1988 | 8 188,70 | 7 291,29 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Ленинградский, д. 50 | 2008 | 2008 | 1 499,50 | 1 499,50 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Советский, д. 2 | 1985 | 1985 | 23 156,60 | 20 738,33 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Советский, д. 3 | 1980 | 1980 | 2 974,90 | 2 702,00 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 4 | 1982 | 1981 | 3 137,50 | 3 137,50 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 5 | 1982 | 1982 | 2 983,20 | 2 788,10 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 6 | 1981 | 1981 | 2 978,30 | 2 710,00 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 8 | 1982 | 1982 | 2 971,80 | 2 713,20 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 9 | 1987 | 2009 | 12 583,23 | 10 735,03 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Советский, д. 14 | 1992 | 1992 | 2 775,60 | 2 491,60 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Советский, д. 16 | 1987 | 1987 | 6 291,65 | 5 607,05 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Советский, д. 17 | 1982 | 1982 | 2 965,60 | 2 696,90 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 18 | 1983 | 1983 | 2 975,40 | 2 694,60 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 19 | 1981 | 2009 | 2 983,70 | 2 713,80 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Советский, д. 20 | 1981 | 1981 | 2 980,60 | 2 711,40 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 21 | 1989 | 1989 | 2 871,30 | 2 421,70 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Советский, д. 22 | 1990 | 1990 | 2 806,80 | 2 357,50 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Советский, д. 25А | 1982 | 1982 | 3 718,25 | 3 718,25 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 25Б | 1982 | 1982 | 3 612,20 | 3 352,70 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 26 | 1982 | 1982 | 5 873,50 | 5 292,30 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 27 | 1984 | 1984 | 4 797,00 | 4 439,55 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Советский, д. 28 | 1984 | 1984 | 3 000,56 | 2 692,62 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Советский, д. 29 | 1996 | 1997 | 13 132,60 | 11 836,70 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | мкр Советский, д. 31 | 1985 | 1985 | 5 007,30 | 4 684,10 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Советский, д. 32 | 1982 | 1982 | 4 808,50 | 4 390,40 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 33 | 1982 | 1982 | 4 799,90 | 4 552,00 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 34 | 1990 | 1990 | 1 551,60 | 1 551,60 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Советский, д. 34А | 1990 | 1990 | 1 488,80 | 1 332,90 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Советский, д. 34Б | 1991 | 1991 | 1 486,90 | 1 259,20 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Советский, д. 35 | 1983 | 1983 | 2 917,20 | 2 632,90 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 36 | 1983 | 1983 | 2 919,10 | 2 639,16 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 37 | 1983 | 1983 | 2 909,20 | 2 568,40 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 38 | 1983 | 1983 | 2 954,50 | 2 652,40 | 2021 – 2023 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | мкр Советский, д. 40 | 1987 | 1987 | 7 383,20 | 7 298,60 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Советский, д. 44 | 2008 | 2008 | 11 518,70 | 11 518,70 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 1 | 1995 | 1995 | 23 382,40 | 21 138,60 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | мкр Центральный, д. 2 | 1989 | 1989 | 5 303,10 | 4 947,30 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Центральный, д. 2А | 1990 | 1990 | 1 753,40 | 1 584,40 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Центральный, д. 2Б | 1991 | 1991 | 5 275,60 | 4 537,20 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Центральный, д. 2В | 1990 | 1990 | 5 357,50 | 4 553,60 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Центральный, д. 3 | 1990 | 2009 | 10 131,30 | 9 102,80 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Центральный, д. 6 | 1990 | 1990 | 6 339,10 | 5 676,60 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Центральный, д. 8 | 1991 | 1991 | 13 234,40 | 11 767,20 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Центральный, д. 9 | 1992 | 1992 | 4 285,30 | 4 006,10 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Центральный, д. 10 | 1991 | 2009 | 13 117,20 | 11 734,30 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 11 | 1995 | 1995 | 4 253,90 | 3 776,80 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | мкр Центральный, д. 12 | 2001 | 2001 | 3 272,50 | 3 244,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 13 | 2005 | 2005 | 5 708,80 | 2 583,50 | 2042 – 2043 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 13А | 2004 | 2008 | 1 542,60 | 850,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 17 | 1991 | 1991 | 11 901,50 | 10 578,40 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | мкр Центральный, д. 18 | 1993 | 1993 | 14 107,10 | 12 496,00 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Центральный, д. 19 | 1993 | 1993 | 8 318,20 | 8 318,20 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Центральный, д. 20 | 2004 | 2004 | 2 721,00 | 2 646,70 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 21 | 2002 | 2002 | 2 750,00 | 2 693,20 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Центральный, д. 22/1, корп. 1 | 2003 | 2003 | 1 363,40 | 1 340,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Центральный, д. 22/1, корп. 2 | 2001 | 2001 | 1 339,30 | 1 339,30 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Центральный, д. 23 | 1998 | 1998 | 6 468,10 | 6 468,10 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | мкр Центральный, д. 23А | 2003 | 2003 | 1 640,10 | 1 417,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Центральный, д. 25 | 1993 | 1993 | 1 344,30 | 1 344,30 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Центральный, д. 26 | 1994 | 1994 | 1 353,10 | 1 353,10 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 27 | 1995 | 1995 | 2 003,40 | 2 003,40 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Центральный, д. 28, корп. 1 | 2011 | 2011 | 5 100,20 | 4 065,80 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Центральный, д. 28, корп. 2 | 2011 | 2011 | 3 935,20 | 2 463,10 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 28, корп. 3 | 2012 | 2012 | 5 104,70 | 2 460,70 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 28, корп. 4 | 2013 | 2013 | 3 038,00 | 2 027,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 28, корп. 5 | 2012 | 2012 | 3 037,90 | 2 027,80 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 32 | 2008 | 2008 | 4 836,20 | 4 380,70 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 34 | 2008 | 2008 | 3 255,90 | 2 829,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 34, корп. 2 | 2009 | 2009 | 3 181,40 | 2 373,10 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 34, корп. 3 | 2010 | 2010 | 1 055,30 | 962,80 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Центральный, д. 34, корп. 4 | 2009 | 2009 | 3 193,70 | 2 370,00 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 35 | 1991 | 1991 | 2 136,70 | 1 937,30 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Центральный, д. 36 | 2006 | 2006 | 7 222,80 | 6 421,20 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 37 | 2005 | 2005 | 1 961,70 | 1 735,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 38 | 2006 | 2006 | 7 222,00 | 6 468,40 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Центральный, д. 39 | 2009 | 2009 | 3 231,40 | 2 545,80 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | мкр Центральный, д. 40 | 2007 | 2007 | 3 949,00 | 3 949,00 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | мкр Южный, д. 1 | 1988 | 1988 | 2 941,80 | 2 659,20 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Южный, д. 2 | 1989 | 1989 | 2 958,80 | 2 650,60 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Южный, д. 3 | 1989 | 1989 | 2 928,00 | 2 642,40 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Южный, д. 4 | 1989 | 1989 | 1 480,30 | 1 324,90 | 2024 – 2026 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | мкр Южный, д. 5 | 1992 | 1992 | 2 937,50 | 2 647,10 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Южный, д. 6 | 1990 | 1990 | 1 469,60 | 1 324,70 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Южный, д. 7 | 1991 | 1991 | 2 096,40 | 1 896,60 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | мкр Южный, д. 8 | 1994 | 1994 | 4 477,70 | 4 116,20 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Лесная, д. 40 | 1991 | 1991 | 229,40 | 225,80 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Школьная, д. 10 | 1987 | 1987 | 1 423,40 | 1 319,20 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 1 | 2010 | 2010 | 1 509,30 | 1 008,60 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 2 | 2010 | 2010 | 4 348,00 | 3 569,30 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 3 | 2010 | 2010 | 4 337,00 | 3 561,50 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Юбилейная, д. 3А, корп. 4 | 2011 | 2011 | 1 732,10 | 1 286,20 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Юбилейная, д. 9 | 1987 | 1987 | 617,70 | 566,70 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Юбилейная, д. 15А | 1978 | 1978 | 948,80 | 458,20 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
| ИТОГО по г. Саяногорску | 1386347,74 | 1241521,60 |  |
| г. Сорск |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1972 | 1972 | 4 935,60 | 4 525,30 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1969 | 1969 | 4 311,63 | 4 311,63 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | 397,60 | 397,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1951 | 1951 | 392,90 | 392,10 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1968 | 1968 | 3 106,20 | 3 082,13 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 9 | 1972 | 1972 | 3 211,05 | 3 211,05 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | 1952 | 915,20 | 874,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | 1952 | 546,90 | 537,40 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 30 | 2013 | 2013 | 735,00 | 635,00 | 2027 – 2029 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | 542,60 | 530,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1960 | 1960 | 877,10 | 877,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 38 | 1953 | 1953 | 995,00 | 737,50 | 2014 – 2017 |  | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 40 | 1953 | 1979 | 721,00 | 641,00 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 44 | 1953 | 1953 | 744,10 | 622,80 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 46 | 1955 | 1978 | 813,50 | 760,50 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 48 | 1957 | 1957 | 845,70 | 729,90 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 52 | 1957 | 2011 | 1 530,50 | 1 530,50 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1958 | 1969 | 1 056,20 | 916,20 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1958 | 1958 | 384,00 | 384,00 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 58 | 1971 | 1971 | 814,60 | 756,30 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 60 | 1971 | 1971 | 616,70 | 551,80 | 2021 – 2023 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 62 | 1961 | 2011 | 616,80 | 556,70 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 70 | 1988 | 1988 | 3 196,00 | 3 196,00 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 70А | 1990 | 1990 | 3 183,72 | 3 183,72 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 70Б | 1990 | 1990 | 3 216,95 | 3 216,95 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Больничная, д. 1 | 1958 | 1973 | 1 636,13 | 1 636,13 | 2036 – 2038 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Больничная, д. 3 | 1968 | 1968 | 3 617,13 | 3 617,13 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Больничная, д. 5 | 1969 | 1969 | 1 559,70 | 1 559,70 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Гагарина, д. 3 | 1963 | 1963 | 1 303,80 | 1 303,80 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Гагарина, д. 4 | 1965 | 1965 | 4 598,40 | 4 598,40 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Гагарина, д. 5 | 1963 | 1963 | 1 291,40 | 1 260,40 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Гагарина, д. 6 | 1964 | 1964 | 2 638,00 | 2 442,26 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Дружбы, д. 1 | 1972 | 1972 | 5 180,10 | 4 736,33 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Дружбы, д. 3 | 1972 | 1972 | 3 550,80 | 3 373,30 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Дружбы, д. 5 | 1972 | 1972 | 6 277,50 | 6 257,75 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кирова, д. 5 | 1958 | 2011 | 635,50 | 633,70 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кирова, д. 7 | 1958 | 1958 | 800,90 | 789,90 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кирова, д. 9 | 1960 | 1960 | 328,20 | 328,20 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Кирова, д. 11 | 1960 | 1960 | 552,80 | 552,80 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кирова, д. 12 | 1964 | 1964 | 1 332,00 | 1 332,00 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Кирова, д. 14 | 1965 | 1965 | 1 651,00 | 1 651,00 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кирова, д. 15 | 1966 | 1966 | 1 661,20 | 1 661,20 | 2042 – 2043 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Кирова, д. 16 | 1964 | 1964 | 1 326,90 | 1 326,90 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Кирова, д. 17 | 1967 | 1967 | 1 756,30 | 1 756,30 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Кирова, д. 17А | 1990 | 1990 | 2 844,70 | 2 844,70 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 18 | 1985 | 1986 | 3 191,40 | 3 191,40 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 19 | 1980 | 1980 | 5 529,06 | 5 529,06 | 2033 – 2035 |  | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Кирова, д. 21 | 1977 | 1977 | 4 746,20 | 4 746,20 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Кирова, д. 22 | 1974 | 1974 | 4 809,32 | 4 809,32 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кирова, д. 23 | 1978 | 1978 | 4 754,75 | 4 754,75 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 24 | 1975 | 1975 | 5 314,65 | 5 314,65 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Кирова, д. 24А | 1988 | 1988 | 4 884,30 | 4 884,30 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Кирова, д. 25 | 1981 | 2012 | 4 425,10 | 4 407,63 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Кирова, д. 26 | 1974 | 1974 | 4 789,43 | 4 789,43 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кирова, д. 27 | 1981 | 1981 | 2 833,78 | 2 833,78 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 27А | 1988 | 1989 | 3 224,50 | 3 216,32 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 28 | 1975 | 1975 | 5 093,30 | 5 093,30 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 29 | 1982 | 1982 | 5 082,40 | 4 664,26 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 30 | 1975 | 1975 | 5 477,56 | 5 477,56 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Кирова, д. 31 | 1983 | 1984 | 4 421,20 | 4 405,90 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 32 | 1974 | 1974 | 4 645,43 | 4 645,43 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Кирова, д. 33 | 1985 | 2012 | 3 191,30 | 3 187,40 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 34 | 1979 | 1979 | 4 513,40 | 4 512,03 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 36 | 1972 | 1976 | 4 692,36 | 4 692,36 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Кирова, д. 38 | 1977 | 1977 | 4 907,83 | 4 907,83 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 40 | 1984 | 1984 | 4 404,00 | 4 374,10 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 42 | 1996 | 1996 | 5 564,40 | 5 564,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Кирова, д. 44 | 1978 | 1978 | 4 885,72 | 4 885,72 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 46 | 1983 | 1983 | 4 582,93 | 4 582,93 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 48 | 1983 | 1983 | 2 751,40 | 2 751,40 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Кирова, д. 48А | 1991 | 1991 | 3 668,30 | 3 668,30 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Кирова, д. 50 | 1986 | 2012 | 4 879,30 | 4 855,55 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Парковая, д. 1 | 1979 | 1979 | 388,90 | 361,10 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Парковая, д. 2 | 1979 | 1979 | 388,90 | 361,20 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Парковая, д. 3 | 1992 | 1992 | 3 523,50 | 3 198,00 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Парковая, д. 4 | 1993 | 1993 | 3 310,93 | 3 310,93 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пионерская, д. 12 | 1953 | 1953 | 588,40 | 520,50 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пионерская, д. 16 | 1952 | 1952 | 605,90 | 508,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пионерская, д. 19 | 1953 | 1953 | 864,40 | 730,50 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пионерская, д. 20 | 1957 | 1977 | 633,20 | 633,20 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пионерская, д. 21 | 1953 | 1953 | 496,40 | 496,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пионерская, д. 22 | 1957 | 1957 | 838,60 | 776,70 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пионерская, д. 23 | 1954 | 1954 | 404,80 | 338,20 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пионерская, д. 25 | 1955 | 1955 | 852,80 | 738,70 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пионерская, д. 27 | 1955 | 1955 | 857,20 | 790,40 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пионерская, д. 29 | 1957 | 1957 | 400,00 | 344,40 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пионерская, д. 31 | 1957 | 1957 | 396,00 | 331,00 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пионерская, д. 33 | 1957 | 1957 | 404,30 | 337,14 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пионерская, д. 35 | 1957 | 1957 | 778,70 | 632,10 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пионерская, д. 41 | 1963 | 1963 | 306,14 | 306,14 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пионерская, д. 43 | 1958 | 1958 | 820,70 | 534,00 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 3 | 1955 | 1971 | 374,30 | 354,20 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пушкина, д. 4 | 1955 | 1955 | 402,20 | 329,20 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пушкина, д. 5 | 1956 | 1971 | 381,80 | 322,60 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пушкина, д. 6 | 1956 | 1971 | 400,50 | 373,20 | 2018 – 2020 |  | 2033 – 2035 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Сайгачинская, д. 26А | 1991 | 1991 | 800,10 | 687,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Строительная, д. 1А | 1974 | 1974 | 543,90 | 524,60 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Строительная, д. 3 | 1961 | 1981 | 564,70 | 564,70 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Строительная, д. 3А | 1974 | 1975 | 550,80 | 504,20 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Строительная, д. 4 | 1958 | 1975 | 576,70 | 535,98 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Строительная, д. 5 | 1961 | 1961 | 270,40 | 270,40 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Строительная, д. 5А | 1974 | 1974 | 535,20 | 535,20 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Строительная, д. 6 | 1958 | 1984 | 309,60 | 267,90 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Строительная, д. 7 | 1961 | 1961 | 295,70 | 273,50 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Строительная, д. 10 | 1961 | 1961 | 558,00 | 535,80 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Строительная, д. 12 | 1961 | 1961 | 286,00 | 286,00 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Строительная, д. 14 | 1961 | 1961 | 557,40 | 541,30 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Строительная, д. 16 | 1970 | 1970 | 3 428,98 | 3 428,98 | 2024 – 2026 |  | 2033 – 2035 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Строительная, д. 18 | 1971 | 1971 | 1 560,00 | 1 560,00 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Толстого, д. 3 | 1953 | 1953 | 364,80 | 333,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Толстого, д. 5 | 1953 | 1971 | 367,10 | 353,20 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 |
| ИТОГО по г. Сорску | 234500,28 | 229 395,66 |  |
| г. Черногорск |
|  | рп Пригорск, д. 1 | 1988 | 1988 | 10 292,90 | 9 297,20 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | рп Пригорск, д. 2 | 1989 | 1989 | 8 543,00 | 7 657,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | рп. Пригорск, д. 3, корп. 1 | 1992 | 1992 | 3 924,90 | 3 529,00 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | рп Пригорск, д. 3, корп. 2 | 1991 | 1991 | 3 232,20 | 2 895,20 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | рп Пригорск, д. 4 | 1989 | 1989 | 10 344,20 | 9 366,20 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | рп Пригорск, д. 5 | 1986 | 1987 | 4 785,90 | 4 785,90 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | рп Пригорск, д. 8 | 1987 | 2012 | 2 444,00 | 2 399,50 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | рп Пригорск, д. 9 | 1987 | 1987 | 2 908,70 | 1 839,40 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | рп Пригорск, д. 13, корп. 1 | 1991 | 1991 | 2 622,10 | 2 497,80 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | п. КСК, д. 3 | 1963 | 1963 | 475,90 | 471,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | п. МПС, д. 2 | 1949 | 1949 | 532,61 | 474,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | п. МПС, д. 3 | 1950 | 1950 | 477,13 | 415,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | п. МПС, д. 5 | 1947 | 1947 | 744,14 | 704,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | п. МПС, д. 6 | 1949 | 2009 | 482,49 | 429,50 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | п. МПС, д. 7 | 1950 | 2009 | 477,73 | 412,90 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | п. МПС, д. 8 | 1953 | 2009 | 468,82 | 414,80 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | п. МПС, д. 9 | 1955 | 2009 | 477,45 | 420,70 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | п. МПС, д. 10 | 1952 | 1952 | 447,50 | 446,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | пер. Енисейский 1-й, д. 12 | 1990 | 1990 | 697,40 | 659,30 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | пер. Строительный 3-й, д. 2 | 1962 | 1962 | 251,40 | 212,40 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | пер. Строительный 3-й, д. 10 | 1977 | 1977 | 952,80 | 882,50 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | проспект Космонавтов, д. 1 | 1994 | 1994 | 11 071,40 | 9 689,00 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | проспект Космонавтов, д. 1В | 2009 | 2009 | 11 092,00 | 9 637,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Космонавтов, д. 2 | 1991 | 1991 | 2 889,00 | 2 391,00 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Космонавтов, д. 3 | 1976 | 1976 | 6 275,60 | 6 044,20 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | проспект Космонавтов, д. 4 | 1983 | 1983 | 2 961,30 | 2 681,50 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | проспект Космонавтов, д. 5 | 1979 | 1979 | 4 785,10 | 4 365,80 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | проспект Космонавтов, д. 6 | 1974 | 1974 | 3 001,40 | 2 726,10 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Космонавтов, д. 7 | 1973 | 1973 | 2 959,60 | 2 732,80 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Космонавтов, д. 8 | 1973 | 1973 | 6 301,00 | 5 732,00 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Космонавтов, д. 8А | 1974 | 1974 | 6 230,00 | 5 657,10 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Космонавтов, д. 8Б | 1974 | 1974 | 6 310,90 | 5 734,60 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Космонавтов, д. 8В | 1974 | 1974 | 3 011,80 | 2 731,00 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Космонавтов, д. 9 | 1973 | 1973 | 2 932,70 | 2 710,70 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Космонавтов, д. 10 | 1977 | 1977 | 6 308,20 | 5 669,40 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | проспект Космонавтов, д. 10А | 1974 | 1974 | 4 929,10 | 4 429,60 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Космонавтов, д. 11 | 1973 | 1973 | 2 996,30 | 2 716,80 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Космонавтов, д. 13 | 1974 | 1974 | 6 348,70 | 5 762,06 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Космонавтов, д. 15 | 1973 | 1973 | 4 940,60 | 4 611,60 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Космонавтов, д. 17 | 1973 | 1973 | 2 986,40 | 2 717,40 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Космонавтов, д. 18, корп. 1 | 1984 | 2012 | 5 773,30 | 4 848,21 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Космонавтов, д. 18, корп. 2 | 1984 | 2012 | 5 830,50 | 4 678,50 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Космонавтов, д. 18В | 1994 | 1994 | 5 414,00 | 5 017,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | проспект Космонавтов, д. 19 | 1973 | 1973 | 2 952,90 | 2 678,82 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Космонавтов, д. 19А | 1982 | 1982 | 10 312,10 | 9 114,20 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | проспект Космонавтов, д. 20 | 1970 | 1970 | 5 831,00 | 5 513,90 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Космонавтов, д. 20А | 1970 | 1970 | 2 744,50 | 2 541,30 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Космонавтов, д. 23 | 1968 | 1968 | 3 807,00 | 3 563,50 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Космонавтов, д. 23А | 1966 | 1966 | 3 804,70 | 3 530,30 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Космонавтов, д. 24 | 1971 | 1971 | 3 014,40 | 2 782,60 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Космонавтов, д. 24А | 1973 | 1973 | 4 842,80 | 4 422,70 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Космонавтов, д. 25 | 1964 | 1964 | 3 175,60 | 3 175,60 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Космонавтов, д. 26А | 1973 | 1973 | 6 357,00 | 5 781,10 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | проспект Космонавтов, д. 27 | 1965 | 1965 | 2 970,20 | 2 941,70 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Космонавтов, д. 29 | 1967 | 1967 | 3 356,90 | 3 120,60 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Космонавтов, д. 31 | 1966 | 1966 | 3 183,80 | 3 170,50 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | проспект Космонавтов, д. 31А | 1965 | 1965 | 3 416,50 | 3 170,00 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | проспект Космонавтов, д. 33 | 1978 | 1978 | 6 242,60 | 5 699,60 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | проспект Космонавтов, д. 35А | 2006 | 2006 | 3 215,20 | 2 900,25 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Космонавтов, д. 37 | 1977 | 1977 | 3 591,40 | 3 319,00 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | проспект Космонавтов, д. 38 | 2014 | 2014 | 2830,10 | 1936,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | проспект Космонавтов, д. 39 | 1985 | 1985 | 14 384,60 | 12 951,90 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | проспект Космонавтов, д. 41 | 1988 | 2013 | 8 233,90 | 7 292,90 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | проспект Космонавтов, д. 43 | 1990 | 1990 | 3 581,30 | 3 554,40 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | проспект Космонавтов, д. 44А | 1983 | 1983 | 4 835,10 | 4 385,10 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | проспект Космонавтов, д. 44Б | 1983 | 1983 | 4 696,70 | 4 374,10 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | проспект Космонавтов, д. 44В | 1983 | 1983 | 4 789,10 | 4 373,50 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | проспект Космонавтов, д. 51 | 1983 | 1983 | 3 003,50 | 2 723,10 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. 30 лет Победы, д. 130 | 1991 | 1991 | 525,10 | 525,10 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1952 | 2009 | 441,10 | 402,60 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1952 | 1965 | 468,40 | 391,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1952 | 2009 | 441,51 | 408,00 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Базарная, д. 3 | 1987 | 2009 | 551,30 | 516,30 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Базарная, д. 6 | 1985 | 2009 | 542,90 | 508,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | 1990 | 1990 | 5 370,90 | 4 942,10 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Бограда, д. 55 | 1968 | 1968 | 3 765,70 | 3 516,50 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Бограда, д. 57 | 1971 | 1971 | 3 012,80 | 2 733,30 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Бограда, д. 59 | 1965 | 1965 | 3 417,10 | 3 073,80 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Бограда, д. 61 | 1967 | 1967 | 2 660,00 | 2 523,70 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Бограда, д. 96 | 1976 | 1976 | 4 824,50 | 4 409,40 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Бограда, д. 102 | 1953 | 2013 | 933,50 | 850,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Гастелло, д. 9 | 1951 | 2009 | 245,90 | 219,20 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Гастелло, д. 10 | 1950 | 1950 | 246,18 | 218,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 6 | 1991 | 1991 | 5 016,40 | 4 476,80 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 6Б | 2014 | 2014 | 7723,80 | 5781,60 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 8А | 1990 | 1990 | 5 423,70 | 4 902,15 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 8В | 1993 | 1993 | 5 395,80 | 4 884,60 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 11 | 2013 | 2013 | 11859,50 | 7518,10 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 15 | 2013 | 2013 | 7626,50 | 6695,60 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 17А | 1986 | 1986 | 3 934,80 | 3 464,90 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 17Б | 1990 | 1990 | 3 991,90 | 3 507,50 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 19 | 1977 | 1977 | 6 248,26 | 5 731,06 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 21 | 1979 | 1979 | 2 954,30 | 2 697,90 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 23 | 1977 | 1977 | 4 816,10 | 4 393,56 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 25 | 1976 | 1976 | 6 329,70 | 5 814,00 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 27 | 1977 | 2008 | 3 001,60 | 2 720,90 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 29 | 1978 | 1978 | 4 814,10 | 4 396,10 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 31 | 1977 | 2009 | 4 827,30 | 4 382,90 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 33 | 1979 | 1979 | 4 784,60 | 4 358,14 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 35 | 1979 | 1979 | 4 392,40 | 4 391,50 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Генерала Тихонова, д. 37 | 1978 | 1978 | 4 753,01 | 4 326,90 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Дзержинского, д. 2 | 1964 | 2009 | 2 594,00 | 2 594,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Дзержинского, д. 4 | 1954 | 2009 | 3 813,00 | 3 553,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Дзержинского, д. 4А | 1960 | 1960 | 1 105,60 | 1 078,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Дзержинского, д. 6 | 1982 | 1982 | 3 149,60 | 2 859,30 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Дзержинского, д. 6А | 1964 | 2009 | 693,60 | 630,00 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Дзержинского, д. 8 | 1969 | 1969 | 3 800,90 | 3 499,90 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Дзержинского, д. 12А | 1970 | 1970 | 5 016,00 | 2 799,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Дзержинского, д. 12Б | 1969 | 1969 | 4 987,40 | 1 435,87 | 2033 – 2035 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Дзержинского, д. 13 | 1959 | 1959 | 1 472,80 | 1 331,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Дзержинского, д. 14 | 1975 | 1975 | 3 982,50 | 2 771,00 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Дзержинского, д. 15 | 1959 | 1959 | 1 441,50 | 1 329,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Дзержинского, д. 17 | 1958 | 1958 | 575,20 | 525,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Дзержинского, д. 18 | 1966 | 1966 | 3 338,20 | 3 103,80 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Дзержинского, д. 19 | 1961 | 1961 | 846,50 | 781,50 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Дзержинского, д. 20 | 1968 | 1968 | 3 354,50 | 3 114,70 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Дзержинского, д. 24 | 1965 | 1965 | 2 656,40 | 2 477,93 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Дружбы, д. 23 | 1993 | 1993 | 995,50 | 889,70 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Дружбы, д. 26 | 1995 | 1995 | 946,80 | 851,50 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Енисейская, д. 21 | 1994 | 2009 | 864,60 | 760,60 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Заводская, д. 1 | 1953 | 1990 | 447,50 | 439,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Заводская, д. 5 | 1953 | 1966 | 442,87 | 406,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Заводская, д. 7 | 1952 | 1969 | 437,70 | 402,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Заводская, д. 8 | 1952 | 1952 | 434,80 | 397,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Заводская, д. 10 | 1952 | 1969 | 456,50 | 408,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Заводская, д. 11 | 1952 | 1966 | 447,90 | 447,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Заводская, д. 12 | 1952 | 1974 | 448,10 | 448,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Заводская, д. 13 | 1953 | 2008 | 442,90 | 367,26 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Заводская, д. 14 | 1952 | 1952 | 439,70 | 405,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Заводская, д. 15 | 1953 | 2009 | 444,30 | 405,80 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Заводская, д. 16 | 1952 | 1968 | 459,40 | 459,40 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Заводская, д. 17 | 1955 | 1955 | 456,20 | 456,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Заводская, д. 19 | 1955 | 1955 | 443,90 | 443,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Заводская, д. 21 | 1955 | 1974 | 434,30 | 434,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Заводская, д. 23 | 1955 | 1955 | 431,60 | 398,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Зеленая, д. 2А | 1956 | 2009 | 590,70 | 534,40 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Зеленая, д. 4 | 1953 | 2009 | 901,70 | 810,20 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Зеленая, д. 6 | 1953 | 1953 | 1 395,80 | 1 292,30 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Калинина, д. 1 | 2011 | 2011 | 8 969,90 | 8 969,90 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Калинина, д. 2 | 1988 | 1988 | 6 654,00 | 5 996,00 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Калинина, д. 2А | 1995 | 1995 | 5 391,10 | 4 895,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Калинина, д. 3 | 1979 | 1979 | 4 804,20 | 4 385,20 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Калинина, д. 4 | 1989 | 1989 | 4 558,90 | 3 049,70 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Калинина, д. 4А | 1991 | 1991 | 5 118,30 | 4 592,30 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Калинина, д. 5 | 1979 | 1979 | 4 805,90 | 4 367,20 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Калинина, д. 6 | 1997 | 2013 | 4 042,70 | 3 520,10 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Калинина, д. 7 | 1979 | 1979 | 4 819,00 | 4 398,70 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Калинина, д. 9 | 1978 | 1978 | 6 268,90 | 5 695,10 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Калинина, д. 10 | 2007 | 2010 | 10 064,28 | 7 875,40 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Калинина, д. 11 | 1978 | 1978 | 6 271,20 | 5 697,40 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Калинина, д. 13 | 1980 | 1980 | 6 265,10 | 5 997,90 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Калинина, д. 14 | 2009 | 2009 | 3 780,40 | 2 826,30 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Калинина, д. 15 | 1974 | 1974 | 6 357,20 | 5 888,50 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Калинина, д. 16 | 2014 | 2014 | 3787,10 | 2754,10 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Калинина, д. 16А | 2013 | 2013 | 3774,10 | 2817,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Калинина, д. 17 | 1978 | 1978 | 4 290,80 | 3 278,70 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Калинина, д. 17А | 1985 | 1985 | 3 168,80 | 2 882,60 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Калинина, д. 18 | 1984 | 1984 | 3 560,80 | 3 277,20 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Калинина, д. 19 | 1973 | 1973 | 4 408,20 | 2 754,08 | 2033 – 2035 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Калинина, д. 19А | 1973 | 1973 | 3 614,70 | 3 396,37 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Калинина, д. 20 | 1984 | 1984 | 4 793,90 | 4 375,30 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Калинина, д. 21 | 1972 | 1972 | 3 918,80 | 2 827,65 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Калинина, д. 22 | 1987 | 1987 | 3 892,30 | 3 480,00 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Калинина, д. 23 | 1972 | 1972 | 4 845,00 | 4 411,25 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Калинина, д. 23А | 1971 | 1971 | 4 835,30 | 4 416,10 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Калинина, д. 23Б | 1971 | 1971 | 4 822,30 | 4 401,90 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Калинина, д. 24 | 1976 | 1977 | 14 530,90 | 13 278,70 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Калинина, д. 25 | 1972 | 1972 | 4 819,90 | 4 406,32 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Калинина, д. 26 | 1976 | 1976 | 9 551,70 | 8 690,74 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Калинина, д. 28 | 1975 | 1975 | 4 849,20 | 4 425,88 | 2042 – 2043 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Калинина, д. 30 | 1975 | 1975 | 4 801,80 | 4 379,20 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Калинина, д. 32 | 1975 | 1975 | 4 782,30 | 4 364,44 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Калинина, д. 36 | 1979 | 1979 | 2 970,00 | 2 694,60 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Кирова, д. 54A | 1952 | 2009 | 559,90 | 514,50 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 58 | 1954 | 2009 | 570,80 | 527,90 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 60 | 1954 | 2009 | 573,90 | 498,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 62 | 1954 | 2008 | 1 414,30 | 1 305,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Кирова, д. 62А | 1957 | 2009 | 558,30 | 514,50 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 64 | 1958 | 2009 | 1 056,90 | 976,20 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 64A | 1957 | 2009 | 924,50 | 848,80 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 66 | 1956 | 1956 | 538,60 | 529,60 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кирова, д. 68 | 1956 | 2009 | 553,40 | 505,20 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 69 | 1962 | 1962 | 1 347,20 | 1 287,40 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Кирова, д. 71 | 1962 | 1962 | 2 081,70 | 1 964,40 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Кирова, д. 72 | 1957 | 1957 | 416,20 | 416,20 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кирова, д. 73 | 1962 | 1962 | 2 148,30 | 1 997,76 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Кирова, д. 74 | 1957 | 1957 | 911,90 | 879,00 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кирова, д. 74А | 1957 | 1957 | 929,60 | 894,60 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кирова, д. 75 | 1952 | 2009 | 429,30 | 386,40 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 75A | 1952 | 2009 | 428,20 | 426,00 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Кирова, д. 76 | 1975 | 1975 | 545,50 | 545,50 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 77 | 1963 | 1963 | 1 351,20 | 1 297,90 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Кирова, д. 78 | 1973 | 1973 | 545,70 | 497,30 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Кирова, д. 80 | 1975 | 1975 | 572,60 | 572,60 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 82 | 1973 | 1973 | 558,70 | 508,50 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Кирова, д. 84 | 1976 | 1976 | 563,10 | 545,40 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Кирова, д. 84А | 1990 | 1990 | 639,90 | 639,90 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Коммунистичес-кая, д. 17 | 1989 | 1989 | 635,10 | 620,00 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Коммунистичес-кая, д. 18 | 1989 | 1989 | 580,80 | 569,20 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Красноярская, д. 91 | 1986 | 1986 | 4 831,00 | 4 343,27 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Красноярская, д. 91А | 1983 | 1983 | 3 008,30 | 2 730,60 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 17 | 2000 | 2000 | 3 524,00 | 3 284,37 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 19 | 1995 | 1995 | 3 353,60 | 3 102,50 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 19А | 1991 | 1991 | 3 422,60 | 3 224,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 21 | 1980 | 1980 | 4 729,80 | 4 354,20 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 22 | 1987 | 1987 | 575,60 | 575,60 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 23 | 1978 | 1978 | 4 786,60 | 4 368,40 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 25 | 1969 | 1969 | 2 628,70 | 2 452,60 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 27 | 1968 | 1968 | 2 628,70 | 2 445,40 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 28 | 1986 | 2009 | 556,80 | 524,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 28А | 1989 | 2009 | 526,40 | 509,10 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 29 | 1966 | 1966 | 3 573,70 | 3 573,70 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 31 | 1968 | 1968 | 3 371,00 | 3 117,10 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 33 | 1939 | 2009 | 498,60 | 444,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Красных Партизан, д. 34 | 1968 | 1968 | 3 314,70 | 3 043,50 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Ленина, д. 24 | 1930 | 2009 | 612,70 | 565,90 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 24A | 1930 | 2009 | 623,20 | 577,90 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 26 | 1930 | 2009 | 618,80 | 573,10 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 26A | 1930 | 2009 | 617,50 | 571,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 28 | 1930 | 2009 | 619,20 | 549,00 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 28А | 1930 | 2009 | 633,90 | 568,40 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 30А | 1930 | 2008 | 495,50 | 435,70 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 32 | 1949 | 2009 | 577,50 | 526,80 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 34 | 1949 | 2008 | 271,80 | 207,00 | 2042 – 2043 |  | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 36 | 1949 | 2009 | 571,30 | 542,10 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Ленина, д. 38 | 1949 | 2009 | 231,00 | 206,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 40 | 1948 | 2009 | 571,80 | 519,70 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ленина, д. 42 | 1948 | 2008 | 258,80 | 210,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 44 | 1949 | 2009 | 565,20 | 520,30 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 46 | 1949 | 2009 | 902,60 | 819,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 68 | 1968 | 2009 | 889,70 | 815,00 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 70 | 1957 | 2009 | 1 712,30 | 1 489,80 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 72 | 1956 | 2009 | 1 789,46 | 1 789,46 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 74 | 1957 | 1957 | 1 959,60 | 1 958,50 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Ленина, д. 76 | 1958 | 1958 | 3 096,20 | 2 786,00 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Ленина, д. 78 | 1973 | 1973 | 4 780,30 | 4 369,30 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Ленина, д. 80 | 1970 | 1970 | 3 810,00 | 3 520,70 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Ленина, д. 149 | 1976 | 1976 | 4 819,40 | 4 399,70 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Линейная, д. 245 | 1991 | 1991 | 1 035,60 | 908,80 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Линейная, д. 249 | 2008 | 2008 | 11 811,10 | 10 665,20 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Льва Толстого, д. 1 | 1955 | 2009 | 454,00 | 409,20 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Льва Толстого, д. 2 | 1955 | 1955 | 453,20 | 439,60 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Льва Толстого, д. 3 | 1955 | 2009 | 449,60 | 407,40 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Майская, д. 76 | 1974 | 1974 | 4 824,40 | 4 320,00 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Максима Горького, д. 1 | 1982 | 1982 | 4 570,60 | 4 097,60 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Максима Горького, д. 2 | 1972 | 1972 | 8 465,40 | 8 465,40 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Максима Горького, д. 2А | 1973 | 1973 | 3 369,00 | 2 773,80 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Максима Горького, д. 4 | 1969 | 1969 | 3 717,20 | 3 494,10 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Максима Горького, д. 5 | 1983 | 1983 | 2 973,20 | 2 716,65 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Матросова, д. 1 | 1972 | 1972 | 417,40 | 416,20 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Матросова, д. 2 | 1951 | 1966 | 414,10 | 370,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Матросова, д. 3 | 1973 | 1973 | 767,90 | 705,80 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Матросова, д. 4 | 1952 | 1952 | 421,60 | 366,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Матросова, д. 5 | 1980 | 1980 | 789,20 | 732,20 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Матросова, д. 6 | 1951 | 1978 | 409,40 | 367,20 | 2033 – 2035 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Матросова, д. 8 | 1951 | 1963 | 432,00 | 432,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Матросова, д. 10 | 1952 | 2009 | 422,10 | 380,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Менделеева, д. 4 | 1975 | 1975 | 549,50 | 511,90 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Менделеева, д. 5 | 1975 | 1975 | 940,80 | 867,40 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Менделеева, д. 6 | 1974 | 1974 | 558,70 | 502,70 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Менделеева, д. 7 | 1974 | 2009 | 538,60 | 538,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Менделеева, д. 17 | 1960 | 1978 | 887,90 | 853,60 | 2033 – 2035 |  | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Менделеева, д. 19 | 1959 | 1959 | 895,80 | 858,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Металлистов, д. 2 | 1989 | 1989 | 768,00 | 722,00 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Металлистов, д. 21 | 1991 | 1991 | 747,70 | 730,80 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Металлистов, д. 23 | 1990 | 1990 | 750,40 | 707,40 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Металлистов, д. 26 | 1988 | 1988 | 578,80 | 578,80 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Металлургов, д. 10 | 1986 | 1986 | 4 820,30 | 4 403,20 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Мира, д. 38 | 1986 | 1986 | 914,30 | 871,60 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Октябрьская, д. 26 | 1949 | 2001 | 631,50 | 586,50 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 30 | 1941 | 1957 | 674,50 | 629,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Октябрьская, д. 38 | 1951 | 1951 | 239,60 | 213,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Октябрьская, д. 40 | 1951 | 1966 | 551,60 | 534,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Октябрьская, д. 43 | 1950 | 1950 | 335,20 | 335,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Октябрьская, д. 45 | 1950 | 2009 | 234,50 | 211,30 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Октябрьская, д. 46 | 2011 | 2011 | 871,20 | 671,40 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 47 | 1951 | 1951 | 362,90 | 329,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Октябрьская, д. 49 | 1950 | 1950 | 249,46 | 249,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Октябрьская, д. 57, корп. 1 | 2013 | 2013 | 1 125,00 | 1 019,90 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 57, корп. 2 | 2013 | 2013 | 1 125,00 | 1 014,30 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 58 | 1950 | 2009 | 788,90 | 735,20 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 62 | 1952 | 1952 | 550,20 | 498,40 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Октябрьская, д. 68 | 1958 | 1958 | 1 144,30 | 1 100,70 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Октябрьская, д. 69 | 1953 | 2009 | 550,50 | 501,10 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Октябрьская, д. 71 | 1953 | 2009 | 574,10 | 525,90 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 72 | 1959 | 2009 | 1 733,10 | 1 622,00 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 73 | 1953 | 2009 | 573,80 | 523,20 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 74 | 1959 | 1959 | 1 595,00 | 1 484,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Октябрьская, д. 77 | 1953 | 2009 | 891,20 | 818,40 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 79 | 1953 | 2009 | 576,00 | 525,90 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 80 | 1958 | 1958 | 1 800,90 | 1 679,50 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Октябрьская, д. 83 | 1956 | 1956 | 2 101,60 | 1 967,50 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Октябрьская, д. 85 | 1954 | 2009 | 565,70 | 516,70 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 86 | 1985 | 1985 | 2 916,20 | 918,30 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 87 | 1957 | 1957 | 1 752,90 | 1 601,90 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Октябрьская, д. 89 | 1958 | 2009 | 1 218,50 | 1 171,70 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 91 | 1957 | 2009 | 968,20 | 887,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 93 | 1959 | 1959 | 1 475,00 | 1 326,46 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 94 | 1990 | 1990 | 1 074,90 | 998,40 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 95 | 1957 | 1957 | 1 493,90 | 1 370,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Октябрьская, д. 96 | 1991 | 1991 | 1 108,50 | 1 053,40 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 97 | 1957 | 2009 | 1 472,30 | 1 349,40 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 98 | 1989 | 1989 | 733,50 | 730,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 99 | 1957 | 2009 | 1 987,50 | 1 817,70 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 100 | 1989 | 1989 | 730,00 | 686,50 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Октябрьская, д. 101 | 1958 | 1958 | 977,20 | 953,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Октябрьская, д. 102 | 1991 | 1991 | 1 023,70 | 1 023,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 105 | 1973 | 2009 | 551,40 | 499,80 | 2042 – 2043 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 107 | 1974 | 1974 | 573,80 | 573,80 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Октябрьская, д. 108 | 1988 | 1988 | 680,50 | 677,00 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Октябрьская, д. 109 | 1974 | 1974 | 553,50 | 553,50 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Октябрьская, д. 110 | 1988 | 1988 | 669,30 | 634,50 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Октябрьская, д. 111 | 1974 | 1974 | 544,50 | 544,50 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Октябрьская, д. 112 | 1989 | 1989 | 626,90 | 616,70 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Октябрьская, д. 113 | 1974 | 1974 | 548,00 | 530,10 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Октябрьская, д. 114 | 1991 | 1991 | 1 089,60 | 992,30 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 115 | 1973 | 1973 | 397,70 | 367,50 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Октябрьская, д. 115А | 1977 | 1977 | 404,60 | 368,30 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Октябрьская, д. 115Б | 1978 | 1978 | 408,30 | 369,40 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Октябрьская, д. 116 | 1989 | 1989 | 633,50 | 571,70 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Октябрьская, д. 117 | 1973 | 1973 | 402,70 | 369,60 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Октябрьская, д. 117А | 1979 | 1979 | 432,00 | 432,00 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Октябрьская, д. 118 | 1988 | 1988 | 678,60 | 640,60 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Октябрьская, д. 119 | 1984 | 1984 | 424,70 | 424,70 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Октябрьская, д. 119А | 1983 | 1983 | 420,50 | 420,50 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Октябрьская, д. 119Б | 1981 | 1981 | 415,60 | 415,60 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Октябрьская, д. 120 | 1990 | 1990 | 1 114,80 | 1 006,40 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 122 | 1990 | 1990 | 1 008,70 | 979,50 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 128 | 1992 | 1992 | 982,40 | 954,10 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 130 | 1990 | 1990 | 968,20 | 966,50 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 132 | 1992 | 1992 | 969,40 | 943,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 134 | 1992 | 1992 | 1 335,20 | 1 282,20 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 144 | 1994 | 1994 | 1 309,40 | 1 169,00 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 144А | 2013 | 2013 | 1761,10 | 1561,20 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 146 | 2015 | 2015 | 1869,80 | 1245,70 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 148 | 1992 | 1992 | 1 290,10 | 1 253,30 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 148А | 2015 | 2015 | 2422,00 | 1606,90 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 150 | 1994 | 1994 | 1 319,00 | 1 272,90 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 150А | 2015 | 2015 | 1886,30 | 1272,70 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Орлова, д. 15 | 1950 | 1967 | 243,80 | 219,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Орлова, д. 17 | 1950 | 2009 | 244,50 | 218,40 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Орлова, д. 19 | 1950 | 2009 | 528,80 | 491,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Орлова, д. 21 | 1950 | 2008 | 245,10 | 222,90 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Орлова, д. 23 | 1950 | 2008 | 481,80 | 432,80 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Орлова, д. 25 | 1950 | 2009 | 254,10 | 228,10 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Орлова, д. 30 | 1986 | 2009 | 541,10 | 504,00 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Орлова, д. 30A | 1986 | 2009 | 560,70 | 523,30 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Павлова, д. 063 | 1956 | 2009 | 447,50 | 405,30 | 2042 – 2043 |  | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Павлова, д. 065 | 1958 | 1958 | 452,20 | 411,40 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Павлова, д. 65 | 1958 | 2009 | 438,30 | 397,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Павлова, д. 067 | 1957 | 2009 | 453,50 | 409,80 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Павлова, д. 67 | 1956 | 2009 | 657,00 | 599,40 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Парковая, д. 4 | 1991 | 1991 | 4 113,20 | 1 644,90 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пушкина, д. 3 | 1965 | 1965 | 3 434,70 | 3 434,70 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пушкина, д. 5 | 1970 | 1970 | 3 771,20 | 3 677,80 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Пушкина, д. 7 | 1971 | 1971 | 4 762,10 | 4 702,70 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Пушкина, д. 9 | 1971 | 1971 | 3 002,00 | 2 937,20 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Пушкина, д. 16 | 1958 | 1958 | 1 575,20 | 1 459,50 | 2036 – 2038 |  | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Пушкина, д. 16А | 1958 | 1958 | 559,00 | 556,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 18 | 1958 | 1958 | 983,50 | 885,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Пушкина, д. 20 | 1958 | 2009 | 572,70 | 520,50 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пушкина, д. 22 | 1958 | 1958 | 973,50 | 875,80 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пушкина, д. 26 | 1973 | 1973 | 4 839,00 | 4 419,90 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Пушкина, д. 36 | 2006 | 2006 | 9 380,00 | 9 214,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пушкина, д. 38 | 2014 | 2014 | 5212,40 | 3364,00 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Рабочая, д. 136 | 1953 | 1953 | 488,10 | 427,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Рабочая, д. 140 | 1953 | 1953 | 485,80 | 432,61 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Рабочая, д. 144 | 1953 | 1966 | 480,00 | 436,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Седова, д. 2 | 1959 | 1959 | 1 494,90 | 1 344,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Седова, д. 8 | 1958 | 1958 | 561,60 | 515,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Сибирская, д. 39 | 1955 | 2009 | 1 494,40 | 1 366,30 | 2042 – 2043 |  | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 02А | 1988 | 1988 | 733,60 | 649,70 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Советская, д. 020 | 1993 | 1993 | 767,80 | 696,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 30 | 1991 | 1990 | 5 388,80 | 4 976,60 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 32 | 1985 | 1985 | 5 050,70 | 5 050,70 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Советская, д. 33 | 1930 | 2009 | 658,00 | 501,80 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 33A | 1933 | 2009 | 614,30 | 568,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 34 | 1973 | 1993 | 3 582,00 | 3 385,10 | 2042 – 2043 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 36 | 1970 | 1970 | 3 687,40 | 3 687,40 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 37 | 1969 | 1969 | 4 095,20 | 4 095,20 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Советская, д. 43A | 1933 | 2009 | 639,10 | 568,40 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 44 | 1934 | 2009 | 958,50 | 883,70 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 45 | 1930 | 2009 | 502,50 | 454,70 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 45А | 1930 | 2009 | 497,30 | 439,30 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 51 | 1949 | 2008 | 214,00 | 200,00 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 52 | 1950 | 2009 | 596,50 | 543,00 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 53 | 1930 | 2009 | 569,10 | 517,90 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 55 | 1930 | 2012 | 242,40 | 218,20 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 57 | 1950 | 2008 | 578,50 | 568,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 59 | 1951 | 2009 | 608,70 | 608,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 60 | 1989 | 1989 | 3 111,80 | 2 967,40 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Советская, д. 61 | 1951 | 2009 | 957,30 | 854,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 61A | 1964 | 2009 | 324,00 | 289,90 | 2042 – 2043 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 62 | 1955 | 2008 | 553,80 | 507,20 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 65 | 1955 | 2009 | 1 424,10 | 1 317,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 67 | 2003 | 2003 | 4 451,46 | 4 451,46 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 69 | 1953 | 1953 | 884,70 | 812,90 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 71 | 1957 | 1957 | 1 759,30 | 1 638,60 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Советская, д. 73 | 1959 | 1959 | 1 893,50 | 1 764,50 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Советская, д. 74 | 1962 | 1962 | 2 200,60 | 2 200,60 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 75 | 1959 | 1959 | 1 872,50 | 1 748,60 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 76 | 1963 | 1963 | 3 570,40 | 3 236,30 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 77 | 1959 | 1959 | 3 052,70 | 2 493,10 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Советская, д. 78 | 1962 | 1962 | 2 139,20 | 2 043,70 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 79 | 1973 | 1973 | 7 191,70 | 7 058,40 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 81 | 1977 | 1977 | 2 930,00 | 2 691,10 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Советская, д. 82 | 1964 | 1964 | 3 318,90 | 3 188,20 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 82А | 1966 | 1966 | 3 774,40 | 3 494,40 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 82Б | 1966 | 1966 | 3 803,90 | 3 524,50 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 83 | 1982 | 1982 | 3 687,40 | 3 414,80 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Советская, д. 84 | 1964 | 1964 | 2 284,90 | 2 284,90 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 86 | 1968 | 1968 | 3 302,60 | 3 116,80 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 88 | 1964 | 1964 | 2 111,45 | 2 032,30 | 2030 – 2032 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Советская, д. 90 | 1982 | 1982 | 12 804,80 | 12 785,75 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Советская, д. 92 | 1971 | 1971 | 4 905,10 | 4 905,10 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Советская, д. 94 | 1971 | 1971 | 4 156,20 | 4 156,20 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Советская, д. 96 | 1971 | 1971 | 4 224,90 | 4 224,90 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Советская, д. 98 | 1991 | 1991 | 20 187,90 | 17 801,85 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 100 | 2011 | 2011 | 8 986,90 | 8 910,22 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 102 | 1991 | 1991 | 5 437,10 | 5 366,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 104 | 1991 | 1991 | 2 884,60 | 2 672,38 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советской Армии, д. 103 | 1994 | 1994 | 712,90 | 676,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советской Армии, д. 105 | 1993 | 1993 | 735,50 | 656,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советской Армии, д. 107А | 1994 | 1994 | 699,60 | 623,50 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Сурикова, д. 5 | 1952 | 2009 | 1 415,80 | 1 287,10 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Сурикова, д. 7 | 1951 | 2009 | 891,60 | 803,20 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Сурикова, д. 14 | 1975 | 1975 | 956,30 | 872,80 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Сурикова, д. 16 | 1973 | 1973 | 958,40 | 869,00 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Сурикова, д. 24 | 1954 | 2009 | 570,70 | 527,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Угольная, д. 16А | 1952 | 1952 | 463,20 | 426,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Угольная, д. 18 | 1956 | 1956 | 463,60 | 463,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Угольная, д. 20 | 1954 | 1954 | 447,00 | 409,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Угольная, д. 22 | 1955 | 1971 | 462,10 | 423,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Хлебозаводская, д. 14 | 1933 | 1933 | 497,60 | 421,40 | 2042 – 2043 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Чайковского, д. 8 | 1953 | 1953 | 894,60 | 873,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чайковского, д. 10 | 1954 | 1971 | 1 410,40 | 1 332,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чайковского, д. 11 | 1956 | 1956 | 1 479,60 | 1 392,60 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чайковского, д. 13 | 1957 | 2009 | 567,10 | 515,50 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Чайковского, д. 13А | 1958 | 1989 | 556,10 | 541,60 | 2033 – 2035 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Чайковского, д. 15 | 1950 | 2009 | 945,60 | 852,20 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Чайковского, д. 15А | 1958 | 1958 | 942,00 | 899,20 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чайковского, д. 15Б | 1959 | 1959 | 987,20 | 901,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чайковского, д. 17 | 1959 | 1959 | 541,40 | 541,40 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чапаева, д. 13 | 1962 | 1962 | 1 491,10 | 1 443,50 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чапаева, д. 15 | 1962 | 1977 | 892,20 | 816,70 | 2030 – 2032 |  | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Чапаева, д. 17 | 1962 | 1987 | 881,30 | 809,60 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Чапаева, д. 19 | 1961 | 1978 | 888,40 | 816,60 | 2033 – 2035 |  | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Чапаева, д. 23 | 1952 | 1971 | 569,10 | 525,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чапаева, д. 29 | 1960 | 1960 | 691,10 | 633,30 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чапаева, д. 29A | 1960 | 2009 | 696,90 | 615,10 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чапаева, д. 30 | 1990 | 1990 | 2 467,80 | 2 242,70 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Чапаева, д. 31 | 1960 | 1960 | 705,40 | 701,20 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чапаева, д. 33 | 1963 | 1963 | 1 140,80 | 1 080,30 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чапаева, д. 33А | 1963 | 1963 | 796,30 | 772,70 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чапаева, д. 37 | 1983 | 1983 | 6 158,30 | 5 621,30 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Чапаева, д. 39 | 1974 | 1974 | 9 570,40 | 8 368,24 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Чапаева, д. 45 | 1980 | 1980 | 6 311,40 | 5 874,00 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Чапаева, д. 47 | 1982 | 1982 | 2 991,10 | 2 710,50 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Чапаева, д. 49 | 1984 | 1984 | 7 879,60 | 6 972,21 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Чапаева, д. 51 | 1981 | 1981 | 6 317,90 | 5 756,00 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Чапаева, д. 53 | 1991 | 1991 | 5 406,20 | 4 933,45 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Черногорская, д. 111 | 1952 | 2009 | 558,90 | 513,20 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Черногорская, д. 113 | 1952 | 2009 | 570,20 | 552,40 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Черногорская, д. 115 | 1952 | 2009 | 558,30 | 516,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Черногорская, д. 117 | 1951 | 1965 | 391,20 | 343,40 | 2042 – 2043 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Черногорская, д. 117А | 1951 | 1951 | 364,60 | 244,80 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Чернышевского, д. 1 | 1957 | 2009 | 415,80 | 376,30 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Чернышевского, д. 1А | 1954 | 1969 | 440,80 | 398,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чернышевского, д. 1Б | 1954 | 1970 | 443,80 | 389,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Чкалова, д. 38 | 1950 | 2009 | 240,60 | 209,20 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Юбилейная, д. 1 | 1972 | 1972 | 4 742,50 | 4 659,00 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Юбилейная, д. 2 | 1973 | 1973 | 4 548,80 | 3 517,70 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Юбилейная, д. 2А | 1962 | 2009 | 476,10 | 433,51 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Юбилейная, д. 2Б | 1962 | 2009 | 678,30 | 633,30 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Юбилейная, д. 3 | 1975 | 1975 | 4 788,50 | 4 377,65 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Юбилейная, д. 4 | 1962 | 2009 | 475,80 | 435,50 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Юбилейная, д. 5 | 1974 | 1974 | 4 673,90 | 4 226,00 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Юбилейная, д. 6 | 1964 | 2009 | 2 145,00 | 2 145,00 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Юбилейная, д. 6А | 1962 | 1962 | 779,80 | 735,80 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Юбилейная, д. 8 | 1972 | 1972 | 4 825,00 | 4 298,49 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Юбилейная, д. 10 | 1979 | 1979 | 2 883,10 | 2 663,40 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Юбилейная, д. 12 | 1975 | 1975 | 4 774,90 | 4 405,60 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Юбилейная, д. 14 | 1978 | 1978 | 4 140,80 | 4 140,80 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Юбилейная, д. 16 | 1982 | 1982 | 4 729,50 | 4 320,00 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Юбилейная, д. 18 | 1980 | 1980 | 3 314,10 | 3 314,10 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Юбилейная, д. 19 | 1975 | 1975 | 3 008,50 | 2 728,90 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Юбилейная, д. 20 | 1978 | 1978 | 4 766,20 | 4 350,90 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Юбилейная, д. 21 | 1976 | 1976 | 4 821,20 | 4 430,60 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Юбилейная, д. 22 | 1978 | 1978 | 2 997,10 | 2 716,20 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Юбилейная, д. 23 | 1976 | 1976 | 3 012,20 | 2 733,30 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Юбилейная, д. 24 | 1980 | 1980 | 2 959,90 | 2 681,30 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Юбилейная, д. 25 | 1976 | 1976 | 6 272,50 | 5 549,90 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Юбилейная, д. 26 | 1980 | 1980 | 4 825,40 | 4 402,60 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Юбилейная, д. 28 | 1992 | 1992 | 4 162,80 | 4 162,80 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Юбилейная, д. 28А | 1987 | 1987 | 5 718,40 | 5 229,60 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Юбилейная, д. 28Б | 1990 | 1990 | 5 889,80 | 5 889,80 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Юбилейная, д. 30 | 1996 | 1996 | 3 964,20 | 3 506,10 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Юбилейная, д. 30А | 1992 | 1992 | 5 372,20 | 4 867,90 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Юбилейная, д. 30В | 2007 | 2007 | 3 936,10 | 3 505,20 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
| ИТОГО по г. Черногорску | 1278261,21 | 1153662,23 |  |
| Алтайский район |
| Белоярский сельсовет (с. Белый Яр, п. Изыхские Копи, д. Кайбалы) |
|  | д. Кайбалы, ул. Гагарина, д. 31 | 1974 | 1974 | 914,80 | 914,80 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | д. Кайбалы, ул. Гагарина, д. 31А | 1979 | 1979 | 909,90 | 909,90 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | п. Изыхские Копи, ул. Рыбозавод, д. 1 | 1973 | 1973 | 767,69 | 767,69 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 1 | 1975 | 1975 | 849,50 | 626,00 | 2024 – 2026 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5А | 1970 | 2009 | 733,20 | 718,70 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5Б | 1971 | 1971 | 507,80 | 454,65 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 |
|  | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5В | 1970 | 2009 | 1 333,00 | 1 288,75 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5Е | 1998 | 1998 | 2 291,30 | 2 197,42 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 13 | 1991 | 1991 | 970,41 | 970,41 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 15 | 1989 | 1989 | 689,40 | 689,40 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 17 | 1994 | 1994 | 1 194,80 | 1 193,00 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | с. Белый Яр, ул. Кирова, д. 4 | 2012 | 2012 | 436,80 | 336,10 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | с. Белый Яр, ул. Ленина, д. 29А | 1986 | 1986 | 1 264,00 | 1 262,76 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | с. Белый Яр, ул. Ленина, д. 29Б | 1990 | 1990 | 1 264,00 | 1 255,50 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | с. Белый Яр, ул. Ленина, д. 78 | 1990 | 2008 | 544,60 | 270,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 2 | 1974 | 2008 | 579,50 | 579,50 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 4 | 1966 | 2009 | 578,50 | 578,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 4А | 1974 | 2008 | 607,50 | 502,70 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 5А | 1981 | 1981 | 2 743,30 | 2 002,95 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 5В | 1989 | 1989 | 1 333,00 | 1 278,43 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 5Г | 1993 | 2009 | 1 333,00 | 1 278,10 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 6 | 1965 | 2008 | 578,30 | 578,30 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 6А | 1966 | 2009 | 384,20 | 380,20 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 10 | 1972 | 2008 | 752,00 | 510,40 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 12 | 1977 | 1977 | 2 699,80 | 2 626,80 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 12А | 1982 | 1982 | 4 388,30 | 4 388,30 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 12Б | 1988 | 1988 | 4 388,00 | 4 375,90 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 14 | 1979 | 1979 | 3 719,20 | 3 717,60 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 14А | 2003 | 2003 | 2 837,20 | 2 837,20 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 16 | 1977 | 2009 | 4 016,45 | 3 917,80 | 2042 – 2043 |  | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 16В | 1991 | 1991 | 4 865,70 | 4 853,54 | 2042 – 2043 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | с. Белый Яр, ул. Пушкина, д. 30 | 1981 | 2009 | 934,30 | 664,50 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Белоярскому сельсовету | 51 409,45 | 48 925,80 |  |
| Подсиненский сельсовет (с. Подсинее) |
|  | ул. Зеленая, д. 1 | 1983 | 2012 | 2 945,50 | 2 694,30 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Зеленая, д. 5 | 1991 | 1991 | 5 170,06 | 4 550,00 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Зеленая, д. 7 | 1984 | 1984 | 2 956,10 | 2 699,10 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Набережная, д. 17 | 1983 | 1983 | 2 956,90 | 2 687,10 | 2021 – 2023 |  | 2014 – 2017 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Набережная, д. 19 | 1985 | 1985 | 3 109,05 | 2 786,20 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 |
| ИТОГО по Подсиненскому сельсовету | 17 137,61 | 15 416,70 |  |
| ИТОГО по Алтайскому району | 68547,06 | 64 342,50 |  |
| Аскизский район |
| Бискамжинский поссовет (п. Бискамжа) |
|  | ул. Ешмекова, д. 12 | 1961 | 1961 | 333,00 | 299,80 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Ешмекова, д. 16 | 1960 | 2009 | 489,60 | 415,90 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Ешмекова, д. 20 | 1999 | 1999 | 774,50 | 774,50 | 2030 – 2032 |  | 2033 – 2035 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ешмекова, д. 42 | 1963 | 2009 | 514,00 | 448,50 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Ешмекова, д. 44 | 1963 | 2009 | 469,20 | 309,70 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Железнодорож-ная, д. 1 | 1963 | 2009 | 451,00 | 405,30 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Железнодорож-ная, д. 5А | 2012 | 2012 | 314,90 | 275,30 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Железнодорож-ная, д. 21 | 1966 | 2009 | 453,30 | 453,30 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
| ИТОГО по Бискамжинскому поссовету | 3799,50 | 3382,30 |  |
| Вершино-Тейский поссовет (рп. Вершина Тёи) |
|  | ул. Космонавтов, д. 2А | 2014 | 2014 | 2 336,84 | 1 809,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Набережная, д. 8А | 1991 | 1991 | 1 828,00 | 1 212,10 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Набережная, д. 16 | 1996 | 1996 | 1 898,00 | 1 230,80 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Рудничная, д. 6 | 1963 | 1963 | 904,30 | 631,30 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Рудничная, д. 8 | 1963 | 1963 | 911,20 | 631,60 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 10 | 1966 | 2008 | 2 800,00 | 2 257,10 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 12 | 1965 | 1965 | 3 840,00 | 2 511,70 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 13 | 1966 | 1966 | 2 800,00 | 1 995,00 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 14 | 1965 | 1965 | 2 786,00 | 1 967,60 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 15 | 1966 | 1966 | 2 820,00 | 2 004,80 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 16 | 1965 | 1965 | 2 694,00 | 2 031,80 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 17 | 1966 | 1966 | 2 820,00 | 1 997,70 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 18 | 1963 | 1963 | 1 750,00 | 1 273,70 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 19 | 1964 | 1964 | 2 820,00 | 1 998,30 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 23 | 1968 | 2009 | 2 880,00 | 1 673,60 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 24 | 1965 | 1965 | 2 824,00 | 2 004,20 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 25 | 1969 | 1969 | 2 880,00 | 1 745,80 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Советская, д. 26 | 1964 | 2008 | 1 789,00 | 1 267,20 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 27 | 1969 | 1969 | 4 630,00 | 2 985,30 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Советская, д. 28 | 1971 | 1971 | 4 760,00 | 2 464,40 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Советская, д. 29 | 1970 | 1970 | 3 168,00 | 1 758,40 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Советская, д. 30 | 1968 | 2008 | 4 490,00 | 3 244,40 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 31 | 1987 | 1987 | 4 744,50 | 3 968,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 32 | 1968 | 2009 | 4 653,50 | 3 249,90 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 33 | 1968 | 1968 | 4 706,00 | 3 319,40 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Советская, д. 34 | 1967 | 1967 | 4 873,00 | 3 229,60 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Советская, д. 35 | 1981 | 2009 | 6 243,00 | 3 577,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 37 | 1986 | 1986 | 6 339,00 | 4 067,30 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Советская, д. 39 | 1977 | 2009 | 2 528,50 | 1 712,90 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Табастаева, д. 1 | 1997 | 1997 | 940,00 | 743,10 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Табастаева, д. 2 | 1989 | 1989 | 1 425,30 | 1 025,30 | 2042 – 2043 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Щетинкина, д. 1 | 2011 | 2011 | 1 170,80 | 958,90 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Щетинкина, д. 2 | 2011 | 2011 | 1 227,60 | 994,80 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Щетинкина, д. 3 | 2011 | 2011 | 1 166,60 | 957,90 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Щетинкина, д. 4 | 2012 | 2012 | 1 164,40 | 786,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Щетинкина, д. 5 | 2012 | 2012 | 1 286,90 | 876,60 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Щетинкина, д. 6 | 2012 | 2012 | 1 289,10 | 876,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Щетинкина, д. 6А | 1991 | 1991 | 1 214,40 | 1 202,60 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Щетинкина, д. 7А | 2012 | 2012 | 1 289,10 | 876,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
| ИТОГО по Вершино- Тейскому поссовету | 106 691,04 | 73 120,50 |  |
| Аскизский поссовет (рп Аскиз) |
|  | пер. Железнодорож-ный, д. 1 | 1963 | 1963 | 492,30 | 474,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | пер. Железнодорож-ный, д. 2 | 1963 | 1963 | 494,70 | 490,80 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | пер. Железнодорож-ный, д. 3 | 1953 | 1984 | 414,90 | 414,90 | 2014 – 2017 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
|  | пер. Кирова, д. 1 | 1957 | 1982 | 421,60 | 421,60 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
|  | пер. Кирова, д. 2 | 1954 | 1954 | 454,90 | 404,90 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | пер. Комсомольский, д. 1 | 1960 | 1960 | 417,00 | 417,00 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | пер. Молодежный, д. 1 | 1950 | 1965 | 674,40 | 617,50 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | пер. Молодежный, д. 3 | 2012 | 2012 | 1 488,80 | 952,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | пер. Первомайский, д. 1 | 1954 | 1954 | 407,20 | 400,30 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | пер. Первомайский, д. 2 | 1953 | 2009 | 410,60 | 399,50 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | пер. Пушкина, д. 2 | 1951 | 1951 | 410,00 | 400,00 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | пер. Пушкина, д. 3 | 1994 | 1994 | 2 955,20 | 2 955,20 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Вокзальная, д. 1 | 1954 | 1976 | 415,60 | 414,70 | 2018 – 2020 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Вокзальная, д. 2 | 1953 | 1990 | 560,10 | 437,00 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Вокзальная, д. 4 | 1954 | 2009 | 472,50 | 472,50 | 2021 – 2023 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 5 | 1953 | 1953 | 414,10 | 392,10 | 2021 – 2023 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 6 | 1956 | 1965 | 418,50 | 330,10 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Вокзальная, д. 7 | 1956 | 1956 | 409,50 | 409,50 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Вокзальная, д. 9 | 1956 | 1956 | 589,40 | 384,00 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Вокзальная, д. 10 | 1956 | 1980 | 424,40 | 408,90 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 11 | 1956 | 1956 | 422,90 | 404,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Вокзальная, д. 12 | 1955 | 1983 | 557,60 | 427,30 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 13 | 1960 | 1982 | 560,10 | 442,40 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 17 | 1950 | 1987 | 527,16 | 409,10 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 18 | 1950 | 1988 | 411,60 | 411,60 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 19 | 1950 | 1970 | 405,50 | 405,50 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 20 | 1951 | 1951 | 424,40 | 419,10 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 21 | 1952 | 1984 | 447,40 | 440,60 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 22 | 1954 | 2009 | 424,40 | 424,40 | 2021 – 2023 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 23 | 1953 | 2004 | 418,10 | 418,10 | 2021 – 2023 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 24 | 1951 | 2004 | 433,60 | 433,60 | 2021 – 2023 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Вокзальная, д. 41 | 1950 | 1952 | 920,64 | 617,80 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Вокзальная, д. 42 | 1950 | 1950 | 534,40 | 534,40 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 1 | 1954 | 1977 | 457,34 | 414,40 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 1Б | 1966 | 1966 | 316,50 | 290,40 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Октябрьская, д. 3 | 1953 | 1980 | 561,35 | 386,60 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 4 | 1954 | 2009 | 405,50 | 405,50 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 5 | 1954 | 1976 | 534,00 | 426,50 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 6 | 1961 | 1961 | 336,00 | 336,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 7 | 1959 | 1979 | 480,40 | 459,70 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 8 | 1961 | 1961 | 461,60 | 458,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 9 | 1958 | 1987 | 415,80 | 412,40 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 10 | 1961 | 1993 | 468,30 | 316,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 11 | 1957 | 1957 | 410,10 | 410,10 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 12 | 1943 | 2011 | 468,30 | 313,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 13 | 1956 | 1956 | 386,40 | 370,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 14 | 1964 | 1964 | 468,30 | 314,90 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 16 | 1956 | 1965 | 589,40 | 313,30 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 17 | 1956 | 1989 | 445,49 | 379,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 18 | 1995 | 1995 | 3 225,40 | 3 211,80 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 19 | 1958 | 1994 | 486,46 | 402,80 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 20 | 1955 | 1955 | 417,80 | 407,80 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 23 | 1957 | 2010 | 603,45 | 402,10 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 24 | 1985 | 1985 | 4 069,80 | 2 863,30 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 25 | 1956 | 1977 | 384,99 | 382,70 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 26 | 1992 | 1992 | 4 134,95 | 4 134,95 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 31 | 1951 | 1951 | 419,20 | 404,60 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 35 | 1952 | 1985 | 462,80 | 414,60 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 37 | 1950 | 1950 | 459,40 | 398,10 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 39 | 1952 | 2009 | 462,70 | 412,00 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 41 | 1952 | 2009 | 442,30 | 442,30 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 43 | 1952 | 2009 | 429,30 | 429,30 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 45 | 1952 | 2009 | 416,40 | 414,50 | 2024 – 2026 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Советская, д. 1 | 1951 | 1951 | 446,50 | 444,00 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Советская, д. 1А | 1986 | 1986 | 3 373,30 | 3 053,70 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
| ИТОГО по Аскизскому поссовету | 46 673,03 | 41 612,85 |  |
| Аскизский сельсовет (с. Аскиз) |
|  | ул. Горького, д. 1 | 1973 | 1973 | 790,10 | 790,10 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Горького, д. 1А | 1988 | 1988 | 1 806,50 | 1 806,50 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Горького, д. 1Б | 1990 | 1990 | 1 752,60 | 1 255,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Горького, д. 3 | 1973 | 1973 | 716,70 | 711,30 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Горького, д. 14 | 1970 | 1970 | 773,90 | 697,00 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Горького, д. 16 | 1973 | 1973 | 773,90 | 710,90 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Горького, д. 18 | 1975 | 1975 | 717,80 | 717,80 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Красноармейс-кая, д. 21 | 1989 | 1989 | 1 740,00 | 1 255,30 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Красноармейс-кая, д. 28 | 1977 | 1977 | 697,60 | 697,60 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Красноармейс-кая, д. 30 | 1977 | 1977 | 1 464,60 | 1 464,00 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Красноармейс-кая, д. 32 | 1965 | 1965 | 881,80 | 857,00 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Октябрьская, д. 12 | 1986 | 1986 | 4 155,80 | 4 155,80 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Первомайская, д. 20 | 1997 | 1997 | 3 139,10 | 1 356,93 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Победы, д. 78 | 1976 | 1976 | 846,20 | 846,20 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Победы, д. 80 | 1976 | 1976 | 856,20 | 856,20 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Школьная, д. 2 | 1966 | 1966 | 345,40 | 317,60 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Школьная, д. 4 | 1969 | 1969 | 351,80 | 351,80 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Школьная, д. 8 | 2012 | 2012 | 1 159,00 | 756,40 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Школьная, д. 10 | 1981 | 1981 | 4 380,50 | 3 176,00 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
| ИТОГО по Аскизскому сельсовету | 27 349,50 | 22 779,93 |  |
| ИТОГО по Аскизскому району | 184 513,07 | 140 895,58 |  |
| Бейский район |
| Бейский сельсовет (с. Бея) |
|  | пер. Коммунальный, д. 7 | 1968 | 1968 | 493,50 | 373,20 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | пер. Саянский, д. 1 | 1975 | 1991 | 1 999,90 | 1 821,60 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | пер. Саянский, д. 2 | 1980 | 1980 | 940,80 | 937,60 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | пер. Саянский, д. 14 | 2002 | 2002 | 1 286,50 | 1 286,50 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Гагарина, д. 2А | 1992 | 1992 | 467,70 | 309,20 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 97 | 1974 | 1974 | 727,80 | 727,80 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Октябрьская, д. 101 | 1987 | 1987 | 1 647,90 | 1 647,90 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 106 | 1978 | 1978 | 1 876,50 | 1 627,90 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Октябрьская, д. 108 | 2000 | 2000 | 1 386,90 | 1 221,90 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Площадь Советов, д. 13 | 1976 | 1976 | 1 599,00 | 708,80 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Площадь Советов, д. 15 | 1974 | 1974 | 1 628,70 | 715,60 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Площадь Советов, д. 19 | 1977 | 1977 | 278,40 | 278,40 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Площадь Советов, д. 22 | 1973 | 1973 | 935,60 | 855,10 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Площадь Советов, д. 25А | 1988 | 1988 | 474,90 | 279,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Площадь Советов, д. 28 | 1977 | 1977 | 616,00 | 369,20 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Площадь Советов, д. 30 | 1976 | 1976 | 616,00 | 375,70 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Щетинкина, д. 51 | 1986 | 1986 | 506,70 | 506,00 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Щетинкина, д. 74 | 1976 | 1976 | 1 864,50 | 1 852,80 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Щетинкина, д. 76 | 1970 | 1970 | 775,00 | 713,90 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Щетинкина, д. 78 | 1970 | 1970 | 781,40 | 718,50 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
| ИТОГО по Бейскому сельсовету | 20903,70 | 17327,1 |  |
| ИТОГО по Бейскому району | 20903,70 | 17327,1 |  |
| Боградский район |
| Боградский сельсовет (с. Боград) |
|  | пер. Южный, д. 3 | 1989 | 1989 | 720,90 | 449,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Новая, д. 11 | 1971 | 1971 | 1 423,90 | 859,20 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Новая, д. 12 | 1972 | 1972 | 1 424,40 | 863,98 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Новая, д. 13 | 1977 | 1977 | 1 491,60 | 759,50 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Новая, д. 14 | 1979 | 1979 | 407,60 | 407,60 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Новая, д. 15 | 1979 | 1979 | 3 879,00 | 2 548,27 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Новая, д. 16 | 1975 | 1975 | 448,10 | 448,10 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Новая, д. 17 | 1985 | 1985 | 5 993,16 | 4 357,72 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Новая, д. 19 | 1991 | 1991 | 2 585,07 | 1 850,60 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 97 | 1960 | 1960 | 326,40 | 326,40 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 99 | 1967 | 1967 | 426,60 | 417,80 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Советская, д. 101 | 1968 | 1968 | 419,02 | 373,70 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Советская, д. 103 | 1969 | 1969 | 428,30 | 425,30 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 105 | 1967 | 1967 | 775,10 | 775,10 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 107 | 1970 | 1970 | 1 162,10 | 1 102,20 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 109 | 1970 | 1970 | 696,40 | 685,40 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 142 | 1967 | 1967 | 745,60 | 733,40 | 2018 – 2020 |  | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Школьная, д. 2 | 1974 | 1974 | 583,80 | 564,20 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Школьная, д. 4 | 1970 | 1970 | 959,20 | 877,80 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Школьная, д. 6 | 1970 | 1970 | 942,51 | 858,53 | 2042 – 2043 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Школьная, д. 8 | 1984 | 1984 | 833,10 | 578,60 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Школьная, д. 10 | 1995 | 1995 | 1 820,93 | 1 260,95 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Школьная, д. 12 | 1997 | 1997 | 1 877,73 | 1 287,60 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Боградскому сельсовету | 30 370,52 | 22 811,65 |  |
| Сонский сельсовет (с. Сонское) |
|  | ул. Линейная, д. 1 | 1917 | 1980 | 185,20 | 172,00 | 2042 – 2043 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Линейная, д. 4 | 1914 | 1980 | 185,80 | 167,90 | 2042 – 2043 |  | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Линейная, д. 6 | 1917 | 1980 | 168,80 | 168,80 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Линейная, д. 9 | 1917 | 1980 | 206,00 | 206,00 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Линейная, д. 10 | 1917 | 1981 | 208,40 | 208,40 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Линейная, д. 17 | 1954 | 1981 | 414,50 | 414,50 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Павших Коммунаров, д. 14 | 1954 | 1981 | 526,10 | 451,30 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Павших Коммунаров, д. 16 | 1956 | 1981 | 403,60 | 403,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Павших Коммунаров, д. 18 | 1956 | 1981 | 371,10 | 371,10 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Павших Коммунаров, д. 19 | 1956 | 1981 | 413,40 | 413,00 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Сонскому сельсовету | 3 082,90 | 2 976,60 |  |
| ИТОГО по Боградскому району | 33 453,42 | 25 788,25 |  |
| Орджоникидзевский район |
| Копьёвский поссовет (п. Копьёво) |
|  | ул. Кирова, д. 15 | 1982 | 1982 | 677,40 | 475,40 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ленина, д. 14 | 1994 | 1994 | 1 340,95 | 954,90 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 16 | 1995 | 2009 | 1 396,50 | 943,00 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 18 | 1988 | 1988 | 1 851,26 | 1 276,40 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Ленина, д. 20 | 1985 | 1985 | 2 555,60 | 1 801,90 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Ленина, д. 26 | 1980 | 1980 | 3 502,44 | 2 678,00 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Ленина, д. 27 | 1987 | 2008 | 353,90 | 304,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Ленина, д. 27А | 1991 | 1991 | 393,36 | 318,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 29 | 1997 | 1997 | 2 928,10 | 2 019,90 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Мелиораторов, д. 1 | 1980 | 1980 | 574,90 | 363,60 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Новая, д. 2 | 1980 | 2006 | 547,24 | 507,10 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Новая, д. 4 | 1982 | 2007 | 598,90 | 483,00 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Партизанская, д. 25 | 1970 | 2007 | 951,81 | 538,26 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Партизанская, д. 27 | 1971 | 2007 | 822,10 | 531,60 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Партизанская, д. 29 | 1975 | 1975 | 960,55 | 734,90 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Партизанская, д. 30 | 1979 | 1979 | 354,30 | 354,30 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Партизанская, д. 31 | 1975 | 1975 | 1 108,70 | 703,40 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Партизанская, д. 33 | 1978 | 1982 | 3 487,74 | 2 651,50 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Чкалова, д. 16 | 1984 | 1984 | 737,80 | 517,30 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
| ИТОГО по Копьёвскому поссовету | 25 143,55 | 18 157,26 |  |
| Приисковый сельсовет (с. Приисковое) |
|  | ул. Заводская, д. 5 | 1989 | 1989 | 1 226,80 | 853,20 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Заводская, д. 6 | 1989 | 1989 | 1 543,60 | 1 125,90 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Заводская, д. 11 | 1985 | 1985 | 888,00 | 564,20 | 2039 – 2041 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Заводская, д. 12 | 1977 | 1977 | 392,20 | 359,10 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Заводская, д. 22 | 1976 | 1976 | 377,50 | 359,20 | 2033 – 2035 |  | 2018 – 2020 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Советская, д. 2 | 1989 | 1989 | 727,20 | 490,40 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Советская, д. 4 | 1976 | 1976 | 377,00 | 360,70 | 2042 – 2043 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 8 | 1971 | 1971 | 303,04 | 292,03 | 2036 – 2038 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Советская, д. 18 | 1986 | 1986 | 407,20 | 377,60 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Советская, д. 21 | 1969 | 1969 | 303,00 | 292,74 | 2014 – 2017 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 23 | 1969 | 1969 | 303,30 | 292,30 | 2014 – 2017 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 35 | 1979 | 1979 | 401,90 | 361,90 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Центральная, д. 2 | 1980 | 1980 | 883,80 | 568,70 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Центральная, д. 3 | 1979 | 1979 | 877,30 | 556,50 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Центральная, д. 4 | 1980 | 2007 | 850,90 | 563,40 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Центральная, д. 5 | 1981 | 2009 | 892,50 | 560,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Центральная, д. 6 | 1984 | 2008 | 885,40 | 565,70 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Центральная, д. 6А | 1991 | 2008 | 2 161,60 | 1 545,70 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Приисковому сельсовету | 13802,24 | 10089,97 |  |
| ИТОГО по Орджоникидзевскому району | 38945,79 | 28247,23 |  |
| Таштыпский район |
| Таштыпский сельсовет (с. Таштып) |
|  | ул. Ленина, д. 27 | 1973 | 1973 | 536,60 | 518,10 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Ленина, д. 29 | 1973 | 1973 | 537,30 | 489,70 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Ленина, д. 31 | 1967 | 1967 | 425,70 | 425,70 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Ленина, д. 34А | 1986 | 1986 | 426,80 | 256,30 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Ленина, д. 39 | 1972 | 1972 | 430,60 | 385,30 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Ленина, д. 46 | 1970 | 1970 | 550,70 | 506,60 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Ленина, д. 48 | 1970 | 1970 | 420,70 | 373,70 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Луначарского, д. 1 | 1991 | 1991 | 2 554,20 | 1 866,20 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Луначарского, д. 4 | 1981 | 1981 | 2 562,60 | 1 839,10 | 2036 – 2038 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Луначарского, д. 6 | 1982 | 1982 | 3 864,70 | 2 851,15 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Луначарского, д. 10 | 1987 | 1987 | 1 881,50 | 1 273,10 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Луначарского, д. 12 | 1977 | 1977 | 1 568,00 | 1 176,60 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. М. Цукановой, д. 8 | 1980 | 1980 | 399,50 | 387,40 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Октябрьская, д. 83 | 1972 | 1972 | 802,80 | 741,00 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Советская, д. 133 | 1975 | 1975 | 677,70 | 670,50 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Советская, д. 144А | 1960 | 1960 | 535,35 | 500,40 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
| ИТОГО по Таштыпскому сельсовету | 18 174,75 | 14 260,85 |  |
| ИТОГО по Таштыпскому району | 18 174,75 | 14 260,85 |  |
| Усть-Абаканский район |
| Опытненский сельсовет (с. Зелёное) |
|  | ул. Гагарина, д. 2 | 1968 | 2010 | 698,10 | 642,50 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Гагарина, д. 2А | 1969 | 2010 | 650,90 | 650,90 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Гагарина, д. 6 | 1969 | 2010 | 703,60 | 648,10 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Гагарина, д. 8 | 1969 | 2010 | 703,60 | 647,10 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Садовая, д. 1 | 1992 | 2011 | 928,20 | 928,10 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Садовая, д. 3 | 1973 | 2011 | 2 737,80 | 2 700,90 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Садовая, д. 7 | 1975 | 2011 | 2 737,50 | 2 732,20 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Садовая, д. 9 | 1982 | 2010 | 2 784,60 | 2 771,20 | 2042 – 2043 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
| ИТОГО по Опытненскому сельсовету | 11 944,30 | 11 721,00 |  |
| Расцветовский сельсовет (п. Расцвет) |
|  | ул. Космонавтов, д. 1 | 1966 | 1966 | 705,08 | 651,70 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Космонавтов, д. 2 | 1966 | 2008 | 697,54 | 648,35 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Космонавтов, д. 3 | 1966 | 1966 | 696,30 | 650,05 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Космонавтов, д. 4 | 1966 | 1966 | 702,76 | 650,61 | 2018 – 2020 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Космонавтов, д. 5 | 1966 | 1966 | 699,49 | 646,45 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Космонавтов, д. 6 | 1966 | 2008 | 702,47 | 651,61 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Космонавтов, д. 7 | 1966 | 1966 | 689,50 | 638,99 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2033 – 2035 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Космонавтов, д. 8 | 2000 | 2000 | 785,20 | 666,00 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Микроквартал, д. 1 | 1982 | 1982 | 4 506,10 | 4 131,90 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Микроквартал, д. 2 | 1982 | 2008 | 2 852,00 | 2 692,55 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Фабричная, д. 10 | 1977 | 1977 | 971,32 | 863,30 | 2027 – 2029 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Школьная, д. 1А | 1985 | 1985 | 612,10 | 559,60 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Школьная, д. 2А | 1989 | 1989 | 632,30 | 583,05 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Школьная, д. 3А | 1990 | 1990 | 693,50 | 679,15 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Школьная, д. 4А | 1991 | 2008 | 1 557,70 | 1 509,85 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Расцветовскому сельсовету | 17 503,36 | 16 223,16 |  |
| Усть-Абаканский поссовет (рп Усть-Абакан) |
|  | квартал Подгорный, д. 1 | 1943 | 1965 | 554,10 | 502,90 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | квартал Подгорный, д. 3 | 1940 | 2008 | 491,00 | 491,00 | 2030 – 2032 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 |
|  | квартал Подгорный, д. 4 | 1941 | 1941 | 494,12 | 346,30 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | квартал Подгорный, д. 5 | 1943 | 1943 | 510,00 | 484,80 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | квартал Подгорный, д. 6 | 1941 | 1941 | 508,73 | 253,60 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | квартал Подгорный, д. 7 | 1940 | 2008 | 482,10 | 482,10 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | квартал Подгорный, д. 12 | 1967 | 2008 | 543,00 | 469,30 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | квартал Подгорный, д. 12А | 1972 | 1972 | 280,30 | 202,00 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | квартал Подгорный, д. 15 | 1975 | 1975 | 800,90 | 574,20 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
|  | квартал Подгорный, д. 17 | 1980 | 2012 | 945,20 | 858,10 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
|  | ул. 22 Партсъезда, д. 15 | 1964 | 2009 | 375,00 | 310,20 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
|  | ул. 22 Партсъезда, д. 17 | 1964 | 1964 | 381,40 | 311,50 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
|  | ул. 22 Партсъезда, д. 18 | 1964 | 2008 | 547,10 | 540,30 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
|  | ул. 22 Партсъезда, д. 19 | 1964 | 2009 | 351,80 | 309,20 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 |
|  | ул. 22 Партсъезда, д. 20 | 1970 | 2012 | 408,00 | 377,10 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2018 – 2020 |
|  | ул. 22 Партсъезда, д. 21 | 1964 | 2008 | 392,00 | 315,00 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. 22 Партсъезда, д. 22 | 1966 | 1966 | 374,10 | 305,30 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
|  | ул. 22 Партсъезда, д. 23 | 1963 | 2008 | 361,00 | 314,20 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. 22 Партсъезда, д. 24 | 1966 | 2009 | 344,60 | 343,40 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | ул. 22 Партсъезда, д. 25 | 1966 | 2008 | 325,20 | 246,60 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 |
|  | ул. 22 Партсъезда, д. 26 | 1966 | 2008 | 369,00 | 337,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
|  | ул. 30 лет Победы, д. 2 | 1954 | 2012 | 421,80 | 397,90 | 2042 – 2043 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 |
|  | ул. 30 лет Победы, д. 5 | 1951 | 2012 | 403,20 | 403,20 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
|  | ул. 30 лет Победы, д. 6 | 1956 | 2012 | 392,00 | 391,50 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 |
|  | ул. 30 лет Победы, д. 7 | 1951 | 2012 | 406,50 | 406,50 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 |
|  | ул. 30 лет Победы, д. 8 | 1956 | 2012 | 397,40 | 397,40 | 2042 – 2043 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 |
|  | ул. 30 лет Победы, д. 9 | 1955 | 2012 | 415,40 | 400,70 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 |
|  | ул. 30 лет Победы, д. 11 | 1954 | 2012 | 188,40 | 188,40 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. 30 лет Победы, д. 14 | 1953 | 1953 | 398,20 | 347,49 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. 30 лет Победы, д. 15 | 1954 | 1954 | 408,80 | 408,60 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Волкова, д. 3 | 1979 | 2012 | 717,10 | 715,30 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Волкова, д. 5 | 1978 | 2012 | 729,30 | 726,50 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Волкова, д. 7 | 1975 | 2012 | 739,40 | 737,20 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Волкова, д. 8 | 1986 | 2008 | 2 037,80 | 2 037,80 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Волкова, д. 9 | 1975 | 2012 | 750,30 | 744,00 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Волкова, д. 11 | 1973 | 2009 | 734,50 | 734,50 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Волкова, д. 13 | 1971 | 2008 | 789,00 | 715,30 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Гидролизная, д. 1 | 1949 | 2008 | 491,40 | 491,40 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Гидролизная, д. 1Б | 2012 | 2012 | 2 152,45 | 1 724,70 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Гидролизная, д. 3 | 1949 | 2009 | 557,70 | 454,80 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Гидролизная, д. 4 | 1962 | 2012 | 524,90 | 523,60 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Гидролизная, д. 5 | 1949 | 1989 | 557,70 | 439,20 | 2033 – 2035 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Гидролизная, д. 6 | 1962 | 2012 | 616,60 | 616,60 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Гидролизная, д. 7 | 1949 | 2012 | 582,30 | 519,80 | 2042 – 2043 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Гидролизная, д. 8 | 1960 | 2009 | 641,10 | 632,80 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Гидролизная, д. 10 | 1959 | 2008 | 388,60 | 363,05 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Гидролизная, д. 12 | 1959 | 1990 | 390,60 | 276,70 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Гидролизная, д. 14 | 1958 | 2008 | 386,60 | 384,70 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Гидролизная, д. 16 | 1958 | 2008 | 450,00 | 388,70 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Гидролизная, д. 18 | 1958 | 2010 | 382,00 | 382,00 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Гидролизная, д. 40 | 1950 | 2008 | 589,30 | 492,10 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Гидролизная, д. 42 | 1950 | 2008 | 582,20 | 485,50 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Гидролизная, д. 44 | 1950 | 2008 | 566,10 | 515,40 | 2024 – 2026 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Гидролизная, д. 46 | 1951 | 2008 | 595,00 | 495,40 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Добровольского, д. 9 | 1973 | 2008 | 957,20 | 870,40 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Добровольского, д. 11 | 1973 | 2009 | 770,00 | 709,00 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Добровольского, д. 15 | 1975 | 2008 | 897,00 | 717,70 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Добровольского, д. 17 | 1979 | 2008 | 1 823,70 | 1 823,70 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Добровольского, д. 19 | 1981 | 2008 | 1 819,20 | 1 802,75 | 2033 – 2035 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Добровольского, д. 21 | 1984 | 2008 | 1 969,00 | 1 817,84 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Добровольского, д. 23 | 1989 | 2008 | 1 298,80 | 1 285,10 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 1 | 1932 | 1991 | 448,40 | 448,40 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1931 | 1951 | 421,80 | 421,80 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 3 | 1935 | 1935 | 486,00 | 465,00 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1931 | 1931 | 436,40 | 327,40 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 5 | 1932 | 1932 | 457,50 | 397,40 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Карла Маркса, д. 6 | 1931 | 1975 | 449,90 | 446,00 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Микроквартал, д. 2 | 1963 | 2012 | 561,60 | 561,60 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Микроквартал, д. 3 | 1963 | 1963 | 539,30 | 539,10 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Микроквартал, д. 4 | 1963 | 1963 | 551,00 | 538,70 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Микроквартал, д. 5 | 1963 | 1963 | 543,80 | 536,00 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Микроквартал, д. 6 | 1963 | 2012 | 542,10 | 541,30 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Микроквартал, д. 7 | 1963 | 2009 | 556,40 | 556,40 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Микроквартал, д. 8 | 1963 | 2012 | 542,40 | 542,40 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Микроквартал, д. 9 | 1964 | 2012 | 538,60 | 538,60 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Микроквартал, д. 10 | 1964 | 2008 | 602,20 | 539,70 | 2018 – 2020 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Микроквартал, д. 11 | 1968 | 1968 | 489,50 | 489,50 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Микроквартал, д. 12 | 1968 | 2009 | 563,40 | 520,30 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Мира, д. 42 | 1972 | 2009 | 480,20 | 441,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Мира, д. 44 | 1988 | 2009 | 1 270,30 | 1 249,40 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Октябрьская, д. 3 | 1990 | 2012 | 728,20 | 537,00 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Октябрьская, д. 6 | 1955 | 2008 | 448,00 | 384,80 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Октябрьская, д. 8 | 1955 | 2009 | 423,10 | 363,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 10 | 1964 | 2008 | 465,00 | 280,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Октябрьская, д. 11 | 1932 | 2012 | 455,30 | 400,80 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Октябрьская, д. 13 | 1931 | 1931 | 635,30 | 559,00 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пионерская, д. 34 | 1965 | 2008 | 917,30 | 907,70 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Пионерская, д. 36 | 1968 | 2012 | 381,70 | 381,70 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пионерская, д. 38 | 1976 | 1997 | 895,00 | 785,20 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Пионерская, д. 39 | 1979 | 2008 | 366,85 | 366,85 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Пионерская, д. 41 | 1969 | 2009 | 520,57 | 520,57 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пионерская, д. 41А | 1986 | 1986 | 1 820,40 | 1 820,40 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пионерская, д. 43 | 1978 | 2009 | 4 370,40 | 4 340,30 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пионерская, д. 45 | 1982 | 2009 | 2 682,10 | 2 636,00 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пионерская, д. 47 | 1988 | 2012 | 5 018,40 | 4 430,50 | 2039 – 2041 |  | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пионерская, д. 47А | 1992 | 2012 | 2 026,20 | 1 984,05 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пионерская, д. 49 | 1983 | 2012 | 2 688,60 | 2 688,60 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пионерская, д. 49А | 1993 | 2009 | 4 491,60 | 4 491,60 | 2042 – 2043 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пионерская, д. 51, корп. 3 | 1985 | 2012 | 2 144,80 | 1 634,70 | 2033 – 2035 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Пионерская, д. 51А | 1985 | 1985 | 2 256,20 | 1 876,50 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пирятинской Дивизии, д. 1 | 1983 | 2010 | 5 921,00 | 5 687,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пирятинской Дивизии, д. 3 | 1974 | 2008 | 5 774,00 | 5 629,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пирятинской Дивизии, д. 5 | 1977 | 2009 | 5 745,20 | 5 708,70 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пирятинской Дивизии, д. 7 | 1989 | 2008 | 5 183,80 | 4 928,50 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Рабочая, д. 1 | 1962 | 1962 | 436,00 | 380,80 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Рабочая, д. 5 | 1960 | 2009 | 597,90 | 597,30 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Рабочая, д. 7 | 1954 | 2009 | 732,00 | 668,00 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Садовая, д. 4 | 1954 | 2012 | 434,10 | 291,50 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Саянская, д. 10 | 1966 | 2012 | 337,10 | 335,50 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Саянская, д. 12 | 1966 | 1966 | 336,60 | 336,60 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Саянская, д. 14 | 1966 | 2008 | 336,10 | 336,10 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Саянская, д. 16 | 1966 | 2008 | 374,10 | 374,10 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Спортивная, д. 1 | 1965 | 2012 | 570,80 | 527,00 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Спортивная, д. 2 | 1974 | 2008 | 4 391,70 | 4 391,70 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Спортивная, д. 3 | 1964 | 1985 | 806,90 | 806,10 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Спортивная, д. 4 | 1975 | 2009 | 2 716,10 | 2 629,20 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Спортивная, д. 5 | 1966 | 2012 | 2 076,30 | 1 916,30 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Спортивная, д. 6 | 1971 | 2008 | 3 768,70 | 3 464,30 | 2036 – 2038 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Спортивная, д. 8 | 1972 | 2012 | 4 403,00 | 4 392,10 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Спортивная, д. 10 | 1977 | 2008 | 5 728,20 | 5 609,10 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Спортивная, д. 12 | 1981 | 2008 | 2 716,10 | 2 690,70 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Урицкого, д. 6 | 1960 | 2012 | 367,00 | 367,00 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Урицкого, д. 8 | 1932 | 1932 | 435,30 | 435,30 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Щорса, д. 39 | 1973 | 1973 | 686,20 | 686,20 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Щорса, д. 41 | 1975 | 2012 | 724,20 | 724,20 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Щорса, д. 43 | 1976 | 2008 | 789,00 | 726,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Щорса, д. 45 | 1987 | 1987 | 997,10 | 987,40 | 2030 – 2032 |  | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Щорса, д. 47 | 1991 | 2012 | 2 071,80 | 2 060,60 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Щорса, д. 49 | 1991 | 1991 | 772,80 | 772,80 | 2033 – 2035 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Щорса, д. 51 | 1991 | 1991 | 767,30 | 655,30 | 2033 – 2035 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Щорса, д. 53 | 1991 | 1991 | 772,20 | 770,00 | 2033 – 2035 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Щорса, д. 55 | 1998 | 2008 | 1 232,00 | 1 044,10 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Усть-Абаканскому поссовету | 146 973,62 | 138 760,20 |  |
| ИТОГО по Усть-Абаканскому району | 176 421,28 | 166 704,36 |  |
| Ширинский район |
| Жемчужненский поссовет (п. Жемчужный, п. Колодезный) |
|  | п. Жемчужный, тер. Микрорайон, д. 1 | 1975 | 1975 | 3 893,40 | 2 653,83 | 2042 – 2043 |  | 2014 – 2017 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 |
|  | п. Жемчужный, тер. Микрорайон, д. 2 | 1984 | 1984 | 2 742,80 | 2 559,79 | 2024 – 2026 |  | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 |
|  | п. Жемчужный, тер. Микрорайон, д. 3 | 1988 | 1988 | 3 227,40 | 3 199,13 | 2027 – 2029 |  | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | п. Жемчужный, ул. Комлева, д. 2 | 1972 | 2009 | 2 611,20 | 1 798,66 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | п. Жемчужный, ул. Комлева, д. 6 | 1977 | 2009 | 1 045,40 | 898,84 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | п. Жемчужный, ул. Комлева, д. 8 | 1979 | 2009 | 825,40 | 618,07 | 2042 – 2043 |  | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 2 | 1972 | 2009 | 4 161,80 | 2 712,62 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 3 | 1969 | 2009 | 2 181,06 | 1 970,69 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 |
|  | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 4 | 1976 | 2009 | 4 803,80 | 4 704,76 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
|  | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 5 | 1989 | 1989 | 4 187,63 | 4 187,63 | 2033 – 2035 |  | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | п. Колодезный, тер. Микрорайон, д. 6 | 1990 | 2009 | 3 290,60 | 3 191,17 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
| ИТОГО по Жемчужненскому сельсовету | 32970,49 | 28 495,19 |  |
| Коммунаровский сельсовет (с. Коммунар) |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | 1958 | 1958 | 245,90 | 227,00 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1958 | 1958 | 243,60 | 220,20 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1954 | 1954 | 414,00 | 366,80 | 2042 – 2043 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | 1954 | 1954 | 405,60 | 363,80 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9 | 1954 | 1954 | 386,30 | 363,10 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11 | 1954 | 1954 | 363,40 | 363,40 | 2039 – 2041 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12 | 1973 | 1973 | 563,00 | 512,40 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 | 1974 | 1974 | 522,70 | 519,90 | 2042 – 2043 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2042 – 2043 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15 | 1975 | 1975 | 547,00 | 509,90 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 | 1977 | 1977 | 1 131,80 | 1 106,80 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 17 | 1975 | 1975 | 536,00 | 497,90 | 2039 – 2041 |  | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 | 1980 | 1980 | 1 909,90 | 1 772,10 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20 | 1985 | 1985 | 1 721,00 | 1 156,00 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Гагарина, д. 2 | 1956 | 1956 | 388,00 | 369,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Гагарина, д. 4 | 1954 | 1988 | 408,10 | 364,30 | 2042 – 2043 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Гагарина, д. 6 | 1954 | 1954 | 402,90 | 368,10 | 2042 – 2043 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Дзержинского, д. 2 | 1969 | 1969 | 351,80 | 327,20 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Дзержинского, д. 4 | 1970 | 1970 | 357,40 | 330,20 | 2033 – 2035 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Дзержинского, д. 6 | 1970 | 1970 | 356,00 | 331,00 | 2033 – 2035 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Дзержинского, д. 8 | 1970 | 1970 | 359,00 | 331,80 | 2033 – 2035 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Комсомольская, д. 1 | 1961 | 1961 | 250,00 | 229,90 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Комсомольская, д. 3 | 1960 | 1960 | 243,80 | 223,70 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Комсомольская, д. 4 | 1960 | 1960 | 245,90 | 201,20 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Комсомольская, д. 5 | 1960 | 1960 | 241,10 | 221,10 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Комсомольская, д. 6 | 1959 | 1959 | 246,00 | 202,55 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Комсомольская, д. 7 | 1960 | 1960 | 243,80 | 193,60 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Комсомольская, д. 8 | 1960 | 1960 | 242,00 | 213,40 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Комсомольская, д. 9 | 1961 | 1961 | 235,40 | 232,30 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Комсомольская, д. 11 | 1961 | 1961 | 243,00 | 223,50 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Комсомольская, д. 13 | 1962 | 1962 | 247,60 | 223,80 | 2042 – 2043 |  | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Набережная, д. 2 | 1982 | 1982 | 358,00 | 306,20 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пионерская, д. 1 | 1991 | 1991 | 613,20 | 568,00 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пионерская, д. 5 | 1963 | 1963 | 397,30 | 356,30 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пионерская, д. 5А | 1966 | 1966 | 352,00 | 326,40 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Пионерская, д. 7 | 1962 | 1962 | 396,40 | 356,40 | 2027 – 2029 |  | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Пионерская, д. 9 | 1962 | 1962 | 398,80 | 323,60 | 2030 – 2032 |  | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пионерская, д. 22 | 1966 | 1966 | 353,00 | 328,10 | 2030 – 2032 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пионерская, д. 26 | 1964 | 1964 | 353,60 | 327,60 | 2024 – 2026 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Пионерская, д. 28 | 1965 | 1965 | 353,60 | 328,20 | 2030 – 2032 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Пионерская, д. 30 | 1971 | 1971 | 357,50 | 331,90 | 2036 – 2038 |  | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Пионерская, д. 34 | 1972 | 1972 | 369,20 | 343,00 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Подлунная, д. 8 | 1940 | 1940 | 327,00 | 295,20 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Подлунная, д. 10 | 1942 | 1942 | 338,70 | 306,90 | 2018 – 2020 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Пролетарская, д. 46 | 1991 | 1991 | 609,90 | 571,50 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пролетарская, д. 48 | 1973 | 1973 | 592,00 | 535,60 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пролетарская, д. 50 | 1992 | 1992 | 865,40 | 865,40 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пролетарская, д. 59 | 1938 | 1938 | 294,00 | 230,00 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пролетарская, д. 61 | 1936 | 1936 | 265,20 | 234,20 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пролетарская, д. 63 | 1939 | 1939 | 267,00 | 229,60 | 2039 – 2041 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Пролетарская, д. 65 | 1939 | 1939 | 332,00 | 303,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пролетарская, д. 73 | 1936 | 1986 | 251,60 | 251,60 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Пролетарская, д. 75 | 1936 | 1970 | 282,10 | 252,10 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Советская, д. 5 | 1952 | 1952 | 506,40 | 446,40 | 2042 – 2043 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Советская, д. 9 | 1954 | 1954 | 242,30 | 220,90 | 2021 – 2023 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Советская, д. 78 | 1969 | 1969 | 347,60 | 322,00 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2036 – 2038 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Советская, д. 80 | 1966 | 1974 | 342,30 | 326,70 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Советская, д. 81 | 1963 | 1963 | 352,90 | 327,70 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Советская, д. 83 | 1966 | 1966 | 356,60 | 331,00 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Советская, д. 142 | 1954 | 1954 | 238,10 | 226,50 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Спортивная, д. 4 | 1989 | 1989 | 613,20 | 582,90 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Спортивная, д. 6 | 1956 | 1956 | 252,10 | 234,00 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Спортивная, д. 8 | 1956 | 1956 | 250,00 | 233,30 | 2039 – 2041 |  | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Спортивная, д. 10 | 1959 | 1959 | 236,10 | 202,20 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Спортивная, д. 12 | 1959 | 1959 | 245,90 | 203,10 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Титова, д. 2Б | 1958 | 1958 | 237,80 | 219,20 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Титова, д. 10 | 1987 | 1987 | 1 851,00 | 1 786,80 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Титова, д. 30А | 1958 | 1958 | 252,00 | 231,50 | 2042 – 2043 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Фабричная, д. 93 | 1962 | 1962 | 289,50 | 227,40 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 | 2030 – 2032 |
| ИТОГО по Коммунаровскому сельсовету | 29393,30 | 26658,85 |  |
| Туимский сельсовет (с. Туим) |
|  | тер. Микрорайон, д. 1 | 1976 | 1976 | 5 483,00 | 4 712,70 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | тер. Микрорайон, д. 2 | 1979 | 1979 | 5 531,00 | 4 487,50 | 2030 – 2032 |  | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 |
|  | тер. Микрорайон, д. 3 | 1985 | 1985 | 6 639,00 | 5 456,50 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | тер. Микрорайон, д. 4 | 1981 | 1981 | 4 046,00 | 3 231,30 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | тер. Микрорайон, д. 5 | 1986 | 1986 | 3 035,00 | 2 700,30 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | тер. Микрорайон, д. 6 | 1984 | 1984 | 3 035,00 | 2 697,20 | 2033 – 2035 |  | 2024 – 2026 | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 |
|  | тер. Микрорайон, д. 7 | 1985 | 1985 | 3 305,00 | 2 667,70 | 2033 – 2035 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | тер. Микрорайон, д. 8 | 1987 | 1987 | 5 407,30 | 5 407,30 | 2036 – 2038 |  | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
|  | тер. Микрорайон, д. 9 | 1989 | 1989 | 4 146,00 | 3 192,60 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | тер. Микрорайон, д. 10 | 1989 | 1989 | 4 146,00 | 3 256,90 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | тер. Микрорайон, д. 11 | 1990 | 1990 | 4 146,00 | 3 256,10 | 2036 – 2038 |  | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | тер. Микрорайон, д. 12 | 1993 | 1993 | 4 146,00 | 3 236,80 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Горького, д. 25 | 1970 | 1970 | 380,00 | 320,50 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Горького, д. 28 | 1972 | 1972 | 380,00 | 336,90 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Кирова, д. 39 | 1952 | 1952 | 427,00 | 427,00 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Кирова, д. 41 | 1950 | 1950 | 418,10 | 418,10 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Матросова, д. 30 | 1964 | 1964 | 374,00 | 345,50 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Матросова, д. 32 | 1965 | 1965 | 366,00 | 335,70 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Матросова, д. 33 | 1967 | 1967 | 544,00 | 501,50 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Матросова, д. 34 | 1969 | 1969 | 516,00 | 508,30 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Орджоникидзе, д. 96 | 1950 | 1950 | 339,00 | 305,20 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Первомайская, д. 8 | 1954 | 1954 | 336,00 | 336,00 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Первомайская, д. 9 | 1954 | 1954 | 364,00 | 334,90 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Первомайская, д. 12 | 1954 | 1954 | 360,40 | 331,70 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Первомайская, д. 13 | 1954 | 1954 | 364,00 | 333,70 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Первомайская, д. 14 | 1954 | 1954 | 361,40 | 332,30 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Первомайская, д. 15 | 1954 | 1954 | 358,20 | 328,40 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Первомайская, д. 16 | 1954 | 1954 | 376,00 | 343,70 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Первомайская, д. 17 | 1954 | 1954 | 372,80 | 342,70 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Первомайская, д. 18 | 1954 | 1954 | 337,90 | 337,90 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Первомайская, д. 19 | 1954 | 1954 | 372,80 | 339,20 | 2039 – 2041 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Первомайская, д. 20 | 1954 | 1954 | 368,00 | 341,30 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Первомайская, д. 21 | 1954 | 1954 | 337,00 | 337,00 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Первомайская, д. 22 | 1954 | 1954 | 337,60 | 337,60 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Первомайская, д. 23 | 1954 | 1954 | 366,00 | 336,30 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Первомайская, д. 24 | 1954 | 1954 | 339,90 | 339,90 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Первомайская, д. 25 | 1954 | 1954 | 365,10 | 352,10 | 2039 – 2041 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Первомайская, д. 26 | 1954 | 1954 | 365,10 | 342,50 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Урицкого, д. 24 | 1975 | 1975 | 423,00 | 338,90 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Урицкого, д. 25 | 1975 | 1975 | 334,00 | 305,70 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Чапаева, д. 21 | 1975 | 1975 | 547,00 | 503,90 | 2030 – 2032 |  | 2027 – 2029 | 2027 – 2029 | 2030 – 2032 |
|  | ул. Чапаева, д. 23 | 1975 | 1975 | 509,00 | 489,90 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Чапаева, д. 25 | 1975 | 1975 | 534,00 | 494,30 | 2027 – 2029 |  | 2021 – 2023 | 2024 – 2026 | 2027 – 2029 |
| ИТОГО по Туимскому сельсовету | 65238,60 | 55 681,50 |  |
| Ширинский сельсовет (с. Шира) |
|  | пер. Элеваторный, д. 2 | 1967 | 1967 | 417,60 | 243,10 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | пер. Элеваторный, д. 4 | 1967 | 1967 | 447,46 | 265,20 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1976 | 2012 | 407,80 | 379,06 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1961 | 1961 | 292,20 | 272,50 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1968 | 2009 | 2 126,70 | 2 126,70 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6А | 1968 | 2009 | 517,20 | 517,20 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 | 1961 | 1961 | 296,80 | 274,80 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 | 1984 | 2009 | 5 645,30 | 4 765,94 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 23 | 1989 | 1989 | 2 409,30 | 1 270,50 | 2030 – 2032 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
|  | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 27 | 1966 | 2009 | 1 499,50 | 1 499,50 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Вокзальная, д. 42А | 1961 | 2012 | 993,88 | 993,88 | 2039 – 2041 |  | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Заводская, д. 12А | 1986 | 1986 | 1 345,00 | 1 295,10 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 |
|  | ул. Заводская, д. 14 | 1974 | 2012 | 856,60 | 856,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Курортная, д. 18 | 1968 | 1968 | 891,80 | 834,80 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Курортная, д. 22 | 1976 | 1976 | 726,60 | 726,60 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Курортная, д. 24 | 1981 | 1981 | 729,40 | 729,40 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Курортная, д. 43 | 1984 | 1984 | 799,80 | 792,00 | 2027 – 2029 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Курортная, д. 45 | 1976 | 1976 | 730,70 | 730,70 | 2027 – 2029 |  | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2027 – 2029 |
|  | ул. Курортная, д. 75 | 1960 | 1960 | 265,00 | 235,00 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Моисейченко, д. 4 | 1916 | 1916 | 197,90 | 195,70 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Моисейченко, д. 6 | 1916 | 1916 | 201,50 | 201,50 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Моисейченко, д. 7 | 1919 | 1919 | 191,30 | 50,40 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Моисейченко, д. 16 | 1935 | 1935 | 411,40 | 322,10 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Моисейченко, д. 17 | 1959 | 1959 | 418,60 | 350,20 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2014 – 2017 |
|  | ул. Моисейченко, д. 18 | 1953 | 1953 | 297,70 | 155,90 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Моисейченко, д. 21 | 1960 | 1960 | 326,10 | 326,10 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2018 – 2020 | 2014 – 2017 |
|  | ул. О. Кошевого, д. 7 | 1952 | 1952 | 411,90 | 143,50 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Октябрьская, д. 69 | 1965 | 2012 | 417,60 | 390,40 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Октябрьская, д. 71 | 1963 | 2012 | 447,46 | 393,70 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Орловская, д. 38 | 1977 | 2012 | 4 891,00 | 4 430,90 | 2039 – 2041 |  | 2039 – 2041 | 2036 – 2038 | 2039 – 2041 |
|  | ул. Орловская, д. 40 | 1975 | 2012 | 4 891,00 | 4 418,44 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Школьная, д. 5 | 1991 | 1991 | 644,90 | 536,80 | 2033 – 2035 |  | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
|  | ул. Щетинина, д. 100 | 1958 | 1958 | 374,90 | 354,30 | 2018 – 2020 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2018 – 2020 |
|  | ул. Щетинина, д. 145 | 1967 | 2009 | 698,40 | 633,10 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Щетинина, д. 147 | 1967 | 2009 | 698,40 | 638,30 | 2042 – 2043 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Щетинина, д. 149 | 1971 | 2009 | 698,40 | 644,60 | 2042 – 2043 |  | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2042 – 2043 |
|  | ул. Элеваторная, д. 21 | 1965 | 1965 | 417,60 | 297,90 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
|  | ул. Элеваторная, д. 23 | 1962 | 1962 | 309,70 | 131,90 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Элеваторная, д. 25 | 1961 | 1961 | 390,00 | 281,10 | 2021 – 2023 |  | 2039 – 2041 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Элеваторная, д. 27 | 1961 | 1961 | 420,30 | 301,60 | 2021 – 2023 |  | 2042 – 2043 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 |
|  | ул. Элеваторная, д. 29 | 1962 | 1962 | 306,30 | 214,30 | 2024 – 2026 |  | 2039 – 2041 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| ИТОГО по Ширинскому сельсовету | 39461,0 | 34221,32 |  |
| ИТОГО по Ширинскому району | 167063,39 | 145056,86 |  |
| ИТОГО по Республике Хакасия | 7402696,59 | 6691495,49 |  |

Исполняющий обязанности Главы

Республики Хакасия – Председателя

Правительства Республики Хакасия                                                                                                                                              О.Нам

# Text boxes

».