**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12 апреля 2013 г. N 196**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,**

**ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ,**

**В 2013 - 2017 ГОДАХ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ**

**РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"**

(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия

от 21.10.2013 [N 562](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719370F0A4F01371417B51149DBD7DBA0E42861316DFC6296ArA28C), от 30.01.2014 [N 31](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719370FFA9F41471417B51149DBD7DBA0E42861316DFC6296ArA28C),

от 28.05.2014 [N 238](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719371F6A3F01071417B51149DBD7DBA0E42861316DFC6296ArA28C))

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299E71F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E14DErC24C) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:

Утвердить прилагаемую региональную адресную [программу](#Par36) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013 - 2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719370F0A4F01371417B51149DBD7DBA0E42861316DFC6296ArA2BC) Правительства Республики Хакасия от 21.10.2013 N 562)

Исполняющий обязанности Главы

Республики Хакасия - Председателя

Правительства Республики Хакасия

Ю.ЛАПШИН

Приложение

Утверждена

Постановлением

Правительства Республики Хакасия

от 12.04.2013 N 196

**РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА**

**"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,**

**ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ,**

**В 2013 - 2017 ГОДАХ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ**

**РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"**

ПАСПОРТ

региональной адресной программы "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда, проживающих на

территории Республики Хакасия, в 2013 - 2017 годах

с учетом необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | - региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013 - 2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" (далее - Программа) |
| Государственный заказчик | - Министерство регионального развития Республики Хакасия |
| Цель | - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в муниципальных образованиях Республики Хакасия, признанных таковыми до 1 января 2012 года в установленном порядке, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе |
| Задачи | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Республики Хакасия;  приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA22A977CF5ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E10D7rC25C) Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо строительство таких домов;  выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299F70F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E15DBrC21C) Жилищного кодекса Российской Федерации;  использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство новых объектов |
| Сроки реализации | 2013 год - 1 сентября 2017 года, в том числе по этапам:  1 этап (2013 - 2014 годы);  2 этап (2014 год);  3 этап (2015 год);  4 этап (2016 год);  5 этап (1 января - 1 сентября 2017 года) |
| Объемы и источники финансирования | - общий объем финансирования Программы на 2013 год - 1 сентября 2017 года составляет 1128625980,57 рубля, из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1090210232,57 рубля;  в том числе за счет средств:  Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 638675924,45 рубля (58,58%);  республиканского бюджета Республики Хакасия - 406846324,40 рубля (37,32%);  местных бюджетов - 44687983,72 рубля (4,10%);  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 38415748,00 рубля;  в том числе за счет средств:  республиканского бюджета Республики Хакасия - 8756632,00 рубля;  местных бюджетов - 28553663,00 рубля;  дополнительных источников финансирования - 1105453,00 рубля.  В том числе по этапам:  1 этап (2013 - 2014 годы) - 252414566,97 рубля,  из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 235498818,97 рубля;  в том числе за счет средств:  Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 208650643,01 рубля (88,60%);  республиканского бюджета Республики Хакасия - 20136132,48 рубля (8,55%);  местных бюджетов - 6712043,48 рубля (2,85%);  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 16915748,00 рублей;  в том числе за счет средств:  республиканского бюджета Республики Хакасия - 8756632,00 рубля;  местных бюджетов - 7053663,00 рубля;  дополнительных источников финансирования - 1105453,00 рубля;  2 этап (2014 год) - 253089493,00 рубля,  из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 248089493,00 рубля;  в том числе за счет средств:  Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 125803427,14 рубля (50,71%);  республиканского бюджета Республики Хакасия - 114549363,37 рубля (46,17%);  местных бюджетов - 7736702,49 рубля (3,12%);  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 5000000,00 рубля;  в том числе за счет средств:  местных бюджетов - 5000000,00 рубля;  3 этап (2015 год) - 263204247,20 рубля,  из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 256704247,20 рубля;  в том числе за счет средств:  Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 135114427,15 рубля (52,63%);  республиканского бюджета Республики Хакасия - 109431222,48 рубля (42,63%);  местных бюджетов - 12158597,57 рубля (4,74%);  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 6500000,00 рубля;  в том числе за счет средств:  местных бюджетов - 6500000,00 рубля;  4 этап (2016 год) - 269862236,60 рубля,  из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 264862236,60 рубля;  в том числе за счет средств:  Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 128343427,15 рубля (48,46%);  республиканского бюджета Республики Хакасия - 122867312,94 рубля (46,39%);  местных бюджетов - 13651496,51 рубля (5,15%);  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 5000000,00 рубля;  в том числе за счет средств:  местных бюджетов - 5000000,00 рубля;  5 этап (1 января - 1 сентября 2017 года) - 90055436,80 рубля,  из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 85055436,80 рубля; в том числе за счет средств:  Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 40764000,00 рубля (47,93%);  республиканского бюджета Республики Хакасия - 39862293,13 рубля (46,87%);  местных бюджетов - 4429143,67 рубля (5,20%);  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 5000000,00 рубля;  в том числе за счет средств:  местных бюджетов - 5000000,00 рубля |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории республики, общей площадью 38796,48 м2, из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 36363,18 м2;  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2433,30 м2;  в том числе по этапам:  1 этап (2013 - 2014 годы) - 9139,60 м2, из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 8219,90 м2;  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 919,70 м2;  2 этап (2014 год) - 8316,40 м2,  из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 8168,90 м2;  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 147,50 м2;  3 этап (2015 год) - 9149,61 м2, из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 8452,56 м2;  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 697,05 м2;  4 этап (2016 год) - 9000,91 м2, из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 8721,18 м2;  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 279,73 м2;  5 этап (1 января - 1 сентября 2017 года) - 3189,96 м2, из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2800,64 м2;  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 389,32 м2;  предоставление жилых помещений 2402 гражданам, из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2188 гражданам;  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 214 гражданам;  в том числе по этапам:  1 этап (2013 - 2014 годы) - 575 гражданам, из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 498 гражданам;  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 77 гражданам;  2 этап (2014 год) - 479 гражданам, из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 472 гражданам;  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 7 гражданам;  3 этап (2015 год) - 511 гражданам, из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 469 гражданам;  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 42 гражданам;  4 этап (2016 год) - 594 гражданам, из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 563 гражданам;  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 31 гражданину;  5 этап (1 января - 1 сентября 2017 года) - 243 гражданам, из них:  с финансовой поддержкой Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 186 гражданам;  без финансовой поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 57 гражданам |

1. Общие положения

Программа разработана в целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299E71F1ABA64B2E1A2606r12DC) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ).

Программа направлена на решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года в установленном порядке, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территориях муниципальных образований Республики Хакасия, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), республиканского бюджета Республики Хакасия и средств местных бюджетов.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы осуществляется в соответствии со [статьями 32](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299F70F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E15DBrC21C), [84](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299F70F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E12DBrC26C), [85](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299F70F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E12DBrC23C), [86](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299F70F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E12DArC27C), [89](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299F70F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E12D9rC26C) Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Цель и задачи

Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в муниципальных образованиях Республики Хакасия, признанных таковыми до 1 января 2012 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в Программе.

Для достижения цели Программы должны быть решены следующие задачи:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Республики Хакасия;

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA22A977CF5ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E10D7rC25C) Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо строительство таких домов;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299F70F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E15DBrC21C) Жилищного кодекса Российской Федерации;

использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство новых объектов.

Программа содержит нормативные правовые акты, предусматривающие переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в муниципальных образованиях Республики Хакасия, признанных таковыми до 1 января 2012 года в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Срок реализации Программы - 2013 год - 1 сентября 2017 года, в том числе по этапам:

1 этап (2013 - 2014 годы);

2 этап (2014 год);

3 этап (2015 год);

4 этап (2016 год);

5 этап (1 января - 1 сентября 2017 года).

3. Перечень программных мероприятий

Средства Фонда, республиканского бюджета Республики Хакасия, местных бюджетов и дополнительные источники финансирования, предусмотренные на финансирование мероприятий Программы, используются органами местного самоуправления на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в порядке, предусмотренном действующим жилищным законодательством Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719370FFA9F41471417B51149DBD7DBA0E42861316DFC62969rA28C) Правительства Республики Хакасия от 30.01.2014 N 31)

Участниками Программы являются муниципальные образования Республики Хакасия, которые:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719370FFA9F41471417B51149DBD7DBA0E42861316DFC62969rA2AC) Правительства Республики Хакасия от 30.01.2014 N 31)

- выполнили условия, предусмотренные [статьей 14](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299E71F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E16DErC21C) Федерального закона N 185-ФЗ;

- приняли решение о долевом финансировании переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации Программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится путем:

- предоставления нанимателям жилых помещений другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающего установленным требованиям и находящегося в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или с согласия в письменной форме граждан в границах другого населенного пункта;

- предоставления собственникам жилых помещений взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299F70F1ABA64B2E1A2606r12DC) Российской Федерации.

Завершающим мероприятием реализации Программы является снос аварийного жилищного фонда.

Мониторинг реализации Программы и контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляются согласно [статье 22](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299E71F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E12DDrC24C) Федерального закона N 185-ФЗ.

Программа при необходимости может корректироваться.

Информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

- официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия - участников Программы;

- официальные печатные издания Республики Хакасия и муниципальных образований Республики Хакасия - участников Программы;

- печатные издания, имеющие широкое распространение в Республике Хакасия и муниципальных образованиях Республики Хакасия;

- телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия доводят информацию до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирных домов, включенных в Программу, информации о планируемых сроках переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а в случае изменения указанных сроков - о причинах переноса и новых сроках.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Источниками финансирования Программы являются средства Фонда, средства республиканского бюджета Республики Хакасия и средства местных бюджетов, а также дополнительные источники финансирования, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках иных государственных и муниципальных программ, реализуемых на территории Республики Хакасия.

[Перечень](#Par1147) многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, стоимость реализации мероприятий по муниципальным образованиям Республики Хакасия и в отношении каждого аварийного многоквартирного дома приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках Программы, составляет 38 796,48 м2, из них с финансовой поддержкой Фонда – 36 363,18 м2; без финансовой поддержки Фонда – 2 433,30 м2. В том числе по этапам:

1 этап (2013–2014 годы) – 9 139,60 м2, из них с финансовой поддержкой Фонда – 8 219,90 м2; без финансовой поддержки Фонда – 919,70 м2;

2 этап (2014 год) – 8 316,40 м2, из них с финансовой поддержкой Фонда – 8 168,90 м2; без финансовой поддержки Фонда – 147,50 м2;

3 этап (2015 год) – 9 149,61 м2, из них с финансовой поддержкой Фонда – 8 452,56 м2; без финансовой поддержки Фонда – 697,05 м2;

4 этап (2016 год) – 9 000,91 м2, из них с финансовой поддержкой Фонда – 8 721,18 м2; без финансовой поддержки Фонда – 279,73 м2;

5 этап (1 января – 1 сентября 2017 года) – 3 189,96 м2, из них с финансовой поддержкой Фонда – 2 800,64 м2; без финансовой поддержки Фонда – 389,32 м2.

При реализации Программы органы местного самоуправления осуществляют переселение граждан из признанных аварийными многоквартирных домов [(приложение 2)](#Par5330) в следующей последовательности:

в первую очередь из признанных аварийными многоквартирных домов, для собственников помещений в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников, а также аварийных многоквартирных домов, в которых все жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственности;

во вторую очередь из многоквартирных домов, где всеми собственниками жилых помещений выбраны конкретные варианты переселения, взяты обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта переселения и согласованы с органами местного самоуправления условия изъятия жилых помещений;

в третью очередь из многоквартирных домов, в которых общие собрания собственников помещений приняли единогласное решение об участии в региональной программе переселения граждан, но для которых не истек установленный разумный срок для сноса аварийных многоквартирных домов силами собственников.

Для муниципальных образований, претендующих на получение финансовой поддержки Фонда, предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с настоящей Программой, в 1 этапе (2013 - 2014 годы) принята равной 28650,00 рубля ([приказ](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA02D9F7CF7ABA64B2E1A2606r12DC) Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554), в последующие этапы - 30370,00 рубля ([приказ](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA22C9870FFABA64B2E1A2606r12DC) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 N 67/пр).

Объем средств долевого финансирования переселения граждан из аварийных многоквартирных домов за счет средств Фонда, республиканского бюджета Республики Хакасия, местных бюджетов и дополнительных источников финансирования в 2013 - 2017 годах приведен в [таблице 2](#Par262).

Таблица 2

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муници-пальное образова-ние | Объем средств, всего | В том числе | | | |
| республикан-  ский бюджет Республики Хакасия | иные не запрещенные законодательством источники финансирования | | |
| дополни-тельные источники финанси-рования | местный  бюджет | средства Фонда |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2013–2014 годы) | | | | | | |
| С финансовой поддержкой Фонда (поступившей в республиканский бюджет Республики Хакасия в 2013 году) | | | | | | |
| 1 | Город Абаза | 12 023 088,97 | 1 028 024,48 | 0,00 | 342 674,48 | 10 652 390,01 |
| 2 | Город Черно-горск | 108 721 020,00 | 9 296 101,00 | 0,00 | 3 098 700,00 | 96 326 219,00 |
| 3 | Аскизс-кий сельсовет | 27 867 855,00 | 2 382 818,00 | 0,00 | 794 273,00 | 24 690 764,00 |
| 4 | Бискам-жинский поссовет | 47 195 145,00 | 4 035 382,00 | 0,00 | 1 345 127,00 | 41 814 636,00 |
| 5 | Вершино-Тёйский поссовет | 39 691 710,00 | 3 393 807,00 | 0,00 | 1 131 269,00 | 35 166 634,00 |
| Итого по 1 этапу  (2013–2014 годы),  с финансовой поддержкой Фонда | | 235 498 818,97 | 20 136 132,48 | 0,00 | 6 712 043,48 | 208 650 643,01 |
| Без финансовой поддержки Фонда (за счет иных государственных и муниципальных программ, реализуемых на территории Республики Хакасия) | | | | | | |
| 1 | Город Абакан | 4 030 880,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 880,00 | 0,00 |
| 2 | Город Саяно-горск | 8 923 500,00 | 8 477 325,00 | 0,00 | 446 175,00 | 0,00 |
| 3 | Аскизс-кий сельсовет | 641 408,00 | 54 520,00 | 581 757,00 | 5 131,00 | 0,00 |
| 4 | Коммуна-ровский сельсовет | 2 469 960,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 960,00 | 0,00 |
| 5 | Таштыпс-кий сельсовет | 850 000,00 | 224 787,00 | 523 696,00 | 101 517,00 | 0,00 |
| Итого по 1 этапу  (2013–2014 годы), без финансовой поддержки Фонда | | 16 915 748,00 | 8 756 632,00 | 1 105 453,00 | 7 053 663,00 | 0,00 |
| Итого по 1 этапу  (2013–2014 годы) | | 252 414 566,97 | 28 892 764,48 | 1 105 453,00 | 13 765 706,48 | 208 650 643,01 |
| 2 этап (2014 год) | | | | | | |
| С финансовой поддержкой Фонда (планируемой к поступлению в республиканский бюджет Республики Хакасия в 2014 году) | | | | | | |
| 1 | Город Сорск | 44 774 491,00 | 20 673 545,58 | 0,00 | 1 396 375,30 | 22 704 570,12 |
| 2 | Аскизс-кий сельсовет | 66 777 556,00 | 30 832 932,24 | 0,00 | 2 082 154,44 | 33 862 469,32 |
| 3 | Бискам-жинский поссовет | 24 876 067,00 | 11 485 926,32 | 0,00 | 775 806,15 | 12 614 334,53 |
| 4 | Вершино-Тёйский поссовет | 68 189 761,00 | 31 484 983,97 | 0,00 | 2 126 623,80 | 34 578 153,23 |
| 5 | Аскизс-кий поссовет | 2 177 529,00 | 1 005 421,70 | 0,00 | 67 910,27 | 1 104 197,03 |
| 6 | Ширинс-кий сельсовет | 41 294 089,00 | 19 066 553,56 | 0,00 | 1 287 832,53 | 20 939 702,91 |
| Итого по 2 этапу (2014 год),  с финансовой поддержкой Фонда | | 248 089 493,00 | 114 549 363,37 | 0,00 | 7 736 702,49 | 125 803 427,14 |
| Без финансовой поддержки Фонда (за счет иных государственных и муниципальных программ, реализуемых на территории Республики Хакасия) | | | | | | |
| 1 | Город Абакан | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Итого по 2 этапу  (2014 год), без финансовой поддержки Фонда | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Итого по 2 этапу (2014 год) | | 253 089 493,00 | 114 549 363,37 | 0,00 | 12 737 702,49 | 125 803 427,14 |
| 3 этап (2015 год) | | | | | | |
| С финансовой поддержкой Фонда (планируемой к поступлению в республиканский бюджет Республики Хакасия в 2015 году) | | | | | | |
| 1 | Город Черно-горск | 141 263 625,40 | 60 219 694,02 | 0,00 | 6 691 077,11 | 74 352 854,27 |
| 2 | Аскизс-кий сельсовет | 36 677 849,00 | 15 635 510,12 | 0,00 | 1 736 851,75 | 19 305 487,13 |
| 3 | Бискам-жинский поссовет | 25 155 471,00 | 10 723 601,08 | 0,00 | 1 191 511,23 | 13 240 358,69 |
| 4 | Балык-синский сельсовет | 5 879 632,00 | 2 506 445,94 | 0,00 | 278 493,99 | 3 094 692,07 |
| 5 | Бельтирс-кий сельсовет | 10 283 282,00 | 4 383 691,09 | 0,00 | 487 076,79 | 5 412 514,12 |
| 6 | Бирик-чульский сельсовет | 11 065 005,80 | 4 716 934,47 | 0,00 | 524 103,83 | 5 823 967,50 |
| 7 | Новот-роицкий сельсовет | 6 499 180,00 | 2 770 554,91 | 0,00 | 307 839,43 | 3 420 785,66 |
| 8 | Прииско-вый сельсовет | 19 880 202,00 | 8 474 790,85 | 0,00 | 941 643,44 | 10 463 767,71 |
| Итого по 3 этапу  (2015 год), с финансовой поддержкой Фонда | | 256 704 247,20 | 109 431 222,48 | 0,00 | 12 158 597,57 | 135 114 427,15 |
| Без финансовой поддержки Фонда (за счет иных государственных и муниципальных программ, реализуемых на территории Республики Хакасия) | | | | | | |
| 1 | Город Абакан | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| Итого по 3 этапу  (2015 год), без финансовой поддержки Фонда | | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| Итого по 3 этапу (2015 год) | | 263 204 247,20 | 109 431 222,48 | 0,00 | 18 658 597,57 | 135 114 427,15 |
| 4 этап (2016 год) | | | | | | |
| С финансовой поддержкой Фонда (планируемой к поступлению в республиканский бюджет Республики Хакасия в 2016 году) | | | | | | |
| 1 | Город Черно-горск | 128 565 321,00 | 59 640 346,36 | 0,00 | 6 626 705,15 | 62 298 269,49 |
| 2 | Бискам-жинский поссовет | 37 549 468,00 | 17 418 875,17 | 0,00 | 1 935 430,57 | 18 195 162,26 |
| 3 | Бельтирс-кий сельсовет | 20 718 414,00 | 9 611 094,01 | 0,00 | 1 067 899,34 | 10 039 420,65 |
| 4 | Копьёвс-кий поссовет | 3 668 696,00 | 1 701 876,51 | 0,00 | 189 097,39 | 1 777 722,10 |
| 5 | Орджони-кид-зевский сельсовет | 6 025 408,00 | 2 795 134,93 | 0,00 | 310 570,55 | 2 919 702,52 |
| 6 | Прииско-вый сельсовет | 9 724 474,00 | 4 511 099,83 | 0,00 | 501 233,31 | 4 712 140,86 |
| 7 | Саралинс-кий сельсовет | 6 863 620,00 | 3 183 974,27 | 0,00 | 353 774,92 | 3 325 870,81 |
| 8 | Таштыпс-кий сельсовет | 4 230 541,00 | 1 962 511,58 | 0,00 | 218 056,84 | 2 049 972,58 |
| 9 | Усть-Абаканс-кий поссовет | 38 700 491,00 | 17 952 824,83 | 0,00 | 1 994 331,17 | 18 753 335,00 |
| 10 | Усть-Камыш-тинский сельсовет | 3 674 770,00 | 1 704 694,19 | 0,00 | 189 410,46 | 1 780 665,35 |
| 11 | Фыр-кальский сельсовет | 5 141 033,60 | 2 384 881,26 | 0,00 | 264 986,81 | 2 491 165,53 |
| Итого по 4 этапу  (2016 год), с финансовой поддержкой Фонда | | 264 862 236,60 | 122 867 312,94 | 0,00 | 13 651 496,51 | 128 343 427,15 |
| Без финансовой поддержки Фонда (за счет иных государственных муниципальных программ, реализуемых на территории Республики Хакасия) | | | | | | |
| 1 | Город Абакан | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Итого по 4 этапу  (2016 год), без финансовой поддержки Фонда | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Итого по 4 этапу  (2016 год) | | 269 862 236,60 | 122 867 312,94 | 0,00 | 18 651 496,51 | 128 343 427,15 |
| 5 этап (1 января – 1 сентября 2017 года) | | | | | | |
| С финансовой поддержкой Фонда (планируемой к поступлению в республиканский бюджет Республики Хакасия в 2017 году) | | | | | | |
| 1 | Город Сорск | 11 246 011,00 | 5 270 583,57 | 0,00 | 585 620,39 | 5 389 807,04 |
| 2 | Бельтирс-кий сельсовет | 18 003 336,00 | 8 437 488,35 | 0,00 | 937 498,70 | 8 628 348,95 |
| 3 | Усть-Абаканс-кий поссовет | 55 806 089,80 | 26 154 221,21 | 0,00 | 2 906 024,58 | 26 745 844,01 |
| Итого по 5 этапу  (1 января – 1 сентября  2017 года), с финансовой поддержкой Фонда | | 85 055 436,80 | 39 862 293,13 | 0,00 | 4 429 143,67 | 40 764 000,00 |
| Без финансовой поддержки Фонда (за счет иных государственных и муниципальных программ, реализуемых на территории Республики Хакасия) | | | | | | |
| 1 | Город Абакан | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Итого по 5 этапу  (1 января – 1 сентября  2017 года), без финансовой поддержки Фонда | | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Итого по 5 этапу  (1 января – 1 сентября  2017 года) | | 90 055 436,80 | 39 862 293,13 | 0,00 | 9 429 143,67 | 40 764 000,00 |
| Итого по Республике Хакасия за 2013 год – 1 сентября  2017 года, с финансовой поддержкой Фонда | | 1 090 210 232,57 | 406 846 324,40 | 0,00 | 44 687 983,72 | 638 675 924,45 |
| Итого по Республике Хакасия за 2013 год – 1 сентября  2017 года, без финансовой поддержки Фонда | | 38 415 748,00 | 8 756 632,00 | 1 105 453,00 | 28 553 663,00 | 0,00 |
| Итого по Республике Хакасия за 2013 год – 1 сентября  2017 года | | 1 128 625 980,57 | 415 602 956,40 | 1 105 453,00 | 73 241 646,72 | 638 675 924,45 |  |

[Объемы](#Par704) финансирования мероприятий программы по этапам без финансовой поддержки Фонда приведены в таблице 2.1.

Объемы

финансирования мероприятий программы

по этапам без финансовой поддержки Фонда

Таблица 2.1

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Наименование нормативного правового акта, предусматривающего переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Объем средств, всего | В том числе | | | |
| республиканский бюджет Республики Хакасия | иные не запрещенные законодательством источники финансирования | | |
| дополнительные источники финансирования | | местный бюджет |
| федеральный бюджет | средства собственников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 этап (2013 - 2014 годы) | | | | | | | |
| 1 | Город Абакан | Городская адресная [программа](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719370F0A7F71771417B51149DBD7DBA0E42861316DFC6296BrA28C) "Переселение жителей г. Абакана из аварийного жилищного фонда" на 2013 год, утвержденная постановлением администрации г. Абакана от 14.11.2012 N 2243 | 4030880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4030880,00 |
| 2 | Город Саяногорск | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719370FFA4F61371417B51149DBD7DBA0E42861316DFC7286ArA2EC) "Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда" государственной программы Республики Хакасия "Жилище (2011 - 2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 N 626 | 8923500,00 | 8477325,00 | 0,00 | 0,00 | 446175,00 |
| 3 | Аскизский сельсовет | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719370FFA4F61371417B51149DBD7DBA0E42861316DFC62E63rA24C) "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Хакасия" государственной программы Республики Хакасия "Жилище (2011 - 2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 N 626 | 641408,00 | 54520,00 | 581757,00 | 0,00 | 5131,00 |
| 4 | Коммунаровский сельсовет | Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 году", утвержденная постановлением администрации с. Коммунар от 12.12.2012 N 147 | 2469960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2469960,00 |
| 5 | Таштыпский сельсовет | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719371F5A0F11F71417B51149DBD7DBA0E42861310D8rC27C) "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Республики Хакасия "Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 N 781 | 850000,00 | 224787,00 | 181280,00 | 342416,00 | 101517,00 |
| Итого по 1 этапу (2013 - 2014 годы) | | Х | 16915748,00 | 8756632,00 | 763037,00 | 342416,00 | 7053663,00 |
| 2 этап (2014 год) | | | | | | | |
| 1 | Город Абакан | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719371F5A1F51271417B51149DBD7DBA0E42861316DFC6296BrA2FC) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города Абакана на 2014 - 2016 годы", утвержденная постановлением администрации г. Абакана от 14.10.2013 N 2059 | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 |
| Итого по 2 этапу (2014 год) | | Х | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 |
| 3 этап (2015 год) | | | | | | | |
| 1 | Город Абакан | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719371F5A1F51271417B51149DBD7DBA0E42861316DFC6296BrA2FC) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города Абакана на 2014 - 2016 годы", утвержденная постановлением администрации г. Абакана от 14.10.2013 N 2059 | 6500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500000,00 |
| Итого по 3 этапу (2015 год) | | Х | 6500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500000,00 |
| 4 этап (2016 год) | | | | | | | |
| 1 | Город Абакан | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719371F5A1F51271417B51149DBD7DBA0E42861316DFC6296BrA2FC) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города Абакана на 2014 - 2016 годы", утвержденная постановлением администрации г. Абакана от 14.10.2013 N 2059 | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 |
| Итого по 4 этапу (2016 год) | | Х | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 |
| 5 этап (1 января - 1 сентября 2017 года) | | | | | | | |
| 1 | Город Абакан | Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719371F5A1F51271417B51149DBD7DBA0E42861316DFC6296BrA2FC) "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспорта города Абакана на 2014 - 2016 годы", утвержденная постановлением администрации г. Абакана от 14.10.2013 N 2059 | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 |
| Итого по 5 этапу (1 января - 1 сентября 2017 года) | | Х | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 |
| Итого по Республике Хакасия за 2013 - 1 сентября 2017 года без финансовой поддержки Фонда | | Х | 38415748,00 | 8756632,00 | 763037,00 | 342416,00 | 28553663,00 |

Финансирование мероприятий по формированию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и предназначенных для строительства домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, по проведению государственного кадастрового учета таких земельных участков, а также по обеспечению таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры осуществляется в случае возникновения разницы между рассчитанной в соответствии с [частью 7 статьи 20.5](consultantplus://offline/ref=D8B531AEED0FAE3C1EA12E5715E7681061B67195D375ABED50E58B001BBCFF51144580976DDA9913FAY7F) Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» начальной (максимальной) ценой строительства домов или приобретения жилых помещений в таких домах и ценой заключенного муниципального контракта.

Адресный [перечень](consultantplus://offline/ref=D8B531AEED0FAE3C1EA1305A038B361465BE2C9BDB72A6BC08BAD05D4CB5F506530AD9D529D79B14A5C37CF4Y0F) по формированию земельных участков и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, а также обеспечению земельных участков объектами инженерной инфраструктуры приведен в приложении 4 к настоящей Программе.

[Источники](consultantplus://offline/ref=D8B531AEED0FAE3C1EA1305A038B361465BE2C9BDB72A6BC08BAD05D4CB5F506530AD9D529D79B14A5C37FF4Y5F) финансирования мероприятий по проведению государственного кадастрового учета земельных участков, а также обеспечению земельных участков объектами инженерной инфраструктуры приведены в приложении 5 к настоящей Программе.

Обоснование общего объема средств финансирования, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного строительства, по муниципальным образованиям представлено в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование (получатель бюджетных средств) | Площадь аварийных многоквар-тирных домов | Объем средств, необходимых  для переселения граждан из аварийного жилищного  фонда | Объем средств на обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры | Всего |
| кв. м | руб. | руб. | руб. |
| 1 этап (2013–2014 годы) | | | | | |
| С финансовой поддержкой Фонда (поступившей в республиканский бюджет Республики Хакасия в 2013 году) | | | | | |
| 1 | Город Абаза | 419,70 | 11 964 282,97 | 58 806,00 | 12 023 088,97 |
| 2 | Город Черногорск | 3 794,80 | 108 721 020,00 | 0 | 108 721 020,00 |
| 3 | Аскизский сельсовет | 972,70 | 27 867 855,00 | 0 | 27 867 855,00 |
| 4 | Бискамжинский поссовет | 1 647,30 | 47 195 145,00 | 0 | 47 195 145,00 |
| 5 | Вершино-Тейский поссовет | 1 385,40 | 39 691 710,00 | 0 | 39 691 710,00 |
| Итого по  1 этапу  (2013–2014 годы),  с финансовой поддержкой Фонда | | 8 219,90 | 235 440 012,97 | 58 806,00 | 235 498 818,97 |  |

5. Оценка результативности Программы

Критериями эффективности реализации Программы являются:

- количество граждан, семей, переселенных из аварийного жилищного фонда;

- количество ликвидируемых многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- размер привлекаемых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Планируемые [показатели](#Par8676) выполнения Программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Программы обеспечит улучшение жилищных условий жителей Республики Хакасия, проживающих в аварийном жилищном фонде, и уменьшение аварийного жилищного фонда, расположенного на территориях муниципальных образований Республики Хакасия.

6. Порядок предоставления и распределения субсидий

из республиканского бюджета Республики Хакасия

муниципальным образованиям Республики Хакасия,

претендующим на получение финансовой поддержки Фонда

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299E71F1ABA64B2E1A2606r12DC) N 185-ФЗ и определяет порядок и условия распределения и предоставления субсидий местным бюджетам Республики Хакасия из средств республиканского бюджета Республики Хакасия для финансирования работ в рамках Программы по переселению граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, из аварийного жилищного фонда.

Субсидии предоставляются при соблюдении муниципальными образованиями следующих условий:

- выполнение условий, предусмотренных [статьей 14](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299E71F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E16DErC21C) Федерального закона N 185-ФЗ;

- принятие решений о долевом финансировании переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета.

Критерии отбора муниципальных образований на предоставление субсидий:

- наличие муниципальной адресной программы переселения;

- наличие [Перечня](#Par1147) многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном федеральным законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с подтверждающими документами;

- выделение средств из бюджета муниципального образования на долевое финансирование муниципальной адресной Программы переселения.

Распределение субсидий осуществляется между муниципальными образованиями, которые соответствуют установленным условиям и критериям отбора.

Расчет объема субсидий муниципальному образованию:



где:

 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы в рамках реализации Программы за счет средств Фонда и республиканского бюджета Республики Хакасия;

 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы в рамках реализации Программы за счет средств Фонда;

 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы в рамках реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы в рамках реализации Программы за счет средств Фонда определяется по следующей формуле:



где:

 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы в рамках реализации Программы за счет средств Фонда;

 - общая площадь аварийных многоквартирных домов в i-м муниципальном образовании - участнике Программы, включенных в Программу;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 - 2017 годах размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299E71F1ABA64B2E1A2606r12DC) N 185-ФЗ, по Республике Хакасия, установленная приказами Министерства регионального развития Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0BB83F231C21C74AF719371F6A3F01071417B51149DBD7DBA0E42861316DFC62C6BrA28C) Правительства Республики Хакасия от 28.05.2014 N 238)

 - доля расходов на финансирование Программы за счет средств Фонда от общего объема средств на финансирование Программы.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы в рамках реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия определяется по следующей формуле:



где:

 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы в рамках реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия;

 - общая площадь аварийных многоквартирных домов в i-м муниципальном образовании - участнике Программы, включенных в Программу;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 - 2017 годах размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299E71F1ABA64B2E1A2606r12DC) N 185-ФЗ, по Республике Хакасия, установленная приказами Министерства регионального развития Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - участника Программы в рамках реализации Программы за счет средств Фонда;

 - коэффициент, определяющий долю софинансирования расходов из республиканского бюджета Республики Хакасия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы для i-го муниципального образования - участника Программы.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня обеспеченности прогнозных бюджетных расходов муниципальных образований - участников Программы.

Значения [коэффициентов](#Par971), определяющих доли софинансирования расходов из республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетов муниципальных образований - участников Программы в рамках реализации Программы для i-го муниципального образования - участника Программы, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Коэффициенты,

определяющие доли софинансирования расходов

из республиканского бюджета Республики Хакасия

и бюджетов муниципальных образований - участников

Программы на переселение граждан из аварийного

жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование муниципального образования | Коэффициент, определяющий долю софинансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | |  | |
| из республиканского бюджета Республики Хакасия | из бюджета муниципального образования |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |  | |
| 1 этап (2013–2014 годы) | | | | | |  | |
| 1 | Город Абаза | | 0,7500 | 0,2500 | |  | |
| 2 | Город Черногорск | | 0,7500 | 0,2500 | |  | |
| 3 | Аскизский сельсовет | | 0,7500 | 0,2500 | |  | |
| 4 | Бискамжинский поссовет | | 0,7500 | 0,2500 | |  | |
| 5 | Вершино-Тёйский поссовет | | 0,7500 | 0,2500 | |  | |
| 2 этап (2014 год) | | | | | |  | |
| 1 | Город Сорск | | 0,9367 | 0,0633 | |  | |
| 2 | Аскизский сельсовет | | 0,9367 | 0,0633 | |  | |
| 3 | Вершино-Тёйский поссовет | | 0,9367 | 0,0633 | |  | |
| 4 | Бискамжинский поссовет | | 0,9367 | 0,0633 | |  | |
| 5 | Аскизский поссовет | | 0,9367 | 0,0633 | |  | |
| 6 | Ширинский сельсовет | | 0,9367 | 0,0633 | |  | |
| 3 этап (2015 год) | | | | | |  | |
| 1 | Город Черногорск | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 2 | Аскизский сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 3 | Балыксинский сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 4 | Бельтирский сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 5 | Бирикчульский сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 6 | Бискамжинский поссовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 7 | Новотроицкий сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 8 | Приисковый сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 4 этап (2016 год) | | | | | |  | |
| 1 | Город Черногорск | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 2 | Бельтирский сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 3 | Бискамжинский поссовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 4 | Копьёвский поссовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 5 | Орджоникидзевский сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 6 | Приисковый сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 7 | Саралинский сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 8 | Таштыпский сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 9 | Усть-Абаканский поссовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 10 | Усть-Камыштинский сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 11 | Фыркальский сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 5 этап (1 января – 1 сентября 2017 года) | | | | | |  | |
| 1 | Город Сорск | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 2 | Бельтирский сельсовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |
| 3 | Усть-Абаканский поссовет | | 0,9000 | 0,1000 | |  | |

Объем финансовой поддержки на финансирование муниципальной адресной программы переселения может быть увеличен за счет средств Фонда при условии обеспечения долевого софинансирования из бюджета муниципального образования.

Отчеты об условиях предоставления и расходования субсидий представляются в Министерство регионального развития Республики Хакасия в установленные им сроки по форме, утвержденной Фондом.

Министерство регионального развития Республики Хакасия может приостановить предоставление субсидий муниципальному образованию Республики Хакасия в случае нарушения им условий предоставления субсидий, предусмотренных [пунктами 3](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299E71F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E12DCrC26C), [4 части 1 статьи 23](consultantplus://offline/ref=5B2DB2E809D1FA713CF0A58EE45D9D197DA2299E71F1ABA64B2E1A26061D97EA3AF55700C21E12DCrC27C) Федерального закона N 185-ФЗ.

В случае неисполнения мероприятий по переселению граждан в установленный Программой срок орган местного самоуправления муниципального образования Республики Хакасия обеспечивает возврат полученных в рамках Программы средств республиканского бюджета и Фонда в полном объеме в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о порядке перечисления средств предоставления субсидий на долевое финансирование мероприятий в рамках Программы.

Приложение 1

к региональной адресной программе

«Переселение гражданиз аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013–2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквар-  тирного дома  (далее – МКД) | Документ, подтверж-дающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость  переселения граждан | | | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе за счет средств | | | |
| номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | Фонда | республиканского  бюджета | местного  бюджета | внебюджетные/ дополнительные источники финансирования |
| чел. | чел. | м2 | ед. | ед. | ед. | м2 | м2 | м2 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Республике Хакасия  за 2013 год –  1 сентября 2017 года, в том числе | | X | X | X | X | 2 641 | 2 402 | 43 720,08 | 914 | 439 | 475 | 38 796,48 | 18 929,58 | 19 866,90 | 1 128 567 174,57 | 638 623 822,66 | 415 597 928,24 | 73 239 970,67 | 1 105 453,00 |
| Всего по  Республике Хакасия за 2013 год –  1 сентября 2017 года, с финансовой поддержкой Фонда | | X | X | X | X | 2 323 | 2 188 | 39 519,18 | 843 | 432 | 411 | 36 363,18 | 18 657,44 | 17 705,74 | 1 090 151 426,57 | 638 623 822,66 | 406 841 296,24 | 44 686 307,67 | 0,00 |
| Всего по  Республике Хакасия за 2013 год –  1 сентября 2017 года, без финансовой поддержки Фонда | | X | X | X | X | 318 | 214 | 4 200,90 | 71 | 7 | 64 | 2 433,30 | 272,14 | 2 161,16 | 38 415 748,00 | 0,00 | 8 756 632,00 | 28 553 663,00 | 1 105 453,00 |
| Всего по 1 этапу  (2013–2014 годы),  в том числе | | X | X | X | X | 659 | 575 | 11 482,10 | 226 | 93 | 133 | 9 139,60 | 3 888,80 | 5 250,80 | 252 355 760,97 | 208 598 541,22 | 28 887 736,32 | 13 764 030,43 | 1 105 453,00 |
| Всего по 1 этапу  (2013–2014 годы),  с финансовой поддержкой Фонда | | X | X | X | X | 567 | 498 | 9 861,30 | 195 | 93 | 102 | 8 219,90 | 3 888,80 | 4 331,10 | 235 440 012,97 | 208 598 541,22 | 20 131 104,32 | 6 710 367,43 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Абаза | | X | X | X | X | 46 | 46 | 419,70 | 19 | 13 | 6 | 419,70 | 271,30 | 148,40 | 11 964 282,97 | 10 600 288,22 | 1 022 996,32 | 340 998,43 | 0,00 |
| 1 | г. Абаза,  ул. ДОЗ, д. 20 | 972 | 30.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 20 | 20 | 205,90 | 8 | 5 | 3 | 205,90 | 126,60 | 79,30 | 5 869 539,82 | 5 200 379,66 | 501 870,25 | 167 289,91 | 0,00 |
| 2 | г. Абаза,  ул. ДОЗ, д. 25 | 974 | 30.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 26 | 26 | 213,80 | 11 | 8 | 3 | 213,80 | 144,70 | 69,10 | 6 094 743,15 | 5 399 908,56 | 521 126,07 | 173 708,52 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск | | X | X | X | X | 259 | 210 | 5 056,80 | 91 | 50 | 41 | 3 794,80 | 2 182,20 | 1 612,60 | 108 721 020,00 | 96 326 219,00 | 9 296 101,00 | 3 098 700,00 | 0,00 |
| 1 | г. Черногорск,  ул. Заводская, д. 2 | 18 | 22.12.2008 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 17 | 17 | 466,80 | 8 | 5 | 3 | 466,80 | 278,30 | 188,50 | 13 373 820,00 | 11 849 130,00 | 1 143 520,00 | 381 170,00 | 0,00 |
| 2 | г. Черногорск,  ул. Ленина,  д. 22 | 20 | 22.12.2008 | 01.12.2014 | 31.12.2015 | 23 | 6 | 464,40 | 3 | 2 | 1 | 135,70 | 100,40 | 35,30 | 3 887 805,00 | 3 444 576,00 | 332 425,00 | 110 804,00 | 0,00 |
| 3 | г. Черногорск,  ул. Ленина,  д. 48 | 12 | 22.12.2008 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 15 | 15 | 571,70 | 9 | 5 | 4 | 219,90 | 139,40 | 80,50 | 6 300 135,00 | 5 581 887,00 | 538 685,00 | 179 563,00 | 0,00 |
| 4 | г. Черногорск,  ул. Ленина,  д. 50 | 13 | 22.12.2008 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 62 | 62 | 550,40 | 19 | 10 | 9 | 550,40 | 258,70 | 291,70 | 15 768 960,00 | 13 971 209,00 | 1 348 312,00 | 449 439,00 | 0,00 |
| 5 | г. Черногорск,  ул. Октябрьская,  д. 54 | 11 | 22.12.2008 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 25 | 25 | 521,00 | 11 | 1 | 10 | 329,60 | 38,30 | 291,30 | 9 443 040,00 | 8 366 439,00 | 807 380,00 | 269 221,00 | 0,00 |
| 6 | г. Черногорск,  ул. Угольная,  д. 2 | 19 | 22.12.2008 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 10 | 10 | 410,30 | 8 | 7 | 1 | 410,30 | 362,00 | 48,30 | 11 755 095,00 | 10 414 947,00 | 1 005 114,00 | 335 034,00 | 0,00 |
| 7 | г. Черногорск,  ул. Угольная,  д. 6 | 16 | 22.12.2008 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 25 | 25 | 396,40 | 8 | 4 | 4 | 396,40 | 197,20 | 199,20 | 11 356 860,00 | 10 062 114,00 | 971 058,00 | 323 688,00 | 0,00 |
| 8 | г. Черногорск,  ул. Угольная,  д. 8 | 17 | 22.12.2008 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 15 | 15 | 402,20 | 8 | 7 | 1 | 402,20 | 341,00 | 61,20 | 11 523 030,00 | 10 209 340,00 | 985 266,00 | 328 424,00 | 0,00 |
| 9 | г. Черногорск,  ул. Угольная, д. 12 | 14 | 22.12.2008 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 19 | 19 | 424,20 | 8 | 5 | 3 | 424,20 | 261,60 | 162,60 | 12 153 330,00 | 10 767 782,00 | 1 039 160,00 | 346 388,00 | 0,00 |
| 10 | г. Черногорск,  ул. Угольная,  д. 14 | 15 | 22.12.2008 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 14 | 14 | 407,90 | 8 | 4 | 4 | 407,90 | 205,30 | 202,60 | 11 686 335,00 | 10 354 028,00 | 999 229,00 | 333 078,00 | 0,00 |
| 11 | г. Черногорск,  ул. Шахтёрс-кая, д. 29 | 39 | 22.11.2010 | 01.12.2014 | 31.12.2016 | 34 | 2 | 441,50 | 1 | 0 | 1 | 51,40 | 0,00 | 51,40 | 1 472 610,00 | 1 304 767,00 | 125 952,00 | 41 891,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет | | X | X | X | X | 106 | 86 | 1 112,80 | 27 | 10 | 17 | 972,70 | 387,20 | 585,50 | 27 867 855,00 | 24 690 764,00 | 2 382 818,00 | 794 273,00 | 0,00 |
| 1 | с. Аскиз,  ул. Горького,  д. 2 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 29 | 29 | 333,90 | 8 | 5 | 3 | 333,90 | 215,00 | 118,90 | 9 566 235,00 | 8 475 630,82 | 817 953,05 | 272 651,13 | 0,00 |
| 2 | с. Аскиз,  ул. Калинина, д. 19 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 52 | 52 | 530,50 | 16 | 4 | 12 | 530,50 | 132,30 | 398,20 | 15 198 825,00 | 13 466 074,13 | 1 299 563,02 | 433 187,85 | 0,00 |
| 3 | с. Аскиз,  ул. Красно-армейская, д. 7 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2015 | 22 | 2 | 168,50 | 1 | 0 | 1 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 813 660,00 | 720 898,22 | 69 571,33 | 23 190,45 | 0,00 |
| 4 | с. Аскиз,  ул. Красноар-мейская, д. 27 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 3 | 3 | 79,90 | 2 | 1 | 1 | 79,90 | 39,90 | 40,00 | 2 289 135,00 | 2 028 160,83 | 195 730,60 | 65 243,57 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бискамжинский поссовет | | X | X | X | X | 89 | 89 | 1 647,30 | 32 | 9 | 23 | 1 647,30 | 455,60 | 1 191,70 | 47 195 145,00 | 41 814 636,00 | 4 035 382,00 | 1 345 127,00 | 0,00 |
| 1 | рп Бискамжа,  ул. Ешмекова, д. 24 | 43 | 01.09.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 15 | 15 | 414,40 | 8 | 0 | 8 | 414,40 | 0,00 | 414,40 | 11 872 560,00 | 10 519 022,11 | 1 015 153,42 | 338 384,47 | 0,00 |
| 2 | рп Бискамжа,  ул. Ешмекова, д. 26 | 43 | 01.09.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 25 | 25 | 413,40 | 8 | 2 | 6 | 413,40 | 102,90 | 310,50 | 11 843 910,00 | 10 493 638,37 | 1 012 703,97 | 337 567,66 | 0,00 |
| 3 | рп Бискамжа,  ул.Железнодо-рожная, д. 5 | 43 | 01.09.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 21 | 21 | 411,80 | 8 | 2 | 6 | 411,80 | 91,30 | 320,50 | 11 798 070,00 | 10 453 024,48 | 1 008 784,14 | 336 261,38 | 0,00 |
| 4 | рп Бискамжа,  ул. Железнодо-рожная, д. 7 | 43 | 01.09.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 28 | 28 | 407,70 | 8 | 5 | 3 | 407,70 | 261,40 | 146,30 | 11 680 605,00 | 10 348 951,04 | 998 740,47 | 332 913,49 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет | | X | X | X | X | 67 | 67 | 1 624,70 | 26 | 11 | 15 | 1 385,40 | 592,50 | 792,90 | 39 691 710,00 | 35 166 634,00 | 3 393 807,00 | 1 131 269,00 | 0,00 |
| 1 | рп Вершина Тёи, ул. На-бережная, д. 11 | 39-п | 16.11.2009 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 29 | 29 | 543,80 | 9 | 5 | 4 | 483,80 | 270,80 | 213,00 | 13 860 870,00 | 12 280 653,00 | 1 185 163,00 | 395 054,00 | 0,00 |
| 2 | рп Вершина Тёи, ул. Набе-режная,  д. 13 | 39-п | 16.11.2009 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 23 | 23 | 532,20 | 10 | 4 | 6 | 532,20 | 215,20 | 317,00 | 15 247 530,00 | 13 509 227,00 | 1 303 727,00 | 434 576,00 | 0,00 |
| 3 | рп Вершина Тёи, ул. Ще-тинкина, д. 7 | 39-п | 16.11.2009 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 15 | 15 | 548,70 | 7 | 2 | 5 | 369,40 | 106,50 | 262,90 | 10 583 310,00 | 9 376 754,00 | 904 917,00 | 301 639,00 | 0,00 |
| Всего по 1 этапу  (2013–2014 годы), без финансовой поддержки Фонда | | X | X | X | X | 92 | 77 | 1 620,80 | 31 | 0 | 31 | 919,70 | 0,00 | 919,70 | 16 915 748,00 | 0,00 | 8 756 632,00 | 7 053 663,00 | 1 105 453,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан | | Х | Х | Х | Х | 20 | 11 | 335,50 | 5 | 0 | 5 | 170,80 | 0,00 | 170,80 | 4 030 880,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 880,00 | 0,00 |
| 1 | г. Абакан,  ул. 40 лет Комсомола,  д. 38А | 994 | 03.06.2008 | 01.12.2013 | 31.12.2015 | 6 | 2 | 147,30 | 2 | 0 | 2 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 1 246 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 080,00 | 0,00 |
| 2 | г. Абакан,  ул. Вяткина,  д. 75 | 2466 | 26.12.2008 | 01.12.2013 | 31.12.2014 | 9 | 6 | 87,00 | 1 | 0 | 1 | 61,60 | 0,00 | 61,60 | 1 453 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 760,00 | 0,00 |
| 3 | г. Абакан,  ул. Партизанс-кая, д. 89 | 903 | 21.06.2001 | 01.12.2013 | 31.12.2015 | 5 | 3 | 101,20 | 2 | 0 | 2 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | 1 331 040,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 040,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Саяногорск | | Х | Х | Х | Х | 52 | 52 | 650,40 | 16 | 0 | 16 | 330,50 | 0,00 | 330,50 | 8 923 500,00 | 0,00 | 8 477 325,00 | 446 175,00 | 0,00 |
| 1 | рп Майна,  ул. Короленко,  д. 31 | 373 | 17.07.2000 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | 26 | 26 | 326,40 | 7 | 0 | 7 | 152,20 | 0,00 | 152,20 | 4 109 400,00 | 0,00 | 3 903 930,00 | 205 470,00 | 0,00 |
| 2 | рп Майна,  ул. Короленко,  д. 32 | 373 | 17.07.2000 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | 26 | 26 | 324,00 | 9 | 0 | 9 | 178,30 | 0,00 | 178,30 | 4 814 100,00 | 0,00 | 4 573 395,00 | 240 705,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Таштыпский сельсовет | | X | X | X | X | 3 | 3 | 258,10 | 1 | 0 | 1 | 66,70 | 0,00 | 66,70 | 850 000,00 | 0,00 | 224 787,00 | 101 517,00 | 523 696,00 |
| 1 | с. Таштып,  ул. Карла Маркса, д. 28 | 191 | 02.10.2009 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | 3 | 3 | 258,10 | 1 | 0 | 1 | 66,70 | 0,00 | 66,70 | 850 000,00 | 0,00 | 224 787,00 | 101 517,00 | 523 696,00 |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет | | X | X | X | X | 11 | 5 | 52,20 | 1 | 0 | 1 | 27,10 | 0,00 | 27,10 | 641 408,00 | 0,00 | 54 520,00 | 5 131,00 | 581 757,00 |
| 1 | д. Луговая,  ул. Степная,  д. 18 | 240 | 03.10.2011 | 01.12.2013 | 31.12.2014 | 11 | 5 | 52,20 | 1 | 0 | 1 | 27,10 | 0,00 | 27,10 | 641 408,00 | 0,00 | 54 520,00 | 5 131,00 | 581 757,00 |
| Итого по муниципальному образованию Коммунаровский сельсовет | | X | X | X | X | 6 | 6 | 324,60 | 8 | 0 | 8 | 324,60 | 0,00 | 324,60 | 2 469 960,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 960,00 | 0,00 |
| 1 | с. Коммунар, ул. Советская, д. 2 | 8 | 01.02.2010 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | 6 | 6 | 324,60 | 8 | 0 | 8 | 324,60 | 0,00 | 324,60 | 2 469 960,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 960,00 | 0,00 |
| Итого по 2 этапу  (2014 год), в том числе | | X | X | X | X | 504 | 479 | 8 859,30 | 188 | 113 | 75 | 8 316,40 | 4 831,40 | 3 485,00 | 253 089 493,00 | 125 803 427,14 | 114 549 363,37 | 12 736 702,49 | 0,00 |
| Всего по 2 этапу  (2014 год),  с финансовой поддержкой Фонда | | X | X | X | X | 487 | 472 | 8 505,60 | 184 | 111 | 73 | 8 168,90 | 4 749,60 | 3 419,30 | 248 089 493,00 | 125 803 427,14 | 114 549 363,37 | 7 736 702,49 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет | | X | X | X | X | 189 | 182 | 2 254,30 | 59 | 35 | 24 | 2 198,80 | 1 318,20 | 880,60 | 66 777 556,00 | 33 862 469,32 | 30 832 932,24 | 2 082 154,44 | 0,00 |
| 1 | с. Аскиз,  ул. Горького,  д. 4 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 39 | 39 | 518,80 | 12 | 6 | 6 | 518,80 | 240,20 | 278,60 | 15 755 956,00 | 7 989 744,00 | 7 274 934,16 | 491 277,84 | 0,00 |
| 2 | с. Аскиз,  ул. Горького,  д. 6 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 36 | 36 | 527,70 | 12 | 10 | 2 | 527,70 | 446,20 | 81,50 | 16 026 249,00 | 8 126 807,83 | 7 399 735,47 | 499 705,70 | 0,00 |
| 3 | с. Аскиз,  ул. Горького,  д. 8 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 39 | 39 | 538,90 | 16 | 14 | 2 | 538,90 | 474,90 | 64,00 | 16 366 393,00 | 8 299 292,66 | 7 556 788,79 | 510 311,55 | 0,00 |
| 4 | с. Аскиз,  ул. Калинина, д. 8 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 26 | 26 | 248,10 | 7 | 0 | 7 | 248,10 | 0,00 | 248,10 | 7 534 797,00 | 3 820 847,12 | 3 479 011,50 | 234 938,38 | 0,00 |
| 5 | с. Аскиз,  ул. Красно-армейская, д. 7 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 22 | 20 | 168,50 | 5 | 1 | 4 | 140,10 | 33,20 | 106,90 | 4 254 837,00 | 2 157 600,49 | 1 964 568,77 | 132 667,74 | 0,00 |
| 6 | с. Аскиз,  ул. Красно-армейская,  д. 73 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 12 | 12 | 123,70 | 4 | 4 | 0 | 123,70 | 123,70 | 0,00 | 3 756 769,00 | 1 905 033,41 | 1 734 597,83 | 117 137,76 | 0,00 |
| 7 | д. Луговая,  ул. Степная,  д. 18 | 240 | 06.10.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 11 | 6 | 52,20 | 1 | 0 | 1 | 25,10 | 0,00 | 25,10 | 762 287,00 | 386 550,84 | 351 967,71 | 23 768,45 | 0,00 |
| 8 | д. Луговая,  ул. Школьная, д. 27 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 4 | 4 | 76,40 | 2 | 0 | 2 | 76,40 | 0,00 | 76,40 | 2 320 268,00 | 1 176 592,97 | 1 071 328,01 | 72 347,02 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет | | X | X | X | X | 118 | 118 | 2 245,30 | 48 | 19 | 29 | 2 245,30 | 856,90 | 1 388,40 | 68 189 761,00 | 34 578 153,23 | 31 484 983,97 | 2 126 623,80 | 0,00 |
| 1 | рп Вершина Тёи, ул. Космо-навтов, д. 6 | 101-п | 19.09.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 28 | 28 | 541,70 | 10 | 4 | 6 | 541,70 | 218,70 | 323,00 | 16 451 429,00 | 8 342 308,65 | 7 596 052,12 | 513 068,23 | 0,00 |
| 2 | рп Вершина Тёи, ул. Космо-навтов, д. 11 | 101-п | 19.09.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 39 | 39 | 539,30 | 16 | 5 | 11 | 539,30 | 166,60 | 372,70 | 16 378 541,00 | 8 305 348,08 | 7 562 397,83 | 510 795,09 | 0,00 |
| 3 | рп Вершина Тёи, ул. Набе-режная,  д. 15 | 101-п | 19.09.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 27 | 27 | 541,40 | 10 | 4 | 6 | 541,40 | 213,80 | 327,60 | 16 442 318,00 | 8 337 688,57 | 7 591 845,33 | 512 784,10 | 0,00 |
| 4 | рп Вершина Тёи, ул. Ще-тинкина, д. 12 | 101-п | 19.09.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 24 | 24 | 622,90 | 12 | 6 | 6 | 622,90 | 257,80 | 365,10 | 18 917 473,00 | 9 592 807,93 | 8 734 688,69 | 589 976,38 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бискамжинский поссовет | | X | X | X | X | 53 | 53 | 819,10 | 16 | 5 | 11 | 819,10 | 257,70 | 561,40 | 24 876 067,00 | 12 614 334,53 | 11 485 926,32 | 775 806,15 | 0,00 |
| 1 | рп Бискамжа,  ул. Ешмекова, д. 34 | 43 | 01.09.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 26 | 26 | 405,90 | 8 | 1 | 7 | 405,90 | 53,10 | 352,80 | 12 327 183,00 | 6 250 956,40 | 5 691 780,60 | 384 446,00 | 0,00 |
| 2 | рп Бискамжа, ул. Железно-дорожная, д. 13 | 43 | 01.09.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 27 | 27 | 413,20 | 8 | 4 | 4 | 413,20 | 204,60 | 208,60 | 12 548 884,00 | 6 363 378,13 | 5 794 145,72 | 391 360,15 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский поссовет | | X | X | X | X | 2 | 2 | 71,70 | 1 | 0 | 1 | 71,70 | 0,00 | 71,70 | 2 177 529,00 | 1 104 197,03 | 1 005 421,70 | 67 910,27 | 0,00 |
| 1 | п. Аскиз,  ул. Вокзальная, д. 40 | 213 | 21.12.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 2 | 2 | 71,70 | 1 | 0 | 1 | 71,70 | 0,00 | 71,70 | 2 177 529,00 | 1 104 197,03 | 1 005 421,70 | 67 910,27 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск | | X | X | X | X | 65 | 57 | 1 755,50 | 22 | 15 | 7 | 1 474,30 | 995,90 | 478,40 | 44 774 491,00 | 22 704 570,12 | 20 673 545,58 | 1 396 375,30 | 0,00 |
| 1 | г. Сорск,  ул. 50 лет Октября, д. 2 | 548-п | 18.11.2010 | 01.12.2014 | 31.12.2017 | 15 | 7 | 367,40 | 2 | 2 | 0 | 86,20 | 86,20 | 0,00 | 2 617 894,00 | 1 327 500,47 | 1 208 749,66 | 81 643,87 | 0,00 |
| 2 | г. Сорск,  ул. Пионерс-кая, д. 9 | 556-п | 29.12.2009 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 31 | 31 | 886,10 | 12 | 6 | 6 | 886,10 | 464,00 | 422,10 | 26 910 857,00 | 13 646 150,44 | 12 425 441,73 | 839 264,83 | 0,00 |
| 3 | г. Сорск,  ул. Пионерс-кая, д. 11 | 556-п | 29.12.2009 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 19 | 19 | 502,00 | 8 | 7 | 1 | 502,00 | 445,70 | 56,30 | 15 245 740,00 | 7 730 919,21 | 7 039 354,19 | 475 466,60 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Ширинский сельсовет | | X | X | X | X | 60 | 60 | 1 359,70 | 38 | 37 | 1 | 1 359,70 | 1 320,90 | 38,80 | 41 294 089,00 | 20 939 702,91 | 19 066 553,56 | 1 287 832,53 | 0,00 |
| 1 | с. Шира,  ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 | 111 | 08.11.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 22 | 22 | 466,50 | 14 | 14 | 0 | 466,50 | 466,50 | 0,00 | 14 167 605,00 | 7 184 210,79 | 6 541 551,25 | 441 842,96 | 0,00 |
| 2 | с. Шира,  ул. Заводская, д. 18 | 111 | 08.11.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 13 | 13 | 345,20 | 8 | 8 | 0 | 345,20 | 345,20 | 0,00 | 10 483 724,00 | 5 316 161,98 | 4 840 607,70 | 326 954,32 | 0,00 |
| 3 | с. Шира,  ул. Курортная, д. 34 | 111 | 08.11.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 25 | 25 | 548,00 | 16 | 15 | 1 | 548,00 | 509,20 | 38,80 | 16 642 760,00 | 8 439 330,14 | 7 684 394,61 | 519 035,25 | 0,00 |
| Всего по 2 этапу  (2014 год), без финансовой поддержки Фонда | | X | X | X | X | 17 | 7 | 353,70 | 4 | 2 | 2 | 147,50 | 81,80 | 65,70 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан | | Х | Х | Х | Х | 17 | 7 | 353,70 | 4 | 2 | 2 | 147,50 | 81,80 | 65,70 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1 | г. Абакан,  ул. Б. Хмель-ницкого, д. 21 | 2466 | 26.12.2008 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 3 | 3 | 81,80 | 2 | 1 | 1 | 81,80 | 56,40 | 25,40 | 2 772 881,36 | 0,00 | 0,00 | 2 772 881,36 | 0,00 |
| 2 | г. Абакан,  ул. Вяткина,  д. 75 | 2466 | 26.12.2008 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 9 | 3 | 87,00 | 1 | 1 | 0 | 25,40 | 25,40 | 0,00 | 861 016,95 | 0,00 | 0,00 | 861 016,95 | 0,00 |
| 3 | г. Абакан,  ул. Партизанс-кая, д. 85 | 903 | 21.06.2001 | 01.12.2014 | 31.12.2015 | 5 | 1 | 184,90 | 1 | 0 | 1 | 40,30 | 0,00 | 40,30 | 1 366 101,69 | 0,00 | 0,00 | 1 366 101,69 | 0,00 |
| Всего по 3 этапу  (2015 год), в том числе | | X | X | X | X | 549 | 511 | 9 781,76 | 208 | 102 | 106 | 9 149,61 | 4 637,46 | 4 512,15 | 263 204 247,20 | 135 114 427,15 | 109 431 222,48 | 18 658 597,57 | 0,00 |
| Всего по 3 этапу  (2015 год),  с финансовой поддержкой Фонда | | X | X | X | X | 484 | 469 | 8 802,86 | 191 | 97 | 94 | 8 452,56 | 4 447,12 | 4 005,44 | 256 704 247,20 | 135 114 427,15 | 109 431 222,48 | 12 158 597,57 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск | | X | X | X | X | 250 | 235 | 4 879,72 | 110 | 72 | 38 | 4 651,42 | 3 177,72 | 1 473,70 | 141 263 625,40 | 74 352 854,27 | 60 219 694,02 | 6 691 077,11 | 0,00 |
| 1 | г. Черногорск,  ул. 30 лет Победы, д. 132 | 30 | 22.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 20 | 20 | 263,40 | 10 | 0 | 10 | 263,40 | 0,00 | 263,40 | 7 999 458,00 | 4 210 443,66 | 3 410 112,91 | 378 901,43 | 0,00 |
| 2 | г. Черногорск,  ул. Заводская, д. 3 | 29 | 22.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 13 | 13 | 408,80 | 8 | 7 | 1 | 408,80 | 362,60 | 46,20 | 12 415 256,00 | 6 534 659,70 | 5 292 536,67 | 588 059,63 | 0,00 |
| 3 | г. Черногорск,  ул. Ленина, д. 6 | 25 | 22.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 27 | 27 | 508,20 | 13 | 8 | 5 | 508,20 | 336,80 | 171,40 | 15 434 034,00 | 8 123 566,68 | 6 579 420,59 | 731 046,73 | 0,00 |
| 4 | г. Черногорск,  ул. Ленина,  д. 6А | 26 | 22.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 126,40 | 4 | 3 | 1 | 126,40 | 99,90 | 26,50 | 3 838 768,00 | 2 020 501,43 | 1 636 439,91 | 181 826,66 | 0,00 |
| 5 | г. Черногорск,  ул. Ленина, д. 8 | 23 | 22.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 34 | 34 | 516,10 | 14 | 11 | 3 | 516,10 | 406,00 | 110,10 | 15 673 957,00 | 8 249 848,02 | 6 681 698,08 | 742 410,90 | 0,00 |
| 6 | г. Черногорск,  ул. Ленина,  д. 8А | 24 | 22.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 108,90 | 4 | 2 | 2 | 108,90 | 58,50 | 50,40 | 3 307 293,00 | 1 740 764,29 | 1 409 875,84 | 156 652,87 | 0,00 |
| 7 | г. Черногорск,  ул. Ленина,  д. 10 | 22 | 22.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 509,60 | 14 | 11 | 3 | 509,60 | 410,10 | 99,50 | 15 476 552,00 | 8 145 945,65 | 6 597 545,71 | 733 060,64 | 0,00 |
| 8 | г. Черногорск,  ул. Ленина,  д. 22 | 20 | 22.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 23 | 17 | 464,40 | 5 | 4 | 1 | 328,70 | 232,60 | 96,10 | 9 982 619,00 | 5 254 262,83 | 4 255 520,55 | 472 835,62 | 0,00 |
| 9 | г. Черногорск,  ул. Ленина,  д. 22А | 21 | 22.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 19 | 19 | 455,72 | 8 | 3 | 5 | 455,72 | 161,72 | 294,00 | 13 840 216,40 | 7 284 674,95 | 5 899 987,31 | 655 554,14 | 0,00 |
| 10 | г. Черногорск,  ул. Кирова,  д. 23 | 31 | 22.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 150,30 | 3 | 3 | 0 | 150,30 | 150,30 | 0,00 | 4 564 611,00 | 2 402 542,45 | 1 945 861,70 | 216 206,85 | 0,00 |
| 11 | г. Черногорск,  ул. Кирова,  д. 35 | 33 | 22.09.2009 | 01.12.2015 | 31.12.2016 | 28 | 19 | 375,10 | 11 | 7 | 4 | 282,50 | 189,30 | 93,20 | 8 579 525,00 | 4 515 756,76 | 3 657 391,41 | 406 376,83 | 0,00 |
| 12 | г. Черногорск,  ул. Советская, д. 29 | 27 | 22.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 21 | 21 | 504,10 | 8 | 7 | 1 | 504,10 | 450,70 | 53,40 | 15 309 517,00 | 8 058 028,27 | 6 526 339,86 | 725 148,87 | 0,00 |
| 13 | г. Черногорск,  ул. Советская,  д. 29А | 28 | 22.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 19 | 19 | 488,70 | 8 | 6 | 2 | 488,70 | 319,20 | 169,50 | 14 841 819,00 | 7 811 859,58 | 6 326 963,48 | 702 995,94 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет | | X | X | X | X | 104 | 104 | 1 207,70 | 24 | 17 | 7 | 1 207,70 | 856,20 | 351,50 | 36 677 849,00 | 19 305 487,13 | 15 635 510,12 | 1 736 851,75 | 0,00 |
| 1 | с. Аскиз,  ул. Калинина, д. 4 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 18 | 18 | 268,70 | 4 | 4 | 0 | 268,70 | 268,70 | 0,00 | 8 160 419,00 | 4 295 259,08 | 3 478 729,46 | 386 430,46 | 0,00 |
| 2 | с. Аскиз,  ул. Калинина, д. 6 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 27 | 27 | 248,50 | 4 | 1 | 3 | 248,50 | 62,20 | 186,30 | 7 546 945,00 | 3 972 355,35 | 3 217 209,79 | 357 379,86 | 0,00 |
| 3 | с. Аскиз,  ул. Таштыпс-кая, д. 70 | 310 | 19.12.2011 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 59 | 59 | 690,50 | 16 | 12 | 4 | 690,50 | 525,30 | 165,20 | 20 970 485,00 | 11 037 872,70 | 8 939 570,87 | 993 041,43 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бискамжинский поссовет | | X | X | X | X | 39 | 39 | 828,30 | 16 | 8 | 8 | 828,30 | 413,20 | 415,10 | 25 155 471,00 | 13 240 358,69 | 10 723 601,08 | 1 191 511,23 | 0,00 |
| 1 | рп Бискамжа,  ул. Ешмекова, д. 38 | 43 | 01.09.2011 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 414,90 | 8 | 3 | 5 | 414,90 | 160,50 | 254,40 | 12 600 513,00 | 6 632 168,08 | 5 371 510,43 | 596 834,49 | 0,00 |
| 2 | рп Бискамжа, ул. Железно-дорожная, д. 17 | 43 | 01.09.2011 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 24 | 24 | 413,40 | 8 | 5 | 3 | 413,40 | 252,70 | 160,70 | 12 554 958,00 | 6 608 190,61 | 5 352 090,65 | 594 676,74 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Балыксинский сельсовет | | X | X | X | X | 13 | 13 | 193,60 | 5 | 0 | 5 | 193,60 | 0,00 | 193,60 | 5 879 632,00 | 3 094 692,07 | 2 506 445,94 | 278 493,99 | 0,00 |
| 1 | с. Балыкса,  ул. Новая, д. 15 | 82-п | 03.11.2011 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 110,20 | 3 | 0 | 3 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 3 346 774,00 | 1 761 544,76 | 1 426 706,32 | 158 522,92 | 0,00 |
| 2 | с. Балыкса,  ул. Централь-ная, д. 36 | 84-п | 03.11.2011 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 83,40 | 2 | 0 | 2 | 83,40 | 0,00 | 83,40 | 2 532 858,00 | 1 333 147,31 | 1 079 739,62 | 119 971,07 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бельтирский сельсовет | | X | X | X | X | 14 | 14 | 338,60 | 8 | 0 | 8 | 338,60 | 0,00 | 338,60 | 10 283 282,00 | 5 412 514,12 | 4 383 691,09 | 487 076,79 | 0,00 |
| 1 | с. Бельтирское,  ул. Октябрьс-кая, д. 29 | 592 | 25.12.1999 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 75,20 | 2 | 0 | 2 | 75,20 | 0,00 | 75,20 | 2 283 824,00 | 1 202 070,47 | 973 578,18 | 108 175,35 | 0,00 |
| 2 | с. Бельтирское,  ул. Матросова, д. 7 | 592 | 25.12.1999 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 111,20 | 2 | 0 | 2 | 111,20 | 0,00 | 111,20 | 3 377 144,00 | 1 777 529,74 | 1 439 652,83 | 159 961,43 | 0,00 |
| 3 | с. Бельтирское,  ул. Степная,  д. 21 | 592 | 25.12.1999 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 108,00 | 3 | 0 | 3 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 3 279 960,00 | 1 726 377,81 | 1 398 223,97 | 155 358,22 | 0,00 |
| 4 | с. Бельтирское,  ул. Юбилейная,  д. 11 | 592 | 25.12.1999 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 44,20 | 1 | 0 | 1 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 1 342 354,00 | 706 536,10 | 572 236,11 | 63 581,79 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бирикчульский сельсовет | | X | X | X | X | 23 | 23 | 364,34 | 7 | 0 | 7 | 364,34 | 0,00 | 364,34 | 11 065 005,80 | 5 823 967,50 | 4 716 934,47 | 524 103,83 | 0,00 |
| 1 | с. Бирикчуль,  ул. Вокзальная,  д. 19 | 48а | 29.08.2011 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 208,55 | 4 | 0 | 4 | 208,55 | 0,00 | 208,55 | 6 333 663,50 | 3 333 667,51 | 2 699 996,39 | 299 999,60 | 0,00 |
| 2 | с. Бирикчуль,  ул. Вокзальная,  д. 21 | 59а | 26.09.2011 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 155,79 | 3 | 0 | 3 | 155,79 | 0,00 | 155,79 | 4 731 342,30 | 2 490 299,99 | 2 016 938,08 | 224 104,23 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Новотроицкий сельсовет | | X | X | X | X | 20 | 20 | 336,00 | 5 | 0 | 5 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | 6 499 180,00 | 3 420 785,66 | 2 770 554,91 | 307 839,43 | 0,00 |
| 1 | с. Новотроиц-кое, ул. Гагари-на, д. 15 | 27 | 14.06.2009 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 64,00 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 971 840,00 | 511 519,35 | 414 288,59 | 46 032,06 | 0,00 |
| 2 | с. Новотроиц-кое, ул. Гагари-на, д. 46 | 27 | 14.06.2009 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 92,00 | 2 | 0 | 2 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 2 794 040,00 | 1 470 618,13 | 1 191 079,68 | 132 342,19 | 0,00 |
| 3 | с. Новотроиц-кое, ул. Горь-кого, д. 13 | 27 | 14.06.2009 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 92,00 | 1 | 0 | 1 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 1 397 020,00 | 735 309,07 | 595 539,84 | 66 171,09 | 0,00 |
| 4 | с. Новотроиц-кое, ул. Лени-на, д. 13 | 27 | 14.06.2009 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 88,00 | 1 | 0 | 1 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 1 336 280,00 | 703 339,11 | 569 646,80 | 63 294,09 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Приисковый сельсовет | | X | X | X | X | 21 | 21 | 654,60 | 16 | 0 | 16 | 654,60 | 0,00 | 654,60 | 19 880 202,00 | 10 463 767,71 | 8 474 790,85 | 941 643,44 | 0,00 |
| 1 | с. Приисковое,  ул. Цент-ральная, д. 43 | 656 | 23.11.2007 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 328,20 | 8 | 0 | 8 | 328,20 | 0,00 | 328,20 | 9 967 434,00 | 5 246 270,34 | 4 249 047,30 | 472 116,36 | 0,00 |
| 2 | с. Приисковое,  ул. Цент-ральная, д. 41 | 656 | 23.11.2007 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 13 | 13 | 326,40 | 8 | 0 | 8 | 326,40 | 0,00 | 326,40 | 9 912 768,00 | 5 217 497,37 | 4 225 743,55 | 469 527,08 | 0,00 |
| Всего по 3 этапу  (2015 год), без финансовой поддержки Фонда | | X | X | X | X | 65 | 42 | 978,90 | 17 | 5 | 12 | 697,05 | 190,34 | 506,71 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан | | Х | Х | Х | Х | 65 | 42 | 978,90 | 17 | 5 | 12 | 697,05 | 190,34 | 506,71 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 1 | г. Абакан,  ул. 40 лет Комсомола,  д. 38А | 994 | 03.06.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 6 | 2 | 147,30 | 2 | 0 | 2 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 881 213,69 | 0,00 | 0,00 | 881 213,69 | 0,00 |
| 2 | г. Абакан,  просп. Ленина,  д. 45А | 2466 | 26.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2016 | 33 | 18 | 457,70 | 8 | 5 | 3 | 325,35 | 190,34 | 135,01 | 3 033 892,83 | 0,00 | 0,00 | 3 033 892,83 | 0,00 |
| 3 | г. Абакан,  ул. Б. Хмель-ницкого, д. 35 | 2466 | 26.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 59,70 | 2 | 0 | 2 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 556 703,25 | 0,00 | 0,00 | 556 703,25 | 0,00 |
| 4 | г. Абакан,  ул. Б. Хмель-ницкого, д. 65 | 2466 | 26.12.2008 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 28,10 | 1 | 0 | 1 | 28,10 | 0,00 | 28,10 | 262 032,85 | 0,00 | 0,00 | 262 032,85 | 0,00 |
| 5 | г. Абакан,  ул. Парти-занская, д. 85 | 903 | 21.06.2001 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 5 | 4 | 184,90 | 3 | 0 | 3 | 144,60 | 0,00 | 144,60 | 1 348 396,82 | 0,00 | 0,00 | 1 348 396,82 | 0,00 |
| 6 | г. Абакан,  ул. Парти-занская, д. 89 | 903 | 21.06.2001 | 01.12.2015 | 31.12.2015 | 5 | 2 | 101,20 | 1 | 0 | 1 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 417 760,56 | 0,00 | 0,00 | 417 760,56 | 0,00 |
| Всего по 4 этапу (2016 год), в том числе | | X | X | X | X | 663 | 594 | 10 173,38 | 209 | 91 | 118 | 9 000,91 | 4 022,90 | 4 978,01 | 269 862 236,60 | 128 343 427,15 | 122 867 312,94 | 18 651 496,51 | 0,00 |
| Всего по 4 этапу  (2016 год),  с финансовой поддержкой Фонда | | X | X | X | X | 592 | 563 | 9 462,58 | 202 | 91 | 111 | 8 721,18 | 4 022,90 | 4 698,28 | 264 862 236,60 | 128 343 427,15 | 122 867 312,94 | 13 651 496,51 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск | | X | X | X | X | 267 | 242 | 4 611,70 | 87 | 59 | 28 | 4 233,30 | 2 918,80 | 1 314,50 | 128 565 321,00 | 62 298 269,49 | 59 640 346,36 | 6 626 705,15 | 0,00 |
| 1 | г. Черногорск,  пос. Шахты 8, д. 1 | 42 | 22.11.2010 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 15 | 15 | 211,00 | 6 | 1 | 5 | 211,00 | 20,60 | 190,40 | 6 408 070,00 | 3 105 127,17 | 2 972 648,54 | 330 294,29 | 0,00 |
| 2 | г. Черногорск,  ул. Гастелло, д. 4 | 40 | 22.11.2010 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 9 | 9 | 228,90 | 4 | 3 | 1 | 228,90 | 172,60 | 56,30 | 6 951 693,00 | 3 368 547,91 | 3 224 830,58 | 358 314,51 | 0,00 |
| 3 | г. Черногорск,  ул. Заводская, д. 4 | 36 | 26.03.2010 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 9 | 9 | 217,70 | 4 | 4 | 0 | 217,70 | 217,70 | 0,00 | 6 611 549,00 | 3 203 726,00 | 3 067 040,70 | 340 782,30 | 0,00 |
| 4 | г. Черногорск,  ул. Кирова,  д. 22 | 32 | 22.09.2009 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 24 | 20 | 287,00 | 6 | 4 | 2 | 287,00 | 193,00 | 94,00 | 8 716 190,00 | 4 223 561,61 | 4 043 365,55 | 449 262,84 | 0,00 |
| 5 | г. Черногорск,  ул. Кирова,  д. 35 | 33 | 22.09.2009 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 28 | 9 | 375,10 | 4 | 1 | 3 | 92,60 | 23,50 | 69,10 | 2 812 262,00 | 1 362 724,06 | 1 304 584,15 | 144 953,79 | 0,00 |
| 6 | г. Черногорск,  ул. Октябрьс-кая, д. 44 | 34 | 22.09.2009 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 23 | 23 | 500,10 | 12 | 12 | 0 | 500,10 | 466,40 | 33,70 | 15 188 037,00 | 7 359 592,89 | 7 045 599,70 | 782 844,41 | 0,00 |
| 7 | г. Черногорск,  ул. Октябрьс-кая, д. 48 | 41 | 22.11.2010 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 9 | 9 | 219,70 | 4 | 2 | 2 | 219,70 | 111,80 | 107,90 | 6 672 289,00 | 3 233 158,48 | 3 095 217,47 | 343 913,05 | 0,00 |
| 8 | г. Черногорск,  ул. Октябрьс-кая, д. 53 | 35 | 26.03.2010 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 33 | 33 | 726,30 | 12 | 10 | 2 | 726,30 | 619,20 | 107,10 | 22 057 731,00 | 10 688 406,95 | 10 232 391,65 | 1 136 932,40 | 0,00 |
| 9 | г. Черногорск,  ул. Октябрьс-кая, д. 66 | 43 | 12.07.2011 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 11 | 11 | 370,70 | 8 | 4 | 4 | 370,70 | 182,70 | 188,00 | 11 258 159,00 | 5 455 311,10 | 5 222 563,11 | 580 284,79 | 0,00 |
| 10 | г. Черногорск,  ул. Угольная,  д. 10 | 37 | 22.11.2010 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 18 | 18 | 400,70 | 8 | 6 | 2 | 400,70 | 306,70 | 94,00 | 12 169 259,00 | 5 896 798,38 | 5 645 214,56 | 627 246,06 | 0,00 |
| 11 | г. Черногорск,  ул. Шахтёрс-кая, д. 23 | 38 | 22.11.2010 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 9 | 9 | 144,00 | 2 | 0 | 2 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 4 373 280,00 | 2 119 138,92 | 2 028 726,97 | 225 414,11 | 0,00 |
| 12 | г. Черногорск,  ул. Шахтёрс-кая, д. 29 | 39 | 22.11.2010 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 34 | 32 | 441,50 | 7 | 5 | 2 | 345,60 | 251,80 | 93,80 | 10 495 872,00 | 5 085 933,42 | 4 868 944,72 | 540 993,86 | 0,00 |
| 13 | г. Черногорск,  ул. Яковлева,  д. 40 | 44 | 29.11.2011 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 45 | 45 | 489,00 | 10 | 7 | 3 | 489,00 | 352,80 | 136,20 | 14 850 930,00 | 7 196 242,60 | 6 889 218,66 | 765 468,74 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бискамжинский поссовет | | X | X | X | X | 69 | 69 | 1 236,40 | 24 | 8 | 16 | 1 236,40 | 374,40 | 862,00 | 37 549 468,00 | 18 195 162,26 | 17 418 875,17 | 1 935 430,57 | 0,00 |
| 1 | рп Бискамжа,  ул. Ешмекова, д. 32 | 43 | 01.09.2011 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 20 | 20 | 411,50 | 8 | 3 | 5 | 411,50 | 159,30 | 252,20 | 12 497 255,00 | 6 055 733,80 | 5 797 369,08 | 644 152,12 | 0,00 |
| 2 | рп Бискамжа,  ул. Ешмекова, д. 36 | 43 | 01.09.2011 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 22 | 22 | 411,00 | 8 | 3 | 5 | 411,00 | 102,30 | 308,70 | 12 482 070,00 | 6 048 375,68 | 5 790 324,89 | 643 369,43 | 0,00 |
| 3 | рп Бискамжа,  ул. Железно-дорожная, д. 11 | 43 | 01.09.2011 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 27 | 27 | 413,90 | 8 | 2 | 6 | 413,90 | 112,80 | 301,10 | 12 570 143,00 | 6 091 052,78 | 5 831 181,20 | 647 909,02 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бельтирский сельсовет | | X | X | X | X | 35 | 35 | 682,20 | 16 | 0 | 16 | 682,20 | 0,00 | 682,20 | 20 718 414,00 | 10 039 420,65 | 9 611 094,01 | 1 067 899,34 | 0,00 |
| 1 | с. Бельтирское,  ул. Абаканская, д. 7 | 592 | 25.12.1999 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 5 | 5 | 104,60 | 2 | 0 | 2 | 104,60 | 0,00 | 104,60 | 3 176 702,00 | 1 539 318,97 | 1 473 644,73 | 163 738,30 | 0,00 |
| 2 | с. Бельтирское,  ул. Октябрьс-кая, д. 25 | 24 | 25.05.2009 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 22 | 22 | 252,40 | 7 | 0 | 7 | 252,40 | 0,00 | 252,40 | 7 665 388,00 | 3 714 379,61 | 3 555 907,55 | 395 100,84 | 0,00 |
| 3 | с. Бельтирское,  ул. Юбилейная, д. 9 | 592 | 25.12.1999 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 7 | 7 | 283,20 | 6 | 0 | 6 | 283,20 | 0,00 | 283,20 | 8 600 784,00 | 4 167 639,88 | 3 989 829,70 | 443 314,42 | 0,00 |
| 4 | с. Бельтирское,  ул. Юбилейная,  д. 15 | 592 | 25.12.1999 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 1 | 1 | 42,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 1 275 540,00 | 618 082,19 | 591 712,03 | 65 745,78 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Копьёвский поссовет | | X | X | X | X | 8 | 8 | 212,90 | 4 | 1 | 3 | 120,80 | 29,50 | 91,30 | 3 668 696,00 | 1 777 722,10 | 1 701 876,51 | 189 097,39 | 0,00 |
| 1 | п. Копьёво,  ул. Набереж-ная, д. 10 | 656 | 23.11.2007 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 7 | 7 | 123,20 | 3 | 1 | 2 | 92,40 | 29,50 | 62,90 | 2 806 188,00 | 1 359 780,81 | 1 301 766,47 | 144 640,72 | 0,00 |
| 2 | п. Копьёво,  ул. Набереж-ная, д. 13 | 656 | 23.11.2007 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 1 | 1 | 89,70 | 1 | 0 | 1 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 862 508,00 | 417 941,29 | 400 110,04 | 44 456,67 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Саралинский сельсовет | | X | X | X | X | 13 | 13 | 226,00 | 6 | 0 | 6 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 6 863 620,00 | 3 325 870,81 | 3 183 974,27 | 353 774,92 | 0,00 |
| 1 | с. Сарала,  ул. Централь-ная, д. 47 | 656 | 23.11.2007 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 5 | 5 | 72,00 | 2 | 0 | 2 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 2 186 640,00 | 1 059 569,46 | 1 014 363,48 | 112 707,06 | 0,00 |
| 2 | с. Сарала,  ул. Централь-ная, д. 71 | 656 | 23.11.2007 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 4 | 4 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 2 551 080,00 | 1 236 164,37 | 1 183 424,07 | 131 491,56 | 0,00 |
| 3 | с. Сарала,  ул. Централь-ная, д. 184 | 656 | 23.11.2007 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 4 | 4 | 70,00 | 2 | 0 | 2 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 2 125 900,00 | 1 030 136,98 | 986 186,72 | 109 576,30 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Орджоникидзевский сельсовет | | X | X | X | X | 8 | 8 | 329,00 | 7 | 0 | 7 | 198,40 | 0,00 | 198,40 | 6 025 408,00 | 2 919 702,52 | 2 795 134,93 | 310 570,55 | 0,00 |
| 1 | с. Орджо-никидзевское,  ул. Подгорная,  д. 61 | 656 | 23.11.2007 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 2 | 2 | 90,70 | 2 | 0 | 2 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 1 737 164,00 | 841 769,08 | 805 855,43 | 89 539,49 | 0,00 |
| 2 | с. Орджо-никидзевское,  ул. Советская, д. 17 | 656 | 23.11.2007 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 1 | 1 | 136,00 | 1 | 0 | 1 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 1 181 393,00 | 572 461,83 | 548 038,05 | 60 893,12 | 0,00 |
| 3 | с. Орджо-никидзевское,  ул. Советская, д. 19 | 656 | 23.11.2007 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 5 | 5 | 102,30 | 4 | 0 | 4 | 102,30 | 0,00 | 102,30 | 3 106 851,00 | 1 505 471,61 | 1 441 241,45 | 160 137,94 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Приисковый сельсовет | | X | X | X | X | 18 | 18 | 320,20 | 8 | 0 | 8 | 320,20 | 0,00 | 320,20 | 9 724 474,00 | 4 712 140,86 | 4 511 099,83 | 501 233,31 | 0,00 |
| 1 | с. Приисковое,  ул. Централь-ная, д. 11 | 656 | 23.11.2007 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 18 | 18 | 320,20 | 8 | 0 | 8 | 320,20 | 0,00 | 320,20 | 9 724 474,00 | 4 712 140,86 | 4 511 099,83 | 501 233,31 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Таштыпский сельсовет | | X | X | X | X | 13 | 13 | 225,00 | 3 | 0 | 3 | 139,30 | 0,00 | 139,30 | 4 230 541,00 | 2 049 972,58 | 1 962 511,58 | 218 056,84 | 0,00 |
| 1 | с. Таштып,  ул. Некрасова, д. 4 | 191 | 02.10.2009 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 10 | 10 | 149,70 | 2 | 0 | 2 | 104,80 | 0,00 | 104,80 | 3 182 776,00 | 1 542 262,22 | 1 476 462,40 | 164 051,38 | 0,00 |
| 2 | с. Таштып,  ул. Советская, д. 74 | 191 | 02.10.2009 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 3 | 3 | 75,30 | 1 | 0 | 1 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 1 047 765,00 | 507 710,36 | 486 049,18 | 54 005,46 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский поссовет | | X | X | X | X | 143 | 139 | 1 328,90 | 41 | 22 | 19 | 1 274,30 | 639,70 | 634,60 | 38 700 491,00 | 18 753 335,00 | 17 952 824,83 | 1 994 331,17 | 0,00 |
| 1 | рп Усть-Абакан,  ул. Октябрьс-кая, д. 25 | 479-п | 30.12.2011 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 33 | 33 | 346,70 | 8 | 2 | 6 | 346,70 | 86,35 | 260,35 | 10 529 279,00 | 5 102 237,50 | 4 884 441,94 | 542 599,56 | 0,00 |
| 2 | рп Усть-Абакан,  ул. Октябрьс-кая, д. 28 | 479-п | 30.12.2011 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 30 | 26 | 346,20 | 7 | 4 | 3 | 291,60 | 173,10 | 118,50 | 8 855 892,00 | 4 291 354,07 | 4 108 172,11 | 456 365,82 | 0,00 |
| 3 | рп Усть-Абакан,  ул. Почтовая, д. 3 | 479-п | 30.12.2011 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 35 | 35 | 316,50 | 9 | 7 | 2 | 316,50 | 212,50 | 104,00 | 9 612 105,00 | 4 657 796,85 | 4 458 972,82 | 495 335,33 | 0,00 |
| 4 | рп Усть-Абакан,  ул. Садовая,  д. 5 | 479-п | 30.12.2011 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 45 | 45 | 319,50 | 17 | 9 | 8 | 319,50 | 167,75 | 151,75 | 9 703 215,00 | 4 701 946,58 | 4 501 237,96 | 500 030,46 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Камыштинский сельсовет | | X | X | X | X | 7 | 7 | 121,00 | 2 | 1 | 1 | 121,00 | 60,50 | 60,50 | 3 674 770,00 | 1 780 665,35 | 1 704 694,19 | 189 410,46 | 0,00 |
| 1 | с. Усть-Камышта,  ул. Советская, д. 35 | 1 | 06.08.2011 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 7 | 7 | 121,00 | 2 | 1 | 1 | 121,00 | 60,50 | 60,50 | 3 674 770,00 | 1 780 665,35 | 1 704 694,19 | 189 410,46 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Фыркальский сельсовет | | X | X | X | X | 11 | 11 | 169,28 | 4 | 0 | 4 | 169,28 | 0,00 | 169,28 | 5 141 033,60 | 2 491 165,53 | 2 384 881,26 | 264 986,81 | 0,00 |
| 1 | с. Фыркал,  ул. Гагарина,  д. 26 | 26 | 11.12.2007 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 6 | 6 | 84,64 | 2 | 0 | 2 | 84,64 | 0,00 | 84,64 | 2 570 516,80 | 1 245 582,76 | 1 192 440,63 | 132 493,41 | 0,00 |
| 2 | с. Фыркал,  ул. Набереж-ная, д. 15 | 17 | 16.07.2007 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 5 | 5 | 84,64 | 2 | 0 | 2 | 84,64 | 0,00 | 84,64 | 2 570 516,80 | 1 245 582,77 | 1 192 440,63 | 132 493,40 | 0,00 |
| Всего по 4 этапу  (2016 год), без финансовой поддержки Фонда | | X | X | X | X | 71 | 31 | 710,80 | 7 | 0 | 7 | 279,73 | 0,00 | 279,73 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан | | Х | Х | Х | Х | 71 | 31 | 710,80 | 7 | 0 | 7 | 279,73 | 0,00 | 279,73 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1 | г. Абакан,  проспект Ленина, д. 45А | 2466 | 26.12.2008 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 33 | 15 | 457,70 | 4 | 0 | 4 | 132,35 | 0,00 | 132,35 | 2 365 674,04 | 0,00 | 0,00 | 2 365 674,04 | 0,00 |
| 2 | г. Абакан, проспект Ленина, д. 49 | 2466 | 26.12.2008 | 01.12.2016 | 31.12.2017 | 38 | 16 | 253,10 | 3 | 0 | 3 | 147,38 | 0,00 | 147,38 | 2 634 325,96 | 0,00 | 0,00 | 2 634 325,96 | 0,00 |
| Всего по 5 этапу (1 января –  1 сентября  2017 года), в том числе | | X | X | X | X | 266 | 243 | 3 423,54 | 83 | 40 | 43 | 3 189,96 | 1 549,02 | 1 640,94 | 90 055 436,80 | 40 764 000,00 | 39 862 293,13 | 9 429 143,67 | 0,00 |
| Всего по 5 этапу (1 января –  1 сентября  2017 года),  с финансовой поддержкой Фонда | | X | X | X | X | 193 | 186 | 2 886,84 | 71 | 40 | 31 | 2 800,64 | 1 549,02 | 1 251,62 | 85 055 436,80 | 40 764 000,00 | 39 862 293,13 | 4 429 143,67 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск | | X | X | X | X | 22 | 15 | 456,50 | 8 | 7 | 1 | 370,30 | 313,00 | 57,30 | 11 246 011,00 | 5 389 807,04 | 5 270 583,57 | 585 620,39 | 0,00 |
| 1 | г. Сорск,  ул. 50 лет Октября, д. 2 | 548-п | 18.11.2010 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 15 | 8 | 367,40 | 6 | 5 | 1 | 281,20 | 223,90 | 57,30 | 8 540 044,00 | 4 092 934,76 | 4 002 398,32 | 444 710,92 | 0,00 |
| 2 | г. Сорск,  ул. Лесная, д. 3 | 556-п | 29.12.2009 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 7 | 7 | 89,10 | 2 | 2 | 0 | 89,10 | 89,10 | 0,00 | 2 705 967,00 | 1 296 872,28 | 1 268 185,25 | 140 909,47 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бельтирский сельсовет | | X | X | X | X | 28 | 28 | 593 | 14 | 0 | 14 | 592,80 | 0,00 | 592,80 | 18 003 336,00 | 8 628 348,95 | 8 437 488,35 | 937 498,70 | 0,00 |
| 1 | с. Бельтирское,  ул. Абаканская,  д. 28 | 85 | 22.09.2011 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 14 | 14 | 283,00 | 7 | 0 | 7 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 8 594 710,00 | 4 119 134,20 | 4 028 018,22 | 447 557,58 | 0,00 |
| 2 | с. Бельтирское,  ул. Матросова, д. 6 | 592 | 25.12.1999 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 53,40 | 1 | 0 | 1 | 53,40 | 0,00 | 53,40 | 1 621 758,00 | 777 250,06 | 760 057,15 | 84 450,79 | 0,00 |
| 3 | с. Бельтирское,  ул. Северная,  д. 5 | 592 | 25.12.1999 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 3 | 3 | 88,40 | 2 | 0 | 2 | 88,40 | 0,00 | 88,40 | 2 684 708,00 | 1 286 683,61 | 1 258 221,95 | 139 802,44 | 0,00 |
| 4 | с. Бельтирское,  ул. Юбилейная,  д. 10 | 592 | 25.12.1999 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 8 | 8 | 168,00 | 4 | 0 | 4 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 5 102 160,00 | 2 445 281,08 | 2 391 191,03 | 265 687,89 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский поссовет | | X | X | X | X | 143 | 143 | 1 837,54 | 49 | 33 | 16 | 1 837,54 | 1 236,02 | 601,52 | 55 806 089,80 | 26 745 844,01 | 26 154 221,21 | 2 906 024,58 | 0,00 |
| 1 | рп Усть-Абакан,  ул. Есенина,  д. 8 | 569-п | 18.12.2009 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 9 | 9 | 97,44 | 2 | 1 | 1 | 97,44 | 34,72 | 62,72 | 2 959 252,80 | 1 418 263,03 | 1 386 890,80 | 154 098,97 | 0,00 |
| 2 | рп.Усть-Абакан,  ул. Октябрьс-кая, д. 23 | 479-п | 30.12.2011 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 25 | 25 | 323,10 | 8 | 2 | 6 | 323,10 | 79,55 | 243,55 | 9 812 547,00 | 4 702 799,50 | 4 598 772,75 | 510 974,75 | 0,00 |
| 3 | рп Усть-Абакан,  ул. Октябрьс-кая, д. 26 | 479-п | 30.12.2011 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 32 | 32 | 351,30 | 8 | 6 | 2 | 351,30 | 260,65 | 90,65 | 10 668 981,00 | 5 113 257,40 | 5 000 151,24 | 555 572,36 | 0,00 |
| 4 | рп Усть-Абакан,  ул. Садовая,  д. 1 | 479-п | 30.12.2011 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 26 | 26 | 363,80 | 8 | 5 | 3 | 363,80 | 239,90 | 123,90 | 11 048 606,00 | 5 295 197,95 | 5 178 067,24 | 575 340,81 | 0,00 |
| 5 | рп Усть-Абакан,  ул. Садовая,  д. 3 | 479-п | 30.12.2011 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 32 | 32 | 322,80 | 15 | 11 | 4 | 322,80 | 242,10 | 80,70 | 9 803 436,00 | 4 698 432,93 | 4 594 502,76 | 510 500,31 | 0,00 |
| 6 | рп Усть-Абакан,  ул. Урицкого, д. 2 | 479-п | 30.12.2011 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 19 | 19 | 379,10 | 8 | 8 | 0 | 379,10 | 379,10 | 0,00 | 11 513 267,00 | 5 517 893,20 | 5 395 836,42 | 599 537,38 | 0,00 |
| Всего по 5 этапу  (1 января –  1 сентября  2017 года), без финансовой поддержки Фонда | | X | X | X | X | 73 | 57 | 536,70 | 12 | 0 | 12 | 389,32 | 0,00 | 389,32 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан | | Х | Х | Х | Х | 73 | 57 | 536,70 | 12 | 0 | 12 | 389,32 | 0,00 | 389,32 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1 | г. Абакан,  проспект Ленина, д. 49 | 2466 | 26.12.2008 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 38 | 22 | 253,10 | 4 | 0 | 4 | 105,72 | 0,00 | 105,72 | 1 357 751,98 | 0,00 | 0,00 | 1 357 751,98 | 0,00 |
| 2 | г. Абакан,  проспект Ленина, д. 51 | 2466 | 26.12.2008 | 01.12.2017 | 31.12.2017 | 35 | 35 | 283,60 | 8 | 0 | 8 | 283,60 | 0,00 | 283,60 | 3 642 248,02 | 0,00 | 0,00 | 3 642 248,02 | 0,00 |

Приложение 2

к региональной адресной программе

«Переселение гражданиз аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013–2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Всего | | Строительство МКД | | | Приобретение жилых помещений  у застройщиков | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | | Выкуп жилых помещений у собственников | | |
|
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Удельная  стоимость 1 м2 | Площадь | Стоимость | Удельная  стоимость 1 м2 | Площадь | Стоимость | Удельная  стоимость 1 м2 | Площадь | Стоимость | Удельная  стоимость 1 м2 |
|
|  |  | м2 | руб. | м2 | руб. | руб. | м2 | руб. | руб. | м2 | руб. | руб. | м2 | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Республике Хакасия за 2013 год –  1 сентября 2017 года,  в том числе | | 38 796,48 | 1 128 567 174,57 | 20 644,34 | 619 659 543,77 | 30 018,87 | 16 143,14 | 480 906 790,80 | 29 790,16 | 2 009,00 | 28 000 840,00 | 13 937,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Республике Хакасия за 2013 год –  1 сентября 2017 года,  с финансовой поддержкой Фонда | | 36 363,18 | 1 090 151 426,57 | 20 644,34 | 619 659 543,77 | 30 018,87 | 15 718,84 | 470 491 882,80 | 29 931,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Республике Хакасия за 2013 год –  1 сентября 2017 года,  без финансовой поддержки Фонда | | 2 433,30 | 38 415 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,30 | 10 414 908,00 | 24 546,09 | 2 009,00 | 28 000 840,00 | 13 937,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 1 этапу  (2013–2014 годы),  в том числе | | 9 139,60 | 252 355 760,97 | 4 214,50 | 120 685 302,97 | 28 635,73 | 4 429,70 | 125 169 618,00 | 28 256,91 | 495,40 | 6 500 840,00 | 13 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 1 этапу  (2013–2014 годы),  с финансовой поддержкой Фонда | | 8 219,90 | 235 440 012,97 | 4 214,50 | 120 685 302,97 | 28 635,73 | 4 005,40 | 114 754 710,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Абаза | | 419,70 | 11 964 282,97 | 419,70 | 11 964 282,97 | 28 506,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Абаза, ул. ДОЗ,  д. 20 | 205,90 | 5 869 539,82 | 205,90 | 5 869 539,82 | 28 506,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Абаза, ул. ДОЗ,  д. 25 | 213,80 | 6 094 743,15 | 213,80 | 6 094 743,15 | 28 506,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск | | 3 794,80 | 108 721 020,00 | 3 794,80 | 108 721 020,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Черногорск,  ул. Заводская, д. 2 | 466,80 | 13 373 820,00 | 466,80 | 13 373 820,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Черногорск,  ул. Ленина, д. 22 | 135,70 | 3 887 805,00 | 135,70 | 3 887 805,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Черногорск,  ул. Ленина, д. 48 | 219,90 | 6 300 135,00 | 219,90 | 6 300 135,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Черногорск,  ул. Ленина, д. 50 | 550,40 | 15 768 960,00 | 550,40 | 15 768 960,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Черногорск,  ул. Октябрьская,  д. 54 | 329,60 | 9 443 040,00 | 329,60 | 9 443 040,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Черногорск,  ул. Угольная, д. 2 | 410,30 | 11 755 095,00 | 410,30 | 11 755 095,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Черногорск,  ул. Угольная, д. 6 | 396,40 | 11 356 860,00 | 396,40 | 11 356 860,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Черногорск,  ул. Угольная, д. 8 | 402,20 | 11 523 030,00 | 402,20 | 11 523 030,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Черногорск,  ул. Угольная, д. 12 | 424,20 | 12 153 330,00 | 424,20 | 12 153 330,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Черногорск,  ул. Угольная, д. 14 | 407,90 | 11 686 335,00 | 407,90 | 11 686 335,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Черногорск,  ул. Шахтёрская,  д. 29 | 51,40 | 1 472 610,00 | 51,40 | 1 472 610,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет | | 972,70 | 27 867 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,70 | 27 867 855,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Аскиз,  ул. Горького, д. 2 | 333,90 | 9 566 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,90 | 9 566 235,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Аскиз,  ул. Калинина, д. 19 | 530,50 | 15 198 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,50 | 15 198 825,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Аскиз,  ул. Красноармейс-кая, д. 7 | 28,40 | 813 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 813 660,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Аскиз,  ул. Красноармейс-кая, д. 27 | 79,90 | 2 289 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 2 289 135,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бискамжинский поссовет | | 1 647,30 | 47 195 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647,30 | 47 195 145,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | рп Бискамжа,  ул. Ешмекова, д. 24 | 414,40 | 11 798 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,40 | 11 798 070,00 | 28 470,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп Бискамжа,  ул. Ешмекова, д. 26 | 413,40 | 11 680 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,40 | 11 680 605,00 | 28 254,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | рп Бискамжа,  ул. Железнодорож-ная, д. 5 | 411,80 | 11 872 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,80 | 11 872 560,00 | 28 830,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | рп Бискамжа,  ул. Железнодорож-ная, д. 7 | 407,70 | 11 843 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,70 | 11 843 910,00 | 29 050,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет | | 1 385,40 | 39 691 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385,40 | 39 691 710,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | рп Вершина Тёи,  ул. Набережная,  д. 11 | 483,80 | 13 860 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,80 | 13 860 870,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп Вершина Тёи,  ул. Набережная,  д. 13 | 532,20 | 15 247 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,20 | 15 247 530,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | рп Вершина Тёи,  ул. Щетинкина,  д. 7 | 369,40 | 10 583 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,40 | 10 583 310,00 | 28 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 1 этапу (2013–2014 годы), без финансовой поддержки Фонда | | 919,70 | 16 915 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,30 | 10 414 908,00 | 24 546,09 | 495,40 | 6 500 840,00 | 13 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан | | 170,80 | 4 030 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,80 | 4 030 880,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Абакан, ул. 40 лет Комсомола, д. 38А | 52,80 | 1 331 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 1 331 040,00 | 25 209,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Абакан,  ул. Вяткина, д. 75 | 61,60 | 1 453 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | 1 453 760,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Абакан,  ул. Партизанская,  д. 89 | 56,40 | 1 246 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,40 | 1 246 080,00 | 22 093,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Саяногорск | | 330,50 | 8 923 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,50 | 8 923 500,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | рп Майна,  ул. Короленко, д. 31 | 152,20 | 4 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,20 | 4 109 400,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп Майна,  ул. Короленко, д. 32 | 178,30 | 4 814 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,30 | 4 814 100,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Таштыпский сельсовет | | 66,70 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,70 | 850 000,00 | 12 743,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Таштып,  ул. Карла Маркса,  д. 28 | 66,70 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,70 | 850 000,00 | 12 743,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет | | 27,10 | 641 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 641 408,00 | 23 668,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | д. Луговая,  ул. Степная, д. 18 | 27,10 | 641 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 641 408,00 | 23 668,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Коммунаровский сельсовет | | 324,60 | 2 469 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,60 | 2 469 960,00 | 7 609,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Коммунар,  ул. Советская, д. 2 | 324,60 | 2 469 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,60 | 2 469 960,00 | 7 609,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по 2 этапу  (2014 год), в том числе | | 8 316,40 | 253 089 493,00 | 2 834,00 | 86 068 580,00 | 30 370,00 | 5 334,90 | 162 020 913,00 | 30 370,00 | 147,50 | 5 000 000,00 | 33 898,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2 этапу  (2014 год), с финансовой поддержкой Фонда | | 8 168,90 | 248 089 493,00 | 2 834,00 | 86 068 580,00 | 30 370,00 | 5 334,90 | 162 020 913,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет | | 2 198,80 | 66 777 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198,80 | 66 777 556,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Аскиз,  ул. Горького, д. 4 | 518,80 | 15 755 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,80 | 15 755 956,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Аскиз,  ул. Горького, д. 6 | 527,70 | 16 026 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,70 | 16 026 249,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Аскиз,  ул. Горького, д. 8 | 538,90 | 16 366 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,90 | 16 366 393,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Аскиз,  ул. Калинина, д. 8 | 248,10 | 7 534 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,10 | 7 534 797,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Аскиз,  ул. Красноармейс-кая, д. 7 | 140,10 | 4 254 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,10 | 4 254 837,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Аскиз, ул. Красноармейская,  д. 73 | 123,70 | 3 756 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,70 | 3 756 769,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | д. Луговая,  ул. Степная, д. 18 | 25,10 | 762 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | 762 287,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | д. Луговая,  ул. Школьная, д. 27 | 76,40 | 2 320 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 2 320 268,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет | | 2 245,30 | 68 189 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245,30 | 68 189 761,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | рп Вершина Тёи,  ул. Космонавтов, д. 6 | 541,70 | 16 451 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,70 | 16 451 429,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп Вершина Тёи,  ул. Космонавтов,  д. 11 | 539,30 | 16 378 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,30 | 16 378 541,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | рп Вершина Тёи,  ул. Набережная,  д. 15 | 541,40 | 16 442 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,40 | 16 442 318,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | рп Вершина Тёи,  ул. Щетинкина, д. 12 | 622,90 | 18 917 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,90 | 18 917 473,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бискамжинский поссовет | | 819,10 | 24 876 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,10 | 24 876 067,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | рп Бискамжа,  ул. Ешмекова, д. 34 | 405,90 | 12 327 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,90 | 12 327 183,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп Бискамжа,  ул. Железнодорож-ная, д. 13 | 413,20 | 12 548 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,20 | 12 548 884,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский поссовет | | 71,70 | 2 177 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,70 | 2 177 529,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Аскиз,  ул. Вокзальная, д. 40 | 71,70 | 2 177 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,70 | 2 177 529,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск | | 1 474,30 | 44 774 491,00 | 1 474,30 | 44 774 491,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сорск, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 86,20 | 2 617 897,00 | 86,20 | 2 617 897,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сорск,  ул. Пионерская, д. 9 | 886,10 | 26 910 857,00 | 886,10 | 26 910 857,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Сорск,  ул. Пионерская, д. 11 | 502,00 | 15 245 740,00 | 502,00 | 15 245 740,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Ширинский сельсовет | | 1 359,70 | 41 294 089,00 | 1 359,70 | 41 294 089,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28 | 466,50 | 14 167 605,00 | 466,50 | 14 167 605,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Шира,  ул. Заводская, д. 18 | 345,20 | 10 483 724,00 | 345,20 | 10 483 724,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Шира,  ул. Курортная, д. 34 | 548,00 | 16 642 760,00 | 548,00 | 16 642 760,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2 этапу  (2014 год), без финансовой поддержки Фонда | | 147,50 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,50 | 5 000 000,00 | 33 898,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан | | 147,50 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,50 | 5 000 000,00 | 33 898,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Абакан,  ул. Б. Хмельницкого, д. 21 | 81,80 | 2 772 881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,80 | 2 772 881,36 | 33 898,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Абакан,  ул. Вяткина, д. 75 | 25,40 | 861 016,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 861 016,95 | 33 898,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Абакан,  ул. Партизанская,  д. 85 | 40,30 | 1 366 101,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,30 | 1 366 101,69 | 33 898,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 3 этапу  (2015 год), в том числе | | 9 149,61 | 263 204 247,20 | 4 845,02 | 147 143 257,40 | 30 370,00 | 3 607,54 | 109 560 989,80 | 30 370,00 | 697,05 | 6 500 000,00 | 9 325,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 3 этапу  (2015 год), с финансовой поддержкой Фонда | | 8 452,56 | 256 704 247,20 | 4 845,02 | 147 143 257,40 | 30 370,00 | 3 607,54 | 109 560 989,80 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск | | 4 651,42 | 141 263 625,40 | 4 651,42 | 141 263 625,40 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Черногорск,  ул. 30 лет Победы,  д. 132 | 263,40 | 7 999 458,00 | 263,40 | 7 999 458,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Черногорск,  ул. Заводская, д. 3 | 408,80 | 12 415 256,00 | 408,80 | 12 415 256,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Черногорск,  ул. Ленина, д. 6 | 508,20 | 15 434 034,00 | 508,20 | 15 434 034,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Черногорск,  ул. Ленина, д. 6А | 126,40 | 3 838 768,00 | 126,40 | 3 838 768,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Черногорск,  ул. Ленина, д. 8 | 516,10 | 15 673 957,00 | 516,10 | 15 673 957,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Черногорск,  ул. Ленина, д. 8А | 108,90 | 3 307 293,00 | 108,90 | 3 307 293,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Черногорск,  ул. Ленина, д. 10 | 509,60 | 15 476 552,00 | 509,60 | 15 476 552,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Черногорск,  ул. Ленина, д. 22 | 328,70 | 9 982 619,00 | 328,70 | 9 982 619,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Черногорск,  ул. Ленина, д. 22А | 455,72 | 13 840 216,40 | 455,72 | 13 840 216,40 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Черногорск,  ул. Кирова, д. 23 | 150,30 | 4 564 611,00 | 150,30 | 4 564 611,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Черногорск,  ул. Кирова, д. 35 | 282,50 | 8 579 525,00 | 282,50 | 8 579 525,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Черногорск,  ул. Советская, д. 29 | 504,10 | 15 309 517,00 | 504,10 | 15 309 517,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Черногорск,  ул. Советская, д. 29А | 488,70 | 14 841 819,00 | 488,70 | 14 841 819,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет | | 1 207,70 | 36 677 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207,70 | 36 677 849,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Аскиз,  ул. Калинина, д. 4 | 268,70 | 8 160 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,70 | 8 160 419,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Аскиз,  ул. Калинина, д. 6 | 248,50 | 7 546 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,50 | 7 546 945,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Аскиз,  ул. Таштыпская,  д. 70 | 690,50 | 20 970 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,50 | 20 970 485,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бискамжинский поссовет | | 828,30 | 25 155 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828,30 | 25 155 471,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | рп Бискамжа,  ул. Ешмекова, д. 38 | 414,90 | 12 600 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,90 | 12 600 513,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп Бискамжа,  ул. Железнодорож-ная, д. 17 | 413,40 | 12 554 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,40 | 12 554 958,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Балыксинский сельсовет | | 193,60 | 5 879 632,00 | 193,60 | 5 879 632,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Балыкса,  ул. Новая, д. 15 | 110,20 | 3 346 774,00 | 110,20 | 3 346 774,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Балыкса,  ул. Центральная,  д. 36 | 83,40 | 2 532 858,00 | 83,40 | 2 532 858,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бельтирский сельсовет | | 338,60 | 10 283 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,60 | 10 283 282,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Бельтирское,  ул. Октябрьская,  д. 29 | 75,20 | 2 283 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,20 | 2 283 824,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Бельтирское,  ул. Матросова, д. 7 | 111,20 | 3 377 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,20 | 3 377 144,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Бельтирское,  ул. Степная, д. 21 | 108,00 | 3 279 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 3 279 960,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Бельтирское,  ул. Юбилейная, д. 11 | 44,20 | 1 342 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 1 342 354,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бирикчульский сельсовет | | 364,34 | 11 065 005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,34 | 11 065 005,80 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Бирикчуль,  ул. Вокзальная, д. 19 | 208,55 | 6 333 663,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,55 | 6 333 663,50 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Бирикчуль,  ул. Вокзальная, д. 21 | 155,79 | 4 731 342,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,79 | 4 731 342,30 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Новотроицкий сельсовет | | 214,00 | 6 499 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 6 499 180,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Новотроицкое,  ул. Гагарина, д. 15 | 32,00 | 971 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 971 840,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Новотроицкое,  ул. Гагарина, д. 46 | 92,00 | 2 794 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 2 794 040,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Новотроицкое,  ул. Горького, д. 13 | 46,00 | 1 397 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 1 397 020,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Новотроицкое,  ул. Ленина, д. 13 | 44,00 | 1 336 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 1 336 280,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Приисковый сельсовет | | 654,60 | 19 880 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,60 | 19 880 202,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Приисковое,  ул. Центральная,  д. 43 | 328,20 | 9 967 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,20 | 9 967 434,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Приисковое,  ул. Центральная,  д. 41 | 326,40 | 9 912 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,40 | 9 912 768,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 3 этапу  (2015 год), без финансовой поддержки Фонда | | 697,05 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,05 | 6 500 000,00 | 9 325,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан | | 697,05 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,05 | 6 500 000,00 | 9 325,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Абакан, ул. 40 лет Комсомола, д. 38А | 94,50 | 881 213,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,50 | 881 213,69 | 9 325,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Абакан,  проспект Ленина,  д. 45А | 325,35 | 3 033 892,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,35 | 3 033 892,83 | 9 325,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Абакан,  ул. Б. Хмельницкого, д. 35 | 59,70 | 556 703,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,70 | 556 703,25 | 9 325,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Абакан,  ул. Б. Хмельницкого, д. 65 | 28,10 | 262 032,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,10 | 262 032,85 | 9 325,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Абакан,  ул. Партизанская,  д. 85 | 144,60 | 1 348 396,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,60 | 1 348 396,82 | 9 325,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Абакан,  ул. Партизанская,  д. 89 | 44,80 | 417 760,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,80 | 417 760,56 | 9 325,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 4 этапу (2016 год), в том числе | | 9 000,91 | 269 862 236,60 | 6 542,98 | 198 710 302,60 | 30 370,00 | 2 178,20 | 66 151 934,00 | 30 370,00 | 279,73 | 5 000 000,00 | 17 874,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 4 этапу  (2016 год), с финансовой поддержкой Фонда | | 8 721,18 | 264 862 236,60 | 6 542,98 | 198 710 302,60 | 30 370,00 | 2 178,20 | 66 151 934,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск | | 4 233,30 | 128 565 321,00 | 4 233,30 | 128 565 321,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Черногорск,  пос. Шахты 8, д. 1 | 211,00 | 6 408 070,00 | 211,00 | 6 408 070,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Черногорск,  ул. Гастелло, д. 4 | 228,90 | 6 951 693,00 | 228,90 | 6 951 693,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Черногорск,  ул. Заводская, д. 4 | 217,70 | 6 611 549,00 | 217,70 | 6 611 549,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Черногорск,  ул. Кирова, д. 22 | 287,00 | 8 716 190,00 | 287,00 | 8 716 190,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Черногорск,  ул. Кирова, д. 35 | 92,60 | 2 812 262,00 | 92,60 | 2 812 262,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Черногорск,  ул. Октябрьская,  д. 44 | 500,10 | 15 188 037,00 | 500,10 | 15 188 037,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Черногорск,  ул. Октябрьская,  д. 48 | 219,70 | 6 672 289,00 | 219,70 | 6 672 289,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Черногорск,  ул. Октябрьская,  д. 53 | 726,30 | 22 057 731,00 | 726,30 | 22 057 731,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Черногорск,  ул. Октябрьская,  д. 66 | 370,70 | 11 258 159,00 | 370,70 | 11 258 159,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Черногорск,  ул. Угольная, д. 10 | 400,70 | 12 169 259,00 | 400,70 | 12 169 259,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Черногорск,  ул. Шахтёрская,  д. 23 | 144,00 | 4 373 280,00 | 144,00 | 4 373 280,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Черногорск,  ул. Шахтёрская,  д. 29 | 345,60 | 10 495 872,00 | 345,60 | 10 495 872,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Черногорск,  ул. Яковлева, д. 40 | 489,00 | 14 850 930,00 | 489,00 | 14 850 930,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бискамжинский поссовет | | 1 236,40 | 37 549 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,40 | 37 549 468,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | рп Бискамжа,  ул. Ешмекова, д. 32 | 411,50 | 12 497 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,50 | 12 497 255,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп Бискамжа,  ул. Ешмекова, д. 36 | 411,00 | 12 482 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 12 482 070,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | рп Бискамжа,  ул. Железнодорож-ная, д. 11 | 413,90 | 12 570 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,90 | 12 570 143,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бельтирский сельсовет | | 682,20 | 20 718 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,20 | 20 718 414,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Бельтирское,  ул. Абаканская, д. 7 | 104,60 | 3 176 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,60 | 3 176 702,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Бельтирское,  ул. Октябрьская,  д. 25 | 252,40 | 7 665 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,40 | 7 665 388,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Бельтирское,  ул. Юбилейная, д. 9 | 283,20 | 8 600 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,20 | 8 600 784,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Бельтирское,  ул. Юбилейная, д. 15 | 42,00 | 1 275 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 1 275 540,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Копьёвский поссовет | | 120,80 | 3 668 696,00 | 59,60 | 1 810 052,00 | 30 370,00 | 61,20 | 1 858 644,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Копьёво,  ул. Набережная,  д. 10 | 92,40 | 2 806 188,00 | 59,60 | 1 810 052,00 | 30 370,00 | 32,80 | 996 136,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Копьёво,  ул. Набережная,  д. 13 | 28,40 | 862 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 862 508,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Саралинский сельсовет | | 226,00 | 6 863 620,00 | 226,00 | 6 863 620,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Сарала,  ул. Центральная,  д. 47 | 72,00 | 2 186 640,00 | 72,00 | 2 186 640,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Сарала,  ул. Центральная,  д. 71 | 84,00 | 2 551 080,00 | 84,00 | 2 551 080,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Сарала,  ул. Центральная,  д. 184 | 70,00 | 2 125 900,00 | 70,00 | 2 125 900,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Орджоникидзевский сельсовет | | 198,40 | 6 025 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,40 | 6 025 408,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Орджоникид-зевское,  ул. Подгорная, д. 61 | 57,20 | 1 737 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 1 737 164,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Орджоникид-  зевское,  ул. Советская, д. 17 | 38,90 | 1 181 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 1 181 393,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Орджоникид-зевское,  ул. Советская, д. 19 | 102,30 | 3 106 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 3 106 851,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Приисковый сельсовет | | 320,20 | 9 724 474,00 | 320,20 | 9 724 474,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Приисковое,  ул. Центральная,  д. 11 | 320,20 | 9 724 474,00 | 320,20 | 9 724 474,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Таштыпский сельсовет | | 139,30 | 4 230 541,00 | 139,30 | 4 230 541,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Таштып,  ул. Некрасова, д. 4 | 104,80 | 3 182 776,00 | 104,80 | 3 182 776,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Таштып,  ул. Советская, д. 74 | 34,50 | 1 047 765,00 | 34,50 | 1 047 765,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский поссовет | | 1 274,30 | 38 700 491,00 | 1 274,30 | 38 700 491,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | рп Усть-Абакан,  ул. Октябрьская,  д. 25 | 346,70 | 10 529 279,00 | 346,70 | 10 529 279,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп Усть-Абакан,  ул. Октябрьская,  д. 28 | 291,60 | 8 855 892,00 | 291,60 | 8 855 892,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | рп Усть-Абакан,  ул. Почтовая, д. 3 | 316,50 | 9 612 105,00 | 316,50 | 9 612 105,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | рп Усть-Абакан,  ул. Садовая, д. 5 | 319,50 | 9 703 215,00 | 319,50 | 9 703 215,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Камыштинский сельсовет | | 121,00 | 3 674 770,00 | 121,00 | 3 674 770,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Усть-Камышта,  ул. Советская, д. 35 | 121,00 | 3 674 770,00 | 121,00 | 3 674 770,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Фыркальский сельсовет | | 169,28 | 5 141 033,60 | 169,28 | 5 141 033,60 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Фыркал,  ул. Гагарина, д. 26 | 84,64 | 2 570 516,80 | 84,64 | 2 570 516,80 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Фыркал,  ул. Набережная,  д. 15 | 84,64 | 2 570 516,80 | 84,64 | 2 570 516,80 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 4 этапу  (2016 год), без финансовой поддержки Фонда | | 279,73 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,73 | 5 000 000,00 | 17 874,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан | | 279,73 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,73 | 5 000 000,00 | 17 874,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Абакан,  проспект Ленина,  д. 45А | 132,35 | 2 365 674,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,35 | 2 365 674,04 | 17 874,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Абакан,  проспект Ленина,  д. 49 | 147,38 | 2 634 325,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,38 | 2 634 325,96 | 17 874,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 5 этапу  (1 января – 1 сентября 2017 года), в том числе | | 3 189,96 | 90 055 436,80 | 2 207,84 | 67 052 100,80 | 30 370,00 | 592,80 | 18 003 336,00 | 30 370,00 | 389,32 | 5 000 000,00 | 12 842,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 5 этапу  (1 января - 1 сентября 2017 года), с финансовой поддержкой Фонда | | 2 800,64 | 85 055 436,80 | 2 207,84 | 66 052 100,80 | 30 370,00 | 592,80 | 18 003 336,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск | | 370,30 | 11 246 011,00 | 370,30 | 11 246 011,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Сорск, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 281,20 | 8 540 044,00 | 281,20 | 8 540 044,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Сорск, ул. Лесная, д. 3 | 89,10 | 2 705 967,00 | 89,10 | 2 705 967,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Бельтирский сельсовет | | 592,80 | 18 003 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,80 | 18 003 336,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Бельтирское,  ул. Абаканская, д. 28 | 283,00 | 8 594 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 8 594 710,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Бельтирское,  ул. Матросова, д. 6 | 53,40 | 1 621 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,40 | 1 621 758,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Бельтирское,  ул. Северная, д. 5 | 88,40 | 2 684 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,40 | 2 684 708,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Бельтирское,  ул. Юбилейная, д. 10 | 168,00 | 5 102 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 5 102 160,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский поссовет | | 1 837,54 | 55 806 089,80 | 1 837,54 | 55 806 089,80 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | рп Усть-Абакан,  ул. Есенина, д. 8 | 97,44 | 2 959 252,80 | 97,44 | 2 959 252,80 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп.Усть-Абакан,  ул. Октябрьская,  д. 23 | 323,10 | 9 812 547,00 | 323,10 | 9 812 547,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | рп Усть-Абакан,  ул. Октябрьская,  д. 26 | 351,30 | 10 668 981,00 | 351,30 | 10 668 981,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | рп Усть-Абакан,  ул. Садовая, д. 1 | 363,80 | 11 048 606,00 | 363,80 | 11 048 606,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | рп Усть-Абакан,  ул. Садовая, д. 3 | 322,80 | 9 803 436,00 | 322,80 | 9 803 436,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | рп Усть-Абакан,  ул. Урицкого, д. 2 | 379,10 | 11 513 267,00 | 379,10 | 11 513 267,00 | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 5 этапу (1 января – 1 сентября 2017 года), без финансовой поддержки Фонда | | 389,32 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,32 | 5 000 000,00 | 12 842,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан | | 389,32 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,32 | 5 000 000,00 | 12 842,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Абакан,  проспект Ленина,  д. 49 | 105,72 | 1 357 751,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,72 | 1 357 751,98 | 12 842,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Абакан,  проспект Ленина,  д. 51 | 283,60 | 3 642 248,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,60 | 3 642 248,02 | 12 842,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к региональной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013–2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013–2017 годах

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муници-пального образования | Расселенная площадь, м2 | | | | | | Количество расселенных помещений, единиц | | | | | | Количество переселенных жителей, человек | | | | | |  |
| по годам | | | | | всего | по годам | | | | | всего | по годам | | | | | всего |  |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по программе | | 1 023,50 | 16 432,50 | 9 149,61 | 9 000,91 | 3 189,96 | 38 796,48 | 34 | 380 | 208 | 209 | 83 | 914 | 83 | 971 | 511 | 594 | 243 | 2 402 |
| 1 | Город Абакан | 170,80 | 147,50 | 697,05 | 279,73 | 389,32 | 1 684,40 | 5 | 4 | 17 | 7 | 12 | 45 | 11 | 7 | 42 | 31 | 57 | 148 |
| 2 | Город Абаза | 0,00 | 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 3 | Город Саяногорск | 330,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | Город Сорск | 0,00 | 1 474,30 | 0,00 | 0,00 | 370,30 | 1 844,60 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 57 | 0 | 0 | 15 | 72 |
| 5 | Город Черногорск | 0,00 | 3 794,80 | 4 651,42 | 4 233,30 | 0,00 | 12 679,52 | 0 | 91 | 110 | 87 | 0 | 288 | 0 | 210 | 235 | 242 | 0 | 687 |
| 6 | Аскизский сельсовет | 130,90 | 3 067,70 | 1 207,70 | 0,00 | 0,00 | 4 406,30 | 4 | 83 | 24 | 0 | 0 | 111 | 11 | 262 | 104 | 0 | 0 | 377 |
| 7 | Аскизский поссовет | 0,00 | 71,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Балыксинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 193,60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Бельтирский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 338,60 | 682,20 | 592,80 | 1 613,60 | 0 | 0 | 8 | 16 | 14 | 38 | 0 | 0 | 14 | 35 | 28 | 77 |
| 10 | Бирикчульский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 364,34 | 0,00 | 0,00 | 364,34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 11 | Бискамжинс-кий поссовет | 0,00 | 2 466,40 | 828,30 | 1 236,40 | 0,00 | 4 531,10 | 0 | 48 | 16 | 24 | 0 | 88 | 0 | 142 | 39 | 69 | 0 | 250 |
| 12 | Вершино-Тёйс-кий поссовет | 0,00 | 3 630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630,70 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 13 | Коммунаровс-кий сельсовет | 324,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Копьёвский поссовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 15 | Новотроицкий сельсовет | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Орджоникид-зевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,40 | 0,00 | 198,40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 17 | Приисковый сельсовет | 0,00 | 0,00 | 654,60 | 320,20 | 0,00 | 974,80 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 39 |
| 18 | Саралинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 19 | Таштыпский сельсовет | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 139,30 | 0,00 | 206,00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
| 20 | Усть-Абаканс-кий поссовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274,30 | 1 837,54 | 3 111,84 | 0 | 0 | 0 | 41 | 49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 139 | 143 | 282 |
| 21 | Усть-Камыш-тинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 22 | Фыркальский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,28 | 0,00 | 169,28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 23 | Ширинский сельсовет | 0,00 | 1 359,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359,70 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 1 этап (2013 –  2014 годы) | | 1 023,50 | 8 116,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 139,60 | 34 | 192 | 0 | 0 | 0 | 226 | 83 | 492 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| 1 | Город Абакан | 170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Город Абаза | 0,00 | 419,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 3 | Город Саяногорск | 330,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | Город Черногорск | 0,00 | 3 794,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 794,80 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 5 | Аскизский сельсовет | 130,90 | 868,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,80 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 6 | Бискамжинс-кий поссовет | 0,00 | 1 647,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647,30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 7 | Вершино-Тёйс-кий поссовет | 0,00 | 1 385,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385,40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 8 | Коммунаровс-кий сельсовет | 324,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Таштыпский сельсовет | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 этап (2014 год) | | 0,00 | 8 316,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 316,40 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 1 | Город Абакан | 0,00 | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Город Сорск | 0,00 | 1 474,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474,30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | Аскизский сельсовет | 0,00 | 2 198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198,80 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 4 | Аскизский поссовет | 0,00 | 71,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Бискамжинс-кий поссовет | 0,00 | 819,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 6 | Вершино-Тёйс-кий поссовет | 0,00 | 2 245,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 245,30 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 7 | Ширинский сельсовет | 0,00 | 1 359,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359,70 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 3 этап (2015 год) | | 0,00 | 0,00 | 9 149,61 | 0,00 | 0,00 | 9 149,61 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 511 |
| 1 | Город Абакан | 0,00 | 0,00 | 697,05 | 0,00 | 0,00 | 697,05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 2 | Город Черногорск | 0,00 | 0,00 | 4 651,42 | 0,00 | 0,00 | 4 651,42 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 |
| 3 | Аскизский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 1 579,40 | 0,00 | 0,00 | 1 579,40 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 4 | Бискамжинс-кий поссовет | 0,00 | 0,00 | 828,30 | 0,00 | 0,00 | 828,30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 5 | Балыксинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 193,60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Бельтирский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 338,60 | 0,00 | 0,00 | 338,60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Бирикчульс-кий сельсовет | 0,00 | 0,00 | 364,34 | 0,00 | 0,00 | 364,34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | Новотроицкий сельсовет | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Приисковый сельсовет | 0,00 | 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4 этап (2016 год) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,91 | 0,00 | 9 000,91 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 |
| 1 | Город Абакан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,73 | 0,00 | 279,73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 2 | Город Черногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 233,30 | 0,00 | 4 233,30 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 |
| 3 | Бельтирский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,20 | 0,00 | 682,20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 4 | Бискамжинс-кий поссовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,40 | 0,00 | 1 236,40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 5 | Копьёвский поссовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,80 | 0,00 | 120,80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Саралинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 7 | Орджоникид-зевский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,40 | 0,00 | 198,40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | Приисковый сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,20 | 0,00 | 320,20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 9 | Таштыпский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,30 | 0,00 | 139,30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 10 | Усть-Абаканс-кий поссовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274,30 | 0,00 | 1 274,30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 |
| 11 | Усть-Камыш-тинский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | Фыркальский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,28 | 0,00 | 169,28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 5 этап (1 января –  1 сентября  2017 года) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189,96 | 3 189,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 |
| 1 | Город Абакан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,32 | 389,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 2 | Город Сорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,30 | 370,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 3 | Бельтирский сельсовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,40 | 367,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 4 | Усть-Абаканс-кий поссовет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,80 | 592,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | »; |

5) программу дополнить приложениями 4–5 следующего содержания:

«Приложение 4

к региональной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013–2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

по формированию земельных участков и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, а также обеспечению земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013–2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Земельный участок, на который используются неизрасходованные средства | | | Подготовка земельных участков под строительство малоэтажного жилья | | | | | | | | | |
| Местоположение  (адрес) земельного участка | Площадь земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Сумма средств, всего | В том числе | | | | | | | | |
| формирование  земельных участков | проведение государственного кадастрового учета таких земельных участков | обеспечение земельных участков объектами инженерной инфраструктуры | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | |
| водоснаб-жение | водоотве-дение | теплоснаб-жение | газоснаб-жение | электроснаб-жение | объекты  связи |
|  |  | кв. м | номер | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2013 – 2014 годы) | | | | | | | | | | | | | | |
| С финансовой поддержкой Фонда (поступившей в республиканский бюджет Республики Хакасия в 2013 году) | | | | | | | | | | | | | | |
| Город Абаза | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Кулакова, д. 127 | 1100 | 19:09:010108:279 | 58 806,00 | 0 | | 0 | 58 806,00 | 0 | 58 806,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному  образованию  город Абаза | | 1100 | Х | 58 806,00 | 0 | | 0 | 58 806,00 | 0 | 58 806,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по  1 этапу  (2013–2014 годы),  с финансовой поддержкой Фонда | | 1100 | Х | 58 806,00 | 0 | 0 | | 58 806,00 | 0 | 58 806,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к региональной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013–2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению государственного кадастрового учета земельных участков, а также обеспечению земельных участков объектами инженерной инфраструктуры в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории Республики Хакасия, в 2013–2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства а»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование (получатель бюджетных средств) | Объем средств, всего | В том числе | | |
| республиканский бюджет Республики Хакасия | иные не запрещенные законодательством источники финансирования | |
| местный бюджет | средства Фонда |
| 1 этап (2013 – 2014 годы) | | | | | |
| С финансовой поддержкой Фонда (поступившей в республиканский бюджет Республики Хакасия в 2013 году) | | | | | |
| 1 | Город Абаза | 58 806,00 | 5 028,16 | 1 676,05 | 52 101,79 |
| Итого по  1 этапу  (2013–2014 годы),  с финансовой поддержкой Фонда | | 58 806,00 | 5 028,16 | 1 676,05 | 52 101,79 | ». |

Глава Республики Хакасия –   
Председатель Правительства

Республики Хакасия В. Зимин