ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Республики Хакасия

от 30.09.2016 № 478

О внесении изменения в Краткосрочный план реализации региональной программы        «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–
2043 годы)» на 2014–2016 годы»,           
 утвержденный постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 15.05.2014 № 229

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения           капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Краткосрочный план реализации региональной программы        «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,                  расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2014–2016 годы», утвержденный постановлением Правительства Республики Хакасия от 15.05.2014  № 229 («Вестник Хакасии», 2014, № 29, № 54; 2015, № 9, № 32, № 44, № 81, № 82, № 83; 2016, № 17), изменение, изложив его в следующей редакции:

«КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2014–2016 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 руб./шт. | руб./ м2 руб./шт. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Республике Хакасия за 2014–2016 годы 494 многоквартирных дома | Х | Х | 505 | Х | Х | 531 139,38 | 567 370,89 | 491 733,95 | 23 655,00 | 791 923 853,70 | 29 761 905,79 | 28 241 794,31 | 9 132 916,18 | 724 787 237,42 | Х | Х | Х |
| Итого по Республике Хакасия за 2014 год 30 многоквартирных домов | Х | Х | 30 | Х | Х | 57 851,1 | 46 933,8 | 41 679,0 | 1 952 | 47 031 556,09 | 26 036 662,61 | 13 380 670,29 | 7 614 223,19 | 0,0 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2014 год | Х | Х | 10 | Х | Х | 39 578,4 | 30 452,70 | 26 649,60 | 1 365,0 | 17 700 245,58 | 9 798 849,11 | 987 670,29 | 6 913 726,18 | 0,0 | Х | Х | Х |
| 1 | проспект Ленина, д. 63 | 1953 | 1953 | Ремонт фасада*** | 3 | 3 | 2 067,3 | 1 275,0 | 1275,0 | 31 | 855 662,00 | 473 694,48 | 47 745,94 | 334 221,58 | 0 | 671,11 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 2 | проспект Ленина, д. 73 | 1962 | 1962 | Ремонт фасада*** | 4 | 4 | 2 725,9 | 2 243,0 | 2212,8 | 76 | 1 574 960,00 | 871 897,86 | 87 882,77 | 615 179,37 | 0 | 702,17 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 3 | проспект Ленина, д. 100 | 1963 | 1963 | Ремонт фасада*** | 4 | 3 | 2 100,8 | 1 506,2 | 1473,2 | 47 | 986 445,60 | 546 096,28 | 55 043,66 | 385 305,66 | 0 | 654,92 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 4 | ул. Кати Перекрещенко, д. 2 | 1982 | 1982 | Ремонт и замена лифтов* | 9 | 4 | 7400,5 | 7319,2 | 7319,2 | 334 | 6 714 900,00 | 3 717 361,80 | 374 688,00 | 2 622 850,20 | 0 | 917,44 | 6830 | декабрь 2014 г. |
| 5 | ул. Кошурникова, д. 1 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 5 | 6 | 3935,5 | 3181,3 | 3181,3 | 149 | 1 335 440,48 | 739 299,86 | 74 517,58 | 521 623,04 | 0 | 419,78 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 6 | ул. Крылова, д. 90 | 1986 | 2011 | Ремонт и замена лифтов* | 9 | 4 | 8235,2 | 4560,7 | 851,0 | 324 | 1 679 100,00 | 929 549,76 | 93 693,78 | 655 856,46 | 0 | 368,17 | 6830 | декабрь 2014 г. |
| 7 | ул. Некрасова, д. 4 | 1973 | 1973 | Ремонт кровли**** | 5 | 4 | 3415,8 | 3053,3 | 3053,3 | 122 | 891 929,93 | 493 772,41 | 49 769,69 | 348 387,83 | 0 | 292,12 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 8 | ул. Пушкина, д. 52 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли**** | 5 | 3 | 2675,8 | 2486,8 | 2486,8 | 90 | 1 216 165,00 | 673 268,94 | 67 862,01 | 475 034,05 | 0 | 489,05 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 9 | ул. Пушкина, д. 113 | 1971 | 2011 | Ремонт фасада*** | 4 | 4 | 2 701,0 | 2 104,0 | 2104,0 | 90 | 820 061,42 | 453 986,00 | 45 759,43 | 320 315,99 | 0 | 389,76 | 6370 | декабрь 2015 г. |
| 10 | ул. Советская, д. 44 | 1975 | 1975 | Ремонт кровли**** | 5 | 4 | 4320,6 | 2723,2 | 2693,0 | 102 | 1 625 581,15 | 899 921,72 | 90 707,43 | 634 952,00 | 0 | 596,94 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Абаза за 2014 год | Х | Х | 20 | Х | Х | 18272,7 | 16481,1 | 15029,1 | 588 | 29 331 310,51 | 16 237 813,50 | 12 393 000,00 | 700 497,01 | 0 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Вокзальная, д. 5 | 1964 | 1964 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 613,8 | 557,8 | 557,8 | 20 | 1 138 582,27 | 630 319,27 | 481 071,00 | 27 192,00 | 0 | 2041,20 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 2 | ул. Герцена, д. 6 | 1974 | 1974 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 3 | 1512,0 | 1438,2 | 1438,2 | 42 | 1 643 557,00 | 909 873,00 | 694 432,00 | 39 252,00 | 0 | 1142,79 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 3 | ул. Ленина, д. 5 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 4 | 3145,9 | 2865,9 | 2068,1 | 114 | 2 771 939,23 | 1 534 544,58 | 1 171 194,61 | 66 200,04 | 0 | 967,21 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 4 | ул. Ленина, д. 20 | 1953 | 1953 | Ремонт кров-ли**** | 2 | 1 | 580,0 | 527,0 | 527,0 | 12 | 995 248,00 | 550 969,00 | 420 510,00 | 23 769,00 | 0 | 1888,52 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 5 | ул. Ленина, д. 23 | 1955 | 1955 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 582,00 | 537,30 | 537,30 | 18 | 1 028 146,00 | 569 182,00 | 434 410,00 | 24 554,00 | 0 | 1943,57 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 6 | ул. Ленина, д. 24 | 1956 | 1956 | Ремонт кров-ли**** | 2 | 3 | 1390,7 | 1268,0 | 1073,4 | 35 | 2 705 925,0 | 1 498 000,08 | 1 143 301,41 | 64 623,51 | 0 | 2134,01 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 7 | ул. Ленина, д. 25 | 1955 | 1955 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 585,0 | 532,0 | 532,0 | 19 | 1 028 146,00 | 569 182,00 | 434 410,00 | 24 554,00 | 0 | 1932,61 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 8 | ул. Ленина, д. 26 | 1956 | 1956 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 3 | 1567,5 | 1432,5 | 1432,5 | 38 | 2 684 427,00 | 1 486 099,00 | 1 134 218,00 | 64 110,00 | 0 | 1873,95 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 9 | ул. Ленина, д. 27 | 1957 | 1957 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 797,5 | 628,5 | 439,0 | 47 | 1 414 760,00 | 783 211,00 | 597 761,00 | 33 788,00 | 0 | 2251,01 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 10 | ул. Ленина, д. 29 | 1957 | 1957 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 758,0 | 590,0 | 457,9 | 59 | 1 414 137,00 | 782 866,00 | 597 498,00 | 33 773,00 | 0 | 2396,84 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 11 | ул. Ленина, д. 31 | 1956 | 1956 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 582,0 | 529,0 | 467,0 | 18 | 1 028 146,00 | 569 182,00 | 434 410,00 | 24 554,00 | 0 | 1943,57 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 12 | ул. Ленина, д. 33 | 1954 | 1954 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 582,0 | 529,0 | 529,0 | 12 | 1 161 152,01 | 642 813,57 | 490 606,98 | 27 731,46 | 0 | 2194,99 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 13 | ул. Ленина, д. 38 | 1959 | 1959 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 690,0 | 595,4 | 595,4 | 17 | 1 434 510,00 | 794 145,00 | 606 106,00 | 34 259,00 | 0 | 2409,32 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 14 | ул. Ленина, д. 39 | 1954 | 1954 | Ремонт кров-ли**** | 2 | 1 | 578,6 | 528,6 | 528,6 | 14 | 1 028 145,00 | 569 181,00 | 434 410,00 | 24 554,00 | 0 | 1945,03 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 15 | ул. Ленина, д. 41 | 1956 | 1956 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 1042,0 | 961,0 | 885,0 | 18 | 1 648 266,00 | 912 480,00 | 696 422,00 | 39 364,00 | 0 | 1715,16 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 16 | ул. Ленина, д. 43 | 1956 | 1956 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 581,6 | 528,6 | 528,6 | 13 | 1 028 147,00 | 569 182,00 | 434 410,00 | 24 555,00 | 0 | 1945,04 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 17 | ул. Ленина, д. 45 | 1955 | 1955 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 581,6 | 528,6 | 528,6 | 16 | 1 028 146,00 | 569 182,00 | 434 410,00 | 24 554,00 | 0 | 1945,04 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 18 | ул. Филатова, д. 2 | 1963 | 1963 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 680,5 | 627,5 | 627,5 | 26 | 1 398 353,00 | 774 128,00 | 590 829,00 | 33 396,00 | 0 | 2228,45 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 19 | ул. Филатова, д. 4 | 1962 | 1962 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 680,2 | 627,2 | 627,2 | 28 | 1 410 088,00 | 780 625,00 | 595 787,00 | 33 676,00 | 0 | 2248,23 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| 20 | ул. Филатова, д. 6 | 1957 | 1957 | Ремонт кров-ли**** | 2 | 2 | 741,8 | 657,3 | 657,3 | 22 | 1 341 490,00 | 742 649,00 | 566 803,00 | 32 038,00 | 0 | 2040,91 | 6370 | декабрь 2014 г. |
| Итого по Республике Хакасия за 2015 год 210 многоквартирных домов | Х | Х | 214 | Х | Х | 218 309,62 | 207 048,21 | 179 515,49 | 8 155,00 | 301 565 231,87 | 3 725 243,18 | 14 861 124,02 | 1 518 692,99 | 281 460 171,68 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2015 год | Х | Х | 65 | Х | Х | 123 107,17 | 111 011,95 | 84 848,43 | 4 077,00 | 144 044 843,83 | 3 725 243,18 | 2 128 050,93 | 1 386 395,16 | 136 805 154,56 | Х | Х | Х |
| 1 | квартал Молодежный, д. 9 | 1973 | 1973 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 2 | 1 954,30 | 1 657,40 | 1606,9 | 105 | 2 234 273,10 | 0 | 0 | 0 | 2 234 273,10 | 1143,26 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 707,90 | 0 | 0 | 0 | 481 707,90 | 481 707,90 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 2 | проспект Дружбы Народов, д. 1 | 1983 | 2008 | Ремонт и замена лифтов* | 9 | 4 | 8326,20 | 7353,80 | 7353,80 | 269 | 6 674 131,00 | 0 | 0 | 0 | 6 674 131,00 | 1 668 987,25 | 1 700 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 3 | проспект Ленина, д. 38 | 1963 | 2003 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 3 | 2 920,70 | 2 838,97 | 2657,6 | 167 | 3 324 767,90 | 0 | 0 | 0 | 3 324 767,90 | 1138,35 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 616,10 | 0 | 0 | 0 | 467 616,10 | 467 616,10 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 4 | проспект Ленина, д. 40 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 1 | 3 049,30 | 3 049,30 | 1278,2 | 183 | 3 588 956,10 | 0 | 0 | 0 | 3 588 956,10 | 1176,98 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 003,90 | 0 | 0 | 0 | 317 003,90 | 317 003,90 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 5 | проспект Ленина, д. 61 | 1954 | 2006 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 3 | 1 066,00 | 841,10 | 695,7 | 32 | 852 224,00 | 0 | 0 | 0 | 852 224,00 | 799,46 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 168,00 | 0 | 0 | 0 | 425 168,00 | 425 168,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 6 | проспект Ленина, д.63 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 3 | 2 067,30 | 1 634,30 | 1 275,0 | 31 | 2 080 877,10 | 0 | 0 | 0 | 2 080 877,10 | 1006,57 | 1177 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 097,90 | 0 | 0 | 0 | 270 097,90 | 270 097,90 | 600 000,00 | апрель 2016 г. |
| 7 | проспект Ленина, д. 70 | 1958 | 2005 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 6 | 2 320,4 | 2 156,90 | 1605,9 | 43 | 2 470 922,80 | 0 | 0 | 0 | 2 470 922,80 | 1064,87 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 644,20 | 0 | 0 | 0 | 96 644,20 | 96 644,20 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 8 | проспект Ленина, д. 72 | 1961 | 2007 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2 754,80 | 2 538,40 | 2317,9 | 72 | 2 803 846,60 | 0 | 0 | 0 | 2 803 846,60 | 1017,80 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 120,40 | 0 | 0 | 0 | 311 120,40 | 311 120,40 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 9 | проспект Ленина, д. 78 | 1949 | 2008 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 3 087,9 | 3 087,9 | 1639,2 | 57 | 3 634 458,30 | 0 | 0 | 0 | 3 634 458,30 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 802,70 | 0 | 0 | 0 | 384 802,70 | 384 802,70 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 10 | проспект Ленина, д. 98 | 1962 | 1962 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 1 319,2 | 1 058,90 | 913,1 | 40 | 1 105 117,40 | 0 | 0 | 0 | 1 105 117,40 | 837,71 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 579,60 | 0 | 0 | 0 | 523 579,60 | 523 579,60 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 11 | ул. Аскизская, д. 164 | 1965 | 1965 | Ремонт кровли**** | 5 | 8 | 5 717 | 5 717 | 5509,9 | 259 | 2 910 927,00 | 0 | 0 | 0 | 2 910 927,00 | 2014,48 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 12 | ул. Вяткина, д. 23 | 1962 | 2005 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 2 | 1 024,90 | 945,06 | 628,9 | 23 | 1 105 684,30 | 0 | 0 | 0 | 1 105 684,30 | 1078,82 | 1177 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 852,70 | 0 | 0 | 0 | 547 852,70 | 547 852,70 | 600 000,00 | февраль 2016 г. |
| 13 | ул. Вяткина, д. 31 | 1960 | 1960 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 515,00 | 515,00 | 509,0 | 15 | 964 678,00 | 0 | 0 | 0 | 964 678,00 | 2011,42 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 14 | ул. Вяткина, д. 35 | 1961 | 1961 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 3 | 1 544,30 | 1 477,20 | 990,6 | 44 | 1 486 820,10 | 0 | 0 | 0 | 1 486 820,10 | 962,78 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 708,90 | 0 | 0 | 0 | 469 708,90 | 469 708,90 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 15 | ул. Вяткина, д. 41 | 1966 | 2002 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 1 | 674,6 | 653,2 | 500,5 | 51 | 668 791,20 | 0 | 0 | 0 | 668 791,20 | 991,38 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 635,80 | 0 | 0 | 0 | 496 635,80 | 496 635,80 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 16 | ул. Дзержинского, д. 185 | 1960 | 2007 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 683,80 | 633,30 | 404,2 | 23 | 804 832,60 | 0 | 0 | 0 | 804 832,60 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 399,40 | 0 | 0 | 0 | 393 399,40 | 393 399,40 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 17 | ул. Железнодорожная, д. 18 | 1962 | 1962 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 2 | 972,00 | 898,40 | 898,4 | 43 | 1 141 618,00 | 0 | 0 | 0 | 1 141 618,00 | 1174,50 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 722,00 | 0 | 0 | 0 | 277 722,00 | 277 722,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 18 | ул. Итыгина, д. 2 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 4 | 4 146,4 | 3 808,0 | 256,2 | 110 | 3 432 455,00 | 0 | 0 | 0 | 3 432 455,00 | 901,38 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 734,00 | 0 | 0 | 0 | 562 734,00 | 562 734,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 19 | ул. Карла Маркса, д. 19 | 1964 | 2005 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 376,8 | 354,9 | 287,8 | 5 | 441 958,60 | 0 | 0 | 0 | 441 958,60 | 1172,92 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 208,40 | 0 | 0 | 0 | 313 208,40 | 313 208,40 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 20 | ул. Колхозная, д. 45 | 1984 | 1984 | Ремонт и замена лифтов* | 9 | 5 | 9 709,3 | 8 649,7 | 8 649,7 | 364 | 8 323 743,00 | 3 725 243,18 | 2 128 050,93 | 1 386 395,16 | 1 084 053,73 | 1664748,60 | 1900000,0 | март 2016 г. |
| 21 | ул. Кошурникова, д. 1 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 6 | 3 935,5 | 3 504,0 | 3181,3 | 149 | 3 027 737,36 | 0 | 0 | 0 | 3 027 737,36 | 769,34 | 1177 | июль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | июль 2016 г. |
| 22 | ул. Ленинского Комсомола, д. 9 | 1966 | 2010 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 3 | 2 419,5 | 2 109,1 | 2060,7 | 105 | 2 691 954,50 | 0 | 0 | 0 | 2 691 954,50 | 1112,6 | 1177 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 648,50 | 0 | 0 | 0 | 584 648,50 | 584 648,50 | 600 000,00 | февраль 2016 г. |
| 23 | ул. Ломоносова, д. 8 | 1961 | 2009 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 1 294,7 | 1 263,7 | 1218,8 | 55 | 1 418 451,90 | 0 | 0 | 0 | 1 418 451,90 | 1122,46 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 930,10 | 0 | 0 | 0 | 532 930,10 | 532 930,10 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 24 | ул. Ломоносова, д. 10 | 1962 | 2008 | Ремонт фасада*** | 4 | 2 | 1 370,4 | 1 269,7 | 1269,7 | 51 | 3 004 950,00 | 0 | 0 | 0 | 3 004 950,00 | 2192,75 | 2400 | декабрь 2016 г. |
| 25 | ул. Ломоносова, д. 14 | 1962 | 2010 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 1 174,5 | 1 174,5 | 1127,9 | 44 | 1 382 386,50 | 0 | 0 | 0 | 1 382 386,50 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 103,50 | 0 | 0 | 0 | 481 103,50 | 481 103,50 | 600 000,00 | декабрь 2016 г |
| 26 | ул. Маршала Жукова, д. 12 | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 914,50 | 848,00 | 775,4 | 16 | 710 352,50 | 0 | 0 | 0 | 710 352,50 | 776,76 | 1177 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 223,50 | 0 | 0 | 0 | 142 223,50 | 142 223,50 | 600 000,00 | февраль 2016 г. |
| 27 | ул. Маршала Жукова, д. 24 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 763,2 | 691,4 | 346,1 | 14 | 847 702,30 | 0 | 0 | 0 | 847 702,30 | 1110,72 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 460,70 | 0 | 0 | 0 | 244 460,70 | 244 460,70 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 28 | ул. Маршала Жукова, д. 25 | 1959 | 2005 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 423,2 | 403,8 | 403,8 | 13 | 451 643,40 | 0 | 0 | 0 | 451 643,40 | 1067,21 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 633,60 | 0 | 0 | 0 | 418 633,60 | 418 633,60 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 29 | ул. Маршала Жукова, д. 26 | 1954 | 1954 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 852,30 | 674,90 | 714,32 | 42 | 999 342,80 | 0 | 0 | 0 | 999 342,80 | 1172,52 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 637,20 | 0 | 0 | 0 | 405 637,20 | 405 637,20 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 30 | ул. Маршала Жукова, д. 28 | 1956 | 1956 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 853,3 | 785,9 | 403,4 | 30 | 1 106 038,00 | 0 | 0 | 0 | 1 106 038,00 | 1296,19 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 31 | ул. Островского, д. 12 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 461,1 | 410,7 | 146,8 | 22 | 143 410,00 | 0 | 0 | 0 | 143 410,00 | 311,01 | 1177 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 544,00 | 0 | 0 | 0 | 28 544,00 | 28 544,00 | 600 000,00 | февраль 2016 г.г |
| 32 | ул. Павших Коммунаров, д. 90 | 1962 | 1962 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 1 380,70 | 1 270,50 | 1199,2 | 60 | 1 198 005,90 | 0 | 0 | 0 | 1 198 005,90 | 867,68 | 1177 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 061,10 | 0 | 0 | 0 | 512 061,10 | 512 061,10 | 600 000,00 | март 2016 г. |
| 33 | ул. Павших Коммунаров, д. 96 | 1961 | 1988 | Ремонт фасада*** | 3 | 4 | 2 259,2 | 1 817,6 | 1323,3 | 49 | 3 562 418,00 | 0 | 0 | 0 | 3 562 418,00 | 1959,96 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 34 | ул. Пирятинская, д. 4 | 1963 | 2011 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 3 | 2 079,1 | 2 079,1 | 1795,7 | 71 | 2 277 299,70 | 0 | 0 | 0 | 2 277 299,70 | 1095,33 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 209,30 | 0 | 0 | 0 | 549 209,30 | 549 209,30 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 35 | ул. Пушкина, д. 32 | 1961 | 2000 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 1 256,5 | 1 249,5 | 953,3 | 51 | 1 244 341,50 | 0 | 0 | 0 | 1 244 341,50 | 995,87 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 288,50 | 0 | 0 | 0 | 454 288,50 | 454 288,50 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 36 | ул. Пушкина, д. 118 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 3 | 3 375,5 | 2 457,5 | 934,0 | 60 | 2 561 220,00 | 0 | 0 | 0 | 2 561 220,00 | 1042,21 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 476,00 | 0 | 0 | 0 | 96 476,00 | 96 476,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 37 | ул. Пушкина, д. 120 | 1966 | 1966 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 3 | 2 178 | 1 989,1 | 1797,1 | 60 | 2 047 874,70 | 0 | 0 | 0 | 2 047 874,70 | 1029,54 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 153,30 | 0 | 0 | 0 | 149 153,30 | 149 153,30 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 38 | ул. Пушкина, д. 137 | 1955 | 2010 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 3 | 1 485,4 | 1 368,5 | 1015,7 | 28 | 1 420 431,00 | 0 | 0 | 0 | 1 420 431,00 | 956,26 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 753,00 | 0 | 0 | 0 | 126 753,00 | 126 753,00 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 39 | ул. Пушкина, д. 145 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 674,6 | 623,6 | 623,6 | 20 | 660 589,20 | 0 | 0 | 0 | 660 589,20 | 979,23 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 495,80 | 0 | 0 | 0 | 542 495,80 | 542 495,80 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 40 | ул. Пушкина, д. 215 | 1960 | 2004 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 858,00 | 712,20 | 63,4 | 22 | 932 628,00 | 0 | 0 | 0 | 932 628,00 | 1086,98 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 865,00 | 0 | 0 | 0 | 242 865,00 | 242 865,00 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 41 | ул. Советская, д. 30 | 1962 | 2011 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 1 376,6 | 1 373,2 | 941,3 | 30 | 1 335 338,40 | 0 | 0 | 0 | 1 335 338,40 | 972,43 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 233,60 | 0 | 0 | 0 | 398 233,60 | 398 233,60 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 42 | ул. Советская, д. 32 | 1962 | 2011 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2 610,80 | 2 562,50 | 1758,0 | 74 | 2 947 365,60 | 0 | 0 | 0 | 2 947 365,60 | 1128,91 | 1177 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 728,40 | 0 | 0 | 0 | 234 728,40 | 234 728,40 | 600 000,00 | апрель 2016 г. |
| 43 | ул. Советская, д. 34 | 1962 | 2011 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 1 391,2 | 952,90 | 912,3 | 41 | 1 491 599,20 | 0 | 0 | 0 | 1 491 599,20 | 1169,33 | 1177 | январь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 139,80 | 0 | 0 | 0 | 249 139,80 | 249 139,80 | 600 000,00 | январь 2016 г. |
| 44 | ул. Советская, д. 169 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 4 | 3 394,80 | 3 113,40 | 319,0 | 157 | 3 839 393,00 | 0 | 0 | 0 | 3 839 393,00 | 1130,96 | 1177 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 709,00 | 0 | 0 | 0 | 392 709,00 | 392 709,00 | 392 709,00 | февраль 2016 г. |
| 45 | ул. Советская, д. 171 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 3 | 3 249,6 | 3 130,12 | 1373,61 | 131 | 3 823 874,20 | 0 | 0 | 0 | 3 823 874,20 | 1176,72 | 1177 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 440,80 | 0 | 0 | 0 | 148 440,80 | 148 440,80 | 600 000,00 | март 2016 г. |
| 46 | ул. Совхозная, д. 51 | 1971 | 1971 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 371,10 | 346,10 | 255,2 | 25 | 606 019,20 | 0 | 0 | 0 | 606 019,20 | 2082,54 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 47 | ул. Совхозная, д. 53 | 1970 | 1970 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 20 | 538 667,00 | 0 | 0 | 0 | 538 667,00 | 1584,91 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 48 | ул. Совхозная, д. 55 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 363,6 | 337,6 | 337,6 | 24 | 543 430,00 | 0 | 0 | 0 | 543 430,00 | 1871,31 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 49 | ул. Совхозная, д. 57 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 338,7 | 338,7 | 338,7 | 15 | 542 223,00 | 0 | 0 | 0 | 542 223,00 | 1867,15 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 50 | ул. Тараса Шевченко, д. 84 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 793,60 | 483,80 | 323,5 | 15 | 410 263,20 | 0 | 0 | 0 | 410 263,20 | 516,96 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 972,80 | 0 | 0 | 0 | 352 972,80 | 352 972,80 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 51 | ул. Тараса Шевченко, д. 88 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 1 251,10 | 1 063,80 | 1259,4 | 50 | 1 472 544,70 | 0 | 0 | 0 | 1 472 544,70 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 765,30 | 0 | 0 | 0 | 435 765,30 | 435 765,30 | 600 000,00 | декабрь 2016 г |
| 52 | ул. Хакасская, д. 17 | 1957 | 1957 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 415,2 | 414,2 | 353,5 | 16 | 659 275,00 | 0 | 0 | 0 | 659 275,00 | 2273,36 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 53 | ул. Хакасская, д. 19 | 1957 | 1957 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 446,20 | 411,00 | 362,2 | 15 | 439 495,40 | 0 | 0 | 0 | 439 495,40 | 984,97 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 850,60 | 0 | 0 | 0 | 410 850,60 | 410 850,60 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 54 | ул. Чертыгашева, д. 108 | 1959 | 2010 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 4 | 2 328,40 | 1 590,50 | 1240,4 | 40 | 1 637 663,00 | 0 | 0 | 0 | 1 637 663,00 | 703,34 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 760,00 | 0 | 0 | 0 | 163 760,00 | 163 760,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 55 | ул. Чертыгашева, д. 110 | 1961 | 2010 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 4 | 2 328,4 | 1 797,4 | 1203,3 | 37 | 1 916 325,00 | 0 | 0 | 0 | 1 916 325,00 | 823,02 | 1177 | май 2016 г.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 250,00 | 0 | 0 | 0 | 460 250,00 | 460 250,00 | 600 000,00 | май 2016 г.. |
| 56 | ул. Чкалова, д. 15 | 1961 | 2006 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 3 | 1 668,8 | 1 480,1 | 1094,4 | 32 | 1 730 149,46 | 0 | 0 | 0 | 1 730 149,46 | 1036,76 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 492,40 | 0 | 0 | 0 | 191 492,40 | 191 492,40 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 57 | ул. Чкалова, д. 17 | 1961 | 2009 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 3 | 1 609,20 | 1 540,00 | 1166,5 | 38 | 1 632 742,40 | 0 | 0 | 0 | 1 632 742,40 | 1014,62 | 1177 | март 2016 г.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 667,60 | 0 | 0 | 0 | 499 667,60 | 499 667,60 | 600 000,00 | март 2016 г. |
| 58 | ул. Щетинкина, д. 5 | 1962 | 2011 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 3 | 2 103,3 | 2 007,10 | 1576,6 | 61 | 2 373 302,80 | 0 | 0 | 0 | 2 373 302,80 | 1177 | 1177 | июль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 247,20 | 0 | 0 | 0 | 429 247,20 | 429 247,20 | 600 000,00 | июль 2016 г. |
| 59 | ул. Щетинкина, д. 7 | 1962 | 2008 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 1 960,80 | 1 801,50 | 1227,3 | 103 | 2 233312,30 | 0 | 0 | 0 | 2 233312,30 | 1177,87 | 1177 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 012,70 | 0 | 0 | 0 | 529 012,70 | 529 012,70 | 600 000,00 | март 2016 г. |
| 60 | ул. Щетинкина, д. 9 | 1962 | 2008 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 2 163,47 | 1 583,70 | 1057,0 | 72 | 2 000 943,60 | 0 | 0 | 0 | 2 000 943,60 | 1124,25 | 1177 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 425,40 | 0 | 0 | 0 | 446 425,40 | 446 425,40 | 600 000,00 | апрель 2016 г. |
| 61 | ул. Щетинкина, д. 11 | 1962 | 2008 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2 603,2 | 2 521,5 | 2279,5 | 83 | 2 962 632,50 | 0 | 0 | 0 | 2 962 632,50 | 1174,94 | 1177 | июль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 334,50 | 0 | 0 | 0 | 570 334,50 | 570 334,50 | 600 000,00 | июль 2016 г. |
| 62 | ул. Щетинкина, д. 19 | 1953 | 2011 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 3 | 1 130,30 | 978,10 | 688,5 | 26 | 1 330 148,10 | 0 | 0 | 0 | 1 330 148,10 | 1176,81 | 1177 | март 2016 г.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 176,90 | 0 | 0 | 0 | 387 176,90 | 387 176,90 | 600 000,00 | март 2016 г. |
| 63 | ул. Щетинкина, д. 22 | 1957 | 2010 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 3 | 1 987,4 | 1 822,3 | 1308,8 | 35 | 2 339 169,80 | 0 | 0 | 0 | 2 339 169,80 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 64 | ул. Щетинкина, д. 26 | 1956 | 2005 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 3 | 1 969,00 | 1 825,40 | 1 401,0 | 29 | 2 317 513,00 | 0 | 0 | 0 | 2 317 513,00 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 65 | ул. Щетинкина, д. 30 | 1960 | 2006 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 673,2 | 625,20 | 399,0 | 10 | 690 337,01 | 0 | 0 | 0 | 690 337,01 | 1066,65 | 1177 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 565,60 | 0 | 0 | 0 | 540 565,60 | 540 565,60 | 600 000,00 | март 2016 г.. |
| Итого по муниципальному образованию город Абаза за 2015 год | Х | Х | 14 | Х | Х | 6748 | 6175,5 | 6175,5 | 185 | 13957221,22 | 0 | 5602152,94 | 58194,95 | 8296873,33 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Вокзальная, д. 1 | 1964 | 1985 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 584,9 | 542,2 | 542,2 | 21 | 686 390,40 | 0 | 0 | 0 | 686 390,40 | 1177 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 583,60 | 0 | 0 | 0 | 383 583,60 | 383 583,60 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 2 | ул. Вокзальная, д. 6 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 572,2 | 507,6 | 507,6 | 21 | 883 481,50 | 0 | 0 | 0 | 883 481,50 | 1636,07 | 2400 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  | Ремонт инженерных систем** |  |  |  |  |  |  | 406 916,60 | 0 | 0 | 0 | 406 916,60 | 406 916,60 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 262,40 | 0 | 0 | 0 | 673 262,40 | 1177 | 1177 | декабрь 2015 г. |
| 3 | ул. Ленина, д. 10А | 1958 | 1958 | Ремонт фасада** | 2 | 2 | 682,00 | 638,50 | 638,50 | 18 | 1 421 407,28 | 0 | 1 369 874,35 | 14 214,08 | 37 318,85 | 2084,18 | 2400 | февраль 2016 г. |
| 4 | ул. Ленина, д. 11 | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 985,00 | 896,80 | 896,80 | 27 | 988 289,00 | 0 | 0 | 0 | 988 289,00 | 1003,33 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 575,00 | 0 | 0 | 0 | 242 575,00 | 242 575,00 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 5 | ул. Ленина, д. 13 | 1956 | 2000 | Ремонт фасада** | 2 | 1 | 596,00 | 545,90 | 545,90 | 16 | 1 262 397,55 | 0 | 1 214 805,16 | 12 623,98 | 34 968,41 | 2118,12 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 6 | ул. Ленина, д. 14 | 1955 | 1993 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 595,00 | 542,70 | 542,70 | 15 | 939 325,39 | 0 | 903 912,83 | 9 393,25 | 26 019,31 | 1586,70 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 7 | ул. Ленина, д. 16 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 582,00 | 531,40 | 531,40 | 14 | 940 991,85 | 0 | 905 516,46 | 9 409,92 | 26 065,47 | 1589,51 | 2400 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  | Ремонт инженерных систем** |  |  |  |  |  |  | 584 444,00 | 0 | 0 | 0 | 584 444,00 | 1004,20 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 306,00 | 0 | 0 | 0 | 274 306,00 | 274 306,00 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 8 | ул. Ленина, д. 17 | 1956 | 1956 | Ремонт фасада** | 2 | 2 | 585,90 | 531,40 | 531,40 | 14 | 1 255 371,65 | 0 | 1 208 044,14 | 12 553,72 | 34 773,79 | 2142,64 | 2400 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  | Ремонт инженерных систем** |  |  |  |  |  |  | 597 489,30 | 0 | 0 | 0 | 597 489,30 | 1019,78 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 345,70 | 0 | 0 | 0 | 273 345,70 | 273 345,70 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 9 | ул. Ленина, д. 19 | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 983,00 | 901,70 | 901,70 | 21 | 1 006 501,00 | 0 | 0 | 0 | 1 006 501,00 | 1023,90 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 249,00 | 0 | 0 | 0 | 259 249,00 | 259 249,00 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 10 | ул. Ленина, д. 23 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 582,00 | 537,30 | 537,30 | 18 | 589 448,00 | 0 | 0 | 0 | 589 448,00 | 1012,80 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 446,00 | 0 | 0 | 0 | 288 446,00 | 288 446,00 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Саяногорск за 2015 год | Х | Х | 49 | Х | Х | 44136,22 | 43639,5 | 43639,5 | 1995 | 65320753,41 | 0 | 0 | 0 | 65320753,41 | Х | Х | Х |
| 1 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 53 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 497,40 | 456,60 | 456,6 | 7 | 741 993,00 | 0 | 0 | 0 | 741 993,00 | 2120,58 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 2 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 59 | 1965 | 1965 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 528,20 | 487,40 | 487,4 | 12 | 748 903,0 | 0 | 0 | 0 | 748 903,0 | 2103,66 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 3 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 1 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 533,1 | 492,2 | 492,2 | 24 | 495 298,16 | 0 | 0 | 0 | 495 298,16 | 929,09 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 871,30 | 0 | 0 | 0 | 455 871,30 | 455 871,30 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 4 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 2 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 537,1 | 496,4 | 496,4 | 22 | 801 363,00 | 0 | 0 | 0 | 801 363,00 | 2251,02 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 5 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 3 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 529,5 | 487,7 | 487,7 | 21 | 493 373,76 | 0 | 0 | 0 | 493 373,76 | 931,77 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 108,50 | 0 | 0 | 0 | 460 108,50 | 460 108,50 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 6 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 4 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 539,5 | 498,6 | 498,6 | 16 | 801 596,00 | 0 | 0 | 0 | 801 596,00 | 2251,67 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 7 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 6 | 1968 | 2009 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 531,6 | 491,4 | 491,4 | 24 | 805 043,00 | 0 | 0 | 0 | 805 043,00 | 2261,35 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 8 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 8 | 1968 | 1968 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 539,84 | 498,1 | 498,1 | 24 | 1 101 376,00 | 0 | 0 | 0 | 1 101 376,00 | 2041,90 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 9 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 10 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 541 | 499,2 | 499,2 | 18 | 533 317,38 | 0 | 0 | 0 | 533 317,38 | 985,80 | 1177 | июль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 383,00 | 0 | 0 | 0 | 440 383,00 | 440 383,00 | 600 000,00 | июль 2016 г. |
| 10 | рп Майна, ул. Калинина, д. 20А | 1970 | 1970 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 382,7 | 366,3 | 366,3 | 14 | 407 054,90 | 0 | 0 | 0 | 407 054,90 | 1063,64 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 152,10 | 0 | 0 | 0 | 495 152,10 | 495 152,10 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 11 | рп Майна, ул. Калинина, д. 48 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 250,2 | 226,8 | 226,8 | 6 | 417 434,00 | 0 | 0 | 0 | 417 434,00 | 2069,58 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 12 | рп Майна, ул. Калинина, д. 50 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 252,3 | 228,8 | 228,8 | 6 | 421 608,00 | 0 | 0 | 0 | 421 608,00 | 2079,96 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 13 | рп Майна, ул. Калинина, д. 54 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 266,3 | 242,3 | 242,3 | 14 | 313 435,10 | 0 | 0 | 0 | 313 435,10 | 1177 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 687,90 | 0 | 0 | 0 | 277 687,90 | 277 687,90 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 14 | рп Майна, ул. Короленко, д. 26 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 552,3 | 511,5 | 511,5 | 26 | 650 057,10 | 0 | 0 | 0 | 650 057,10 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534 302,90 | 0 | 0 | 0 | 534 302,90 | 534 302,90 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 15 | рп Майна, ул. Короленко, д. 28 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 547,4 | 506,5 | 506,5 | 32 | 644 289,80 | 0 | 0 | 0 | 644 289,80 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 430,20 | 0 | 0 | 0 | 541 430,20 | 541 430,20 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 16 | рп Майна, ул. Короленко, д. 29 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 531,8 | 492,5 | 492,5 | 41 | 625 928,60 | 0 | 0 | 0 | 625 928,60 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 971,40 | 0 | 0 | 0 | 538 971,40 | 538 971,40 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 17 | рп Майна, ул. Короленко, д. 37 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 529,9 | 489,9 | 489,9 | 18 | 589 626,30 | 0 | 0 | 0 | 589 626,30 | 1112,71 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 397,70 | 0 | 0 | 0 | 416 397,70 | 416 397,70 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 18 | рп Майна, ул. Ленина, д. 31 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 528,9 | 488 | 488 | 28 | 612 537,30 | 0 | 0 | 0 | 612 537,30 | 1158,13 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 684,70 | 0 | 0 | 0 | 278 684,70 | 278 684,70 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 19 | рп Майна, ул. Ленина, д. 33 | 1967 | 1967 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 416,1 | 374,7 | 374,7 | 21 | 637 788,00 | 0 | 0 | 0 | 637 788,00 | 1678,39 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 20 | рп Майна, ул. Ленина, д. 34 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 538 | 497,1 | 497,1 | 31 | 608 578,00 | 0 | 0 | 0 | 608 578,00 | 1131,18 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 694,00 | 0 | 0 | 0 | 296 694,00 | 296 694,00 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 21 | рп Майна, ул. Ленина, д. 36 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 532 | 491,1 | 491,1 | 14 | 626 164,00 | 0 | 0 | 0 | 626 164,00 | 1177 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314 528,00 | 0 | 0 | 0 | 314 528,00 | 314 528,00 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 22 | рп Майна, ул. Ленина, д. 50 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 519 | 319,2 | 319,2 | 16 | 753 799,00 | 0 | 0 | 0 | 753 799,00 | 2182,39 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 23 | рп Майна, ул. Ленина, д. 52 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 535 | 493,6 | 493,6 | 30 | 794 510,00 | 0 | 0 | 0 | 794 510,00 | 2300,26 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 24 | рп Майна, ул. Ленина, д. 53 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 254,65 | 231,4 | 231,4 | 8 | 299 723,05 | 0 | 0 | 0 | 299 723,05 | 1177 | 1177 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 586,95 | 0 | 0 | 0 | 416 586,95 | 416 586,95 | 600 000,00 | апрель 2016 г. |
| 25 | рп Майна, ул. Ленина, д. 54 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 532,7 | 491,8 | 491,8 | 24 | 785 391,00 | 0 | 0 | 0 | 785 391,00 | 2273,86 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 26 | рп Майна, ул. Ленина, д. 55 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 248,4 | 224,8 | 224,8 | 10 | 380 779,00 | 0 | 0 | 0 | 380 779,00 | 2213,83 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 27 | рп Майна, ул. Ленина, д. 56 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 532,2 | 490,3 | 490,3 | 20 | 626 399,40 | 0 | 0 | 0 | 626 399,40 | 1177 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 840,60 | 0 | 0 | 0 | 463 840,60 | 463 840,60 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 28 | рп Майна, ул. Ленина, д. 57 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 593,5 | 569,7 | 569,7 | 19 | 691 883,00 | 0 | 0 | 0 | 691 883,00 | 1372,78 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 29 | рп Майна, ул. Ленина, д. 58 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 538 | 494,1 | 494,1 | 29 | 772 958,00 | 0 | 0 | 0 | 772 958,00 | 2171,23 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 30 | рп Майна, ул. Ленина, д. 59 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 251,83 | 228,8 | 228,8 | 11 | 296 403,91 | 0 | 0 | 0 | 296 403,91 | 1177 | 1177 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 346,09 | 0 | 0 | 0 | 340 346,09 | 340 346,09 | 600 000,00 | апрель 2016 г. |
| 31 | рп Майна, ул. Ленина, д. 60 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 533,5 | 492,3 | 492,3 | 24 | 627 929,50 | 0 | 0 | 0 | 627 929,50 | 1177 | 1177 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 733,50 | 0 | 0 | 0 | 373 733,50 | 373 733,50 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 32 | рп Майна, ул. Ленина, д. 61 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 253,8 | 228,6 | 228,6 | 4 | 426 650,31 | 0 | 0 | 0 | 426 650,31 | 2081,22 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 33 | рп Майна, ул. Островского, д. 6 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 251,6 | 228,1 | 228,1 | 10 | 296 133,20 | 0 | 0 | 0 | 296 133,20 | 1177 | 1177 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 394,80 | 0 | 0 | 0 | 447 394,80 | 447 394,80 | 600 000,00 | апрель 2016 г. |
| 34 | рп Майна, ул. Островского, д. 8 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 248,6 | 225 | 225 | 8 | 292 602,20 | 0 | 0 | 0 | 292 602,20 | 1177 | 1177 | май 2016 г.. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 421,80 | 0 | 0 | 0 | 351 421,80 | 351 421,80 | 600 000,00 | май 2016 г.. |
| 35 | рп Майна, ул. Островского, д. 10 | 1955 | 2009 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 510,6 | 487,4 | 487,4 | 3 | 693 392,00 | 0 | 0 | 0 | 693 392,00 | 1947,73 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 36 | рп Майна, ул. Пристанская, д. 10 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 529,6 | 488,6 | 488,6 | 16 | 623 339,20 | 0 | 0 | 0 | 623 339,20 | 1177 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 079,80 | 0 | 0 | 0 | 362 079,80 | 362 079,80 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 37 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 1 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 532,2 | 492 | 492 | 32 | 621 659,40 | 0 | 0 | 0 | 621 659,40 | 1168,09 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 220,60 | 0 | 0 | 0 | 322 220,60 | 322 220,60 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 38 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 3 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 533,3 | 493,2 | 493,2 | 24 | 627 694,10 | 0 | 0 | 0 | 627 694,10 | 1177 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505 928,90 | 0 | 0 | 0 | 505 928,90 | 505 928,90 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 39 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 9 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 302,2 | 279,4 | 279,4 | 15 | 328 456,40 | 0 | 0 | 0 | 328 456,40 | 1086,88 | 1177 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 720,60 | 0 | 0 | 0 | 246 720,60 | 246 720,60 | 600 000,00 | апрель 2016 г. |
| 40 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 6 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 248,9 | 228,3 | 228,3 | 7 | 292 955,30 | 0 | 0 | 0 | 292 955,30 | 1177 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 347,70 | 0 | 0 | 0 | 264 347,70 | 221 884,70 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 41 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 8 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 244,7 | 226,8 | 226,8 | 13 | 131 627,0 | 0 | 0 | 0 | 131 627,0 | 537,91 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 42 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 9 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 247 | 226,7 | 226,7 | 9 | 290 719,00 | 0 | 0 | 0 | 290 719,00 | 1177 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 588,00 | 0 | 0 | 0 | 254 588,00 | 254 588,00 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 43 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 11 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 247,2 | 226,7 | 226,7 | 5 | 290 954,40 | 0 | 0 | 0 | 290 954,40 | 1177 | 1177 | июнь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 149,60 | 0 | 0 | 0 | 265 149,60 | 265 149,60 | 600 000,00 | июнь 2016 г. |
| 44 | рп Черемушки, д. 3 | 1974 | 1974 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 8 | 5 798,7 | 5 240,6 | 5 240,6 | 244 | 6 687 752,90 | 0 | 0 | 0 | 6 687 752,90 | 1153,31 | 1177 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 560,10 | 0 | 0 | 0 | 592 560,10 | 592 560,10 | 600 000,00 | февраль 2016 г. |
| 45 | рп Черемушки, д. 6 | 1972 | 2009 | Ремонт кровли**** | 5 | 8 | 1 402 | 5 234,6 | 5 234,6 | 246 | 2 016 081,00 | 0 | 0 | 0 | 2 016 081,00 | 1438,00 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 46 | мкр Енисейский, д. 13 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 6 | 4 392,70 | 3 868,00 | 3 868,00 | 197 | 4 667 305,90 | 0 | 0 | 0 | 4 667 305,90 | 1062,51 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 742,10 | 0 | 0 | 0 | 593 742,10 | 593 742,10 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 47 | мкр Енисейский, д. 16 | 1971 | 1971 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 8 | 5 823,1 | 5 177,6 | 5 177,6 | 226 | 6 562 921,70 | 0 | 0 | 0 | 6 562 921,70 | 1127,0 | 1177 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 981,30 | 0 | 0 | 0 | 594 981,30 | 594 981,30 | 600 000,00 | февраль 2016 г. |
| 48 | мкр Заводс-кой, д. 4 | 1972 | 1972 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 6 | 4 346,9 | 3 769,6 | 3 769,6 | 191 | 5 070 691,30 | 0 | 0 | 0 | 5 070 691,30 | 1166,50 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 678,70 | 0 | 0 | 0 | 593 678,70 | 593 678,70 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 49 | мкр Заводс-кой, д. 9 | 1972 | 1972 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 4 | 3 579,2 | 3 159,20 | 3 159,20 | 135 | 3 921 103,40 | 0 | 0 | 0 | 3 921 103,40 | 1095,52 | 1177 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 641,60 | 0 | 0 | 0 | 332 641,60 | 332 641,60 | 600 000,00 | март 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2015 год | Х | Х | 7 | Х | Х | 4 844,30 | 8 103,20 | 6 633,70 | 340,00 | 7 524 731,00 | 0,00 | 0 | 0 | 7 524 731,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 397,6 | 356,4 | 356,4 | 13 | 380 480,60 | 0 | 0 | 0 | 380 480,60 | 1017,87 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 908,40 | 0 | 0 | 0 | 282 908,40 | 282 908,40 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1951 | 1951 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 392,9 | 375,6 | 375,6 | 17 | 397 612,40 | 0 | 0 | 0 | 397 612,40 | 1011,99 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 606,60 | 0 | 0 | 0 | 262 606,60 | 262 606,60 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 915,2 | 832,6 | 832,6 | 24 | 856 531,00 | 0 | 0 | 0 | 856 531,00 | 935,89 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 733,00 | 0 | 0 | 0 | 184 733,00 | 184 733,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 546,9 | 495,6 | 495,6 | 26 | 566 482,30 | 0 | 0 | 0 | 566 482,30 | 1035,80 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 321,70 | 0 | 0 | 0 | 149 321,70 | 149 321,70 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 542,6 | 500,4 | 500,4 | 20 | 572 399,20 | 0 | 0 | 0 | 572 399,20 | 1054,9 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 573,80 | 0 | 0 | 0 | 148 573,80 | 148 573,80 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 6 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1960 | 1960 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 845 | 824,1 | 824,1 | 23 | 961 343,00 | 0 | 0 | 0 | 961 343,00 | 1137,68 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 990,00 | 0 | 0 | 0 | 79 990,00 | 79 990,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 7 | ул. Кирова, д. 19 | 1980 | 1980 | Ремонт кровли**** | 5 | 6 | 1 204,1 | 4 718,5 | 3 249,0 | 217 | 2 681 749,00 | 0 | 0 | 0 | 2 681 749,00 | 2227,18 | 2400 | январь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2015 год | Х | Х | 66 | Х | Х | 33869,93 | 32585,46 | 32951,96 | 1309 | 61789862,88 | 0 | 7130920,15 | 74102,88 | 54584839,85 | Х | Х | Х |
| 1 | п. МПС, д. 2 | 1949 | 1949 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 431 | 444,60 | 444,60 | 18 | 916 128,00 | 0 | 0 | 0 | 916 128,00 | 2125,58 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 2 | п. МПС, д. 3 | 1950 | 1950 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 366 | 373,70 | 373,70 | 19 | 776 720,00 | 0 | 0 | 0 | 776 720,00 | 2122,18 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 3 | п. МПС, д. 5 | 1947 | 1947 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 566 | 664,20 | 664,20 | 29 | 1 207 280,00 | 0 | 0 | 0 | 1 207 280,00 | 2133,00 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 4 | п. МПС, д. 6 | 1949 | 2009 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 482,49 | 408,50 | 408,50 | 19 | 132 575,00 | 0 | 0 | 0 | 132 575,00 | 274,77 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 560,00 | 0 | 0 | 0 | 73 560,00 | 73 560,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 5 | п. МПС, д. 7 | 1950 | 2009 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 477,73 | 412,90 | 412,90 | 20 | 210 209,00 | 0 | 0 | 0 | 210 209,00 | 440,02 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 300,00 | 0 | 0 | 0 | 76 300,00 | 76 300,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 6 | п. МПС, д. 8 | 1953 | 2009 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 468,82 | 414,80 | 414,80 | 18 | 158 706,00 | 0 | 0 | 0 | 158 706,00 | 338,52 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 802,00 | 0 | 0 | 0 | 118 802,00 | 118 802,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 7 | п. МПС, д. 9 | 1955 | 2009 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 477,45 | 420,70 | 420,70 | 19 | 224 709,00 | 0 | 0 | 0 | 224 709,00 | 470,64 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 350,00 | 0 | 0 | 0 | 62 350,00 | 62 350,00 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 8 | п. МПС, д. 10 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 373 | 391,90 | 391,90 | 17 | 790 946,00 | 0 | 0 | 0 | 790 946,00 | 2120,50 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 9 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1952 | 2009 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 441,10 | 402,60 | 402,60 | 14 | 174 859,00 | 0 | 0 | 0 | 174 859,00 | 396,41 | 1177 | февраль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 371,00 | 0 | 0 | 0 | 25 371,00 | 25 371,00 | 600 000,00 | февраль 2016 г. |
| 10 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1952 | 1965 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 327 | 391,60 | 391,60 | 18 | 692 080,00 | 0 | 0 | 0 | 692 080,00 | 2116,45 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 11 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1952 | 2009 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 441,51 | 393,00 | 393,00 | 16 | 271 102,00 | 0 | 0 | 0 | 271 102,00 | 614,03 | 1177 | март 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 722,00 | 0 | 0 | 0 | 11 722,00 | 11 722,00 | 600 000,00 | март 2016 г. |
| 12 | ул. Гастелло, д. 10 | 1950 | 1950 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 283 | 218,80 | 218,80 | 11 | 540 868,06 | 0 | 0 | 0 | 540 868,06 | 1897,78 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 13 | ул. Дзержинского, д. 13 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли**** | 2 | 3 | 1336,6 | 1 331,70 | 1 331,70 | 43 | 2 777 760,00 | 0 | 2 672 935,68 | 27 880,37 | 76 943,95 | 2078,23 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 14 | ул. Дзержинского, д. 15 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли**** | 2 | 3 | 1336,6 | 1 321,40 | 1 321,40 | 44 | 2 820 103,00 | 0 | 2 713 680,78 | 28 305,37 | 78 116,85 | 2109,91 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 15 | ул. Дзержинского, д. 17 | 1958 | 1958 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 553 | 525,00 | 525,00 | 11 | 1 179 631,00 | 0 | 1 135 174,85 | 11 780,37 | 32 675,78 | 2213,19 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 16 | ул. Заводс-кая, д. 1 | 1953 | 1990 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 336 | 409,10 | 409,10 | 15 | 707 870,00 | 0 | 0 | 0 | 707 870,00 | 2106,75 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 17 | ул. Заводс-кая, д. 5 | 1953 | 1966 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 331 | 406,60 | 406,60 | 28 | 697 408,00 | 0 | 0 | 0 | 697 408,00 | 2106,97 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 18 | ул. Заводс-кая, д. 7 | 1952 | 1969 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 331 | 402,90 | 402,90 | 19 | 697 667,00 | 0 | 0 | 0 | 697 667,00 | 2107,75 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 19 | ул. Заводс-кая, д. 8 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 332 | 397,10 | 397,10 | 17 | 699 600,00 | 0 | 0 | 0 | 699 600,00 | 2107,22 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 20 | ул. Заводс-кая, д. 10 | 1952 | 1969 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 332 | 408,10 | 408,10 | 22 | 699 051,00 | 0 | 0 | 0 | 699 051,00 | 2105,57 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 21 | ул. Заводс-кая, д. 11 | 1952 | 1966 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 328 | 407,70 | 407,70 | 22 | 678 566,00 | 0 | 0 | 0 | 678 566,00 | 2068,79 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 22 | ул. Заводс-кая, д. 12 | 1952 | 1974 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 332 | 403,10 | 403,10 | 22 | 699 868,00 | 0 | 0 | 0 | 699 868,00 | 2108,04 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 23 | ул. Заводс-кая, д. 14 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 332 | 405,20 | 405,20 | 14 | 695 157,00 | 0 | 0 | 0 | 695 157,00 | 2093,84 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 24 | ул. Заводс-кая, д. 16 | 1952 | 1968 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 332 | 402,90 | 402,90 | 16 | 697 215,00 | 0 | 0 | 0 | 697 215,00 | 2100,00 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 25 | ул. Заводс-кая, д. 17 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 328 | 398,20 | 398,20 | 16 | 690 092,00 | 0 | 0 | 0 | 690 092,00 | 2103,93 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 26 | ул. Заводс-кая, д. 19 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 328 | 404,90 | 404,90 | 15 | 690 628,00 | 0 | 0 | 0 | 690 628,00 | 2105,57 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 27 | ул. Заводс-кая, д. 21 | 1955 | 1974 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 328 | 396,10 | 396,10 | 18 | 690 717,00 | 0 | 0 | 0 | 690 717,00 | 2105,84 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 28 | ул. Заводс-кая, д. 23 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 332 | 398,00 | 398,00 | 14 | 699 444,00 | 0 | 0 | 0 | 699 444,00 | 2106,76 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 29 | ул. Зеленая, д. 6 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 1 395,80 | 1 292,30 | 1 292,30 | 44 | 1 264 125,60 | 0 | 0 | 0 | 1 264 125,60 | 905,66 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 399,40 | 0 | 0 | 0 | 400 399,40 | 400 399,40 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 30 | ул. Красных Партизан, д. 33 | 1939 | 2009 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 451 | 444,10 | 444,10 | 17 | 872 835,00 | 0 | 0 | 0 | 872 835,00 | 1935,33 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 31 | ул. Ленина, д. 24А | 1930 | 2009 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 623,20 | 577,90 | 577,90 | 16 | 659 452,40 | 0 | 0 | 0 | 659 452,40 | 1058,17 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 943,60 | 0 | 0 | 0 | 209 943,60 | 209 943,60 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 32 | ул. Матросова, д. 2 | 1951 | 1966 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 322 | 370,80 | 370,80 | 13 | 668 939,00 | 0 | 0 | 0 | 668 939,00 | 2077,45 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 33 | ул. Матросова, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 322 | 378,00 | 378,00 | 15 | 672 550,00 | 0 | 0 | 0 | 672 550,00 | 2088,66 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 34 | ул. Матросова, д. 6 | 1951 | 1978 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 409,40 | 324.8 | 366,50 | 20 | 680 926,73 | 0 | 0 | 0 | 680 926,73 | 2096,44 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 35 | ул. Матросова, д. 8 | 1951 | 1963 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 414,82 | 374,00 | 374,00 | 16 | 322 392,14 | 0 | 0 | 0 | 322 392,14 | 777,18 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 226,86 | 0 | 0 | 0 | 520 226,86 | 520 226,86 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 36 | ул. Менделеева, д. 19 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли**** | 2 | 3 | 796,81 | 816,70 | 816,70 | 40 | 1 691 245,48 | 0 | 0 | 0 | 1 691 245,48 | 2122,52 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 37 | ул. Октябрьская, д. 26 | 1949 | 2001 | Ремонт кровли**** | 2 | 6 | 795,54 | 586,50 | 586,50 | 25 | 1 705 079,00 | 0 | 0 | 0 | 1 705 079,00 | 2143,23 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 38 | ул. Октябрьская, д. 30 | 1941 | 1957 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 674,50 | 592,00 | 592,00 | 30 | 567 388,50 | 0 | 0 | 0 | 567 388,50 | 841,20 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 053,50 | 0 | 0 | 0 | 538 053,50 | 538 053,50 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 39 | ул. Октябрьская, д. 38 | 1951 | 1951 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 277,1 | 213,70 | 213,70 | 18 | 577 696,00 | 0 | 0 | 0 | 577 696,00 | 2084,79 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 40 | ул. Октябрьская, д. 40 | 1951 | 1966 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 551,60 | 501,60 | 501,60 | 16 | 459 439,20 | 0 | 0 | 0 | 459 439,20 | 832,92 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 096,80 | 0 | 0 | 0 | 439 096,80 | 439 096,80 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 41 | ул. Октябрьская, д. 43 | 1950 | 1950 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 271,1 | 216,36 | 216,36 | 5 | 578 620,00 | 0 | 0 | 0 | 578 620,00 | 2134,34 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 42 | ул. Октябрьская, д. 47 | 1951 | 1951 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 337,5 | 329,30 | 329,30 | 16 | 673 988,00 | 0 | 0 | 0 | 673 988,00 | 1997,00 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 43 | ул. Октябрьская, д. 49 | 1950 | 1950 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 277,1 | 219,20 | 219,20 | 10 | 469 963,00 | 0 | 0 | 0 | 469 963,00 | 1696,00 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 44 | ул. Октябрьская, д. 62 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 481,1 | 505,30 | 505,30 | 24 | 995 798,00 | 0 | 0 | 0 | 995 798,00 | 2066,82 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 45 | ул. Орлова, д. 15 | 1950 | 1967 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 229 | 219,10 | 219,10 | 7 | 474 500,00 | 0 | 0 | 0 | 474 500,00 | 2072,05 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 46 | ул. Пушкина, д. 16А | 1958 | 1958 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 504,86 | 510,70 | 510,70 | 12 | 1 003 826,00 | 0 | 0 | 0 | 1 003 826,00 | 1988,32 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 47 | ул. Пушкина, д. 18 | 1958 | 1958 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 847,22 | 884,20 | 884,20 | 29 | 1 818 128,00 | 0 | 0 | 0 | 1 818 128,00 | 2145,99 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 48 | ул. Рабочая, д. 136 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 455,2 | 427,20 | 427,20 | 19 | 965 876,00 | 0 | 0 | 0 | 965 876,00 | 2121,87 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 49 | ул. Рабочая, д. 140 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 455,2 | 431,30 | 431,30 | 18 | 968 909,00 | 0 | 0 | 0 | 968 909,00 | 2128,53 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 50 | ул. Рабочая, д. 144 | 1953 | 1966 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 455,2 | 436,80 | 436,80 | 20 | 968 433,00 | 0 | 0 | 0 | 968 433,00 | 2127,48 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 51 | ул. Седова, д. 2 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли**** | 2 | 3 | 1 337 | 1 344,20 | 1 344,20 | 38 | 2 868 940,00 | 0 | 0 | 0 | 2 868 940,00 | 2145,80 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 52 | ул. Седова, д. 8 | 1958 | 1958 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 507,86 | 515,60 | 515,60 | 21 | 1 076 343,00 | 0 | 0 | 0 | 1 076 343,00 | 2119,36 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 53 | ул. Советская, д. 69 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 884,7 | 812,90 | 812,90 | 24 | 1 706 131,00 | 0 | 0 | 0 | 1 706 131,00 | 2138,92 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 54 | ул. Угольная, д. 16А | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 385,8 | 426,30 | 426,30 | 17 | 632 562,00 | 0 | 0 | 0 | 632 562,00 | 1639,61 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 55 | ул. Угольная, д. 18 | 1956 | 1956 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 301,2 | 416,50 | 416,50 | 15 | 629 925,00 | 0 | 0 | 0 | 629 925,00 | 2091,38 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 56 | ул. Угольная, д. 20 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 336,7 | 409,00 | 409,00 | 20 | 632 794,00 | 0 | 609 128,84 | 6 136,77 | 17 528,39 | 1879,40 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 57 | ул. Угольная, д. 22 | 1955 | 1971 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 301,2 | 423,70 | 423,70 | 14 | 632 049,00 | 0 | 0 | 0 | 632 049,00 | 2098,43 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 58 | ул. Хлебозаводская, д. 14 | 1933 | 1933 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 507,2 | 421,40 | 421,40 | 16 | 942 570,00 | 0 | 0 | 0 | 942 570,00 | 1858,37 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 59 | ул. Чайковского, д. 8 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 971 | 812,90 | 812,90 | 26 | 1 732 731,00 | 0 | 0 | 0 | 1 732 731,00 | 1784,48 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 60 | ул. Чайковского, д. 10 | 1954 | 1971 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 3 | 1 410,40 | 1 282,90 | 1 282,90 | 46 | 1 400 303,80 | 0 | 0 | 0 | 1 400 303,80 | 992,84 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 756,20 | 0 | 0 | 0 | 115 756,20 | 115 756,20 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| 61 | ул. Чапаева, д. 23 | 1952 | 1971 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 480,4 | 524,10 | 524,10 | 22 | 898 817,00 | 0 | 0 | 0 | 898 817,00 | 1870,97 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 62 | ул. Черногорская, д. 117 | 1951 | 1965 | Ремонт кровли**** | 1 | 5 | 649,6 | 319,10 | 319,10 | 12 | 1 379 593,00 | 0 | 0 | 0 | 1 379 593,00 | 2123,75 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 63 | ул. Черногорская, д. 117А | 1951 | 1951 | Ремонт кровли**** | 1 | 3 | 649,6 | 244,80 | 244,80 | 11 | 1 345 278,00 | 0 | 0 | 0 | 1 345 278,00 | 2070,93 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 64 | ул. Чернышевского, д. 1А | 1954 | 1969 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 435,61 | 398,30 | 398,30 | 19 | 925 300,00 | 0 | 0 | 0 | 925 300,00 | 2124,14 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 65 | ул. Чернышевского, д. 1Б | 1954 | 1970 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 435,61 | 344,50 | 344,50 | 15 | 926 719,00 | 0 | 0 | 0 | 926 719,00 | 2127,40 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 66 | ул. Чкалова, д. 38 | 1950 | 2009 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 265,5 | 206,9 | 206,9 | 9 | 491 156,61 | 0 | 0 | 0 | 491 156,61 | 1849,92 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет за 2015 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 345,4 | 310,9 | 207 | 23 | 522859,76 | 0 | 0 | 0 | 522 859,76 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Школьная, д. 2 | 1966 | 1966 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 345,40 | 310,90 | 207 | 23 | 339 237,31 | 0 | 0 | 0 | 339 237,31 | 982,16 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 622,45 | 0 | 0 | 0 | 183 622,45 | 183 622,45 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский поссовет за 2015 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 422,9 | 402,5 | 402,5 | 13 | 99279,7 | 0 | 0 | 0 | 99 279,70 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Вокзальная, д. 11 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 422,90 | 402,50 | 402,5 | 13 | 77 842,70 | 0 | 0 | 0 | 77 842,70 | 184,07 | 1177 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 437,00 | 0 | 0 | 0 | 21 437,00 | 21 437,00 | 600 000,00 | апрель 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет за 2015 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 911,2 | 1265,3 | 1265,3 | 59 | 2397223,37 | 0 | 0 | 0 | 2397223,37 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Рудничная, д. 6 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 904,3, | 633,70 | 633,70 | 31 | 745 864,90 | 0 | 0 | 0 | 745 864,90 | 1177 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 787,58 | 0 | 0 | 0 | 449 787,58 | 449 787,58 | 600 000,00 | май 2016 г. |
| 2 | ул. Рудничная, д. 8 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 911,20 | 631,60 | 631,60 | 28 | 601 570,89 | 0 | 0 | 0 | 601 570,89 | 660,19 | 1177 | май 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | май 2016 г.. |
| Итого по муниципальному образованию Боградский сельсовет за 2015 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 299,8 | 278,9 | 278,9 | 11 | 587 040,00 | 0 | 0 | 0 | 587 040,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 97 | 1960 | 1960 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 299,80 | 278,90 | 278,90 | 11 | 351 794,60 | 0 | 0 | 0 | 351 794,60 | 1173,43 | 1177 | декабрь 2015 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 245,40 | 0 | 0 | 0 | 235 245,40 | 235 245,40 | 600 000,00 | декабрь 2015 г. |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский поссовет за 2015 год | Х | Х | 4 | Х | Х | 2 272,70 | 2 060,30 | 1 913,20 | 102,00 | 3 156 799,20 | 0 | 0 | 0 | 3 156 799,20 | Х | Х | Х |
| 1 | квартал Подгорный, д. 1 | 1943 | 1965 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 554,1 | 502,9 | 502,9 | 22 | 1 098 623,20 | 0 | 0 | 0 | 1 098 623,20 | 1982,72 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 5 | 1951 | 2012 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 397,3 | 397,3 | 250,2 | 13 | 435 070,00 | 0 | 0 | 0 | 435 070,00 | 1095,07 | 1177 | июль 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | июль 2016 г. |
| 3 | ул. Гидролизная, д. 40 | 1950 | 2008 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 589,30 | 492,10 | 492,10 | 30 | 347 630,00 | 0 | 0 | 0 | 347 630,00 | 589,90 | 1177 | май 2016 г. |
| 4 | ул. Рабочая, д. 7 | 1954 | 2009 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 732 | 668 | 668 | 37 | 1 275 476,00 | 0 | 0 | 0 | 1 275 476,00 | 1742,45 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| Итого по муниципальному образованию Коммунаровский сельсовет за 2015 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 294 | 230 | 230 | 7 | 703 760,00 | 0 | 0 | 0 | 703 760,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Пролетарская, д. 59 | 1938 | 1938 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 294 | 230 | 230 | 7 | 703 760,00 | 0 | 0 | 0 | 703 760,00 | 2393,74 | 2400 | июнь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Туимский сельсовет за 2015 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 793 | 749,7 | 734,5 | 21 | 1 310 500,00 | 0 | 0 | 0 | 1 310 500,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Кирова, д. 39 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 427 | 413,4 | 398,2 | 7 | 686 703,00 | 0 | 0 | 0 | 686 703,00 | 1516,77 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| 2 | ул. Первомайская, д. 23 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 366 | 336,3 | 336,3 | 14 | 623 797,00 | 0 | 0 | 0 | 623 797,00 | 1452,41 | 2400 | декабрь 2015 г. |
| Итого по муниципальному образованию Ширинский сельсовет за 2015 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 265 | 235 | 235 | 13 | 150358 | 0 | 0 | 0 | 150358 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Курортная, д. 75 | 1960 | 1960 | Ремонт инженерных систем** | 1 | 2 | 265 | 235 | 235 | 13 | 99 113,56 | 0 | 0 | 0 | 99 113,56 | 374,01 | 1177 | апрель 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 244,00 | 0 | 0 | 0 | 51 244,00 | 51 244,00 | 600 000,00 | апрель 2016 г. |
| Итого по Республике Хакасия за 2016 год 254 многоквартирных домов | Х | Х | 261 | Х | Х | 254 978,66 | 313 064,08 | 270 539,46 | 13 548,00 | 443 327 065,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443 327 065,74 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2016 год | Х | Х | 96 | Х | Х | 152011,48 | 189083,28 | 146597,84 | 7963 | 241323626,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241323626,6 | Х | Х | Х |
| 1 | квартал Молодежный, д. 9 | 1957 | 1973 | Ремонт кровли**** | 3 | 1 | 857 | 1 657,40 | 1606,90 | 103 | 1 372 632,70 | 0 | 0 | 0 | 1 372 632,70 | 1601,67 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 2 | проспект. Дружбы Народов, д. 8 | 1972 | 2009 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 4 857,40 | 4 407,90 | 4 407,90 | 172 | 5 716 343,00 | 0 | 0 | 0 | 5 716 343,00 | 1176,83 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | проспект Ленина, д. 36 | 1973 | 1973 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 3 173,10 | 3 090,20 | 2790,30 | 146 | 3 702 914,00 | 0 | 0 | 0 | 3 702 914,00 | 1176,83 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 4 | проспект Ленина, д. 38 | 1963 | 2003 | Ремонт фасада*** | 5 | 5 | 2 920,70 | 2 838,97 | 2657,6 | 60 | 3 163 203,00 | 0 | 0 | 0 | 3 163 203,00 | 1083,03 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 5 | проспект Ленина, д. 40 | 1967 | 1967 | Ремонт кровли**** | 5 | 1 | 1025 | 3 093,58 | 1 278,20 | 208 | 2 023 241,32 | 0 | 0 | 0 | 2 023 241,32 | 1973,89 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 6 | проспект Ленина, д. 44 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 1 839,8 | 1 771,1 | 1768,9 | 91 | 2 164 686,00 | 0 | 0 | 0 | 2 164 686,00 | 1176,59 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 7 | проспект Ленина, д. 63 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли**** | 3 | 3 | 950.7 | 1 634,30 | 1 275,0 | 35 | 2 275 798,00 | 0 | 0 | 0 | 2 275 798,00 | 2393,81 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 8 | проспект Ленина, д. 70 | 1958 | 2005 | Ремонт кровли**** | 5 | 4 | 800,0 | 2 156,90 | 1605,9 | 45 | 1 919 995,00 | 0 | 0 | 0 | 1 919 995,00 | 2399,99 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 9 | проспект Ленина, д. 72 | 1961 | 2007 | Ремонт кровли**** | 4 | 4 | 1090,40 | 2 538,40 | 2317,9 | 90 | 2 412 214,74 | 0 | 0 | 0 | 2 412 214,74 | 2212,22 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 10 | проспект Ленина, д. 73 | 1962 | 1962 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2 741,00 | 2 243,00 | 2212,8 | 79 | 3 224 620,00 | 0 | 0 | 0 | 3 224 620,00 | 1176,44 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 11 | проспект Ленина, д. 78 | 1949 | 2008 | Ремонт кровли**** | 4 | 4 | 1040,30 | 3 160,80 | 1639,2 | 57 | 2 337 242,58 | 0 | 0 | 0 | 2 337 242,58 | 2246,70 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 12 | проспект Ленина, д. 98 | 1962 | 1962 | Ремонт кровли**** | 4 | 4 | 572,20 | 1 058,90 | 913,1 | 38 | 1 371 376,00 | 0 | 0 | 0 | 1 371 376,00 | 2396,67 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 13 | проспект Ленина, д. 100 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2 100,80 | 2 100,80 | 1473,2 | 50 | 1 987 474,87 | 0 | 0 | 0 | 1 987 474,87 | 956,06 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 14 | проспект Ленина, д. 102 | 1963 | 2011 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 1 506,20 | 941,40 | 609,6 | 31 | 1 503 088,69 | 0 | 0 | 0 | 1 503 088,69 | 997,93 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 15 | ул. 40 лет Комсомола, д.40 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 351,9 | 225,1 | 225,1 | 24 | 587 645,00 | 0 | 0 | 0 | 587 645,00 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 16 | ул. Аскиз-ская, д. 154 | 1978 | 1978 | Ремонт кровли**** | 5 | 5 | 656 | 2698,8 | 2698,8 | 115 | 1 574 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1 574 200,00 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 17 | ул. Аскизская, д. 164 | 1977 | 1977 | Ремонт фасада*** | 5 | 5 | 5 717,00 | 5 717,70 | 5509,9 | 307 | 4 865 909,00 | 0 | 0 | 0 | 4 865 909,00 | 851,13 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 18 | ул. Гагарина, д. 40 | 1961 | 1961 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 666,9 | 462,8 | 462,8 | 22 | 847 263,30 | 0 | 0 | 0 | 847 263,30 | 1270,45 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536 998,7 | 0 | 0 | 0 | 536 998,7 | 536 998,7 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 19 | ул. Герцена, д. 19 | 1965 | 1965 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2 152,50 | 1 994,40 | 1 994,50 | 80 | 2 532 827,00 | 0 | 0 | 0 | 2 532 827,00 | 1176,69 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 20 | ул. Герцена, д. 21 | 1965 | 1965 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2 297,00 | 2 138,70 | 2 138,70 | 66 | 2 703 421,00 | 0 | 0 | 0 | 2 703 421,00 | 1176,93 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 21 | ул. Герцена, д. 23 | 1965 | 1965 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2147,70 | 1 837,40 | 1 837,40 | 75 | 2 527 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 527 000,00 | 1176,60 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 22 | ул. Вокзальная, д. 26 | 1971 | 1971 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 2 160,80 | 1 895,77 | 1130,8 | 205 | 2 542 687,00 | 0 | 0 | 0 | 2 542 687,00 | 1176,73 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 23 | ул. Володарского, д. 1 | 1972 | 2005 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 2 980,00 | 2 686,60 | 2 686,60 | 120 | 3 503 600,00 | 0 | 0 | 0 | 3 503 600,00 | 1175,70 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 24 | ул. Вяткина, д. 7 | 1964 | 2010 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 3 360,70 | 3 313,60 | 2300,5 | 223 | 3 945 459,00 | 0 | 0 | 0 | 3 945 459,00 | 1173,99 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 25 | ул. Вяткина, д. 19 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 3 | 987,8 | 620,90 | 613,9 | 20 | 1 160 789,00 | 0 | 0 | 0 | 1 160 789,00 | 1176,31 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 26 | ул. Вяткина, д. 23 | 1962 | 2005 | Ремонт кровли**** | 3 | 3 | 570,0 | 945,06 | 628,9 | 25 | 1 208 074,34 | 0 | 0 | 0 | 1 208 074,34 | 2119,43 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 27 | ул. Вяткина, д. 31 | 1960 | 1960 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 569,80 | 515,00 | 509,0 | 15 | 1 366 649,00 | 0 | 0 | 0 | 1 366 649,00 | 2398,47 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 28 | ул. Вяткина, д. 35 | 1961 | 1961 | Ремонт кровли**** | 3 | 3 | 937,0 | 1 477,20 | 990,6 | 55 | 2 203 823,97 | 0 | 0 | 0 | 2 203 823,97 | 2351,99 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 29 | ул. Вяткина, д. 43 | 1965 | 1965 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 3 644,40 | 3 458,90 | 3 458,90 | 102 | 4 287 180,00 | 0 | 0 | 0 | 4 287 180,00 | 1176,37 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 30 | ул. Грибоедова, д. 2 | 1970 | 2003 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 2825,50 | 2 602,20 | 255,0 | 118 | 3 325 050,00 | 0 | 0 | 0 | 3 325 050,00 | 1176,80 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 31 | ул. Дзержинского, д. 179 | 1971 | 2006 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 4 828,50 | 4 380,90 | 4195,6 | 174 | 5 680 282,00 | 0 | 0 | 0 | 5 680 282,00 | 1176,41 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 32 | ул. Дзержинского, д. 181 | 1972 | 2007 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 2 908,00 | 2 696,60 | 4195,6 | 110 | 3 422 132,00 | 0 | 0 | 0 | 3 422 132,00 | 1176,80 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 33 | ул. Дзержинского, д. 183 | 1970 | 2010 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 2792,60 | 2 596,50 | 198,0 | 128 | 3 285 798,00 | 0 | 0 | 0 | 3 285 798,00 | 1176,61 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 34 | ул. Дзержинского, д. 191 | 1970 | 2002 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 3 315,20 | 3 281,80 | 266,0 | 165 | 3 900 630,00 | 0 | 0 | 0 | 3 900 630,00 | 1176,59 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 35 | ул. Железнодорожная, д. 18 | 1962 | 1962 | Ремонт фасада*** | 3 | 3 | 972,00 | 898,40 | 898,40 | 42 | 2 331 734,00 | 0 | 0 | 0 | 2 331 734,00 | 2398,90 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 36 | ул. Ивана Ярыгина, д. 24 | 1964 | 2011 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2 135,30 | 1 870,30 | 1415,0 | 60 | 2 507 298,00 | 0 | 0 | 0 | 2 507 298,00 | 1176,69 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 37 | ул. Ивана Ярыгина, д. 26 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2 698,4 | 2 296,2 | 2152,8 | 79 | 3 175 560,00 | 0 | 0 | 0 | 3 175 560,00 | 1176,91 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 38 | ул. Итыгина, д. 2 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 5 | 5 | 1086,0 | 3 808,00 | 256,2 | 106 | 2 306 659,08 | 0 | 0 | 0 | 2 306 659,08 | 2123,99 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 39 | ул. Итыгина, д. 3 | 1970 | 2011 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 4696,50 | 3 057,9 | 450,0 | 171 | 5 521 630,00 | 0 | 0 | 0 | 5 521 630,00 | 1175,69 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 40 | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1966 | 2002 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 3 583,30 | 3 489,50 | 596,0 | 98 | 4 217 130,00 | 0 | 0 | 0 | 4 217 130,00 | 1176,88 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 41 | ул. Карла Маркса, д. 19 | 1964 | 2005 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 376,8 | 354,90 | 287,8 | 6 | 882 628,00 | 0 | 0 | 0 | 882 628,00 | 2342,43 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 42 | ул. Комарова, д. 8 | 1971 | 1971 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 5242,62 | 5214,22 | 4967,42 | 298 | 6 170 563,74 | 0 | 0 | 0 | 6 170 563,74 | 1177,00 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 43 | ул. Комарова, д. 10 | 1986 | 1986 | Ремонт кровли**** | 9 | 2 | 790,50 | 4739,9 | 4739,9 | 253 | 1 176 920,00 | 0 | 0 | 0 | 1 176 920,00 | 1488,83 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 44 | ул. Ленинского Комсомола, д.11 | 1971 | 1971 | Ремонт кровли**** | 5 | 3 | 810,80 | 2466,4 | 2466,4 | 102 | 1 945 680,82 | 0 | 0 | 0 | 1 945 680,82 | 2399,70 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 45 | ул. Ломоносова, д. 10 | 1962 | 2008 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 1 370,40 | 1 269,7 | 1269,7 | 52 | 1 608 980,00 | 0 | 0 | 0 | 1 608 980,00 | 1174,09 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 46 | ул. Ломоносова, д. 14 | 1962 | 2010 | Ремонт фасада*** | 4 | 4 | 1274,20 | 1 174,50 | 1127,9 | 44 | 2 808 818,00 | 0 | 0 | 0 | 2 808 818,00 | 2204,38 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 47 | ул. Ломоно-сова, д. 20 | 1988 | 1988 | Ремонт кровли**** | 5 | 4 | 689,60 | 2656,6 | 2656,6 | 138 | 1 209 317,16 | 0 | 0 | 0 | 1 209 317,16 | 1753,65 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 48 | ул. Маршала Жукова, д. 12 | 1958 | 1958 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 914,50 | 848,00 | 775,4 | 19 | 2 177 950,60 | 0 | 0 | 0 | 2 177 950,60 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 49 | ул. Маршала Жукова, д. 24 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 672,7 | 691,4 | 346,1 | 14 | 1 612 475,00 | 0 | 0 | 0 | 1 612 475,00 | 2397,02 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 50 | ул. Маршала Жукова, д.25 | 1959 | 2005 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 333,04 | 403,80 | 403,8 | 13 | 793 142,87 | 0 | 0 | 0 | 793 142,87 | 2381,52 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 51 | ул. Маршала Жукова, д. 26 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 740,0 | 674,90 | 714,32 | 37 | 1 742 955,66 | 0 | 0 | 0 | 1 742 955,66 | 2355,34 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 52 | ул. Маршала Жукова, д. 28 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 853,3 | 785,9 | 403,4 | 26 | 1 002 900,00 | 0 | 0 | 0 | 1 002 900,00 | 1175,32 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 53 | ул. Маршала Жукова, д. 92 | 1976 | 1976 | Ремонт кровли**** |  |  | 653,35 | 2105,08 | 2105,08 | 134 | 931 990,02 | 0 | 0 | 0 | 931 990,02 | 1426,48 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 54 | ул. Некрасова, д. 6 | 1969 | 2010 | Ремонт кровли**** | 5 | 5 | 1068,80 | 3 438,89 | 3450,2 | 141 | 2 564 810,30 | 0 | 0 | 0 | 2 564 810,30 | 2399,71 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 55 | ул. Островского, д. 12 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 320,0 | 410,70 | 146,8 | 22 | 848 942,02 | 0 | 0 | 0 | 848 942,02 | 2652,94 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 56 | ул. Островского, д. 22 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2001,1 | 1 754,30 | 1493,2 | 74 | 2 354 340,00 | 0 | 0 | 0 | 2 354 340,00 | 1176,52 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 57 | ул. Островского, д. 24 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2063,3 | 1 944,10 | 1508,4 | 67 | 2 427 970,00 | 0 | 0 | 0 | 2 427 970,00 | 1176,74 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 58 | ул. Павших Коммунаров, д. 90 | 1962 | 1962 | Ремонт кровли**** | 4 | 4 | 564,50 | 1 270,50 | 1199,2 | 51 | 1 219 610,00 | 0 | 0 | 0 | 1 219 610,00 | 2160,51 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 59 | ул. Павших Коммунаров, д. 94 ул. Павших Коммунаров, д. 94 | 1962 | 2007 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 3 | 1 840,50 | 1 781,00 | 1 781,0 | 62 | 2 245 910,00 | 0 | 0 | 0 | 2 245 910,00 | 1220,27 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт фасада*** |  |  |  |  |  |  | 4 336 927,52 | 0 | 0 | 0 | 4 336 927,52 | 2356,38 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 60 | ул. Павших Коммунаров, д. 96 | 1961 | 1988 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 3 | 1834,60 | 1 817,60 | 1323,3 | 49 | 2 158 116,00 | 0 | 0 | 0 | 2 158 116,00 | 1176,34 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 61 | ул. Пирятинская, д. 18 | 1973 | 1973 | Ремонт кровли**** | 5 | 5 | 1460,30 | 2702,4 | 2702,4 | 113 | 3 456 173,00 | 0 | 0 | 0 | 3 456 173,00 | 2366,75 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 62 | ул. Пушкина, д. 118 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 4 | 4 | 876,40 | 2 457,50 | 934,0 | 72 | 1 880 349,98 | 0 | 0 | 0 | 1 880 349,98 | 2145,54 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 63 | ул. Пушкина, д. 120 | 1966 | 1966 | Ремонт кровли**** | 4 | 4 | 887,20 | 1 989,10 | 1797,1 | 74 | 2 128 134,00 | 0 | 0 | 0 | 2 128 134,00 | 2398,71 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 64 | ул. Пушкина, д. 126 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 1937,30 | 1 777,40 | 1080,6 | 55 | 2 279 850,00 | 0 | 0 | 0 | 2 279 850,00 | 1176,81 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 65 | ул. Пушкина, д. 137 | 1955 | 2010 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 971,2 | 1 368,50 | 1015,7 | 28 | 2 226 077,41 | 0 | 0 | 0 | 2 226 077,41 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 66 | ул. Пушкина, д. 145 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 528,0 | 623,6 | 623,6 | 26 | 1 152 674,60 | 0 | 0 | 0 | 1 152 674,60 | 2183,09 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 67 | ул. Пушкина, д. 176 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 3 | 1484,9 | 1484,9 | 1285,6 | 48 | 1 397 830,00 | 0 | 0 | 0 | 1 397 830,00 | 941,36 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 68 | ул. Советская, д. 30 | 1962 | 2011 | Ремонт кровли**** | 4 | 4 | 600 | 1 373,20 | 941,3 | 27 | 1 269 560,35 | 0 | 0 | 0 | 1 269 560,35 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 69 | ул. Советская, д. 32 | 1962 | 2011 | Ремонт фасада*** | 4 | 4 | 2 610,80 | 2 562,50 | 1758,0 | 71 | 2 627 701,28 | 0 | 0 | 0 | 2 627 701,28 | 1006,47 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 70 | ул. Советская, д. 34 | 1962 | 2011 | Ремонт кровли**** | 4 | 4 | 600 | 952,90 | 912,3 | 44 | 1 293 924,00 | 0 | 0 | 0 | 1 293 924,00 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 71 | ул. Советская, д. 36 | 1963 | 2011 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2 612,20 | 2 166,70 | 2048,3 | 77 | 3 074 335,00 | 0 | 0 | 0 | 3 074 335,00 | 1176,73 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 72 | ул. Советская, д. 38 | 1963 | 2011 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 1280,60 | 1 331,90 | 917,3 | 35 | 1 485 030,00 | 0 | 0 | 0 | 1 485 030,00 | 1159,64 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 73 | ул. Советская, д. 169 | 1967 | 1967 | Ремонт кровли**** | 5 | 5 | 1144,30 | 3 113,40 | 319,0 | 137 | 2 284 305,42 | 0 | 0 | 0 | 2 284 305,42 | 1996,25 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 74 | ул. Советская, д. 171 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 5 | 5 | 1022,60 | 3 130,12 | 1373,61 | 113 | 2 036 849,88 | 0 | 0 | 0 | 2 036 849,88 | 1991,83 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 75 | ул. Советская, д. 177 | 1969 | 2010 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 3 844,9 | 3 595,68 | 1368,8 | 283 | 4 524 625,00 | 0 | 0 | 0 | 4 524 625,00 | 1176,79 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 76 | ул. Совхозная, д. 51 | 1971 | 1971 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 371,10 | 346,10 | 255,2 | 26 | 889 460,02 | 0 | 0 | 0 | 889 460,02 | 2396,82 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 77 | ул. Совхозная, д. 53 | 1970 | 1970 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 366,1 | 339,8 | 339,8 | 19 | 472 249,20 | 0 | 0 | 0 | 472 249,20 | 1289,94 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 090,30 | 0 | 0 | 0 | 396 090,30 | 396 090,30 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 78 | ул. Совхозная, д. 55 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 364,30 | 337,6 | 337,6 | 23 | 469 639,10 | 0 | 0 | 0 | 469 639,10 | 1289,15 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 378,90 | 0 | 0 | 0 | 388 378,90 | 388 378,90 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 79 | ул. Совхозная, д. 57 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 365,90 | 338,7 | 338,7 | 23 | 473 094,80 | 0 | 0 | 0 | 473 094,80 | 1292,96 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 945,70 | 0 | 0 | 0 | 417 945,70 | 417 945,70 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 80 | ул. Тараса Шевченко, д. 66 | 1972 | 1972 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 2812,10 | 2598,9 | 2272,3 | 233 | 3 308 430,00 | 0 | 0 | 0 | 3 308 430,00 | 1176,50 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 81 | ул. Тараса Шевченко, д. 84 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 793,60 | 483,80 | 323,5 | 12 | 1 693 564,31 | 0 | 0 | 0 | 1 693 564,31 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 82 | ул. Тараса Шевченко, д. 88 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли**** | 4 | 4 | 564,90) | 1 063,80 | 1259,4 | 51 | 1 355 757,00 | 0 | 0 | 0 | 1 355 757,00 | 2399,99 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 83 | ул. Тельмана, д. 94 | 1986 | 1986 | Ремонт кровли**** | 9 | 1 | 396,5 | 2371,1 | 2303,9 | 94 | 882 575,40 | 0 | 0 | 0 | 882 575,40 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 84 | ул. Торговая, д. 4 | 1988 | 1988 | Ремонт кровли**** | 5 | 4 | 860,0 | 3294,91 | 3260,91 | 214 | 2 013 935,00 | 0 | 0 | 0 | 2 013 935,00 | 2341,78 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 85 | ул. Хакасская, д. 17 | 1957 | 1957 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 450,2 | 414,2 | 353,5 | 16 | 562 967,40 | 0 | 0 | 0 | 562 967,40 | 1250,48 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 794,60 | 0 | 0 | 0 | 564 794,60 | 564 794,60 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 86 | ул. Хакасская, д. 19 | 1957 | 1957 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 446,20 | 411,00 | 362,2 | 19 | 1 070 259,80 | 0 | 0 | 0 | 1 070 259,80 | 2398,61 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 87 | ул. Чебодаева, д. 72 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 840,1 | 784,5 | 784,5 | 21 | 1 284 340,00 | 0 | 0 | 0 | 1 284 340,00 | 1528,79 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 88 | ул. Чертыга-шева, д. 65А корпус 2 | 1975 | 1975 | Ремонт и замена лифтов* | 9 | 1 | 2746,0 | 2511,1 | 2511,1 | 106 | 1 699 642,52 | 0 | 0 | 0 | 1 699 642,52 | 1 699 642,52 | 1 900 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 89 | ул. Чертыгашева, д. 108 | 1959 | 2010 | Ремонт кровли**** | 3 | 3 | 1181,0 | 1 590,50 | 1240,4 | 37 | 2 282 029,00 | 0 | 0 | 0 | 2 282 029,00 | 1932,28 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 90 | ул. Чертыгашева, д. 110 | 1961 | 2010 | Ремонт кровли**** | 3 | 3 | 1208,20 | 1 797,40 | 1203,3 | 40 | 2 898 450,00 | 0 | 0 | 0 | 2 898 450,00 | 2398,98 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 91 | ул. Чкалова, д. 15 | 1961 | 2006 | Ремонт кровли**** | 3 | 3 | 879,20 | 1 480,10 | 1094,4 | 34 | 2 106 114,13 | 0 | 0 | 0 | 2 106 114,13 | 2395,48 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 92 | ул. Чкалова, д. 17 | 1961 | 2009 | Ремонт кровли**** | 3 | 3 | 913,17 | 1 540,00 | 1166,5 | 36 | 1 833 098,26 | 0 | 0 | 0 | 1 833 098,26 | 2007,40 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 93 | ул. Щетинкина, д. 5 | 1962 | 2011 | Ремонт кровли**** | 4 | 4 | 796,6 | 2 007,10 | 1576,6 | 66 | 1 910 980,00 | 0 | 0 | 0 | 1 910 980,00 | 2398,92 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 94 | ул. Щетинкина, д. 11 | 1962 | 2008 | Ремонт кровли**** | 4 | 4 | 990,0 | 2 521,50 | 2279,5 | 91 | 2 271 862,00 | 0 | 0 | 0 | 2 271 862,00 | 2294,81 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 95 | ул. Щетинкина, д. 19 | 1953 | 2011 | Ремонт кровли**** | 3 | 3 | 600 | 978,10 | 688,5 | 25 | 1 297 342,28 | 0 | 0 | 0 | 1 297 342,28 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Абаза за 2016 год | Х | Х | 6 | Х | Х | 5769,6 | 5042,3 | 5042,3 | 151 | 9440421 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9440421 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Вокзальная, д. 1 | 1964 | 1985 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 520,60 | 542,20 | 542,20 | 21 | 1 182 394,0 | 0 | 0 | 0 | 1 182 394,0 | 2271,21 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Ленина, д. 24 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 1515,70 | 1 080,20 | 1 080,20 | 42 | 1 782 430,00 | 0 | 0 | 0 | 1 782 430,00 | 1175,98 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. Ленина, д. 26 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 1 567,50 | 1 440,20 | 1 440,20 | 35 | 1 842 950,00 | 0 | 0 | 0 | 1 842 950,00 | 1175,72 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 4 | ул. Ленина, д. 30 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 988,60 | 899,90 | 899,90 | 27 | 846 530,00 | 0 | 0 | 0 | 846 530,00 | 856,29 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 5 | ул. Ленина, д. 32 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 595,20 | 543,50 | 543,50 | 13 | 748 108,40 | 0 | 0 | 0 | 748 108,40 | 1252,90 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 609,60 | 0 | 0 | 0 | 250 609,60 | 250 609,60 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 6 | ул. Ленина, д. 33 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 582,00 | 536,30 | 536,30 | 13 | 732 033,00 | 0 | 0 | 0 | 732 033,00 | 1257,78 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 366,00 | 0 | 0 | 0 | 255 366,00 | 255 366,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Саяногорск за 2016 год | Х | Х | 55 | Х | Х | 43237,8 | 69142,2 | 69142,2 | 3434 | 81050945,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81050945,29 | Х | Х | Х |
| 1 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 53 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 497,40 | 456,60 | 456,60 | 7 | 529 135,80 | 0 | 0 | 0 | 529 135,80 | 1063,80 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 600,20 | 0 | 0 | 0 | 540 600,20 | 540 600,20 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 59 | 1965 | 1965 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 528,20 | 487,40 | 487,40 | 12 | 666 455,05 | 0 | 0 | 0 | 666 455,05 | 1261,74 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 108,60 | 0 | 0 | 0 | 531 108,60 | 531 108,60 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 1 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 406,0 | 492,20 | 492,20 | 24 | 862 860,77 | 0 | 0 | 0 | 862 860,77 | 2125,27 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 4 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 2 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 537,1 | 496,4 | 496,4 | 22 | 690 139,70 | 0 | 0 | 0 | 690 139,70 | 1284,93 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527 293,30 | 0 | 0 | 0 | 527 293,30 | 527 293,30 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 5 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 3 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 406,0 | 487,7 | 487,7 | 21 | 862 963,87 | 0 | 0 | 0 | 862 963,87 | 2125,53 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 6 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 4 | 1968 | 1968 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 539,5 | 498,6 | 498,6 | 16 | 1 268 894,68 | 0 | 0 | 0 | 1 268 894,68 | 2351,98 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 7 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 8 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 404,0 | 498,10 | 498,10 | 247 | 858 724,29 | 0 | 0 | 0 | 858 724,29 | 2125,55 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 8 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 10 | 1968 | 1968 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 541 | 499,2 | 499,2 | 18 | 1 170 184,00 | 0 | 0 | 0 | 1 170 184,00 | 2163,00 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 9 | рп Майна, ул. Калинина, д. 20А | 1970 | 1970 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 353,0 | 366,3 | 366,3 | 14 | 616 506,14 | 0 | 0 | 0 | 616 506,14 | 1746,48 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 10 | рп Майна, ул. Калинина, д. 48 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 250,2 | 226,8 | 226,8 | 6 | 240 216,90 | 0 | 0 | 0 | 240 216,90 | 960,10 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 944,60 | 0 | 0 | 0 | 373 944,60 | 373 944,60 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 11 | рп Майна, ул. Калинина, д. 50 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 252,3 | 228,8 | 228,8 | 6 | 265 231,10 | 0 | 0 | 0 | 265 231,10 | 1051,25 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 122,90 | 0 | 0 | 0 | 337 122,90 | 337 122,90 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 12 | рп Майна, ул. Калинина, д. 54 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 231,32 | 242,3 | 242,3 | 14 | 546 280,35 | 0 | 0 | 0 | 546 280,35 | 2361,57 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 13 | рп Майна, ул. Короленко, д. 26 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 412,0 | 511,5 | 511,5 | 26 | 967 895,30 | 0 | 0 | 0 | 967 895,30 | 2349,26 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 14 | рп Майна, ул. Короленко, д. 28 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 404,0 | 506,5 | 506,5 | 32 | 949 985,85 | 0 | 0 | 0 | 949 985,85 | 2351,45 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 15 | рп Майна, ул. Короленко, д. 29 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 404,0 | 492,5 | 492,5 | 41 | 950 680,28 | 0 | 0 | 0 | 950 680,28 | 2353,17 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 16 | рп Майна, ул. Короленко, д. 37 | 1967 | 1967 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 529,9 | 489,9 | 489,9 | 18 | 1 246 055,82 | 0 | 0 | 0 | 1 246 055,82 | 2351,49 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 17 | рп Майна, ул. Ленина, д. 31 | 1967 | 1967 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 412,0 | 488 | 488 | 28 | 967 865,98 | 0 | 0 | 0 | 967 865,98 | 2349,19 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 18 | рп Майна, ул. Ленина, д. 33 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 416,1 | 374,7 | 374,7 | 21 | 438 020,70 | 0 | 0 | 0 | 438 020,70 | 1052,68 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 820,80 | 0 | 0 | 0 | 544 820,80 | 544 820,80 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 19 | рп Майна, ул. Ленина, д. 34 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 405,0 | 497,1 | 497,1 | 31 | 861 110,98 | 0 | 0 | 0 | 861 110,98 | 2126,19 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 20 | рп Майна, ул. Ленина, д. 36 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 405,0 | 491,1 | 491,1 | 14 | 873 858,15 | 0 | 0 | 0 | 873 858,15 | 2157,67 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 21 | рп Майна, ул. Ленина, д. 50 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 519 | 319,2 | 319,2 | 16 | 668 341,0 | 0 | 0 | 0 | 668 341,0 | 1287,74 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 697,00 | 0 | 0 | 0 | 538 697,00 | 538 697,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 22 | рп Майна, ул. Ленина, д. 52 | 1954 | 1954 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 535 | 493,6 | 493,6 | 30 | 564 920,00 | 0 | 0 | 0 | 564 920,00 | 1055,92 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 025,00 | 0 | 0 | 0 | 538 025,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 23 | рп Майна, ул. Ленина, д. 53 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 254,65 | 231,4 | 231,4 | 8 | 539 998,20 | 0 | 0 | 0 | 539 998,20 | 2120,55 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 24 | рп Майна, ул. Ленина, д. 54 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 532,7 | 491,8 | 491,8 | 24 | 568 668,40 | 0 | 0 | 0 | 568 668,40 | 1067,52 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 642,10 | 0 | 0 | 0 | 537 642,10 | 537 642,10 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 25 | рп Майна, ул. Ленина, д. 55 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 248,4 | 224,8 | 224,8 | 10 | 328 916,30 | 0 | 0 | 0 | 328 916,30 | 1324,14 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 623,20 | 0 | 0 | 0 | 438 623,20 | 438 623,20 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 26 | рп Майна, ул. Ленина, д. 56 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 532,2 | 490,3 | 490,3 | 20 | 890 411,16 | 0 | 0 | 0 | 890 411,16 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 27 | рп Майна, ул. Ленина, д. 57 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 593,5 | 569,7 | 569,7 | 19 | 1 203 963,04 | 0 | 0 | 0 | 1 203 963,04 | 2028,58 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 28 | рп Майна, ул. Ленина, д. 58 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 538 | 494,1 | 494,1 | 29 | 504 418,50 | 0 | 0 | 0 | 504 418,50 | 937,58 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 29 | рп Майна, ул. Ленина, д. 59 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 251,83 | 228,8 | 228,8 | 11 | 600 968,28 | 0 | 0 | 0 | 600 968,28 | 2386,40 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 30 | рп Майна, ул. Ленина, д. 61 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 253,8 | 228,6 | 228,6 | 4 | 388 314,00 | 0 | 0 | 0 | 388 314,00 | 1530 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 610,00 | 0 | 0 | 0 | 473 610,00 | 473 610,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 31 | рп Майна, ул. Островского, д. 6 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 214,00 | 228,1 | 228,1 | 10 | 501 338,25 | 0 | 0 | 0 | 501 338,25 | 2342,70 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 32 | рп Майна, ул. Островского, д. 8 | 1955 | 1955 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 248,6 | 225 | 225 | 8 | 768 488,00 | 0 | 0 | 0 | 768 488,00 | 3091,26 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 33 | рп Майна, ул. Островского, д. 10 | 1955 | 2009 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 510,6 | 487,4 | 487,4 | 3 | 1 221 415,70 | 0 | 0 | 0 | 1 221 415,70 | 2392,11 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 34 | рп Майна, ул. Пристанская, д. 10 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 529,6 | 488,6 | 488,6 | 16 | 801 473,12 | 0 | 0 | 0 | 801 473,12 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 35 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 1 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 405,0 | 492 | 492 | 32 | 875 402,41 | 0 | 0 | 0 | 875 402,41 | 2161,49 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 36 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 3 | 1969 | 1969 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 533,3 | 493,2 | 493,2 | 28 | 1 255 936,54 | 0 | 0 | 0 | 1 255 936,54 | 2355,03 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 37 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 9 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 221,0 | 279,4 | 279,4 | 15 | 476 468,60 | 0 | 0 | 0 | 476 468,60 | 2155,97 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 38 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 6 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 214,0 | 228,3 | 228,3 | 7 | 441 056,70 | 0 | 0 | 0 | 441 056,70 | 2061,01 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 39 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 8 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 214,0 | 226,8 | 226,8 | 13 | 441 057,75 | 0 | 0 | 0 | 441 057,75 | 2061,01 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 40 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 9 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 215,0 | 226,7 | 226,7 | 9 | 445 518,15 | 0 | 0 | 0 | 445 518,15 | 2072,18 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 41 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 11 | 1955 | 1955 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 215,) | 226,7 | 226,7 | 5 | 441 061,95 | 0 | 0 | 0 | 441 061,95 | 2051,45 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 42 | рп Черемушки, д. 3 | 1974 | 1974 | Ремонт кровли**** | 5 | 8 | 1497,2 | 5 240,6 | 5 240,6 | 244 | 3 012 196,25 | 0 | 0 | 0 | 3 012 196,25 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 43 | рп Черемушки, д. 13 | 1975 | 1975 | Ремонт кровли**** | 5 | 2 | 1017,4 | 3 085,6 | 3 085,6 | 177 | 2 153 360,00 | 0 | 0 | 0 | 2 153 360,00 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 44 | рп Черемушки, д. 24 | 1976 | 1976 | Ремонт кровли**** | 5 | 6 | 1126 | 3 894,4 | 3 894,4 | 193 | 2 342 330,00 | 0 | 0 | 0 | 2 342 330,00 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 45 | рп Черемушки, д. 37 | 1976 | 1976 | Ремонт кровли**** | 5 | 8 | 1497,2 | 5 257,4 | 5 257,4 | 226 | 3 003 452,00 | 0 | 0 | 0 | 3 003 452,00 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 46 | рп Черемушки, д. 38 | 1975 | 1975 | Ремонт кровли**** | 5 | 4 | 751,8 | 2 646,7 | 2 646,7 | 127 | 1 550 336,00 | 0 | 0 | 0 | 1 550 336,00 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 47 | рп Черемушки, д. 39 | 1976 | 1976 | Ремонт кровли**** | 5 | 4 | 751,8 | 2 630,1 | 2 630,1 | 119 | 1 688 130,00 | 0 | 0 | 0 | 1 688 130,00 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 48 | мкр Енисейский, д. 10 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 4 | 2917,70 | 2 619,4 | 2 619,4 | 124 | 3 433 169,00 | 0 | 0 | 0 | 3 433 169,00 | 1382,31 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 49 | мкр Енисейский, д. 12 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 6 | 4320,3 | 3 926,4 | 3 926,4 | 187 | 5 084 814,00 | 0 | 0 | 0 | 5 084 814,00 | 1177 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 50 | мкр Енисейский, д. 13 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли**** | 5 | 6 | 1141,7 | 3 864,4 | 3 864,4 | 197 | 2 685 278,48 | 0 | 0 | 0 | 2 685 278,48 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 51 | мкр Енисейский, д. 15 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 6 | 4400,80 | 3 932,5 | 3 932,5 | 171 | 5 167 450,50 | 0 | 0 | 0 | 5 167 450,50 | 1174,20 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 52 | мкр Енисейский, д. 16 | 1971 | 1971 | Ремонт кровли**** | 5 | 8 | 1541,1 | 5 174,9 | 5 174,9 | 226 | 3 444 031,69 | 0 | 0 | 0 | 3 444 031,69 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 53 | мкр Заводской, д. 3 | 1974 | 1974 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 6 | 4345,20 | 3 800,3 | 3 800,3 | 182 | 5 099 295,00 | 0 | 0 | 0 | 5 099 295,00 | 1173,55 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 54 | мкр Заводской, д. 4 | 1972 | 1972 | Ремонт кровли**** | 5 | 6 | 1 138,7 | 3 765,1 | 3 765,1 | 191 | 2 361 734,56 | 0 | 0 | 0 | 2 361 734,56 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 55 | мкр Заводской, д. 9 | 1972 | 1972 | Ремонт кровли**** | 5 | 4 | 892,7 | 3 098,2 | 3 098,2 | 135 | 1 882 678,35 | 0 | 0 | 0 | 1 882 678,35 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2016 год | Х | Х | 13 | Х | Х | 7712,4 | 7719,4 | 7719,4 | 261 | 17168668,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17168668,35 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 317,90 | 356,40 | 356,40 | 13 | 673 461,50 | 0 | 0 | 0 | 673 461,50 | 2118,47 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 26 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 915,2 | 832,6 | 832,6 | 24 | 2 080 473,00 | 0 | 0 | 0 | 2 080 473,00 | 2273,24 | 3100 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт кровли**** |  |  | 719,50 |  |  |  | 1 643 135,00 | 0 | 0 | 0 | 1 643 135,00 | 2283,72 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 28 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 546,9 | 495,60 | 495,60 | 26 | 1 257 012,00 | 0 | 0 | 0 | 1 257 012,00 | 2298,40 | 3100 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт кровли**** |  |  | 439,30 |  |  |  | 1 016 388,00 | 0 | 0 | 0 | 1 016 388,00 | 2313,65 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 32 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 542,6 | 500,40 | 500,40 | 20 | 1 299 505,00 | 0 | 0 | 0 | 1 299 505,00 | 3100 | 3100 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт кровли**** |  |  | 441,50 |  |  |  | 914 720,00 | 0 | 0 | 0 | 914 720,00 | 2071,84 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1960 | 1960 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 845 | 824,10 | 824,10 | 23 | 1 923 797,00 | 0 | 0 | 0 | 1 923 797,00 | 2276,68 | 3100 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт кровли**** |  |  | 720,5 |  |  |  | 1 643 898,00 | 0 | 0 | 0 | 1 643 898,00 | 2281,60 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 6 | ул. Пионерская, д. 12 | 1953 | 1953 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 423,8 | 520,50 | 520,50 | 15 | 981 844,00 | 0 | 0 | 0 | 981 844,00 | 3120 | 3120 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт фасада*** |  |  | 588,4 |  |  |  | 1 303 973,85 | 0 | 0 | 0 | 1 303 973,85 | 2216,13 | 3100, 00 | декабрь 2016 г. |
| 7 | ул. Пионерская, д. 16 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 605,9 | 508,30 | 508,30 | 16 | 713 144,30 | 0 | 0 | 0 | 713 144,30 | 1177,00 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 965,70 | 0 | 0 | 0 | 353 965,70 | 353 965,70 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  | Ремонт фасада*** |  |  |  |  |  |  | 1 363 351,00 | 0 | 0 | 0 | 1 363 351,00 | 2250,00 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2016 год | Х | Х | 62 | Х | Х | 34301,9 | 30743,04 | 30703,86 | 1235 | 71804147,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71804147,56 | Х | Х | Х |
| 1 | п. КСК, д. 3 | 1963 | 1963 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 646,45 | 471,1 | 471,1 | 20 | 1 237 842,00 | 0 | 0 | 0 | 1 237 842,00 | 1914,83 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | п. МПС, д. 2 | 1927 | 1927 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 532,61 | 444,60 | 444,60 | 18 | 161 818,0 | 0 | 0 | 0 | 161 818,0 | 303,82 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 281,00 | 0 | 0 | 0 | 21 281,00 | 21 281,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | п. МПС, д. 3 | 1942 | 1942 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 477,13 | 373,70 | 373,70 | 19 | 984 253,00 | 0 | 0 | 0 | 984 253,00 | 2062,86 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 4 | п. МПС, д. 5 | 1947 | 1947 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 742,1 | 664,20 | 664,20 | 29 | 1 537 777,00 | 0 | 0 | 0 | 1 537 777,00 | 2072,20 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
| 5 | п. МПС, д. 6 | 1949 | 2009 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 482,49 | 408,50 | 408,50 | 19 | 1 033 629,00 | 0 | 0 | 0 | 1 033 629,00 | 2142,28 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 6 | п. МПС, д. 7 | 1950 | 2009 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 477,73 | 412,90 | 412,90 | 20 | 1 145 527,00 | 0 | 0 | 0 | 1 145 527,00 | 2397,85 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 7 | п. МПС, д. 8 | 1953 | 2009 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 468,82 | 414,80 | 414,80 | 18 | 1 015 632,00 | 0 | 0 | 0 | 1 015 632,00 | 2166,35 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 8 | п. МПС, д. 9 | 1955 | 2009 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 477,45 | 420,70 | 420,70 | 19 | 1 030 952,00 | 0 | 0 | 0 | 1 030 952,00 | 2159,29 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 9 | п. МПС, д. 10 | 1958 | 1958 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 447,50 | 391,90 | 391,90 | 17 | 953 089,00 | 0 | 0 | 0 | 953 089,00 | 2129,81 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
| 10 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1952 | 2009 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 441,10 | 402,60 | 402,60 | 14 | 1 057 640,00 | 0 | 0 | 0 | 1 057 640,00 | 2397,73 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 11 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1952 | 1965 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 434,80 | 391,60 | 391,60 | 18 | 549 873,10 | 0 | 0 | 0 | 549 873,10 | 1264,66 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 510,40 | 0 | 0 | 0 | 250 510,40 | 250 510,40 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 12 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1952 | 2009 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 441,51 | 393,00 | 393,00 | 16 | 1 058 620,00 | 0 | 0 | 0 | 1 058 620,00 | 2397,72 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 13 | ул. Гастелло, д. 10 | 1950 | 1950 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 246,18 | 218,80 | 218,80 | 11 | 376 655,40 | 0 | 0 | 0 | 376 655,40 | 1530 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 185,60 | 0 | 0 | 0 | 367 185,60 | 367 185,60 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 14 | ул. Дзержинского, д. 13 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 3 | 1460,8 | 1 331,70 | 1 331,70 | 43 | 1 718 530,00 | 0 | 0 | 0 | 1 718 530,00 | 1176,43 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 15 | ул. Дзержинского, д. 15 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 3 | 1466,10 | 1 321,40 | 1 321,40 | 44 | 1 712 460,00 | 0 | 0 | 0 | 1 712 460,00 | 1168,04 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 16 | ул. Дзержинского, д. 17 | 1958 | 1958 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 575,20 | 525,00 | 525,00 | 11 | 1 225 025,69 | 0 | 0 | 0 | 1 225 025,69 | 2129,74 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
| 17 | ул. Заводс-кая, д. 1 | 1953 | 1990 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 447,50 | 409,10 | 409,10 | 15 | 570 219,50 | 0 | 0 | 0 | 570 219,50 | 1274,23 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 532,50 | 0 | 0 | 0 | 343 532,50 | 343 532,50 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 18 | ул. Заводс-кая, д. 5 | 1953 | 1966 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 442,87 | 406,60 | 406,60 | 28 | 1 061 494,00 | 0 | 0 | 0 | 1 061 494,00 | 2396,85 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 19 | ул. Заводс-кая, д. 7 | 1952 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 437,70 | 402,90 | 402,90 | 19 | 561 905,40 | 0 | 0 | 0 | 561 905,40 | 1283,77 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 477,10 | 0 | 0 | 0 | 419 477,10 | 419 477,10 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 20 | ул. Заводс-кая, д. 8 | 1952 | 1952 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 434,80 | 397,10 | 397,10 | 17 | 1 024 848,00 | 0 | 0 | 0 | 1 024 848,00 | 2357,06 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
| 21 | ул. Заводс-кая, д.10 | 1952 | 1969 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 456,50 | 408,10 | 408,10 | 22 | 972 164,00 | 0 | 0 | 0 | 972 164,00 | 2129,60 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
| 22 | ул. Заводс-кая, д. 12 | 1952 | 1974 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 436,50 | 403,10 | 403,10 | 22 | 375 757,50 | 0 | 0 | 0 | 375 757,50 | 860,84 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548 719,50 | 0 | 0 | 0 | 548 719,50 | 548 719,50 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 23 | ул. Заводс-кая, д. 14 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 439,70 | 405,20 | 405,20 | 14 | 466 451,49 | 0 | 0 | 0 | 466 451,49 | 1062,05 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 053,10 | 0 | 0 | 0 | 460 053,10 | 460 053,10 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 24 | ул. Заводс-кая, д. 16 | 1952 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 436,40 | 402,90 | 402,90 | 16 | 562 154,80 | 0 | 0 | 0 | 562 154,80 | 1288,16 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 597,20 | 0 | 0 | 0 | 456 597,20 | 456 597,20 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 25 | ул. Заводс-кая, д. 17 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 436,50 | 398,20 | 398,20 | 16 | 464 601,58 | 0 | 0 | 0 | 464 601,58 | 1064,38 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 469,50 | 0 | 0 | 0 | 426 469,50 | 426 469,50 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 26 | ул. Заводс-кая, д. 19 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 439,60 | 404,90 | 404,90 | 15 | 311 816,20 | 0 | 0 | 0 | 311 816,20 | 709,32 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 110,80 | 0 | 0 | 0 | 549 110,80 | 549 110,80 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 27 | ул. Заводс-кая, д. 21 | 1955 | 1974 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 433,60 | 396,10 | 396,10 | 18 | 560 347,20 | 0 | 0 | 0 | 560 347,20 | 1292,31 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 252,80 | 0 | 0 | 0 | 549 252,80 | 549 252,80 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 28 | ул. Заводс-кая, д. 23 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 431,60 | 398,00 | 398,00 | 14 | 460 500,91 | 0 | 0 | 0 | 460 500,91 | 1066,96 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 116,80 | 0 | 0 | 0 | 420 116,80 | 420 116,80 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 29 | ул. Красных Партизан, д. 33 | 1939 | 2009 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 498,60 | 444,10 | 444,10 | 17 | 1 177 074,0 | 0 | 0 | 0 | 1 177 074,0 | 2360,76 | 3100,0 | декабрь 2016 г. . |
| 30 | ул. Ленина, д. 40 | 1948 | 1948 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 569,5 | 516,7 | 516,7 | 29 | 670 301,50 | 0 | 0 | 0 | 670 301,50 | 1177,00 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 648,50 | 0 | 0 | 0 | 447 648,50 | 447 648,50 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 31 | ул. Матросова, д. 2 | 1951 | 1966 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 414,10 | 370,80 | 370,80 | 13 | 568 948,42 | 0 | 0 | 0 | 568 948,42 | 1373,94 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 134,30 | 0 | 0 | 0 | 518 134,30 | 518 134,30 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 32 | ул. Матросова, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 421,60 | 378,00 | 378,00 | 15 | 441 856,70 | 0 | 0 | 0 | 441 856,70 | 1048,05 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507 096,80 | 0 | 0 | 0 | 507 096,80 | 507 096,80 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 33 | ул. Матросова, д. 6 | 1951 | 1978 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 409,40 | 366,50 | 366,50 | 20 | 626 382,00 | 0 | 0 | 0 | 626 382,00 | 1530,00 | 1530,00 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 240,50 | 0 | 0 | 0 | 469 240,50 | 469 240,50 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 34 | ул. Матросова, д. 8 | 1951 | 1963 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 347,60 | 374,00 | 374,00 | 16 | 744 272,00 | 0 | 0 | 0 | 744 272,00 | 2141,17 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 35 | ул. Менделеева, д. 19 | 1959 | 1959 | Ремонт фасада*** | 2 | 3 | 895,80 | 816,70 | 816,70 | 40 | 2 016 819,00 | 0 | 0 | 0 | 2 016 819,00 | 2251,42 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 36 | ул. Октябрьская, д. 30 | 1941 | 1957 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 674,50 | 631,18 | 592,00 | 30 | 1 126 171,00 | 0 | 0 | 0 | 1 126 171,00 | 1784,23 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 37 | ул. Октябрьская, д. 38 | 1951 | 1951 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 239,60 | 213,70 | 213,70 | 18 | 366 588,00 | 0 | 0 | 0 | 366 588,00 | 1530 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506 550,0 | 0 | 0 | 0 | 506 550,0 | 506 550,0 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 38 | ул. Октябрьская, д. 40 | 1951 | 1966 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 551,60 | 501,60 | 501,60 | 16 | 1 323 776,57 | 0 | 0 | 0 | 1 323 776,57 | 2399,88 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
| 39 | ул. Октябрьская, д. 43 | 1950 | 1950 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 240,30 | 216,36 | 216,36 | 5 | 367 659,00 | 0 | 0 | 0 | 367 659,00 | 1530 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 947,00 | 0 | 0 | 0 | 511 947,00 | 511 947,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 40 | ул. Октябрьская, д. 47 | 1956 | 1956 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 362,90 | 329,30 | 329,30 | 16 | 869 750,00 | 0 | 0 | 0 | 869 750,00 | 2396,66 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 41 | ул. Октябрьская, д. 49 | 1950 | 1950 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 251,96 | 219,20 | 219,20 | 10 | 385 498,80 | 0 | 0 | 0 | 385 498,80 | 1530 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508 544,70 | 0 | 0 | 0 | 508 544,70 | 508 544,70 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 42 | ул. Октябрьская, д. 62 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 556,9 | 505,30 | 505,30 | 24 | 654 720,00 | 0 | 0 | 0 | 654 720,00 | 1175,65 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 43 | ул. Орлова, д. 15 | 1950 | 1967 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 241,50 | 219,10 | 219,10 | 7 | 739 063,50 | 0 | 0 | 0 | 739 063,50 | 3060,30 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
| 44 | ул. Пушкина, д. 16А | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 559,00 | 510,70 | 510,70 | 12 | 656 500,00 | 0 | 0 | 0 | 656 500,00 | 1174,42 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 45 | ул. Пушкина, д. 18 | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 983,50 | 884,20 | 884,20 | 29 | 1 148 980,00 | 0 | 0 | 0 | 1 148 980,00 | 1168,26 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 46 | ул. Рабочая, д. 136 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 488,10 | 427,20 | 427,20 | 19 | 622 992,20 | 0 | 0 | 0 | 622 992,20 | 1276,36 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 476,30 | 0 | 0 | 0 | 395 476,30 | 395 476,30 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 47 | ул. Рабочая, д. 140 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 485,80 | 431,30 | 431,30 | 18 | 620 206,10 | 0 | 0 | 0 | 620 206,10 | 1276,67 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 603,40 | 0 | 0 | 0 | 396 603,40 | 396 603,40 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 48 | ул. Рабочая, д. 144 | 1953 | 1966 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 480,00 | 436,80 | 436,80 | 20 | 613 296,00 | 0 | 0 | 0 | 613 296,00 | 1277,70 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 760,00 | 0 | 0 | 0 | 401 760,00 | 401 760,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 49 | ул. Седова, д. 2 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 3 | 1 494,90 | 1 344,20 | 1 344,20 | 38 | 1 758 550,00 | 0 | 0 | 0 | 1 758 550,00 | 1176,36 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 50 | ул. Седова, д. 8 | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 566,20 | 515,60 | 515,60 | 21 | 664 610,00 | 0 | 0 | 0 | 664 610,00 | 1173,80 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 51 | ул. Угольная, д. 16А | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 463,20 | 426,30 | 426,30 | 17 | 498 405,90 | 0 | 0 | 0 | 498 405,90 | 1076,00 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 403,60 | 0 | 0 | 0 | 390 403,60 | 390 403,60 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 52 | ул. Угольная, д. 18 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 449,40 | 416,50 | 416,50 | 15 | 340 501,80 | 0 | 0 | 0 | 340 501,80 | 757,68 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548 516,20 | 0 | 0 | 0 | 548 516,20 | 548 516,20 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 53 | ул. Угольная, д. 20 | 1954 | 1954 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 447,00 | 409,00 | 409,00 | 20 | 576 119,0 | 0 | 0 | 0 | 576 119,0 | 1288,86 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 781,00 | 0 | 0 | 0 | 549 781,00 | 549 781,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 54 | ул. Угольная, д. 22 | 1955 | 1971 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 462,8 | 423,70 | 423,70 | 14 | 983 451,70 | 0 | 0 | 0 | 983 451,70 | 2125,00 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 55 | ул. Хлебозаводская, д. 14 | 1933 | 1933 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 497,60 | 421,40 | 421,40 | 16 | 1 193 444,00 | 0 | 0 | 0 | 1 193 444,00 | 2398,40 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 56 | ул. Чайковского, д. 8 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 894,60 | 812,90 | 812,90 | 26 | 879 101,0 | 0 | 0 | 0 | 879 101,0 | 982,67 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 57 | ул. Чайковского, д. 10 | 1954 | 1971 | Ремонт фасада*** | 2 | 3 | 1 410,40 | 1 282,90 | 1 282,90 | 46 | 3 383 650,00 | 0 | 0 | 0 | 3 383 650,00 | 2399,07 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 58 | ул. Чайковского, д. 15Б | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 990,8 | 900,50 | 900,50 | 36 | 1 166 070,00 | 0 | 0 | 0 | 1 166 070,00 | 1176,89 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 59 | ул. Чайковского, д. 17 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 538,0 | 490,60 | 490,60 | 15 | 487 881,00 | 0 | 0 | 0 | 487 881,00 | 906,84 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 60 | ул. Чапаева, д. 23 | 1952 | 1971 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 567,70 | 524,10 | 524,10 | 22 | 1 339 916,00 | 0 | 0 | 0 | 1 339 916,00 | 2360,25 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
| 61 | ул. Черногорская, д. 117 | 1951 | 1965 | Ремонт фасада*** | 1 | 5 | 391,20 | 319,10 | 319,10 | 12 | 846 700,00 | 0 | 0 | 0 | 846 700,00 | 2164,36 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| 62 | ул. Черногорская, д. 117А | 1951 | 1951 | Ремонт фасада*** | 1 | 3 | 364,60 | 244,80 | 244,80 | 11 | 789 300,00 | 0 | 0 | 0 | 789 300,00 | 2164,83 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Белоярский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 1030,1 | 851,65 | 851,65 | 43 | 2260371 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2260371 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Белый Яр, ул. Мира, д. 2 | 1974 | 2008 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 522,30 | 408,00 | 408,00 | 19 | 1 222 678,00 | 0 | 0 | 0 | 1 222 678,00 | 2340,94 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
| 2 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 5Б | 1971 | 1971 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 507,8 | 443,65 | 443,65 | 24 | 630 443,60 | 0 | 0 | 0 | 630 443,60 | 1241,88 | 1530,0 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 249,40 | 0 | 0 | 0 | 407 249,40 | 407 249,40 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 652 | 662,7 | 662,7 | 48 | 1656481 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 656 481,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Школьная, д. 2 | 1966 | 1966 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 300,20 | 310,9 | 310,9 | 23 | 646 633,00 | 0 | 0 | 0 | 646 633,00 | 2154,00 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Школьная, д. 4 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 351,8 | 351,8 | 351,8 | 25 | 453 332,70 | 0 | 0 | 0 | 453 332,70 | 1291,18 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 556 515,30 | 0 | 0 | 0 | 556 515,30 | 556 515,30 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский поссовет за 2016 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 739,4 | 655,1 | 655,1 | 26 | 1875539,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 875 539,57 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Вокзальная, д. 11 | 1956 | 1956 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 422,9 | 402,5 | 402,5 | 13 | 1 002 359,57 | 0 | 0 | 0 | 1 002 359,57 | 2370,20 | 3100,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Октябрьская, д. 1Б | 1966 | 1966 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 316,5 | 252,6 | 252,6 | 13 | 414 100,50 | 0 | 0 | 0 | 414 100,50 | 1308,37 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 079,50 | 0 | 0 | 0 | 459 079,50 | 459 079,50 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет за 2016 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 1 750,00 | 1 273,70 | 1 273,70 | 35 | 2 490 253,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 490 253,50 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д.18 | 1963 | 1963 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 1 750,00 | 1 273,70 | 1 273,70 | 35 | 1 890 253,50 | 0 | 0 | 0 | 1 890 253,50 | 1080,14 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Боградский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 299,8 | 278,9 | 278,9 | 11 | 719186 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 719186 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 97 | 1960 | 1960 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 299,80 | 278,90 | 278,90 | 11 | 719 185,67 | 0 | 0 | 0 | 719 185,67 | 2398,88 | 3100 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Приисковый сельсовет за 2016 год | Х | Х | 3 | Х | Х | 874,7 | 945,74 | 945,74 | 33 | 1622940,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 622 940,25 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 4 | 1976 | 1976 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 323,90 | 360,70 | 360,70 | 14 | 750 565,60 | 0 | 0 | 0 | 750 565,60 | 2317,27 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Совет-ская, д. 21 | 1969 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 303,00 | 292,74 | 292,74 | 6 | 314 062,00 | 0 | 0 | 0 | 314 062,00 | 1036,51 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 679,00 | 0 | 0 | 0 | 28 679,00 | 28 679,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. Совет-ская, д. 23 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 247,80 | 292,3 | 292,3 | 13 | 529 633,65 | 0 | 0 | 0 | 529 633,65 | 2391,58 | 3120,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Таштыпский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 535,40 | 498,90 | 498,90 | 47 | 1 186 521,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 186 521,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 144А | 1972 | 1972 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 535,40 | 498,90 | 498,90 | 47 | 686 666,80 | 0 | 0 | 0 | 686 666,80 | 1282,53 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499 854,20 | 0 | 0 | 0 | 499 854,20 | 499 854,20 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Расцветовский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 705,08 | 651,17 | 651,17 | 21 | 1428750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 750,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Космонавтов, д. 1 | 1966 | 1966 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 705,08 | 651,17 | 651,17 | 21 | 828 750,00 | 0 | 0 | 0 | 828 750,00 | 1175,39 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский поссовет за 2016 год | Х | Х | 7 | Х | Х | 3 329,60 | 3 178,00 | 3 178,00 | 158,00 | 5 414 166,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 414 166,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Гидролизная, д. 42 | 1950 | 2008 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 582,20 | 485,50 | 485,50 | 21 | 204 025,00 | 0 | 0 | 0 | 204 025,00 | 350,43 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 362,50 | 0 | 0 | 0 | 19 362,50 | 19 362,50 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Карла Маркса, д. 1 | 1932 | 1991 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 448,40 | 448,40 | 448,40 | 21 | 574 964,30 | 0 | 0 | 0 | 574 964,30 | 1282,26 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 183,20 | 0 | 0 | 0 | 416 183,20 | 416 183,20 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1931 | 1951 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 416,10 | 416,10 | 416,10 | 30 | 955 927,00 | 0 | 0 | 0 | 955 927,00 | 2315,71 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
| 4 | ул. Октябрьская, д. 11 | 1932 | 2012 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 455,30 | 396,90 | 396,90 | 23 | 1 017 240,0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 240,0 | 2234,22 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
| 5 | ул. Рабочая, д. 7 | 1954 | 2009 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 732,00 | 668,00 | 668,00 | 37 | 580 984,00 | 0 | 0 | 0 | 580 984,00 | 793,69 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 728,00 | 0 | 0 | 0 | 33 728,00 | 33 728,00 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 6 | ул. Садовая, д. 4 | 1954 | 2012 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 328,60 | 396,10 | 396,10 | 18 | 764 722,0 | 0 | 0 | 0 | 764 722,0 | 2327,21 | 3120,0 | декабрь 2016 г. |
| 7 | ул. Урицкого, д. 6 | 1960 | 2012 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 367,00 | 367,00 | 367,00 | 8 | 847 030,0 | 0 | 0 | 0 | 847 030,0 | 2315,55 | 3100,0 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Коммунаровский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 492 | 547,3 | 547,3 | 13 | 992293 | 0 | 0 | 0 | 992293 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Подлунная, д. 8 | 1940 | 1940 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 278 | 295,20 | 295,20 | 8 | 524 495,96 | 0 | 0 | 0 | 524 495,96 | 3120,0 | 3120,0 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Пролетарская, д. 75 | 1936 | 1970 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 214 | 252,10 | 252,10 | 5 | 467 796,84 | 0 | 0 | 0 | 467 796,84 | 3120,0 | 3120,0 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Туимский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 4 | Х | Х | 1 184,50 | 1 336,90 | 1 336,90 | 58,00 | 2 326 836,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 326 836,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Первомайская, д. 13 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 297,0 | 333,70 | 333,70 | 19 | 606 760,00 | 0 | 0 | 0 | 606 760,00 | 2051,25 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Первомайская, д. 14 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 295,8 | 332,30 | 332,30 | 13 | 569 292,00 | 0 | 0 | 0 | 569 292,00 | 1924,58 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. Первомайская, д. 15 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 294,30 | 328,20 | 328,20 | 14 | 578 671,00 | 0 | 0 | 0 | 578 671,00 | 1966,26 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| 4 | ул. Перво-майская, д. 17 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 297,40 | 342,70 | 342,70 | 12 | 572 113,00 | 0 | 0 | 0 | 572 113,00 | 1923,71 | 3120 | декабрь 2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию Ширинский сельсовет за 2016 год | Х | Х | 3 | Х | Х | 888,3 | 952,7 | 952,7 | 58 | 1752441,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 752 441,11 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Моисейченко, д. 7 | 1919 | 1919 | Ремонт инженерных систем** | 1 | 1 | 191,30 | 151,30 | 151,30 | 15 | 118 577,00 | 0 | 0 | 0 | 118 577,00 | 619,85 | 1530 | декабрь 2016 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 246,50 | 0 | 0 | 0 | 2 3246,50 | 2 3246,50 | 600 000,00 | декабрь 2016 г. |
| 2 | ул. Моисейченко, д. 16 | 1935 | 1935 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 354,0 | 399,90 | 399,90 | 23 | 815 820,10 | 0 | 0 | 0 | 815 820,10 | 2304,58 | 3120,0 | декабрь 2016 г. |
| 3 | ул. Моисейченко, д. 17 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 343,0 | 401,50 | 401,50 | 20 | 794 797,51 | 0 | 0 | 0 | 794 797,51 | 2317,19 | 3120,0 | декабрь 2016 г. |

# * Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт.

# ** Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных 
помещений, установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

# *** Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента.

# **** Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю.».

Исполняющий обязанности Главы

Республики Хакасия – Председателя

# Правительства Республики Хакасия                                                                                               Н. Попов