Пояснительная записка

о реализации государственной программы Республики Хакасия «Чистая вода (2016-2020 годы)» за 2016 год

а) Описание ситуации в сфере реализации программы на начало отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в республике, а также оценка положения Республики Хакасия на фоне Российской Федерации и Сибирского Федерального округа на начало отчетного финансового года)

Развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения  к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба.

Эксплуатация объектов водохозяйственной деятельности осуществляется коммунальными предприятиями республики, имеющими на своем балансе 1482,2 км водопроводных и  893,6 км канализационных сетей, 125 водозаборов, 126 насосных станций водопровода, 4 очистных сооружения водопровода, 83 канализационных насосных станций, 12 очистных сооружений канализации. Состояние водоснабжения и водоотведения, особенно в малых городах и сельских поселениях республики, характеризуется отсутствием развития централизованных инженерных систем, а также очистных сооружений.

Результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за качеством питьевой воды в субъектах Российской Федерации, в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 18, размещенные в Государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), свидетельствуют о самой высокой среди субъектов РФ доли источников и водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и правилам (80,63%), из-за отсутствия зон санитарной охраны  и  обеззараживающих установок.

Наличие в ряде населенных пунктов проб воды с превышением показателей по жесткости, общей минерализации, фторидам, нитратам, требует срочного дооборудования водозаборов (водозаборных скважин) станциями доочистки и (или) обеззараживания воды (поселения Алтайского, Боградского, Бейского, Усть-Абаканского и Ширинского районов).

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям законодательства, составила в 2015 году 78,8% (РФ – 90%); 14,5% населения употребляли недоброкачественную воду; 6,7% – воду, качество которой не исследовалось.

Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составляет 63,2% (при среднероссийском показателе – 15,7%), из них из-за отсутствия зон санитарной охраны – 61,7%.

Доля проб воды, поступающей непосредственно потребителю из разводящей сети, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям составляет 7,1% (РФ- 3,5%); по санитарно-химическим – 13,5% (РФ-14,3%).

Одной из основных причин загрязнения воды является  ветхость инженерных сетей. В ряде муниципальных образований республики (города Абаза, Сорск, Черногорск и поселения Боградского района) износ водопроводных сетей, а также износ сетей водоотведения (г. Саяногорск, поселения Боградского и Усть-Абаканского районов) составляет более 80%. Износ сооружений водопровода и канализации (насосные станции, водозаборы, очистные сооружения) варьируется от 49 до 70 процентов и требует проведения работ по восстановлению основных фондов, задействованных в распределении, сборе и очистке воды.

Отдельной проблемой остается техническое состояние  объектов водопроводно-канализационного комплекса республиканской собственности. Требуют принятия неотложных мер мероприятия по замене морально устаревшего оборудования, строительству, капитальному ремонту  объектов и инженерных сетей, как на самом комплексе очистных сооружений Абакано-Черногорского промузла, так и замене систем водоснабжения/водоотведения в муниципальных образованиях  городов Черногорска  (протяженность водопроводных сетей – 460,9 км, канализационных – 253,7 км) и Абазы (протяженность водопроводных сетей – 47,8 км, канализационных – 34,7 км).

В республике сохраняется потребность в строительстве дополнительных объектов  коммунальной инфраструктуры. Необходимо обустраивать водозаборные скважины, осуществлять строительство новых водоводов, модернизировать  мощности действующих очистных сооружений канализации городских округов и поселков городского типа, а также осуществлять новое строительство канализационных очистных сооружений. В рамках реализации  поручения Президента Российской Федерации об обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для многодетных семей и других льготных категорий граждан, требуется обеспечить системой водоснабжения вновь выделяемые земельные участки.

Текущая ситуация с финансированием программных мероприятий позволяет планировать и частично выполнять работы, связанные с капитальным ремонтом водохозяйственных объектов республиканской и муниципальной собственности, либо разработкой проектно-сметной документации.

Реализуемый комплекс государственных и муниципальных мер по улучшению качества питьевой воды и развитию водохозяйственной системы республики, поэтапное выполнение мероприятий государственной программы, позволяет не допускать ухудшения  основных показателей качества питьевой воды. В республике не зарегистрировано случаев отравления питьевой водой ненадлежащего качества, в том числе вследствие неудовлетворительного технического состояния систем водоснабжения или неустойчивого финансового состояния организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках  государственной программы (причины частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию

## В 2016 году на мероприятия по улучшению качества питьевой воды и очистки сточных вод, реализуемые в рамках программы из средств республиканского бюджета Республики Хакасия предусмотрено по программе 13521,0 тыс. рублей (из них неисполненные обязательства прошлого года составили 1131,0 тыс. рублей), которые были направлены на:

- капитальный ремонт водохозяйственного комплекса республиканской собственности (запланировано – 3817,0 тыс. рублей; освоено – 2 251,0 фактически выполнено – 3806,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность составила – 1 555,0 тыс. рублей);

- капитальный ремонт систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципальной собственности  (запланировано – 9704,0 тыс. рублей; освоено – 4 769,0 тыс. рублей, фактически выполнено – 9 702,0 тыс. рублей, неисполненные обязательства перед муниципальными образованиями по предоставлению субсидий составили – 4 933,0 тыс. рублей).

В рамках данной программы на объектах республиканской собственности проведен  капитальный ремонт аварийного участка магистрального коллектора протяжённостью 169 м диаметром 1400 мм с. Калинино Усть-Абаканского района; сети водоснабжения протяженностью 375 м ул. Мира г. Черногорска; оборудования очистных сооружений КНС 2 (грабли МГ8Т) п. Усть-Абакан.

Софинансирование из средств республиканского бюджета позволило выполнить ремонтные работы на следующих водохозяйственных объектах муниципальной собственности: реконструкция водопроводной сети в п. Изыхские Копи (участок сети 229 м диаметром 90 мм); капитальный ремонт 600 м3 баков и водопровода п. Вершина Теи (выполнена гидроизоляция поверхности баков, обустройство ограждения; замена трубопровода  910 м диаметром 150мм); капитальный ремонт системы водоснабжения с. Балыкса (замена сети протяженностью 350 м диаметром 160 мм); капитальный ремонт водозабора № 1 с. Шира (замена трубопровода 615 м диаметром 219 мм; установка железобетонных колодцев).

Общее выполнение программных мероприятий  за 2016 год составило 99,9%.

в) Результаты оценки эффективности государственной программы

Отчет

об оценке эффективности реализации государственной

программы Республики Хакасия

за 2016 год

| Наименование | Единица изменения | Значение целевого показателя | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в государственной программе Республики Хакасия | достигнуто |  |
| Государственная программа «Чистая вода (2016 - 2020 годы)» |
| Показатель 1: сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям | на % | 0,2 | 0,21 | +1 |
| Показатель 2: доля водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 43,49 | 43,48 | +1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | х | х | х | +2 |
| Итоговая сводная оценка по государственной программе | х | х | х | +2 |
| Оценка эффективности государственной программы по итоговой сводной оценке, % | х | х | х | 100 |

В результате проведенной оценки выявлено, что эффективность реализации программы повысилась по сравнению с прошлым годом, реализация программы «Чистая вода (2016 - 2020 годы)» в 2016 году прошла эффективно.

д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 551 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Чистая вода (2016-2020 годы)» в течение 2016 года вносились следующие изменения:

постановление Правительства Республики Хакасия от 10.06.2016 № 276 «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Чистая вода (2016-2020 годы)», утвержденную  постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 551» (снижение   размера  субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия на 2016 год);

постановление Правительства Республики Хакасия от 02.12.2016 № 586 «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Чистая вода (2016-2020 годы)», утвержденную  постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 551» (корректировка   объема бюджетных ассигнований на период реализации программы; значения целевых показателей);

постановление Правительства Республики Хакасия от 02.12.2016 № 586 «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Чистая вода (2016-2020 годы)», утвержденную  постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 551» (корректировка бюджетных ассигнований за 2016 год).

е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Сдерживающих факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий программы не отмечено.