УТВЕРЖДАЮ                             Исполняющий обязанности Заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, первый заместитель председателя комиссии

___________________ В.В. Марков

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия

| 29 сентября 2017 года |  | № 4 |
| --- | --- | --- |
| Председательствующий: |  |
| Марков Валерий Васильевич | исполняющий обязанности Заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, первый заместитель председателя комиссии |
| Присутствующие: |  |
| Струков Виктор Андреевич | полномочный представитель Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия в группе муниципальных образований Республики Хакасия; |
| Келин Валерий Александрович | исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия; |
| Попов Александр Владимирович Найденов Владимир Федорович | министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия; глава города Сорска; |
| Норка Андрей Тимофеевич | заместитель главы города Черногорска; |
| Жуковский Владимир Иванович | заместитель главы города Абакана; |
| Борисов Сергей Александрович | заместитель главы города Саяногорска; |
| Новоселов Сергей Александрович | глава Усть-Абаканского поссовета; |
| Анжиганова Марина Алексеевна | глава Аскизского сельсовета; |
| Энграф Сергей Михайлович Якушин Игорь Анатольевич | глава Аскизского поссовета; исполняющий обязанности главы Копьевского поссовета; |
| Лебедев Виктор Геннадьевич | координатор приоритетного проекта Хакасского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; |
| Минин Александр Юрьевич | член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» |

I. О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия

_____________________________________________________________________

(В.А. Келин, В.Г. Лебедев, А.Ю. Минин)

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия                  В.А. Келина о ходе реализации программных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Республики Хакасия, а также о дальнейших этапах исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Приоритетный проект).

2. Рекомендовать Хакасскому региональному отделению ВПП «Единая Россия» и региональному штабу Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия усилить общественный и партийный контроль за ходом реализации Приоритетного проекта в муниципальных образованиях Республики Хакасия.

3. Утвердить отчет Республики Хакасия о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 октября 2017 года.

II. О рассмотрении отчетов муниципальных образований Республики Хакасия о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 октября 2017 года

_______________________________________________________________________

(В.Ф. Найденов, В.И. Жуковский, С.А. Борисов, А.Т. Норка, С.А. Новоселов,             М.А. Анжиганова, С.М. Энграф, И.А. Якушин)

1. Принять к сведению и утвердить отчеты представителей муниципальных образований – получателей субсидий на поддержку программ формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году.

2. Главам муниципальных образований Республики Хакасия – получателей субсидий:

2.1. обеспечить систематическое (не реже 2 раз в месяц) рассмотрение на общественных муниципальных комиссиях вопросов о ходе разработки и общественных обсуждений  проектов муниципальных программ формирования комфортной городской среды на период 2018-2022 годы, организовав при этом общественное обсуждение проектов указанных программ с обязательным участием представителей средств массовой информации;

2.2. обеспечить приемку объектов, благоустроенных в рамках реализации Приоритетного проекта (в обязательном порядке общественные территории), в формате открытых публичных мероприятий с обязательным привлечением средств массовой информации, общественности, Общероссийского народного фронта, а применительно к дворовым территориям – самих граждан. Информацию о таких мероприятиях размещать незамедлительно в средствах массовой информации и официальных сайтах администраций муниципального образования;

2.3. в срок до 12 октября 2017 года провести не менее 3 мероприятий, например: праздник двора, торжественные открытия благоустроенных объектов. О проделанной работе отчитаться в Минстрой Хакасии по форме согласно приложению к данному протоколу.

Срок - до 13 октября 2017 года, далее ежеквартально до 5 числа месяца;

2.4. проработать график посещения Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия В.М. Зиминым завершенных объектов благоустройства и представить указанный график в Минстрой Хакасии

Срок - до 10 октября 2017 года;

2.5. утвердить (либо скорректировать уже действующие) правила благоустройства поселений (с учетом общественных обсуждений)

Срок - до 25 октября 2017 года;

2.6. завершить инвентаризацию всех дворовых и общественных территорий согласно Порядку проведения инвентаризации благоустройства дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Республики Хакасия (далее - Порядок). Результаты инвентаризации представить в Минстрой Хакасии по формам согласно приложениям 3, 4 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия (2018–2022 годы)»

Срок - до 1 ноября 2017 года;

2.7. активизировать работу по заполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» в системе ГИС ЖКХ.

3. Администрации Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия (Денщиков В.В.) совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия 
(В.А. Келин) организовать заседание межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия под председательством Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия о ходе реализации Приоритетного проекта.

Срок - до 16 октября 2017 года, далее не реже 1 раза в месяц;

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (Попов А.В.) взять на особый контроль проведение работ по асфальтированию дворовых проездов многоквартирных домов на территории муниципальных образований Республики Хакасия (г. Сорск, Аскизский сельсовет, Аскизский поссовет).

Исполняющий обязанности министра

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Хакасия 						               В.А. Келин

Приложение

Информация о проведении мероприятий в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» в __________________________________________

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Дата проведения | Ссылка на сайт с информацией об итогах проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |