ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Республики Хакасия

# от 17.10.2016 № 506

Об утверждении Краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2017 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Хакасия» (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Краткосрочный план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2017 год.

Глава Республики Хакасия –

Председатель Правительства

Республики Хакасия                                                                                           В. Зимин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Хакасия

от 17.10.2016 г. № 506

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2017 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановый период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 руб./шт. | руб./ м2 руб./шт. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Республике Хакасия за 2017 год 223 многоквартирных домов | Х | Х | 232 | Х | Х | 205 769,19 | 264 467,24 | 235 405,48 | 12 188 | 555 036 393,80 | 0 | 0 | 0 | 555 036 393,80 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2017 год | Х | Х | 69 | Х | Х | 107 948,67 | 116 442,37 | 96 376,42 | 5 321 | 263 390 615,40 | 0 | 0 | 0 | 263 390 615,40 | Х | Х | Х |
| 1 | квартал Молодежный, д. 9 | 1957 | 1973 | Ремонт фаса-да*** | 3 | 1 | 1 954,30 | 1 657,40 | 1606,90 | 103 | 6 0583 30,00 | 0 | 0 | 0 | 6 058 330,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016- декабрь 2017 г. |
| 2 | проспект Ленина, д. 36 | 1973 | 1973 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 5 | 889,00 | 3 090,20 | 2790,30 | 146 | 2 773 680,00 | 0 | 0 | 0 | 2 773 680,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 3 | проспект Ленина, д. 40 | 1967 | 1967 | Ремонт фасада*** | 5 | 1 | 3 049,30 | 3049,30 | 1 278,20 | 183 | 9 452 830,00 | 0 | 0 | 0 | 9 452 830,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 4 | проспект Ленина, д. 44 | 1963 | 1963 | Ремонт кров-ли**** | 4 | 4 | 655,70 | 1 771,10 | 1 768,90 | 91 | 2 045 784,00 | 0 | 0 | 0 | 2 045 784,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 5 | проспект Ленина, д. 98 | 1962 | 1962 | Ремонт фаса-да*** | 4 | 4 | 1 319,20 | 1 058,90 | 913,10 | 38 | 4 089 520,00 | 0 | 0 | 0 | 4 089 520,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 6 | проспект Ленина, д. 100 | 1963 | 1963 | Ремонт кров-ли**** | 4 | 4 | 865,00 | 2 100,80 | 1 473,20 | 50 | 2 698 800,00 | 0 | 0 | 0 | 2 698 800,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 7 | проспект Ленина, д. 102 | 1963 | 2011 | Ремонт фаса-да*** | 4 | 4 | 1 506,20 | 941,40 | 609,60 | 31 | 4 669 220,00 | 0 | 0 | 0 | 4 669 220,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 8 | ул. Вокзальная, д. 26 | 1971 | 1971 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 5 | 1 010,00 | 1 895,77 | 1 130,80 | 205 | 3 151 200,00 | 0 | 0 | 0 | 3 151 200,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 9 | ул. Вяткина, д. 6 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 5 | 3746,6 | 3279,1 | 3279,1 | 145 | 5 732 298,0 | 0 | 0 | 0 | 5 732 298,0 | 1530,0 | 1530,0 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 10 | ул. Вяткина, д. 19 | 1963 | 1963 | Ремонт кров-ли**** | 3 | 3 | 721,30 | 620,90 | 613,90 | 20 | 2 250 456,00 | 0 | 0 | 0 | 2 250 456,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 11 | ул. Вяткина, д. 33 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2704,0 | 2592,6 | 2133,8 | 94 | 4 137 120,0 | 0 | 0 | 0 | 4 137 120,0 | 1530,0 | 1530,0 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 12 | ул. Вяткина, д. 35 | 1961 | 1961 | Ремонт фаса-да*** | 3 | 3 | 1 544,30 | 1 477,20 | 990,60 | 55 | 4 787 330,00 | 0 | 0 | 0 | 4 787 330,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 13 | ул. Гагарина, д. 40 | 1961 | 1961 | Ремонт кров-ли**** | 2 | 2 | 439,80 | 462,80 | 462,80 | 22 | 1 372 176,00 | 0 | 0 | 0 | 1 372 176,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 14 | ул. Герцена, д. 16 | 1968 | 1968 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 3 | 2788,0 | 2562,6 | 2562,6 | 140 | 4 265 640,0 | 0 | 0 | 0 | 4 265 640,0 | 1530,0 | 1530,0 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 15 | ул. Запорожская, д. 1 | 1973 | 1973 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 9 | 12116,1 | 10601,9 | 10204,2 | 426 | 18 537 633,0 | 0 | 0 | 0 | 18 537 633,0 | 1530,0 | 1530,0 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 16 | ул. Железнодорожная, д. 18 | 1962 | 1962 | Ремонт кров-ли**** | 3 | 3 | 581,28 | 898,40 | 898,40 | 42 | 1 813 593,60 | 0 | 0 | 0 | 1 813 593,60 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 17 | ул. Ивана Ярыгина, д. 24 | 1964 | 2011 | Ремонт кров-ли**** | 4 | 4 | 1 000,00 | 1 870,30 | 1 415,00 | 60 | 3 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 31 20 000,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 18 | ул. Ивана Ярыгина, д. 26 | 1964 | 1964 | Ремонт фаса-да*** | 4 | 4 | 2 698,40 | 2 296,20 | 2 152,80 | 79 | 8 365 040,00 | 0 | 0 | 0 | 8 365 040,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 19 | ул. Итыгина, д. 2 | 1963 | 1963 | Ремонт фаса-да*** | 5 | 5 | 3 808,00 | 3 808,00 | 256,20 | 106 | 11 804 800,00 | 0 | 0 | 0 | 11 804 800,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 20 | ул. Карла Маркса, д. 3 | 1964 | 2003 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 3 | 3 678,80 | 3 051,90 | 2 520,10 | 197 | 5 628 564,00 | 0 | 0 | 0 | 5 628 564,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 21 | ул. Кошурникова, д. 5А | 1970 | 2010 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 6 | 4 635,30 | 4 635,30 | 4 466,60 | 185 | 7 092 009,00 | 0 | 0 | 0 | 7 092 009,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 22 | ул. Кошурни-кова, д. 7 | 1966 | 1966 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 4 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 505,00 | 100 | 3 916 800,00 | 0 | 0 | 0 | 3 916 800,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 23 | ул. Кравченко, д. 9 | 1970 | 1970 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 4 | 3 430,80 | 3 430,80 | 1 614,50 | 119 | 5 249 124,00 | 0 | 0 | 0 | 5 249 124,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 24 | ул. Крылова, д. 41 | 1964 | 2007 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 2 | 1 697,50 | 1565,40 | 1 287,70 | 51 | 2 597 175,00 | 0 | 0 | 0 | 2 597 175,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 25 | ул. Маршала Жукова, д. 12 | 1958 | 1958 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 914,50 | 848,00 | 775,40 | 19 | 2 834 950,00 | 0 | 0 | 0 | 2 834 950,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 26 | ул. Маршала Жукова, д. 24 | 1952 | 1952 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 763,20 | 691,40 | 346,10 | 14 | 2 365 920,00 | 0 | 0 | 0 | 2 365 920,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 27 | ул. Маршала Жукова, д. 26 | 1954 | 1954 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 852,30 | 674,90 | 714,32 | 37 | 2 642 130,00 | 0 | 0 | 0 | 2 642 130,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 28 | ул. Маршала Жукова, д. 28 | 1956 | 1956 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 853,30 | 785,90 | 403,40 | 26 | 2 645 230,00 | 0 | 0 | 0 | 2 645 230,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 29 | ул. Маршала Жукова, д. 8 | 1960 | 1960 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 434,20 | 429,00 | 384,00 | 11 | 664 326,00 | 0 | 0 | 0 | 664 326,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 30 | ул. Минусинская, д. 53 | 1964 | 2010 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 1 361,60 | 1 256,40 | 1 256,40 | 56 | 2 083 248,00 | 0 | 0 | 0 | 2 083 248,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 31 | ул. Минусинская, д. 55 | 1965 | 1965 | Ремонт инженерных систем** | 3 | 2 | 965,60 | 960,20 | 960,20 | 50 | 1 477 368,00 | 0 | 0 | 0 | 1 477 368,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 32 | ул. Островского, д. 12 | 1953 | 1953 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 461,10 | 410,70 | 146,80 | 22 | 1 429 410,00 | 0 | 0 | 0 | 1 429 410,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 33 | ул. Островского, д. 18 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 2 342,40 | 1 761,30 | 1 279,40 | 172 | 3 583 872,00 | 0 | 0 | 0 | 3 583 872,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 34 | ул. Островского, д. 20 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 3 | 1 974,70 | 1 972,60 | 1 972,60 | 97 | 3 021 291,00 | 0 | 0 | 0 | 3 021 291,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 35 | ул. Островского, д. 22 | 1963 | 1963 | Ремонт кров-ли**** | 4 | 4 | 692,80 | 1 754,30 | 1 493,20 | 74 | 2 161 536,00 | 0 | 0 | 0 | 2 161 536,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 36 | ул. Остров-ского, д. 24 | 1963 | 1963 | Ремонт кров-ли**** | 4 | 4 | 696,60 | 1 944,10 | 1 508,40 | 67 | 2 173 392,00 | 0 | 0 | 0 | 2 173 392,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 37 | ул. Павших Коммунаров, д. 90 | 1962 | 1962 | Ремонт фаса-да*** | 4 | 4 | 1 380,70 | 1 270,50 | 1 199,20 | 51 | 4 280 170,00 | 0 | 0 | 0 | 4 280 170,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 38 | ул. Павших Коммунаров, д. 98 | 1964 | 2008 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 2 | 1 589,80 | 1 546,30 | 1 546,30 | 76 | 2 432 394,00 | 0 | 0 | 0 | 2 432 394,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 39 | ул. Пирятинская, д. 1 | 1970 | 1970 | Ремонт кровли**** | 5 | 6 | 1 169,46 | 3 681,50 | 3 613,10 | 208 | 3 648 715,20 | 0 | 0 | 0 | 3 648 715,20 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 40 | ул. Пирятин-ская, д. 14 | 1970 | 2011 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 6 | 1439,33 | 4325,00 | 3818,60 | 204 | 4 490 709,60 | 0 | 0 | 0 | 4 490 709,60 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 41 | ул. Пирятин-ская, д. 16 | 1964 | 1964 | Ремонт кров-ли**** | 4 | 3 | 642,70 | 1879,70 | 1850,10 | 94 | 2 005 224,00 | 0 | 0 | 0 | 2 005 224,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 42 | ул. Пушкина, д. 122 | 1970 | 1970 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 4 | 3 410,80 | 2710,90 | 1790,90 | 129 | 5 218 524,00 | 0 | 0 | 0 | 5 218 524,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 43 | ул. Пушкина, д. 124 | 1970 | 1970 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 3 | 2976,80 | 1475,90 | 892,10 | 68 | 4 554 504,00 | 0 | 0 | 0 | 4 554 504,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 44 | ул. Пушкина, д. 126 | 1969 | 1969 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 5 | 553,00 | 1 777,40 | 1080,60 | 55 | 1 725 360,00 | 0 | 0 | 0 | 1 725 360,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 45 | ул. Пушкина, д. 145 | 1959 | 1959 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 674,60 | 623,60 | 623,60 | 26 | 2 091 260,00 | 0 | 0 | 0 | 2 091 260,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 46 | ул. Пушкина, д. 176 | 1959 | 1959 | Ремонт кров-ли**** | 2 | 3 | 925,30 | 1 484,90 | 1 285,60 | 48 | 2 886 936,00 | 0 | 0 | 0 | 2 886 936,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 47 | ул. Пушкина, д. 182 | 1970 | 2007 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 3 | 2 769,80 | 1 717,80 | 1 717,80 | 124 | 4 237 794,00 | 0 | 0 | 0 | 4 237 794,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 48 | ул. Пушкина, д. 186 | 1954 | 1954 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 759,40 | 568,00 | 474,70 | 79 | 1 161 882,00 | 0 | 0 | 0 | 1 161 882,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  | Ремонт кровли**** |  |  |  |  |  |  | 1 609 920,00 | 0 | 0 | 0 | 1 609 920,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  | Ремонт фаса-да*** |  |  |  |  |  |  | 2 354 140,00 | 0 | 0 | 0 | 2 354 140,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 49 | ул. Пушкина, д. 188 | 1954 | 1954 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 766,30 | 564,10 | 415,70 | 53 | 1 172 439,00 | 0 | 0 | 0 | 1 172 439,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  | Ремонт кровли**** |  |  |  |  |  |  | 1 609 920,00 | 0 | 0 | 0 | 1 609 920,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  | Ремонт фаса-да*** |  |  |  |  |  |  | 2 375 530,00 | 0 | 0 | 0 | 2 375 530,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 50 | ул. Советская, д. 30 | 1962 | 2011 | Ремонт фаса-да*** | 4 | 4 | 1 373,20 | 1 373,20 | 941,30 | 27 | 4 256 920,00 | 0 | 0 | 0 | 4 256 920,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 51 | ул. Советская, д. 34 | 1962 | 2011 | Ремонт фаса-да*** | 4 | 4 | 1 275,60 | 952,90 | 912,30 | 44 | 3 954 360,00 | 0 | 0 | 0 | 3 954 360,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 52 | ул. Советская, д. 36 | 1963 | 2011 | Ремонт фаса-да*** | 4 | 4 | 2 612,20 | 2 166,70 | 2 048,30 | 77 | 8 097 820,00 | 0 | 0 | 0 | 8 097 820,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 53 | ул. Советская, д. 38 | 1963 | 2011 | Ремонт кров-ли**** | 4 | 4 | 500,00 | 1 331,90 | 917,30 | 35 | 1 560 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 560 000,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 54 | ул. Совхозная, д. 53 | 1970 | 1970 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 366,10 | 339,80 | 339,80 | 19 | 1 134 910,00 | 0 | 0 | 0 | 1 134 910,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 55 | ул. Совхозная, д. 55 | 1968 | 1968 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 364,30 | 337,60 | 337,60 | 23 | 1 129 330,00 | 0 | 0 | 0 | 1 129 330,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 56 | ул. Совхозная, д. 57 | 1968 | 1968 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 365,90 | 338,70 | 338,70 | 23 | 1 134 290,00 | 0 | 0 | 0 | 1 134 290,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 57 | ул. Совхозная, д. 63 | 1970 | 1970 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 3 | 954,80 | 864,60 | 609,50 | 55 | 1 460 844,00 | 0 | 0 | 0 | 1 460 844,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 58 | ул. Тараса Шевченко, д. 84 | 1959 | 1959 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 793,60 | 483,80 | 323,50 | 12 | 2 460 160,00 | 0 | 0 | 0 | 2 460 160,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 59 | ул. Тараса Шевченко, д. 88 | 1959 | 1959 | Ремонт фаса-да*** | 4 | 4 | 1 251,10 | 1 063,80 | 1 259,40 | 51 | 3 878 410,00 | 0 | 0 | 0 | 3 878 410,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 60 | ул. Хакасская, д. 17 | 1957 | 1957 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 450,20 | 414,20 | 353,50 | 16 | 1 395 620,00 | 0 | 0 | 0 | 1 395 620,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 61 | ул. Хакасская, д. 214 | 1970 | 2005 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 8 | 1 405,00 | 3 758,30 | 3 758,30 | 256 | 4 383 600,00 | 0 | 0 | 0 | 4 383 600,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 62 | ул. Чебодаева, д. 72 | 1953 | 1953 | Ремонт кров-ли**** | 2 | 2 | 630,00 | 784,50 | 784,50 | 21 | 1 965 600,00 | 0 | 0 | 0 | 1 965 600,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 63 | ул. Чертыгашева, д. 108 | 1959 | 2010 | Ремонт фаса-да*** | 3 | 3 | 2 328,40 | 1 590,50 | 1 240,40 | 37 | 7 218 040,00 | 0 | 0 | 0 | 7 218 040,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 64 | ул. Чкалова, д. 19 | 1964 | 1964 | Ремонт инженерных систем** | 4 | 2 | 1 378,80 | 1 271,10 | 1 040,70 | 52 | 2 109 564,00 | 0 | 0 | 0 | 2 109 564,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 65 | ул. Щетинкина, д. 19 | 1953 | 2011 | Ремонт фаса-да*** | 3 | 3 | 1 130,30 | 978,10 | 688,50 | 25 | 3 503 930,00 | 0 | 0 | 0 | 3 503 930,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию город Абаза за 2017 год | Х | Х | 12 | Х | Х | 7279 | 6724,3 | 6637,3 | 197 | 20 732 828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 732 828,0 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Вокзальная, д. 1 | 1964 | 1985 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 583,20 | 542,20 | 542,20 | 21 | 1 807 920,00 | 0 | 0 | 0 | 1 807 920,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 2 | ул. Вокзаль-ная, д. 6 | 1964 | 1964 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 572,20 | 570,60 | 570,60 | 21 | 1 773 820,00 | 0 | 0 | 0 | 1 773 820,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 3 | ул. Ленина, д. 7 | 1960 | 1960 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 984,00 | 903,00 | 903,00 | 26 | 1 505 520,00 | 0 | 0 | 0 | 1 505 520,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 4 | ул. Ленина, д. 10 | 1956 | 1999 | Ремонт кров-ли**** | 2 | 1 | 592,00 | 541,00 | 541,00 | 14 | 1 847 040,00 | 0 | 0 | 0 | 1 847 040,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 5 | ул. Ленина, д. 13 | 1956 | 2000 | Ремонт кров-ли**** | 2 | 1 | 530,00 | 545,90 | 545,90 | 16 | 1 653 600,00 | 0 | 0 | 0 | 1 653 600,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 6 | ул. Ленина, д. 20 | 1953 | 1953 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 580,00 | 538,00 | 527,00 | 13 | 1 798 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 798 000,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  | Ремонт инженерных систем** |  |  |  |  |  |  | 887 400,00 | 0 | 0 | 0 | 887 400,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 7 | ул. Ленина, д. 34 | 1955 | 2013 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 588,80 | 536,80 | 536,80 | 23 | 900 864,00 | 0 | 0 | 0 | 900 864,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 8 | ул. Ленина, д. 39 | 1954 | 1954 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 643,60 | 528,60 | 528,60 | 14 | 984 708,00 | 0 | 0 | 0 | 984 708,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 9 | ул. Ленина, д. 41 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 1 042,00 | 961,00 | 885,00 | 18 | 1 594 260,00 | 0 | 0 | 0 | 1 594 260,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 10 | ул. Ленина, д. 43 | 1956 | 1956 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 581,60 | 528,60 | 528,60 | 13 | 889 848,00 | 0 | 0 | 0 | 889 848,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 11 | ул. Ленина, д. 45 | 1955 | 1988 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 581,60 | 528,60 | 528,60 | 18 | 889 848,00 | 0 | 0 | 0 | 889 848,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию город Саяногорск за 2017 год | Х | Х | 57 | Х | Х | 42582,97 | 92573 | 85361,3 | 4630 | 125 130 162,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125 130 162,40 | Х | Х | Х |
| 1 | рп Майна, ул. Гагарина, д. 53 | 1964 | 1964 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 497,40 | 456,60 | 456,60 | 7 | 1 541 940,00 | 0 | 0 | 0 | 1 541 940,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 2 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 1 | 1968 | 1968 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 533,10 | 492,20 | 492,20 | 24 | 1 652 610,00 | 0 | 0 | 0 | 1 652 610,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 3 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 2 | 1968 | 1968 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 537,10 | 496,40 | 496,40 | 22 | 1 665 010,00 | 0 | 0 | 0 | 1 665 010,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 4 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 3 | 1968 | 1968 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 529,50 | 487,70 | 487,70 | 21 | 1 641 450,00 | 0 | 0 | 0 | 1 641 450,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 5 | рп Майна, ул. Дивногорская, д. 10 | 1968 | 1968 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 406,00 | 499,20 | 499,20 | 18 | 1 266 720,00 | 0 | 0 | 0 | 1 266 720,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 6 | рп Майна, ул. Калинина, д. 20А | 1970 | 1970 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 382,70 | 366,30 | 366,30 | 14 | 1 186 370,00 | 0 | 0 | 0 | 1 186 370,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 7 | рп Майна, ул. Калинина, д. 48 | 1952 | 1952 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 250,20 | 226,80 | 226,80 | 6 | 775 620,00 | 0 | 0 | 0 | 775 620,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 8 | рп Майна, ул. Калинина, д. 50 | 1955 | 1955 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 252,30 | 228,80 | 228,80 | 6 | 782 130,00 | 0 | 0 | 0 | 782 130,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 9 | рп Майна, ул. Короленко, д. 26 | 1964 | 1964 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 552,30 | 511,50 | 511,50 | 26 | 1 712 130,00 | 0 | 0 | 0 | 1 712 130,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 10 | рп Майна, ул. Короленко, д. 28 | 1964 | 1964 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 547,40 | 506,50 | 506,50 | 32 | 1 696 940,00 | 0 | 0 | 0 | 1 696 940,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 11 | рп Майна, ул. Короленко, д. 29 | 1964 | 1964 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 531,80 | 492,50 | 492,50 | 41 | 1 648 580,00 | 0 | 0 | 0 | 1 648 580,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 12 | рп Майна, ул. Ленина, д. 31 | 1967 | 1967 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 528,90 | 488,00 | 488,00 | 28 | 1 639 590,00 | 0 | 0 | 0 | 1 639 590,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 13 | рп Майна, ул. Ленина, д. 33 | 1967 | 1967 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 416,10 | 374,70 | 374,70 | 21 | 1 289 910,00 | 0 | 0 | 0 | 1 289 910,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 14 | рп Майна, ул. Ленина, д. 34 | 1968 | 1968 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 538,00 | 497,10 | 497,10 | 31 | 1 667 800,00 | 0 | 0 | 0 | 1 667 800,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 15 | рп Майна, ул. Ленина, д. 36 | 1964 | 1964 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 532,00 | 491,10 | 491,10 | 14 | 1 649 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1 649 200,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 16 | рп Майна, ул. Ленина, д. 39 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 594,10 | 565,10 | 565,10 | 18 | 908 973,00 | 0 | 0 | 0 | 908 973,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  | Ремонт фасада*** |  |  |  |  |  |  | 1 841 710,00 | 0 | 0 | 0 | 1 841 710,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 17 | рп Майна, ул. Ленина, д. 50 | 1964 | 1964 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 519,00 | 319,20 | 319,20 | 16 | 1 608 900,00 | 0 | 0 | 0 | 1 608 900,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 18 | рп Майна, ул. Ленина, д. 52 | 1954 | 1954 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 535,00 | 493,60 | 493,60 | 30 | 1 658 500,00 | 0 | 0 | 0 | 1 658 500,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 19 | рп Майна, ул. Ленина, д. 53 | 1952 | 1952 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 254,65 | 231,40 | 231,40 | 8 | 789 415,00 | 0 | 0 | 0 | 789 415,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 20 | рп Майна, ул. Ленина, д. 54 | 1964 | 1964 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 532,70 | 491,80 | 491,80 | 24 | 1 651 370,00 | 0 | 0 | 0 | 1 651 370,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 21 | рп Майна, ул. Ленина, д. 55 | 1952 | 1952 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 248,40 | 224,80 | 224,80 | 10 | 770 040,00 | 0 | 0 | 0 | 770 040,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 22 | рп Майна, ул. Ленина, д. 56 | 1964 | 1964 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 532,20 | 490,30 | 490,30 | 20 | 1 649 820,00 | 0 | 0 | 0 | 1 649 820,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 23 | рп Майна, ул. Ленина, д. 57 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 593,50 | 569,70 | 569,70 | 19 | 908 055,00 | 0 | 0 | 0 | 908 055,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 24 | рп Майна, ул. Ленина, д. 58 | 1964 | 1964 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 538,00 | 494,10 | 494,10 | 29 | 1 667 800,00 | 0 | 0 | 0 | 1 667 800,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 25 | рп Майна, ул. Ленина, д. 59 | 1952 | 1952 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 250,00 | 228,80 | 228,80 | 11 | 780 000,00 | 0 | 0 | 0 | 780 000,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 26 | рп Майна, ул. Ленина, д. 60 | 1964 | 1964 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 411,50 | 492,30 | 492,30 | 24 | 1 283 880,00 | 0 | 0 | 0 | 1 283 880,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 27 | рп Майна, ул. Ленина, д. 61 | 1952 | 1952 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 253,80 | 228,60 | 228,60 | 4 | 786 780,00 | 0 | 0 | 0 | 786 780,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 28 | рп Майна, ул. Пристанская, д. 10 | 1955 | 1955 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 529,60 | 488,60 | 488,60 | 16 | 1 641 760,00 | 0 | 0 | 0 | 1 641 760,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 29 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 1 | 1969 | 1969 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 532,20 | 492,00 | 492,00 | 32 | 1 649 820,00 | 0 | 0 | 0 | 1 649 820,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 30 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 3 | 1969 | 1969 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 404,90 | 493,20 | 493,20 | 28 | 1 263 288,00 | 0 | 0 | 0 | 1 263 288,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 31 | рп Майна, ул. Рабовича, д. 9 | 1969 | 1969 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 302,20 | 279,40 | 279,40 | 15 | 936 820,00 | 0 | 0 | 0 | 936 820,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 32 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 6 | 1969 | 1969 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 248,90 | 228,30 | 228,30 | 7 | 771 590,00 | 0 | 0 | 0 | 771 590,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 33 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 8 | 1955 | 1955 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 244,70 | 226,80 | 226,80 | 13 | 758 570,00 | 0 | 0 | 0 | 758 570,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 34 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 9 | 1955 | 1955 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 247,00 | 226,70 | 226,70 | 9 | 765 700,00 | 0 | 0 | 0 | 765 700,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 35 | рп Майна, ул. Щетинкина, д. 11 | 1955 | 1955 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 247,2 | 226,7 | 226,7 | 5 | 766 320,00 | 0 | 0 | 0 | 766 320,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 36 | рп Черемуш-ки, д. 4 | 1976 | 1976 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 4 | 751,80 | 2 629,70 | 2 498,30 | 136 | 2 345 616,00 | 0 | 0 | 0 | 2 345 616,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 37 | рп Черемушки, д. 10 | 1978 | 2009 | Ремонт кровли**** | 5 | 4 | 751,80 | 2 727,00 | 2 111,00 | 137 | 2 345 616,00 | 0 | 0 | 0 | 2 345 616,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 38 | рп Черемуш-ки, д. 11 | 1978 | 1978 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 4 | 751,80 | 2 603,20 | 2 512,50 | 114 | 2 345 616,00 | 0 | 0 | 0 | 2 345 616,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 39 | рп Черемушки, д. 20 | 1977 | 1977 | Ремонт кровли**** | 5 | 6 | 1 126,00 | 4 009,90 | 2 590,00 | 234 | 3 513 120,00 | 0 | 0 | 0 | 3 513 120,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 40 | рп Черемушки, д. 21 | 1977 | 1977 | Ремонт кровли**** | 5 | 4 | 751,80 | 2 630,70 | 2 484,50 | 140 | 2 345 616,00 | 0 | 0 | 0 | 2 345 616,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 41 | рп Черемушки, д. 22 | 1977 | 1977 | Ремонт кровли**** | 5 | 8 | 1 497,20 | 5 267,90 | 5 042,00 | 267 | 4 671 264,00 | 0 | 0 | 0 | 4 671 264,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 42 | рп Черемушки, д. 40 | 1976 | 1976 | Ремонт кровли**** | 5 | 6 | 1 126,00 | 3 903,10 | 3 495,40 | 194 | 3 513 120,00 | 0 | 0 | 0 | 3 513 120,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 43 | рп Черемуш-ки, д. 45 | 1975 | 2009 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 8 | 1 497,20 | 5 247,70 | 4 772,80 | 261 | 4 671 264,00 | 0 | 0 | 0 | 4 671 264,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 44 | мкр Енисей-ский, д. 2 | 1975 | 1975 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 6 | 1 142,00 | 3 815,20 | 2 470,50 | 176 | 3 563 040,00 | 0 | 0 | 0 | 3 563 040,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 45 | мкр Енисей-ский, д. 4 | 1972 | 1972 | Ремонт инженерных систем** | 5 | 8 | 5 807,70 | 5 235,00 | 3 504,40 | 247 | 8 885 781,00 | 0 | 0 | 0 | 8 885 781,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 46 | мкр Енисейский, д. 10 | 1968 | 1968 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 4 | 760,70 | 2 619,40 | 2 619,40 | 124 | 2 373 384,00 | 0 | 0 | 0 | 2 373 384,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 47 | мкр Енисейский, д. 12 | 1969 | 1969 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 6 | 1 141,30 | 3 926,40 | 3 926,40 | 197 | 3 560 856,00 | 0 | 0 | 0 | 3 560 856,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 48 | мкр Енисейский, д. 15 | 1968 | 1968 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 6 | 1 046,52 | 3 932,50 | 3 932,50 | 171 | 3 265 142,40 | 0 | 0 | 0 | 3 265 142,40 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 49 | мкр Заводской, д. 3 | 1974 | 1974 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 6 | 1 139,90 | 3 800,3 | 3 800,3 | 182 | 3 556 488,00 | 0 | 0 | 0 | 3 556 488,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 50 | мкр Заводской, д. 7 | 1976 | 2003 | Ремонт кровли**** | 5 | 8 | 1 522,20 | 5 210,50 | 5 210,50 | 262 | 4 749 264,00 | 0 | 0 | 0 | 4 749 264,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 51 | мкр Заводской, д. 18 | 1975 | 1975 | Ремонт кровли**** | 5 | 8 | 1 480,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 244 | 4 617 600,00 | 0 | 0 | 0 | 4 617 600,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 52 | мкр Завод-ской, д. 19 | 1975 | 1975 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 8 | 1 445,90 | 3 828,70 | 3 828,70 | 264 | 4 511 208,00 | 0 | 0 | 0 | 4 511 208,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 53 | мкр Завод-ской, д. 32 | 1978 | 1978 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 4 | 809,30 | 2 768,00 | 2 526,60 | 142 | 2 525 016,00 | 0 | 0 | 0 | 2 525 016,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 54 | мкр Завод-ской, д. 35 | 1976 | 1976 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 6 | 1 112,00 | 4 290,00 | 4 029,40 | 196 | 3 469 440,00 | 0 | 0 | 0 | 3 469 440,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 55 | мкр Завод-ской, д. 43 | 1978 | 1978 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 6 | 1 106,40 | 4 395,70 | 4 274,00 | 193 | 3 451 968,00 | 0 | 0 | 0 | 3 451 968,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 56 | мкр Комсомольский, д. 75 | 1977 | 1977 | Ремонт кров-ли**** | 5 | 4 | 761,10 | 1 765,30 | 1 765,30 | 100 | 2 374 632,00 | 0 | 0 | 0 | 2 374 632,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2017 год | Х | Х | 10 | Х | Х | 6312,8 | 5432,3 | 4087 | 191 | 15 731 375,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 731 375,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 373,80 | 356,40 | 356,40 | 13 | 1 158 780,00 | 0 | 0 | 0 | 1 158 780,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1951 | 1951 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 392,90 | 375,60 | 375,60 | 17 | 1 217 990,00 | 0 | 0 | 0 | 1 217 990,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 38 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 995,00 | 386,70 | 358,70 | 22 | 1 522 350,00 | 0 | 0 | 0 | 1 522 350,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 44 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 744,10 | 681,80 | 394,00 | 27 | 1 138 473,00 | 0 | 0 | 0 | 1 138 473,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 5 | ул. 50 лет Октября, д. 46 | 1955 | 1978 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 813,50 | 813,50 | 493,30 | 30 | 1 244 655,00 | 0 | 0 | 0 | 1 244 655,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 6 | ул. Пионерская, д. 12 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 588,4 | 520,50 | 520,50 | 15 | 900 252,00 | 0 | 0 | 0 | 900 252,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 7 | ул. Пионерская, д. 16 | 1952 | 1952 | Ремонт кров-ли**** | 2 | 1 | 420,80 | 508,30 | 508,30 | 16 | 1 312 896,00 | 0 | 0 | 0 | 1 312 896,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 8 | ул. Пионерская, д. 19 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 864,40 | 791,50 | 472,70 | 27 | 1 322 532,00 | 0 | 0 | 0 | 1 322 532,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 9 | ул. Пионер-ская, д. 20 | 1957 | 1977 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 633,10 | 633,10 | 408,30 | 12 | 968 643,00 | 0 | 0 | 0 | 968 643,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 10 | ул. Пионер-ская, д. 21 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 486,80 | 364,90 | 199,20 | 12 | 744 804,00 | 0 | 0 | 0 | 744 804,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2017 год | Х | Х | 58 | Х | Х | 30947,05 | 28291,77 | 28221,06 | 1122 | 96 438 929,00 | 0 | 0 | 0 | 96 438 929,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. КСК, д. 3 | 1963 | 1963 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 495,80 | 471,1 | 471,1 | 20 | 1 536 980,00 | 0 | 0 | 0 | 1 536 980,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 2 | п. МПС, д. 2 | 1949 | 1949 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 532,61 | 444,60 | 444,60 | 18 | 1 651 091,00 | 0 | 0 | 0 | 1 651 091,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 3 | п. МПС, д. 3 | 1950 | 1950 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 477,13 | 373,70 | 373,70 | 19 | 730 008,90 | 0 | 0 | 0 | 730 008,90 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 4 | п. МПС, д. 5 | 1947 | 1947 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 742,10 | 664,20 | 664,20 | 29 | 1 135 413,00 | 0 | 0 | 0 | 1 135 413,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 5 | п. МПС, д. 10 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 447,50 | 391,90 | 391,90 | 17 | 684 675,00 | 0 | 0 | 0 | 684 675,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 6 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1952 | 1965 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 434,80 | 391,60 | 391,60 | 18 | 1 347 880,00 | 0 | 0 | 0 | 1 347 880,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 7 | ул. Гастелло, д. 10 | 1950 | 1950 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 246,18 | 218,80 | 218,80 | 11 | 763 158,00 | 0 | 0 | 0 | 763 158,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 8 | ул. Дзержинского, д. 13 | 1959 | 1959 | Ремонт фасада*** | 2 | 3 | 1460,80 | 1 331,70 | 1 331,70 | 43 | 4 528 480,00 | 0 | 0 | 0 | 4 528 480,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 9 | ул. Дзержинского, д. 15 | 1959 | 1959 | Ремонт фасада*** | 2 | 3 | 1466,10 | 1 321,40 | 1 321,40 | 44 | 4 544 910,00 | 0 | 0 | 0 | 4 544 910,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 10 | ул. Дзержинского, д. 17 | 1958 | 1958 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 575,20 | 525,00 | 525,00 | 11 | 880 056,00 | 0 | 0 | 0 | 880 056,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 11 | ул. Заводс-кая, д. 1 | 1953 | 1990 | Ремонт фасада*** | 2 | 1 | 447,50 | 409,10 | 409,10 | 15 | 1 387 250,00 | 0 | 0 | 0 | 1 387 250,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 12 | ул. Заводс-кая, д. 5 | 1953 | 1966 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 442,87 | 406,60 | 406,60 | 28 | 677 591,10 | 0 | 0 | 0 | 677 591,10 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 13 | ул. Заводс-кая, д. 7 | 1952 | 1969 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 437,70 | 402,90 | 402,90 | 19 | 1 356 870,00 | 0 | 0 | 0 | 1 356 870,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 14 | ул. Заводс-кая, д. 8 | 1952 | 1952 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 434,80 | 397,10 | 397,10 | 17 | 665 244,00 | 0 | 0 | 0 | 665 244,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600000,00 | 0 | 0 | 0 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 15 | ул. Заводс-кая, д.10 | 1952 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 456,50 | 408,10 | 408,10 | 22 | 698 445,00 | 0 | 0 | 0 | 698 445,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 16 | ул. Заводс-кая, д. 11 | 1952 | 1966 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 445,40 | 407,70 | 407,70 | 22 | 681 462,00 | 0 | 0 | 0 | 681 462,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  | Ремонт фаса-да*** |  |  |  |  |  |  | 1 380 740,00 | 0 | 0 | 0 | 1 380 740,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 17 | ул. Заводс-кая, д. 12 | 1952 | 1974 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 436,50 | 403,10 | 403,10 | 22 | 1 353 150,00 | 0 | 0 | 0 | 1 353 150,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 18 | ул. Заводс-кая, д. 14 | 1952 | 1952 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 439,70 | 405,20 | 405,20 | 14 | 1 363 070,00 | 0 | 0 | 0 | 1 363 070,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 19 | ул. Заводс-кая, д. 16 | 1952 | 1968 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 436,40 | 402,90 | 402,90 | 16 | 1 352 840,00 | 0 | 0 | 0 | 1 352 840,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 20 | ул. Заводс-кая, д. 17 | 1955 | 1955 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 436,50 | 398,20 | 398,20 | 16 | 1 353 150,00 | 0 | 0 | 0 | 1 353 150,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 21 | ул. Заводс-кая, д. 19 | 1955 | 1955 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 439,60 | 404,90 | 404,90 | 15 | 1 362 760,00 | 0 | 0 | 0 | 1 362 760,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 22 | ул. Заводс-кая, д. 21 | 1955 | 1974 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 433,60 | 396,10 | 396,10 | 18 | 1 344 160,00 | 0 | 0 | 0 | 1 344 160,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 23 | ул. Заводс-кая, д. 23 | 1955 | 1955 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 431,60 | 398,00 | 398,00 | 14 | 1 337 960,00 | 0 | 0 | 0 | 1 337 960,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 24 | ул. Красных Партизан, д. 33 | 1939 | 2009 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 498,60 | 444,10 | 444,10 | 17 | 762 858,00 | 0 | 0 | 0 | 762 858,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 25 | ул. Ленина, д. 34 | 1949 | 1949 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 247,00 | 235,50 | 207,00 | 8 | 770 640,00 | 0 | 0 | 0 | 770 640,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 26 | ул. Льва Толстого, д. 2 | 1955 | 1955 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 453,20 | 453,20 | 411,00 | 22 | 693 396,00 | 0 | 0 | 0 | 693 396,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 27 | ул. Матросова, д. 2 | 1951 | 1966 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 414,10 | 370,80 | 370,80 | 13 | 1 283 710,00 | 0 | 0 | 0 | 1 283 710,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 28 | ул. Матросова, д. 4 | 1952 | 1952 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 421,60 | 378,00 | 378,00 | 15 | 1 306 960,00 | 0 | 0 | 0 | 1 306 960,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 29 | ул. Матросова, д. 8 | 1951 | 1963 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 417,00 | 374,00 | 374,00 | 16 | 1 292 700,00 | 0 | 0 | 0 | 1 292 700,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 30 | ул. Менделеева, д. 19 | 1959 | 1959 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 3 | 895,80 | 816,70 | 816,70 | 40 | 1 370 574,00 | 0 | 0 | 0 | 1 370 574,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 31 | ул. Октябрьская, д. 30 | 1941 | 1957 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 674,50 | 592,00 | 592,00 | 30 | 2 090 950,00 | 0 | 0 | 0 | 2 090 950,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 32 | ул. Октябрьская, д. 38 | 1951 | 1951 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 239,60 | 213,70 | 213,70 | 18 | 742 760,00 | 0 | 0 | 0 | 742 760,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 33 | ул. Октябрьская, д. 40 | 1951 | 1966 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 491,00 | 501,60 | 501,60 | 16 | 1 531 920,00 | 0 | 0 | 0 | 1 531 920,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 34 | ул. Октябрьская, д. 43 | 1950 | 1950 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 240,30 | 216,37 | 216,36 | 5 | 744 930,00 | 0 | 0 | 0 | 744 930,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 35 | ул. Октябрьская, д. 47 | 1951 | 1951 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 362,90 | 329,30 | 329,30 | 16 | 555 237,00 | 0 | 0 | 0 | 555 237,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 36 | ул. Октябрьская, д. 49 | 1950 | 1950 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 251,96 | 219,20 | 219,20 | 10 | 781 076,00 | 0 | 0 | 0 | 781 076,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 37 | ул. Октябрьская, д. 62 | 1952 | 1952 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 556,90 | 505,30 | 505,30 | 24 | 1 726 390,00 | 0 | 0 | 0 | 1 726 390,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 38 | ул. Пушкина, д. 16А | 1958 | 1958 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 559,00 | 510,70 | 510,70 | 12 | 1 732 900,00 | 0 | 0 | 0 | 1 732 900,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 39 | ул. Пушкина, д. 18 | 1958 | 1958 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 983,50 | 884,20 | 884,20 | 29 | 3 048 850,00 | 0 | 0 | 0 | 3 048 850,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 40 | ул. Рабочая, д. 136 | 1953 | 1953 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 488,10 | 427,20 | 427,20 | 19 | 1 513 110,00 | 0 | 0 | 0 | 1 513 110,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 41 | ул. Рабочая, д. 140 | 1953 | 1953 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 485,80 | 431,30 | 431,30 | 18 | 1 505 980,00 | 0 | 0 | 0 | 1 505 980,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 42 | ул. Рабочая, д. 144 | 1953 | 1966 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 480,00 | 436,80 | 436,80 | 20 | 1 488 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 488 000,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 43 | ул. Седова, д. 2 | 1959 | 1959 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 3 | 1 494,90 | 1 344,20 | 1 344,20 | 38 | 4 634 190,00 | 0 | 0 | 0 | 4 634 190,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 44 | ул. Седова, д. 8 | 1958 | 1958 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 566,20 | 515,60 | 515,60 | 21 | 1 755 220,00 | 0 | 0 | 0 | 1 755 220,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 45 | ул. Советская, д. 69 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 884,70 | 812,90 | 812,90 | 24 | 1 353 591,00 | 0 | 0 | 0 | 1 353 591,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 46 | ул. Угольная, д. 16А | 1952 | 1952 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 463,20 | 426,30 | 426,30 | 17 | 1 435 920,00 | 0 | 0 | 0 | 1 435 920,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 47 | ул. Угольная, д. 18 | 1956 | 1956 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 1 | 449,40 | 416,50 | 416,50 | 15 | 1 393 140,00 | 0 | 0 | 0 | 1 393 140,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 48 | ул. Угольная, д. 20 | 1954 | 1954 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 447,00 | 409,00 | 409,00 | 20 | 1 385 700,00 | 0 | 0 | 0 | 1 3857 00,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 49 | ул. Угольная, д. 22 | 1955 | 1971 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 462,10 | 423,70 | 423,70 | 14 | 707 013,00 | 0 | 0 | 0 | 707 013,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 50 | ул. Чайковского, д. 8 | 1953 | 1953 | Ремонт фаса-да*** | 2 | 2 | 894,60 | 812,90 | 812,90 | 26 | 2 773 260,00 | 0 | 0 | 0 | 2 773 260,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 51 | ул. Чайковского, д. 10 | 1954 | 1971 | Ремонт кровли**** | 2 | 3 | 1268,40 | 1 282,90 | 1 282,90 | 46 | 3 957 408,00 | 0 | 0 | 0 | 3 957 408,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 52 | ул. Чайковского, д. 15Б | 1959 | 1959 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 888,40 | 900,50 | 900,50 | 36 | 2 771 808,00 | 0 | 0 | 0 | 2 771 808,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 53 | ул. Чайковского, д. 17 | 1959 | 1959 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 485,80 | 490,60 | 490,60 | 15 | 1 515 696,00 | 0 | 0 | 0 | 1 515 696,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 54 | ул. Чернышевского, д. 1А | 1954 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 440,80 | 398,30 | 398,30 | 19 | 674 424,00 | 0 | 0 | 0 | 674 424,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  | Ремонт фаса-да*** |  |  |  |  |  |  | 1 366 480,00 | 0 | 0 | 0 | 1 366 480,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 55 | ул. Чернышевского, д. 1Б | 1954 | 1970 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 443,80 | 344,50 | 344,50 | 15 | 679 014,00 | 0 | 0 | 0 | 679 014,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  | Ремонт фаса-да*** |  |  |  |  |  |  | 1 375 780,00 | 0 | 0 | 0 | 1 375 780,00 | 3100,00 | 3100,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Белоярский сельсовет за 2017 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 640,00 | 420,90 | 420,90 | 37 | 1 996 800,00 | 0 | 0 | 0 | 1 996 800,00 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Белый Яр, пер. Садовый, д. 1 | 1975 | 1975 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 640,00 | 420,90 | 420,90 | 37 | 1 996 800,00 | 0 | 0 | 0 | 1 996 800,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Подсинский сельсовет за 2017 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 690,00 | 2691,10 | 2691,10 | 105 | 2 152 800,00 | 0 | 0 | 0 | 2 152 800,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Набережная, д. 17 | 1983 | 1983 | Ремонт кровли**** | 5 | 4 | 690,00 | 2 691,10 | 2 691,10 | 105 | 2 152 800,00 | 0 | 0 | 0 | 2 152 800,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет за 2017 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 242,0 | 351,8 | 351,8 | 25 | 755 040,0 | 0 | 0 | 0 | 755 040,0 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Школьная, д. 4 | 1969 | 1969 | Ремонт кров-ли**** | 2 | 2 | 242,0 | 351,8 | 351,8 | 25 | 755 040,0 | 0 | 0 | 0 | 755 040,0 | 3120,0 | 3120,0 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский поссовет за 2017 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 414,9 | 414,9 | 414,9 | 24 | 1 234 797,0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 797,0 | Х | Х | Х |
| 1 | пер. Железнодорожный, д. 3 | 1953 | 1953 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 414,9 | 414,9 | 414,9 | 24 | 634 797,0 | 0 | 0 | 0 | 634 797,0 | 1530,0 | 1530,0 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тёйский поссовет за 2017 год | Х | Х | 2 | Х | Х | 1341,8 | 1907,4 | 1907,4 | 66 | 4 168 330,0 | 0 | 0 | 0 | 4 168 330,0 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Руднич-ная, д. 6 | 1963 | 1963 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 904,3 | 633,7 | 633,7 | 31 | 2 803 330,0 | 0 | 0 | 0 | 2 803 330,0 | 3100,0 | 3100,0 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 2 | ул. Совет-ская, д.18 | 1963 | 1963 | Ремонт кров-ли**** | 4 | 2 | 437,5 | 1273,7 | 1273,7 | 35 | 1 365 000,0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 000,0 | 3120,0 | 3120,0 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Бискамжинский поссовет за 2017 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 333,00 | 299,20 | 221,00 | 14 | 1 109 490,0 | 0 | 0 | 0 | 1 109 490,0 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Ешмекова, д. 12 | 1961 | 1961 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 333,00 | 299,20 | 221,00 | 14 | 509 490,00 | 0 | 0 | 0 | 509 490,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Боградский сельсовет за 2017 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 775,1 | 529,2 | 529,2 | 26 | 1 785 903,0 | 0 | 0 | 0 | 1 785 903,0 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 105 | 1967 | 1967 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 775,10 | 529,20 | 529,20 | 26 | 1 185 903,00 | 0 | 0 | 0 | 1 185 903,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Копьевский поссовет за 2017 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 820,00 | 506,00 | 382,60 | 11 | 2 558 400,00 | 0 | 0 | 0 | 2 558 400,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Новая, д. 2 | 1980 | 2006 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 820,00 | 506,00 | 382,60 | 11 | 2 558 400,00 | 0 | 0 | 0 | 2 558 400,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муници-пальному образо-ванию Прииско-вый сельсовет за 2017 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 297,1 | 297,1 | 280,9 | 8 | 1 054 563,0 | 0 | 0 | 0 | 1 054 563,0 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Центральная, д. 27 | 1965 | 1965 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 297,1 | 297,1 | 280,9 | 8 | 454 563,0 | 0 | 0 | 0 | 454 563,0 | 1530,0 | 1530,0 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Опытненский сельсовет за 2017 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 533,50 | 647,60 | 647,60 | 104 | 1 664 520,00 | 0 | 0 | 0 | 1 664 520,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Гагарина, д.8 | 1969 | 2010 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 533,50 | 647,60 | 647,60 | 104 | 1 664 520,00 | 0 | 0 | 0 | 1 664 520,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский поссовет за 2017 год | Х | Х | 6 | Х | Х | 2075,8 | 2772,3 | 2833,1 | 112 | 6 476 496,00 | 0 | 0 | 0 | 6 476 496,00 | Х | Х | Х |
| 1 | квартал Подгорный, д. 1 | 1943 | 1965 | Ремонт кровли**** | 2 | 2 | 698,00 | 502,90 | 502,90 | 22 | 2 177 760,00 | 0 | 0 | 0 | 2 177 760,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 2 | квартал Подгорный, д. 3 | 1940 | 2008 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 116,00 | 487,10 | 307,90 | 8 | 361 920,00 | 0 | 0 | 0 | 361 920,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 3 | квартал Подгорный, д. 7 | 1940 | 2008 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 152,00 | 313,00 | 103,00 | 8 | 474 240,00 | 0 | 0 | 0 | 474 240,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 4 | ул. Гидро-лизная, д. 3 | 1949 | 2009 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 319,60 | 491,70 | 941,70 | 23 | 997 152,00 | 0 | 0 | 0 | 997 152,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 5 | ул. Гидро-лизная, д. 40 | 1950 | 2008 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 367,90 | 492,10 | 492,10 | 30 | 1 147 848,00 | 0 | 0 | 0 | 1 147 848,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 6 | ул. Гидролизная, д. 42 | 1950 | 2008 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 422,30 | 485,50 | 485,50 | 21 | 1 317 576,00 | 0 | 0 | 0 | 1 317 576,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Жемчужненский поссовет за 2017 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 523,00 | 1846,70 | 1846,70 | 100 | 1 631 760,00 | 0 | 0 | 0 | 1 631 760,00 | Х | Х | Х |
| 1 | п. Жемчужный, тер. Микрорайон, д. 1 | 1975 | 1975 | Ремонт кровли**** | 5 | 4 | 523,00 | 1846,70 | 1846,70 | 100 | 1 631 760,00 | 0 | 0 | 0 | 1 631 760,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Коммунаровский сельсовет за 2017 год | Х | Х | 1 | Х | Х | 327 | 295,2 | 295,2 | 8 | 1 100 310,00 | 0 | 0 | 0 | 1 100 310,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Подлунная, д. 8 | 1940 | 1940 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 327,00 | 295,20 | 295,20 | 8 | 500 310,00 | 0 | 0 | 0 | 500 310,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Туимский сельсовет за 2017 год | Х | Х | 4 | Х | Х | 960,0 | 1312,2 | 1188,1 | 43 | 3 013 260,0 | 0 | 0 | 0 | 3 013 260,0 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Первомайская, д. 9 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 198,00 | 334,00 | 334,00 | 16 | 617 760,00 | 0 | 0 | 0 | 617 760,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 2 | ул. Первомайская, д. 22 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 198,00 | 306,80 | 306,80 | 12 | 617 760,00 | 0 | 0 | 0 | 617 760,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017. |
| 3 | ул. Первомайская, д. 23 | 1954 | 1954 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 366,0 | 336,3 | 336,3 | 9 | 559 980,0 | 0 | 0 | 0 | 559 980,0 | 1530,0 | 1530,0 | октябрь 2016 - декабрь 2017. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 4 | ул. Перво-майская, д. 25 | 1954 | 1954 | Ремонт кровли**** | 2 | 1 | 198,00 | 335,10 | 211,00 | 6 | 617 760,00 | 0 | 0 | 0 | 617 760,00 | 3120,00 | 3120,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| Итого по муниципальному образованию Ширинский сельсовет за 2017 год | Х | Х | 3 | Х | Х | 725,5 | 711,9 | 711,9 | 44 | 2 910 015,00 | 0 | 0 | 0 | 2 910 015,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Моисейченко, д. 4 | 1916 | 1916 | Ремонт инженерных систем** | 1 | 2 | 197,90 | 197,90 | 197,90 | 13 | 302 787,00 | 0 | 0 | 0 | 302 787,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 2 | ул. Моисейченко, д. 6 | 1916 | 1916 | Ремонт инженерных систем** | 1 | 2 | 201,50 | 188,70 | 188,70 | 9 | 308 295,00 | 0 | 0 | 0 | 308 295,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |
| 3 | ул. Моисейченко, д. 21 | 1960 | 1960 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 1 | 326,10 | 325,30 | 325,30 | 22 | 498 933,00 | 0 | 0 | 0 | 498 933,00 | 1530,00 | 1530,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0 | 0 | 0 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | октябрь 2016 - декабрь 2017 |

# * Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт.

# ** Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных 
помещений, установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

# *** Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента.

# **** Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю.».