Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Хакасия

от «02» августа 2017 г. № 398

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014–2043 годы)» на 2018–2020 годы

| № п/п | Адрес многоквар- тирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./шт. | руб./шт. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Республике Хакасия за 2018 - 2020 годы 650 многоквартирных дома | Х | 650 | Х | Х | 865 132,17 | 1 730 519,50 | 1 423 653,15 | 64403 | 1 394 716 508,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 716 508,06 | Х | Х | Х |
| Итого по Республике Хакасия за 2018 год 202 многоквартирных домов | Х | 202 | Х | Х | 146 751,27 | 374 890,14 | 298 988,06 | 13593 | 323 526 708,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 526 708,27 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию город Абаза за 2018 год | Х | 6 | Х | Х | 2 964,14 | 4 247,90 | 3 940,60 | 112 | 6 704 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 704 584,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Ленина, д. 11 | 1 958,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 640,25 | 985,00 | 904,00 | 27 | 1 536 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 600,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 2 | ул. Ленина, д. 17 | 1 956,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 346,39 | 532,90 | 531,40 | 14 | 831 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 324,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 3 | ул. Ленина, д. 19 | 1 958,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 638,95 | 983,00 | 905,50 | 21 | 1 533 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 480,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 4 | ул. Ленина, д. 20 | 1 953,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 580,00 | 580,00 | 538,70 | 13 | 682 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 660,00 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 5 | ул. Ленина, д. 23 | 1 955,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 378,30 | 582,00 | 529,00 | 18 | 907 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 920,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 6 | ул. Ленина, д. 25 | 1 955,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 380,25 | 585,00 | 532,00 | 19 | 912 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 600,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2018 год | Х | 62 | Х | Х | 61 598,64 | 160 901,13 | 125 658,37 | 5805 | 132 224 858,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 224 858,61 | Х | Х | Х |
| 1 | проспект Ленина, д. 29 | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 023,60 | 3 023,60 | 2 805,40 | 232 | 3 174 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 780,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | проспект Ленина, д. 75 | 1 964,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 884,39 | 2 721,20 | 2 242,50 | 62 | 2 122 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 536,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 3 | проспект Ленина, д. 79 | 1 964,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 2 | 413,08 | 1 271,00 | 934,60 | 30 | 991 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 380,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 4 | ул. Вокзальная, д. 26 | 1 971,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 1 | 561,81 | 2 160,80 | 1 360,50 | 205 | 1 348 339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 339,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 5 | ул. Вяткина, д. 13 | 1 969,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 501,57 | 1 929,10 | 1 446,30 | 50 | 1 203 758,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 758,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 6 | ул. Вяткина, д. 19 | 1 963,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 2 | 987,80 | 987,80 | 613,90 | 20 | 1 901 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 515,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 7 | ул. Вяткина, д.43 | 1 965,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 947,54 | 3 644,40 | 2 598,30 | 102 | 2 274 105,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 105,60 | 2 400,01 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 8 | ул. Гагарина, д. 40 | 1 961,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 666,90 | 666,90 | 462,80 | 22 | 1 600 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 560,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 9 | ул. Герцена, д. 21 | 1 965,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 3 | 746,53 | 2 297,00 | 1 481,90 | 66 | 1 791 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 660,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 10 | ул. Герцена, д. 23 | 1 966,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 3 | 693,00 | 2 132,30 | 1 485,00 | 75 | 1 663 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663 194,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 11 | ул. Запорожская, д. 1 | 1 973,00 | Ремонт и замена лифтов * | 9 | 4 | 4,00 | 12 116,10 | 10 230,00 | 426 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 12 | ул. Ивана Ярыгина, д. 30 | 1 969,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 500,00 | 1 697,20 | 1 404,10 | 51 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 13 | ул. Итыгина, д. 1 | 1 973,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 234,74 | 4 749,00 | 3 086,60 | 171 | 2 963 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 963 376,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 14 | ул. Итыгина, д. 6 | 1 973,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 560,90 | 2 157,30 | 1 082,80 | 74 | 1 346 155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 155,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 15 | ул. Карла Маркса, д. 18 | 1 967,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 990,03 | 3 807,80 | 3 393,00 | 118 | 2 376 067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 376 067,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 16 | ул. Карла Маркса, д. 21А | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 068,20 | 3 068,20 | 2 860,20 | 111 | 3 221 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221 610,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 17 | ул. Катанова, д. 11 | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 3 | 2 440,20 | 2 440,20 | 1 478,00 | 36 | 2 562 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 210,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 18 | ул. Катанова, д. 13 | 1 964,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 666,20 | 666,20 | 639,20 | 23 | 784 117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 117,40 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 19 | ул. Кирова, д. 77 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 2 | 1 897,20 | 1 897,20 | 1 490,10 | 54 | 1 992 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 060,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 20 | ул. Комарова, д. 8 | 1 971,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 5 | 1 363,08 | 5 242,62 | 3 478,87 | 298 | 3 271 394,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 394,88 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 21 | ул. Кошурникова, д. 9 | 1 973,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 177,44 | 4 528,60 | 4 528,60 | 208 | 2 825 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 825 846,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 22 | ул. Кравченко, д. 9 | 1 970,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 892,01 | 3 430,80 | 1 614,50 | 119 | 2 140 819,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 819,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 23 | ул. Крылова, д. 41 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 5 | 2 | 1 697,50 | 1 697,50 | 1 287,70 | 51 | 3 267 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 687,50 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 24 | ул. Ленинского Комсомола, д. 15 | 1 972,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 136,23 | 4 370,10 | 4 066,20 | 161 | 2 726 942,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 942,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 25 | ул. Маршала Жукова, д. 6 | 1 962,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 404,69 | 622,60 | 492,30 | 14 | 971 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 256,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 26 | ул. Минусинская, д. 53 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 2 | 1 361,60 | 1 361,60 | 1 256,40 | 56 | 2 621 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 080,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 27 | ул. Минусинская, д. 55 | 1 965,00 | Ремонт кровли **** | 3 | 2 | 418,43 | 965,60 | 960,20 | 50 | 1 004 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 224,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 28 | проспект Ленина, д. 101 | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 646,20 | 2 692,50 | 2 692,50 | 116 | 1 550 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 880,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 29 | ул. Островского, д. 20 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 3 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 972,60 | 97 | 3 792 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 792 250,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 30 | ул. Островского, д. 22 | 1 963,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 3 | 1 994,60 | 1 994,60 | 1 493,20 | 74 | 3 839 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 605,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 31 | ул. Пирятинская, д. 3 | 1 972,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 676,70 | 2 602,70 | 2 602,70 | 135 | 1 624 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 084,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 32 | ул. Пирятинская, д. 7 | 1 974,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 176,92 | 4 526,60 | 4 497,70 | 191 | 2 824 598,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 598,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 33 | ул. Пушкина, д. 50 | 1 965,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 910,52 | 3 502,00 | 2 568,80 | 64 | 2 185 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 248,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 34 | ул. Пушкина, д. 68 | 1 966,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 3 | 726,57 | 2 794,50 | 2 073,10 | 79 | 1 743 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 768,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 35 | ул. Пушкина, д. 80 | 1 965,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 3 | 808,34 | 2 487,20 | 1 513,40 | 67 | 1 940 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 016,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 36 | ул. Пушкина, д. 82 | 1 966,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 421,72 | 1 622,00 | 1 274,40 | 47 | 1 012 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 128,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 37 | ул. Пушкина, д. 98 | 1 975,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 1 | 533,85 | 2 426,60 | 2 125,80 | 105 | 1 281 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 244,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 38 | ул. Пушкина, д. 124 | 1 970,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 3 | 967,79 | 2 977,80 | 1 475,90 | 68 | 2 322 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 684,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 39 | ул. Пушкина, д. 195 | 1 968,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 892,61 | 3 433,10 | 2 871,70 | 106 | 2 142 254,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142 254,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 40 | ул. Советская, д. 166 | 1 967,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 283,79 | 436,60 | 167,30 | 18 | 681 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 096,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 41 | ул. Советская, д. 167 | 1 972,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 1 021,67 | 3 929,50 | 1 919,00 | 263 | 2 452 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 008,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 42 | ул. Советская, д. 38 | 1 963,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 2 | 1 401,40 | 1 401,40 | 946,80 | 35 | 2 697 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 697 695,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 43 | ул. Советская, д. 42 | 1 965,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 2 | 435,57 | 1 340,20 | 966,10 | 41 | 1 045 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 356,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 44 | ул. Советская, д. 47 | 1 968,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 1 059,27 | 4 074,10 | 3 564,10 | 133 | 2 542 238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 238,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 45 | ул. Советская, д. 49 | 1 968,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 1 055,57 | 4 059,90 | 3 275,40 | 131 | 2 533 377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 533 377,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 46 | ул. Совхозная, д. 61 | 1 972,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 619,00 | 952,30 | 870,00 | 40 | 1 485 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 588,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 47 | ул. Совхозная, д. 63 | 1 970,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 620,62 | 954,80 | 864,60 | 55 | 1 489 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 488,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 48 | ул. Советская, д. 164 | 1 969,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 270,79 | 416,60 | 377,20 | 28 | 649 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 896,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 49 | ул. Согринская, д. 122 | 1 964,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 453,00 | 453,00 | 322,90 | 29 | 533 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 181,00 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 50 | ул. Тараса Шевченко, д. 64 | 1 968,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 960,00 | 4 366,00 | 2 555,90 | 122 | 2 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 000,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 51 | ул. Хакасская, д. 75 | 1 967,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 950,11 | 2 923,40 | 2 684,40 | 77 | 2 280 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 252,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 52 | ул. Чебодаева, д. 72 | 1 953,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 840,10 | 840,10 | 784,50 | 22 | 2 016 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 240,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 53 | ул. Чертыгашева, д. 65, корп. 2 | 1 975,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 1 | 381,00 | 2 746,00 | 2 746,00 | 87 | 914 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 400,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 54 | ул. Чертыгашева, д. 67 | 1 965,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 3 | 674,05 | 2 074,00 | 1 499,00 | 55 | 1 617 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 720,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 55 | ул. Чертыгашева, д. 81 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 404,31 | 3 404,31 | 2 727,90 | 82 | 3 574 525,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574 525,50 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 56 | ул. Чертыгашева, д. 104А | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 2 | 1 916,40 | 1 916,40 | 1 752,00 | 67 | 2 012 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 220,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 57 | ул. Чкалова, д. 19 | 1 964,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 2 | 448,11 | 1 378,80 | 1 040,70 | 52 | 1 075 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 464,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 58 | ул. Щетинкина, д. 4 | 1 966,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 3 | 690,46 | 2 124,50 | 1 976,90 | 85 | 1 657 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 110,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 59 | ул. Щетинкина, д. 20 | 1 965,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 3 | 881,24 | 2 711,50 | 1 493,00 | 58 | 2 114 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 970,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 60 | ул. Щетинкина, д. 36 | 1 973,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 1 | 322,82 | 2 234,90 | 2 106,90 | 85 | 774 765,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 765,33 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 61 | ул. Щетинкина, д. 78 | 1 967,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 915,41 | 3 520,80 | 2 543,50 | 98 | 2 196 979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 979,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 62 | ул. Щетинкина, д. 80 | 1 966,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 1 029,52 | 3 959,70 | 2 532,50 | 108 | 2 470 852,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470 852,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Саяногорск за 2018 год | Х | 42 | Х | Х | 26 056,74 | 130 779,24 | 106 135,83 | 5 135,00 | 62 536 168,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 536 168,85 | Х | Х | Х |
| 1 | мкр Енисейский, д. 7 | 1 976,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 637,45 | 2 897,50 | 2 620,40 | 118 | 1 529 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 880,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 2 | мкр Енисейский, д. 9 | 1 973,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 636,86 | 2 894,80 | 2 615,30 | 125 | 1 528 454,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 454,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 3 | мкр Енисейский, д. 17 | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 318,43 | 1 447,40 | 1 306,80 | 73 | 764 227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 227,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 4 | мкр Енисейский, д. 18 | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 318,03 | 1 445,59 | 1 304,59 | 74 | 763 271,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 271,52 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 5 | мкр Заводской, д. 2 | 1 973,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 634,83 | 2 885,60 | 2 611,30 | 123 | 1 523 596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 596,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 6 | мкр Заводской, д. 5 | 1 975,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 640,38 | 2 910,80 | 2 618,30 | 128 | 1 536 902,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 902,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 7 | мкр Заводской, д. 15 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 955,11 | 4 341,40 | 3 866,50 | 204 | 2 292 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 259,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 8 | мкр Заводской, д. 15А | 1 989,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 323,36 | 1 469,80 | 1 321,70 | 54 | 776 054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 054,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 9 | мкр Заводской, д. 15Б | 1 989,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 326,59 | 1 484,50 | 1 317,60 | 63 | 783 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 816,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 10 | мкр Заводской, д. 22 | 1 976,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 650,94 | 2 958,80 | 2 679,30 | 135 | 1 562 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 246,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 11 | мкр Заводской, д. 23 | 1 976,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 654,37 | 2 974,40 | 2 693,10 | 130 | 1 570 483,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 483,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 12 | мкр Заводской, д. 24 | 1 977,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 652,85 | 2 967,50 | 2 689,40 | 120 | 1 566 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 840,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 13 | мкр Заводской, д. 25 | 1 977,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 661,72 | 3 007,80 | 215,80 | 95 | 1 588 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 118,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 14 | мкр Заводской, д. 54 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 656,11 | 2 982,30 | 2 649,80 | 123 | 1 574 654,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 654,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 15 | мкр Комсомольский, д. 61 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 318,45 | 1 447,50 | 1 177,20 | 52 | 764 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 280,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 16 | мкр Комсомольский, д. 62 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 318,36 | 1 447,10 | 1 304,70 | 67 | 764 068,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 068,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 17 | мкр Комсомольский, д. 63 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 320,39 | 1 456,30 | 1 309,90 | 63 | 768 926,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 926,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 18 | мкр Комсомольский, д. 72 | 1 977,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 643,46 | 2 924,80 | 2 646,50 | 128 | 1 544 294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 544 294,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 19 | мкр Комсомольский, д. 74 | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 525,22 | 6 932,80 | 5 055,20 | 238 | 3 660 518,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 518,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 20 | мкр Комсомольский, д. 76 | 1 977,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 636,72 | 2 894,20 | 2 560,30 | 121 | 1 528 137,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 137,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 21 | мкр Ленинградский, д. 3 | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 656,50 | 2 984,10 | 2 465,00 | 121 | 1 575 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 604,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 22 | мкр Ленинградский, д. 6 | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 635,84 | 2 890,20 | 2 341,40 | 117 | 1 526 025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 025,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 23 | мкр Ленинградский, д. 11 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 637,25 | 2 896,60 | 2 614,90 | 142 | 1 529 404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 404,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 24 | мкр Ленинградский, д. 12 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 642,11 | 2 918,70 | 2 638,70 | 136 | 1 541 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 073,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 25 | мкр Советский, д. 14 | 1 992,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 1 | 339,24 | 2 775,60 | 2 365,40 | 100 | 814 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 176,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 26 | мкр Ленинградский, д. 33 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 1 | 346,35 | 2 833,77 | 2 367,87 | 109 | 831 239,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 239,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 27 | мкр Ленинградский, д. 34 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 1 | 346,79 | 2 837,40 | 2 378,80 | 112 | 832 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 304,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 28 | мкр Советский, д. 5 | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 656,30 | 2 983,20 | 2 625,30 | 139 | 1 575 129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 129,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 29 | мкр Советский, д. 6 | 1 981,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 655,23 | 2 978,30 | 2 683,50 | 145 | 1 572 542,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 542,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 30 | мкр Советский, д. 8 | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 653,80 | 2 971,80 | 2 533,50 | 124 | 1 569 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 110,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 31 | мкр Советский, д. 9 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 6 | 1 537,95 | 12 583,23 | 10 669,93 | 420 | 3 691 080,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691 080,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 32 | мкр Советский, д. 25А | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 818,02 | 3 718,25 | 2 636,44 | 173 | 1 963 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 236,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 33 | мкр Советский, д. 25Б | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 794,68 | 3 612,20 | 2 794,00 | 162 | 1 907 241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 241,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 34 | мкр Советский, д. 40 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 4 | 904,00 | 7 383,20 | 2 026,10 | 77 | 2 169 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 600,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 35 | мкр Центральный, д. 2А | 1 990,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 385,75 | 1 753,40 | 1 500,10 | 75 | 925 795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 795,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 36 | мкр Южный, д. 1 | 1 988,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 647,20 | 2 941,80 | 2 659,60 | 132 | 1 553 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 270,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 37 | мкр Южный, д. 3 | 1 989,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 644,16 | 2 928,00 | 2 552,60 | 120 | 1 545 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 984,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 38 | рп Черемушки, д. 65 | 1 980,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 632,98 | 2 877,20 | 2 466,40 | 125 | 1 519 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 161,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 39 | рп Черемушки, д. 66 | 1 981,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 632,32 | 2 874,20 | 2 633,30 | 125 | 1 517 577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 577,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 40 | рп Черемушки, д. 70 | 1 989,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 5 | 638,75 | 5 226,10 | 4 737,80 | 168 | 1 532 989,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 989,33 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 41 | ул. Школьная, д. 10 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 3 | 3 | 521,91 | 1 423,40 | 1 317,10 | 52 | 1 252 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 592,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 42 | ул. Юбилейная, д. 9 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 500,00 | 617,70 | 564,40 | 27 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2018 год | Х | 14 | Х | Х | 8 601,40 | 9 531,40 | 5 819,50 | 277 | 16 969 863,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 969 863,90 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 38 | 1 953,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 995,00 | 995,00 | 386,70 | 22 | 2 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 000,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 40 | 1 953,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 468,65 | 721,00 | 402,50 | 27 | 1 124 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 760,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 44 | 1 953,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 744,10 | 744,10 | 394,00 | 27 | 875 805,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 805,70 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 4 | ул. 50 лет Октября, д. 52 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 2 | 1 530,50 | 1 530,50 | 1 530,50 | 11 | 1 607 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 607 025,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 5 | ул. Парковая, д. 1 | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 1 | 3 | 505,57 | 388,90 | 205,90 | 16 | 1 213 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 368,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 6 | ул. Пионерская, д. 19 | 1 953,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 561,86 | 864,40 | 472,70 | 27 | 1 348 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 464,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 7 | ул. Пионерская, д. 21 | 1 953,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 322,66 | 496,40 | 228,80 | 12 | 774 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 384,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 8 | ул. Пионерская, д. 23 | 1 954,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 404,80 | 404,80 | 230,10 | 12 | 971 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 520,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 9 | ул. Пионерская, д. 25 | 1 955,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 852,80 | 852,80 | 477,00 | 30 | 895 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 440,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 10 | ул. Пионерская, д. 27 | 1 955,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 857,20 | 857,20 | 490,50 | 26 | 900 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 060,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 11 | ул. Пушкина, д. 6 | 1 956,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 400,50 | 400,50 | 235,50 | 14 | 471 388,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 388,50 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 12 | ул. Строительная, д. 1А | 1 974,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 353,54 | 543,90 | 314,20 | 26 | 848 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 484,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 13 | ул. Толстого, д. 3 | 1 953,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 237,12 | 364,80 | 224,20 | 10 | 569 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 088,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 14 | ул. Толстого, д. 5 | 1 953,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 367,10 | 367,10 | 226,90 | 17 | 432 076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 076,70 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2018 год | Х | 52 | Х | Х | 36 103,00 | 54 253,50 | 45 567,40 | 1 737,00 | 78 836 030,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 836 030,90 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Дзержинского, д.2 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 3 | 2 594,00 | 2 594,00 | 1 835,00 | 67 | 4 993 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 450,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 2 | ул. Дзержинского, д. 4А | 1 960,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 718,64 | 1 105,60 | 1 015,20 | 52 | 1 724 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 736,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 3 | ул. Дзержинского, д. 19 | 1 961,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 3 | 846,50 | 846,50 | 774,60 | 20 | 2 031 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 600,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 4 | ул. Заводская, д. 15 | 1 953,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 444,30 | 444,30 | 405,80 | 14 | 1 066 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 320,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 5 | ул. Зеленая, д. 2А | 1 956,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 590,70 | 590,70 | 534,40 | 20 | 695 253,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 253,90 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 6 | ул. Кирова, д. 54А | 1 952,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 559,90 | 559,90 | 514,50 | 15 | 1 343 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 760,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 7 | ул. Кирова, д. 66 | 1 956,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 538,60 | 538,60 | 498,90 | 19 | 1 292 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 640,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 8 | ул. Кирова, д. 68 | 1 956,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 359,71 | 553,40 | 505,20 | 23 | 863 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863 304,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 9 | ул. Кирова, д. 72 | 1 957,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 270,53 | 416,20 | 373,70 | 14 | 649 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 272,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 10 | ул. Кирова, д. 74 | 1 957,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 911,90 | 911,90 | 838,90 | 25 | 2 188 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188 560,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 11 | ул. Кирова, д. 74А | 1 957,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 929,60 | 929,60 | 563,60 | 35 | 2 231 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 040,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 12 | ул. Кирова, д. 75 | 1 952,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 429,30 | 429,30 | 386,00 | 10 | 1 030 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 320,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 13 | ул. Кирова, д. 75А | 1 952,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 428,20 | 428,20 | 428,20 | 13 | 503 991,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 991,40 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 14 | ул. Ленина, д. 36 | 1 949,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 571,30 | 571,30 | 509,30 | 17 | 672 420,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 420,10 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 15 | ул. Ленина, д. 74 | 1 957,00 | Ремонт кровли **** | 3 | 3 | 849,16 | 1 959,60 | 1 438,40 | 20 | 2 037 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 984,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 16 | ул. Ленина, д. 76 | 1 958,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 805,01 | 3 096,20 | 2 275,40 | 71 | 1 932 028,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 028,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 17 | ул. Льва Толстого, д. 2 | 1 955,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 453,20 | 453,20 | 411,00 | 22 | 1 087 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 680,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 18 | ул. Матросова, д. 1 | 1 972,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 271,31 | 417,40 | 377,80 | 18 | 651 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 144,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 19 | ул. Менделеева, д. 17 | 1 960,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 577,14 | 887,90 | 815,00 | 45 | 1 385 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 124,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 20 | ул. Октябрьская, д. 45 | 1 950,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 234,50 | 234,50 | 211,30 | 12 | 276 006,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 006,50 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 21 | ул. Октябрьская, д. 68 | 1 958,00 | Ремонт кровли **** | 3 | 4 | 495,86 | 1 144,30 | 723,50 | 38 | 1 190 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 072,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 22 | ул. Октябрьская, д. 69 | 1 953,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 550,50 | 550,50 | 501,10 | 22 | 647 938,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 938,50 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 23 | ул. Октябрьская, д. 74 | 1 959,00 | Ремонт кровли **** | 3 | 3 | 691,17 | 1 595,00 | 1 455,30 | 45 | 1 658 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 800,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 24 | ул. Октябрьская, д. 80 | 1 958,00 | Ремонт кровли **** | 3 | 3 | 780,39 | 1 800,90 | 1 635,10 | 64 | 1 872 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 936,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 25 | ул. Октябрьская, д. 83 | 1 956,00 | Ремонт кровли **** | 3 | 8 | 910,69 | 2 101,60 | 1 407,60 | 45 | 2 185 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 664,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 26 | ул. Октябрьская, д. 87 | 1 957,00 | Ремонт кровли **** | 3 | 5 | 759,59 | 1 752,90 | 1 415,70 | 47 | 1 823 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 016,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 27 | ул. Октябрьская, д. 93 | 1 959,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 3 | 1 475,00 | 1 475,00 | 1 308,50 | 37 | 2 839 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 375,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 28 | ул. Октябрьская, д. 95 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 3 | 1 493,90 | 1 493,90 | 1 334,40 | 33 | 1 568 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 595,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 29 | ул. Октябрьская, д. 101 | 1 958,00 | Ремонт кровли **** | 3 | 2 | 423,45 | 977,20 | 908,10 | 39 | 1 016 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 288,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 30 | ул. Павлова, д. 063 | 1 956,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 290,88 | 447,50 | 405,40 | 8 | 698 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 100,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 31 | ул. Павлова, д. 67 | 1 956,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 657,00 | 657,00 | 409,80 | 15 | 1 576 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 800,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 32 | ул. Пушкина, д. 16 | 1 958,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 1 023,88 | 1 575,20 | 1 431,60 | 50 | 2 457 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 312,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 33 | ул. Пушкина, д. 22 | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 973,50 | 973,50 | 875,60 | 40 | 1 022 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 175,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 34 | ул. Сибирская, д. 39 | 1 955,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 971,36 | 1 494,40 | 1 365,50 | 41 | 2 331 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 264,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 35 | ул. Советская, д. 71 | 1 957,00 | Ремонт кровли **** | 3 | 6 | 762,36 | 1 759,30 | 1 432,60 | 24 | 1 829 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 672,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 36 | ул. Советская, д. 73 | 1 959,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 492,31 | 1 893,50 | 1 565,80 | 200 | 1 181 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 544,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 37 | ул. Советская, д. 77 | 1 959,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 11 | 793,70 | 3 052,70 | 2 238,10 | 40 | 1 904 884,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 884,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 38 | ул. Чайковского, д. 11 | 1 956,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 3 | 1 479,60 | 1 479,60 | 1 345,90 | 41 | 1 553 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 580,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 39 | ул. Чайковского, д. 15А | 1 958,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 612,30 | 942,00 | 850,00 | 29 | 1 469 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 520,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 40 | ул. Чайковского, д. 15Б | 1 959,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 987,20 | 987,20 | 903,90 | 36 | 2 369 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 280,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 41 | ул. Чайковского, д. 17 | 1 959,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 541,40 | 541,40 | 491,10 | 15 | 1 299 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 360,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 42 | ул. Чапаева, д. 15 | 1 962,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 579,93 | 892,20 | 818,60 | 35 | 1 391 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 832,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 43 | ул. Чапаева, д. 19 | 1 961,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 577,46 | 888,40 | 815,20 | 49 | 1 385 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 904,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 44 | ул. Чапаева, д. 29 | 1 960,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 449,22 | 691,10 | 633,10 | 21 | 1 078 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 116,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 45 | ул. Чапаева, д. 29А | 1 960,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 696,90 | 696,90 | 634,50 | 23 | 820 251,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 251,30 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 46 | ул. Чапаева, д. 31 | 1 960,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 458,51 | 705,40 | 681,80 | 27 | 1 100 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 424,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 47 | ул. Чапаева, д. 33 | 1 963,00 | Ремонт кровли **** | 3 | 2 | 494,35 | 1 140,80 | 1 039,80 | 42 | 1 186 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 432,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 48 | ул. Чапаева, д. 33А | 1 963,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 517,60 | 796,30 | 733,20 | 26 | 1 242 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 228,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 49 | ул. Чернышевского, д. 1 | 1 957,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 415,80 | 415,80 | 372,50 | 26 | 997 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 920,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 50 | ул. Чернышевского, д. 1Б | 1 954,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 443,80 | 443,80 | 344,50 | 15 | 522 352,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 352,60 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 51 | ул. Чернышевского, д. 1Б | 1 954,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 443,80 | 443,80 | 344,50 | 15 | 1 065 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 120,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 52 | ул. Юбилейная, д. 2А | 1 962,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 476,10 | 476,10 | 432,90 | 17 | 1 142 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 640,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Белоярский сельсовет за 2018 год | Х | 1 | Х | Х | 701,95 | 2 699,80 | 1 754,20 | 89 | 1 684 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 675,20 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Мира, д. 12 | 1 977,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 701,95 | 2 699,80 | 1 754,20 | 89 | 1 684 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 675,20 | 2 399,99 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тейский поссовет за 2018 год | Х | 1 | Х | Х | 911,20 | 911,20 | 635,00 | 28 | 2 186 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 880,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Рудничная, д. 8 | 1 963,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 911,20 | 911,20 | 635,00 | 28 | 2 186 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186 880,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский поссовет за 2018 год | Х | 3 | Х | Х | 1 046,29 | 1 194,30 | 912,90 | 52 | 2 254 741,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 741,30 | Х | Х | Х |
| 1 | пер. Кирова, д. 2 | 1 954,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 454,90 | 454,90 | 280,40 | 26 | 535 417,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 417,30 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | ул. Вокзальная, д. 11 | 1 956,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 274,89 | 422,90 | 402,50 | 13 | 659 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 724,00 | 2 399,96 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 3 | ул. Октябрьская, д. 1Б | 1 966,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 316,50 | 316,50 | 230,00 | 13 | 759 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 600,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет за 2018 год | Х | 1 | Х | Х | 549,90 | 846,00 | 602,00 | 30 | 1 319 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 760,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Победы, д. 78 | 1 976,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 549,90 | 846,00 | 602,00 | 30 | 1 319 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 760,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Боградский сельсовет за 2018 год | Х | 2 | Х | Х | 911,24 | 1 172,20 | 865,10 | 28,00 | 1 965 244,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 244,20 | Х | Х | Х |
| 2 | ул. Советская, д. 99 | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 426,60 | 426,60 | 373,90 | 13 | 502 108,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 108,20 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 1 | ул. Советская, д. 142 | 1 967,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 484,64 | 745,60 | 491,20 | 15 | 1 163 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 136,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Копьевский поссовет за 2018 год | Х | 1 | Х | Х | 355,71 | 547,24 | 506,00 | 11 | 853 694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 694,40 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Новая, д. 2 | 1 980,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 355,71 | 547,24 | 506,00 | 11 | 853 694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 694,40 | 2 399,97 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Приисковый сельсовет за 2018 год | Х | 1 | Х | Х | 245,38 | 377,50 | 359,20 | 10 | 588 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 900,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Заводская, д. 22 | 1 976,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 245,38 | 377,50 | 359,20 | 10 | 588 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 900,00 | 2 399,95 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Таштыпский сельсовет за 2018 год | Х | 1 | Х | Х | 347,98 | 535,35 | 498,90 | 47 | 835 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 146,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 144А | 1 960,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 347,98 | 535,35 | 498,90 | 47 | 835 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 146,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Расцветовский сельсовет за 2018 год | Х | 1 | Х | Х | 458,30 | 705,08 | 649,56 | 21 | 1 099 924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 924,80 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Космонавтов, д. 1 | 1 966,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 458,30 | 705,08 | 649,56 | 21 | 1 099 924,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 924,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский сельсовет за 2018 год | Х | 6 | Х | Х | 2 850,90 | 2 850,90 | 2 103,50 | 98 | 6 626 298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 626 298,60 | Х | Х | Х |
| 1 | квартал Подгорный, д. 3 | 1 940,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 491,00 | 491,00 | 307,90 | 8 | 1 178 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 400,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 2 | квартал Подгорный, д. 7 | 1 940,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 482,10 | 482,10 | 313,00 | 8 | 1 157 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 040,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 3 | ул. Гидролизная, д. 3 | 1 949,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 557,70 | 557,70 | 491,70 | 23 | 1 338 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 480,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 4 | ул. Карла Маркса, д. 1 | 1 932,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 448,40 | 448,40 | 327,80 | 21 | 1 076 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 160,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 5 | ул. Карла Маркса, д. 2 | 1 931,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 421,80 | 421,80 | 313,90 | 30 | 496 458,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 458,60 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 6 | ул. Карла Маркса, д. 6 | 1 931,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 449,90 | 449,90 | 349,20 | 8 | 1 079 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 760,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Жемчужненский поссовет за 2018 год | Х | 1 | Х | Х | 536,51 | 825,40 | 640,20 | 29 | 1 287 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 624,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Комлева, д. 8 | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 536,51 | 825,40 | 640,20 | 29 | 1 287 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 624,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Коммунаровский сельсовет за 2018 год | Х | 3 | Х | Х | 947,80 | 947,80 | 852,40 | 24,00 | 2 160 489,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 489,90 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Подлунная, д. 8 | 1 940,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 327,00 | 327,00 | 295,20 | 8 | 784 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 800,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 2 | ул. Подлунная, д. 10 | 1 942,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 338,70 | 338,70 | 306,90 | 11 | 398 649,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 649,90 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 3 | ул. Пролетарская, д. 75 | 1 936,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 282,10 | 282,10 | 250,30 | 5 | 677 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 040,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Туимский поссовет за 2018 год | Х | 2 | Х | Х | 777,40 | 777,40 | 732,20 | 26,00 | 1 865 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 760,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Кирова, д. 39 | 1 952,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 413,40 | 413,40 | 398,20 | 7 | 992 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 160,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| 2 | ул. Первомайская, д. 13 | 1 954,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 364,00 | 364,00 | 334,00 | 19 | 873 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 600,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
| Итого по муниципальному образованию Ширинский сельсовет за 2018 год | Х | 2 | Х | Х | 786,80 | 786,80 | 755,20 | 34 | 1 526 063,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 063,60 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. О. Кошевого, д. 7 | 1 952,00 | Ремонт инженерных систем ** | 1 | 1 | 411,90 | 411,90 | 400,90 | 25 | 184 806,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 806,30 | 448,67 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | ул. Щетинина, д. 100 | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 1 | 1 | 374,90 | 374,90 | 354,30 | 9 | 141 257,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 257,30 | 376,79 | 1 530,00 | октябрь 2017 г. декабрь 2018 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по Республике Хакасия за 2019 год 210 многоквартирных домов | Х | 210 | Х | Х | 286 098,15 | 556 266,06 | 457 239,87 | 20991 | 443 548 928,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 548 928,07 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию город Абаза за 2019 год | Х | 7 | Х | Х | 3 224,13 | 4 960,20 | 4 935,20 | 124 | 7 737 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 737 912,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Ленина, д. 30 | 1 956,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 642,59 | 988,60 | 908,60 | 27 | 1 542 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 216,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 2 | ул. Ленина, д. 31 | 1 956,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 378,30 | 582,00 | 529,00 | 18 | 907 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 920,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 3 | ул. Ленина, д. 32 | 1 955,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 386,88 | 595,20 | 942,20 | 13 | 928 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 512,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 4 | ул. Ленина, д. 33 | 1 954,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 378,30 | 582,00 | 529,00 | 12 | 907 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 920,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 5 | ул. Ленина, д. 41 | 1 956,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 677,30 | 1 042,00 | 961,00 | 18 | 1 625 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 520,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 6 | ул. Ленина, д. 43 | 1 956,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 378,04 | 581,60 | 528,60 | 13 | 907 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 296,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 7 | ул. Рыночная, д. 1 | 1 966 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 382,72 | 588,80 | 536,80 | 23 | 918 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 528,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2019 год | Х | 71 | Х | Х | 157 970,02 | 229 977,06 | 182 208,60 | 8322 | 201 178 182,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 178 182,94 | Х | Х | Х |
| 1 | проспект Дружбы Народов, д. 4 | 1 971,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 8 | 6 332,40 | 6 332,40 | 5 704,30 | 260 | 6 649 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 649 020,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | проспект Дружбы Народов, д. 5 | 1 976,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 183,22 | 4 930,10 | 2 943,90 | 183 | 2 839 737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 737,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 3 | проспект Дружбы Народов, д. 7 | 1 976,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 152,10 | 4 800,40 | 2 888,40 | 197 | 2 765 030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 030,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 4 | проспект Ленина, д. 29 | 1 967,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 786,14 | 3 023,60 | 2 805,40 | 232 | 1 886 726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 726,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 5 | проспект Ленина, д. 44 | 1 963,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 3 | 1 807,30 | 1 807,30 | 1 769,20 | 91 | 3 479 052,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479 052,50 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 6 | проспект Ленина, д. 71 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 4 | 3 805,80 | 3 805,80 | 2 181,80 | 93 | 2 968 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 524,00 | 780,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 7 | проспект Ленина, д. 75 | 1 964,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2 721,20 | 2 721,20 | 2 242,50 | 62 | 2 857 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 260,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 8 | проспект Ленина, д. 79 | 1 964,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1 271,00 | 1 271,00 | 934,60 | 30 | 1 334 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 550,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 9 | ул. Аскизская, д. 166 | 1 977,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 362,96 | 5 679,00 | 5 678,30 | 249 | 3 271 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 271 104,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 10 | ул. Вяткина, д. 11 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 434,00 | 3 434,00 | 2 535,80 | 99 | 1 842 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 816,00 | 536,64 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 11 | ул. Вяткина, д. 16 | 1 971,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 861,38 | 3 915,35 | 2 684,40 | 107 | 2 067 304,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 304,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 12 | ул. Вяткина, д. 33 | 1 967,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 878,80 | 2 704,00 | 2 133,90 | 94 | 2 109 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 120,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 13 | ул. Гагарина, д. 46 | 1 969,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 885,35 | 3 405,20 | 2 519,50 | 96 | 2 124 844,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 844,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 14 | ул. Герцена, д. 16 | 1 968,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 3 | 724,88 | 2 788,00 | 2 563,30 | 140 | 1 739 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 712,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 15 | ул. Дзержинского, д. 93 | 1 970,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 4 057,20 | 4 057,20 | 3 785,20 | 156 | 2 231 692,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 692,80 | 550,06 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 16 | ул. Ивана Ярыгина, д. 20 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 3 243,00 | 3 243,00 | 2 461,80 | 107 | 2 229 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 540,00 | 687,49 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 17 | ул. Ивана Ярыгина, д. 32 | 1 972,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 262,01 | 4 853,90 | 4 155,50 | 149 | 3 028 833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 833,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 18 | ул. Итыгина, д. 6 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 2 | 2 157,30 | 2 157,30 | 1 082,80 | 74 | 2 406 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 406 655,00 | 1 115,59 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 19 | ул. Карла Маркса, д. 18 | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 807,80 | 3 807,80 | 3 393,00 | 118 | 3 998 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998 190,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 20 | ул. Кати Перекрещенко, д. 20 | 1 974,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 8 | 5 753,10 | 5 753,10 | 4 006,40 | 257 | 6 040 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 040 755,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 21 | ул. Комарова, д. 4 | 1 971,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 831,58 | 3 198,40 | 3 149,10 | 169 | 1 995 801,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 801,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 22 | ул. Кошурникова, д. 3 | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 362,50 | 3 362,50 | 3 131,60 | 168 | 1 798 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 200,00 | 534,78 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 23 | ул. Кошурникова, д. 5 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2 498,10 | 2 498,10 | 2 497,30 | 130 | 2 623 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 005,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 24 | ул. Ленинского Комсомола, д. 13 | 1 972,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 864,73 | 3 325,90 | 3 316,60 | 105 | 2 075 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 075 361,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 25 | ул. Ленинского Комсомола, д. 31 | 1 969,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 1 003,78 | 3 860,70 | 3 402,50 | 141 | 2 409 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 076,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 26 | ул. Маршала Жукова, д. 6 | 1 962,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 622,60 | 622,60 | 492,30 | 14 | 732 800,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732 800,20 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 27 | ул. Маршала Жукова, д. 18 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 5 909,00 | 5 909,00 | 3 863,60 | 150 | 6 204 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 204 450,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 28 | ул. Маршала Жукова, д. 30 | 1 970,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 933,92 | 3 592,00 | 3 436,80 | 139 | 2 241 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 408,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 29 | ул. Островского, д. 18 | 1 964,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 2 342,40 | 2 342,40 | 1 279,40 | 172 | 2 459 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 459 520,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 30 | ул. Островского, д. 24 | 1 963,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 3 | 2 443,80 | 2 443,80 | 1 508,40 | 67 | 4 704 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 704 315,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 31 | ул. Пирятинская, д. 3 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 2 603,70 | 2 603,70 | 2 602,70 | 135 | 2 733 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 885,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 32 | ул. Пирятинская, д. 9 | 1 970,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 864,45 | 3 324,80 | 2 950,10 | 145 | 2 074 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 675,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 33 | ул. Пушкина, д. 36 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 2 | 1 656,20 | 1 656,20 | 1 356,70 | 65 | 733 468,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 468,80 | 442,86 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 34 | ул. Пушкина, д. 50 | 1 965,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 502,00 | 3 502,00 | 2 568,80 | 64 | 3 677 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677 100,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 35 | ул. Пушкина, д. 52 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 3 | 2 675,80 | 2 675,80 | 2 486,80 | 90 | 2 809 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 590,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 36 | ул. Пушкина, д. 54 | 1 970,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 236,91 | 5 622,30 | 3 654,60 | 154 | 2 968 574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 574,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 37 | ул. Пушкина, д. 68 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 3 | 2 794,50 | 2 794,50 | 2 073,10 | 79 | 2 934 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 225,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 38 | ул. Пушкина, д. 80 | 1 965,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 3 | 2 487,20 | 2 487,20 | 1 513,40 | 67 | 2 611 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 560,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 39 | ул. Пушкина, д. 82 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 2 | 1 622,00 | 1 622,00 | 1 274,40 | 47 | 1 703 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 100,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 40 | ул. Пушкина, д. 96 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 6 602,80 | 6 602,80 | 3 860,80 | 163 | 3 820 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 147,20 | 578,56 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 41 | ул. Пушкина, д. 97 | 1 971,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 657,62 | 2 989,20 | 2 322,30 | 90 | 1 578 297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 297,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 42 | ул. Пушкина, д. 113 | 1 971,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 4 | 920,00 | 2 701,00 | 2 104,00 | 90 | 2 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 000,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 43 | ул. Пушкина, д. 193 | 1 970,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 879,81 | 3 383,90 | 2 720,90 | 112 | 2 111 553,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 553,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 44 | ул. Пушкина, д. 195 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 433,10 | 3 433,10 | 2 871,70 | 106 | 3 604 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604 755,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 45 | ул. Советская, д. 42 | 1 965,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 2 | 1 340,20 | 1 340,20 | 966,10 | 41 | 1 407 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 210,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 46 | ул. Советская, д. 49 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 4 059,90 | 4 059,90 | 3 275,40 | 131 | 4 262 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 262 895,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 47 | ул. Советская, д. 119 | 1 970,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 268,49 | 4 878,80 | 4 356,30 | 117 | 3 044 371,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 371,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 48 | ул. Согринская, д. 118 | 1 964,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 470,60 | 470,60 | 322,90 | 16 | 434 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 136,00 | 922,52 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 49 | ул. Тараса Шевченко, д. 57 | 1 972,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 1 410,24 | 5 424,00 | 2 496,00 | 398 | 3 384 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 576,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 50 | ул. Тараса Шевченко, д. 60 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 433,60 | 3 433,60 | 2 619,50 | 119 | 1 842 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 566,40 | 536,63 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 51 | ул. Трудовая, д. 13 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 699,27 | 2 689,50 | 2 689,50 | 117 | 1 678 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 248,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 52 | ул. Трудовая, д. 45 | 1 975,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 688,20 | 2 720,10 | 2 658,70 | 126 | 1 651 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 680,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 53 | ул. Чертыгашева, д. 42 | 1 969,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 915,85 | 3 522,50 | 3 520,30 | 178 | 2 198 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 040,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 54 | ул. Чертыгашева, д. 44 | 1 970,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 3 | 669,21 | 2 573,90 | 2 573,90 | 131 | 1 606 113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 113,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 55 | ул. Чертыгашева, д. 67 | 1 965,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 3 | 2 074,00 | 2 074,00 | 1 499,00 | 55 | 2 177 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177 700,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 56 | ул. Чертыгашева, д. 81 | 1 966,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 885,12 | 3 404,31 | 2 727,90 | 82 | 2 124 289,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 289,44 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 57 | ул. Чертыгашева, д. 83А | 1 968,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 886,18 | 3 408,40 | 3 044,50 | 160 | 2 126 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 841,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 58 | ул. Чертыгашева, д. 85 | 1 965,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 3 | 3 083,80 | 3 083,80 | 2 701,80 | 114 | 1 624 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 291,20 | 526,72 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 59 | ул. Чертыгашева, д. 89 | 1 965,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 403,20 | 3 403,20 | 2 707,90 | 109 | 3 573 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 360,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 60 | ул. Чертыгашева, д. 104 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 180,90 | 3 180,90 | 2 536,50 | 91 | 1 684 881,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 881,60 | 529,69 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 61 | ул. Чертыгашева, д. 106 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 789,30 | 3 789,30 | 3 057,90 | 114 | 2 064 523,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 523,20 | 544,83 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 62 | ул. Чкалова, д. 19 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 2 | 1 378,80 | 1 378,80 | 1 040,70 | 52 | 2 654 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 190,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 63 | ул. Чкалова, д. 21 | 1 971,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 10 | 1 880,30 | 1 880,30 | 1 751,10 | 44 | 873 307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 307,20 | 464,45 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 64 | ул. Щетинкина, д. 4 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 3 | 2 124,50 | 2 124,50 | 1 976,90 | 85 | 2 230 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 725,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 65 | ул. Щетинкина, д. 17 | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 2 | 2 025,00 | 2 025,00 | 1 433,60 | 57 | 2 126 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 126 250,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 66 | ул. Щетинкина, д. 20 | 1 965,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 3 | 2 711,50 | 2 711,50 | 1 493,00 | 58 | 2 847 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847 075,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 67 | ул. Щетинкина, д. 23 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 2 926,40 | 2 926,40 | 2 006,60 | 71 | 1 526 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 073,60 | 521,48 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 68 | ул. Щетинкина, д. 36 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 9 | 1 | 2 234,90 | 2 234,90 | 2 106,90 | 85 | 2 346 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 645,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 69 | ул. Щетинкина, д. 78 | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 520,80 | 3 520,80 | 2 543,50 | 98 | 3 696 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 696 840,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 70 | ул. Щетинкина, д. 80 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 959,70 | 3 959,70 | 2 532,50 | 108 | 4 157 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 685,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 71 | ул. Щорса, д. 30 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 2 | 2 714,60 | 2 714,60 | 2 661,80 | 109 | 2 850 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 330,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию город Саяногорск за 2019 год | Х | 55 | Х | Х | 52 097,10 | 238 279,46 | 204 613,07 | 9772 | 117 520 050,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 520 050,75 | Х | Х | Х |
| 1 | мкр Енисейский, д. 11 | 1 969,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 960,63 | 4 366,50 | 3 930,80 | 186 | 2 305 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 512,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 2 | мкр Заводской, д. 1 | 1 974,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 902,31 | 4 101,40 | 2 652,40 | 117 | 2 165 539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 539,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 3 | мкр Заводской, д. 6 | 1 976,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 949,26 | 4 314,80 | 3 862,70 | 183 | 2 278 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 214,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 4 | мкр Заводской, д. 8 | 1 975,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 818,14 | 3 718,80 | 2 757,10 | 125 | 1 963 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 526,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 5 | мкр Заводской, д. 14 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 955,33 | 4 342,40 | 3 929,30 | 184 | 2 292 787,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 787,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 6 | мкр Заводской, д. 20 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 798,25 | 3 628,39 | 2 664,49 | 139 | 1 915 789,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 789,92 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 7 | мкр Заводской, д. 26 | 1 980,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 674,45 | 3 065,70 | 2 746,80 | 109 | 1 618 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 689,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 8 | мкр Заводской, д. 33 | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 651,71 | 2 962,30 | 2 696,30 | 131 | 1 564 094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 094,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 9 | мкр Заводской, д. 48 | 1 980,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 643,26 | 2 923,90 | 2 636,50 | 112 | 1 543 819,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 819,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 10 | мкр Заводской, д. 49 | 1 980,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 653,82 | 2 971,90 | 2 701,30 | 108 | 1 569 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 163,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 11 | мкр Заводской, д. 51 | 1 980,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 653,42 | 2 970,10 | 2 699,50 | 134 | 1 568 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 212,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 12 | мкр Интернациональный, д. 3 | 1 980,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 957,00 | 4 350,00 | 3 929,40 | 205 | 2 296 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 800,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 13 | мкр Интернациональный, д. 5 | 1 981,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 947,39 | 4 306,30 | 3 884,00 | 210 | 2 273 726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 726,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 14 | мкр Интернациональный, д. 8 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 13 | 3 217,94 | 26 328,60 | 22 709,30 | 987 | 7 723 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 723 056,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 15 | мкр Интернациональный, д. 10 | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 654,70 | 2 975,90 | 2 705,00 | 144 | 1 571 275,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 275,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 16 | мкр Интернациональный, д. 11 | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 640,55 | 2 911,60 | 2 439,50 | 131 | 1 537 324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 324,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 17 | мкр Комсомольский, д. 64 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 638,37 | 2 901,70 | 2 618,30 | 130 | 1 532 097,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 097,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 18 | мкр Комсомольский, д. 67 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 634,52 | 2 884,16 | 2 608,70 | 153 | 1 522 836,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 836,48 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 19 | мкр Комсомольский, д. 68 | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 950,20 | 4 319,10 | 3 921,70 | 182 | 2 280 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 484,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 20 | мкр Комсомольский, д. 69 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 956,89 | 4 349,50 | 3 933,80 | 223 | 2 296 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 536,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 21 | мкр Ленинградский, д. 2 | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 656,50 | 2 984,10 | 2 465,00 | 110 | 1 575 604,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 604,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 22 | мкр Ленинградский, д. 9 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 638,48 | 2 902,20 | 2 479,50 | 118 | 1 532 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 361,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 23 | мкр Ленинградский, д. 15 | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 639,94 | 2 908,81 | 2 567,71 | 121 | 1 535 851,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 851,68 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 24 | мкр Ленинградский, д. 18 | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 799,44 | 3 633,80 | 3 086,50 | 201 | 1 918 646,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 646,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 25 | мкр Ленинградский, д. 19 | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 1 059,08 | 4 814,01 | 2 037,70 | 110 | 2 541 797,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 797,28 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 26 | мкр Ленинградский, д. 21А | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 806,16 | 3 664,35 | 3 208,55 | 162 | 1 934 776,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 776,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 27 | мкр Ленинградский, д. 21Б | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 804,83 | 3 658,31 | 2 941,29 | 172 | 1 931 587,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 587,68 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 28 | мкр Ленинградский, д. 22 | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 800,73 | 3 639,70 | 3 293,10 | 161 | 1 921 761,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 761,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 29 | мкр Ленинградский, д. 24Б | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 794,68 | 3 612,17 | 3 252,47 | 194 | 1 907 225,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 225,76 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 30 | мкр Ленинградский, д. 25Б | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 808,32 | 3 674,20 | 3 160,60 | 166 | 1 939 977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 977,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 31 | мкр Советский, д. 2 | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 11 | 2 830,25 | 23 156,60 | 19 718,60 | 745 | 6 792 602,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 792 602,67 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 32 | мкр Советский, д. 3 | 1 980,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 654,48 | 2 974,90 | 2 702,90 | 139 | 1 570 747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 747,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 33 | мкр Советский, д. 4 | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 690,25 | 3 137,50 | 2 710,80 | 146 | 1 656 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 600,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 34 | мкр Советский, д. 17 | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 652,43 | 2 965,60 | 2 697,90 | 132 | 1 565 836,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 836,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 35 | мкр Советский, д. 18 | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 654,59 | 2 975,40 | 2 704,70 | 119 | 1 571 011,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 011,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 36 | мкр Советский, д. 20 | 1 981,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 655,73 | 2 980,60 | 2 710,20 | 135 | 1 573 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 756,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 37 | мкр Советский, д. 27 | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 055,34 | 4 797,00 | 4 067,40 | 173 | 2 532 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 532 816,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 38 | мкр Советский, д. 28 | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 660,12 | 3 000,56 | 2 498,86 | 134 | 1 584 295,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 295,68 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 39 | мкр Советский, д. 31 | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 101,61 | 5 007,30 | 3 762,90 | 185 | 2 643 854,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 854,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 40 | мкр Советский, д. 32 | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 057,87 | 4 808,50 | 4 111,40 | 206 | 2 538 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 888,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 41 | мкр Советский, д. 35 | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 641,78 | 2 917,20 | 2 504,20 | 106 | 1 540 281,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 281,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 42 | мкр Советский, д. 36 | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 642,20 | 2 919,10 | 2 464,20 | 106 | 1 541 284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 284,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 43 | мкр Советский, д. 37 | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 640,02 | 2 909,20 | 2 501,90 | 128 | 1 536 057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 057,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 44 | мкр Советский, д. 38 | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 649,99 | 2 954,50 | 2 254,70 | 124 | 1 559 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 976,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 45 | рп Черемушки, д. 5 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 8 | 5 787,40 | 5 787,40 | 5 231,20 | 267 | 6 076 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 076 770,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 46 | рп Черемушки, д. 11А | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 954,45 | 4 338,40 | 3 937,00 | 194 | 2 290 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 675,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 47 | рп Черемушки, д. 42 | 1 974,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 273,47 | 5 788,50 | 5 217,30 | 241 | 3 056 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 328,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 48 | рп Черемушки, д. 44 | 1 975,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 272,50 | 5 784,10 | 5 210,60 | 291 | 3 054 004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 054 004,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 49 | рп Черемушки, д. 67 | 1 981,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 640,57 | 2 911,70 | 2 640,10 | 126 | 1 537 377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537 377,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 50 | рп Черемушки, д. 72 | 1 981,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 636,46 | 2 893,00 | 2 615,70 | 114 | 1 527 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 504,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 51 | рп Черемушки, д. 73 | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 636,17 | 2 891,70 | 2 614,40 | 109 | 1 526 817,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 817,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 52 | рп Черемушки, д. 74 | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 319,57 | 1 452,60 | 1 312,00 | 57 | 766 972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 972,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 53 | рп Черемушки, д. 75 | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 637,82 | 2 899,20 | 2 619,00 | 126 | 1 530 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 777,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 54 | рп Черемушки, д. 76 | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 643,19 | 2 923,60 | 2 643,60 | 127 | 1 543 660,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 660,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 55 | рп Черемушки, д. 77 | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 642,53 | 2 920,60 | 2 642,20 | 134 | 1 542 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 076,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2019 год | Х | 14 | Х | Х | 8 234,27 | 8 532,00 | 5 188,40 | 254 | 15 914 013,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 914 013,40 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 48 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 845,70 | 845,70 | 494,00 | 24 | 1 019 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 292,00 | 1 205,26 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 54 | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 2 | 1 056,20 | 1 056,20 | 916,20 | 21 | 1 109 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 010,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 3 | ул. 50 лет Октября, д. 56 | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 12 | 451 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 968,00 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 4 | ул. Парковая, д. 2 | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 1 | 3 | 505,57 | 388,90 | 205,90 | 17 | 1 213 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 368,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 5 | ул. Пионерская, д. 19 | 1 953,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 864,40 | 864,40 | 472,70 | 27 | 2 074 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074 560,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 6 | ул. Пионерская, д. 21 | 1 953,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 496,40 | 496,40 | 228,80 | 12 | 1 191 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 360,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 7 | ул. Пионерская, д. 29 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 400,00 | 400,00 | 229,90 | 10 | 470 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 800,00 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 8 | ул. Пионерская, д. 33 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 404,30 | 404,30 | 236,30 | 9 | 475 861,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 861,10 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 9 | ул. Пионерская, д. 35 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 778,70 | 778,70 | 396,80 | 29 | 1 014 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 772,00 | 1 303,16 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| 10 | ул. Пионерская, д. 43 | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 820,70 | 820,70 | 362,90 | 19 | 980 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 292,00 | 1 194,46 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 11 | ул. Пионерская, д. 20 | 1 957,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 411,58 | 633,20 | 408,30 | 12 | 987 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 792,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 12 | ул. Строительная, д. 1А | 1 974,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 543,90 | 543,90 | 314,20 | 26 | 640 170,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 170,30 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 13 | ул. Строительная, д. 3А | 1 974,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 358,02 | 550,80 | 314,20 | 26 | 859 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 248,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 14 | ул. Толстого, д. 3 | 1 953,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 364,80 | 364,80 | 224,20 | 10 | 875 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 520,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2019 год | Х | 39 | Х | Х | 53 651,93 | 58 204,60 | 47 297,00 | 1879 | 78 493 221,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 493 221,80 | Х | Х | Х |
| 1 | п. КСК, д. 3 | 1 963,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 495,80 | 495,80 | 471,10 | 20 | 583 556,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 556,60 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | ул. Бограда, д. 55 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 765,70 | 3 765,70 | 3 485,70 | 146 | 3 953 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 953 985,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 3 | ул. Бограда, д. 59 | 1 965,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 888,45 | 3 417,10 | 1 639,50 | 97 | 2 132 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132 270,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 4 | ул. Дзержинского, д. 4А | 1 960,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 3 | 1 105,60 | 1 105,60 | 1 015,20 | 52 | 2 653 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653 440,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 5 | ул. Дзержинского, д. 19 | 1 961,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 3 | 846,50 | 846,50 | 774,60 | 20 | 888 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 825,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 6 | ул. Кирова, д. 62 | 1 954,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 3 | 1 414,30 | 1 414,30 | 1 292,00 | 49 | 2 206 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 308,00 | 1 560,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 7 | ул. Кирова, д. 66 | 1 956,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 350,09 | 538,60 | 498,90 | 19 | 840 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 216,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 8 | ул. Кирова, д. 72 | 1 957,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 416,20 | 416,20 | 373,70 | 14 | 998 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 880,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 9 | ул. Кирова, д. 74 | 1 957,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 592,74 | 911,90 | 838,90 | 25 | 1 422 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 564,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 10 | ул. Кирова, д. 74А | 1 957,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 604,24 | 929,60 | 563,60 | 35 | 1 450 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 176,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 11 | ул. Кирова, д. 75 | 1 952,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 279,05 | 429,30 | 386,00 | 10 | 669 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 708,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 12 | ул. Красных Партизан, д. 27 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 3 | 2 628,70 | 2 628,70 | 2 444,20 | 96 | 2 760 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 135,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 13 | ул. Красных Партизан, д. 29 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 12 | 3 573,70 | 3 573,70 | 1 834,70 | 70 | 3 752 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752 385,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 14 | ул. Красных Партизан, д. 34 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 314,70 | 3 314,70 | 3 031,10 | 126 | 3 480 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480 435,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 15 | ул. Ленина, д. 74 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1 959,60 | 1 959,60 | 1 438,40 | 20 | 2 057 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 580,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 16 | ул. Ленина, д. 76 | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 8 | 3 096,20 | 3 096,20 | 2 275,40 | 71 | 3 251 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 251 010,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 17 | ул. Льва Толстого, д. 2 | 1 955,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 453,20 | 453,20 | 411,00 | 22 | 533 416,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533 416,40 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 18 | ул. Матросова, д. 1 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 417,40 | 417,40 | 377,80 | 18 | 491 279,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 279,80 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 19 | ул. Октябрьская, д. 68 | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 4 | 1 144,30 | 1 144,30 | 723,50 | 38 | 1 201 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 515,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 20 | ул. Октябрьская, д. 69 | 1 953,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 550,50 | 550,50 | 501,10 | 22 | 858 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 780,00 | 1 560,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 21 | ул. Октябрьская, д. 72 | 1 959,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 3 | 1 733,10 | 1 733,10 | 1 621,30 | 62 | 1 802 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 802 424,00 | 1 040,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 22 | ул. Октябрьская, д. 74 | 1 959,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 455,30 | 45 | 1 674 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 674 750,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 23 | ул. Октябрьская, д. 80 | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1 800,90 | 1 800,90 | 1 635,10 | 64 | 1 890 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 945,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 24 | ул. Октябрьская, д. 83 | 1 956,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 8 | 2 101,60 | 2 101,60 | 1 407,60 | 45 | 2 206 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 680,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 25 | ул. Октябрьская, д. 87 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 5 | 1 752,90 | 1 752,90 | 1 415,70 | 47 | 1 840 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 545,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 26 | ул. Октябрьская, д. 95 | 1 957,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 971,04 | 1 493,90 | 1 334,40 | 33 | 2 330 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 484,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 27 | ул. Октябрьская, д. 101 | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 2 | 977,20 | 977,20 | 908,10 | 39 | 1 026 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 060,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 28 | ул. Пушкина, д. 22 | 1 958,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 973,50 | 973,50 | 875,60 | 40 | 1 518 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 660,00 | 1 560,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 29 | ул. Советская, д. 71 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 6 | 1 759,30 | 1 759,30 | 1 432,60 | 24 | 1 847 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 265,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 30 | ул. Советская, д. 73 | 1 959,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 1 893,50 | 1 893,50 | 1 565,80 | 200 | 1 988 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 175,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 31 | ул. Советская, д. 77 | 1 959,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 11 | 3 052,70 | 3 052,70 | 2 238,10 | 40 | 3 205 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 335,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 32 | ул. Чайковского, д. 11 | 1 956,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 961,74 | 1 479,60 | 1 345,90 | 41 | 2 308 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 308 176,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 33 | ул. Чайковского, д. 15А | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 942,00 | 942,00 | 850,00 | 29 | 989 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 100,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 34 | ул. Чапаева, д. 13 | 1 962,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 3 | 1 491,10 | 1 491,10 | 1 374,70 | 58 | 1 250 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 744,00 | 838,81 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 35 | ул. Чапаева, д. 29 | 1 960,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 691,10 | 691,10 | 633,10 | 21 | 813 424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 424,70 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 36 | ул. Чапаева, д. 31 | 1 960,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 705,40 | 705,40 | 681,80 | 27 | 830 255,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 255,80 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 37 | ул. Чапаева, д. 33 | 1 963,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 2 | 1 140,80 | 1 140,80 | 1 039,80 | 42 | 1 197 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 840,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 38 | ул. Чапаева, д. 33А | 1 963,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 796,30 | 796,30 | 733,20 | 26 | 937 245,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 245,10 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 39 | ул. Чернышевского, д. 1 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 415,80 | 415,80 | 372,50 | 26 | 448 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 648,00 | 1 079,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Белоярский сельсовет за 2019 год | Х | 1 | Х | Х | 591,44 | 909,90 | 603,00 | 44 | 1 419 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 444,00 | Х | Х | Х |
| 1 | д. Кайбалы, ул. Гагарина, д. 31А | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 591,44 | 909,90 | 603,00 | 44 | 1 419 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 444,00 | 2 399,98 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| Итого по муниципальному образованию Подсинский сельсовет за 2019 год | Х | 1 | Х | Х | 768,59 | 2 956,10 | 2 691,10 | 136 | 1 844 606,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 606,40 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Зеленая, д. 7 | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 768,59 | 2 956,10 | 2 691,10 | 136 | 1 844 606,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 606,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский поссовет за 2019 год | Х | 3 | Х | Х | 1 248,60 | 1 248,60 | 814,50 | 71 | 1 947 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 816,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пер. Кирова, д. 1 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 421,60 | 421,60 | 253,70 | 25 | 457 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 696,00 | 1 085,62 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | пер. Комсомольский, д. 1 | 1 960,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 417,00 | 417,00 | 280,40 | 23 | 450 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 520,00 | 1 080,38 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| 3 | пер. Пушкина, д. 2 | 1 951,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 410,00 | 410,00 | 280,40 | 23 | 439 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 600,00 | 1 072,20 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет за 2019 год | Х | 2 | Х | Х | 1 016,60 | 1 564,00 | 1 263,20 | 63 | 2 439 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 840,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Горького, д. 1 | 1 973,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 513,57 | 790,10 | 790,10 | 37 | 1 232 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 556,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 2 | ул. Горького, д. 14 | 1 970,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 503,04 | 773,90 | 473,10 | 26 | 1 207 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 284,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| Итого по муниципальному образованию Боградский сельсовет за 2019 год | Х | 1 | Х | Х | 503,82 | 775,10 | 529,20 | 26 | 1 209 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 156,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 105 | 1 967,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 503,82 | 775,10 | 529,20 | 26 | 1 209 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 156,00 | 2 399,98 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| Итого по муниципальному образованию Сонский сельсовет за 2019 год | Х | 1 | Х | Х | 241,54 | 185,80 | 167,90 | 7 | 579 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 696,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Линейная, д. 4 | 1 914,00 | Ремонт кровли **** | 1 | 3 | 241,54 | 185,80 | 167,90 | 7 | 579 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 696,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| Итого по муниципальному образованию Опытненский сельсовет за 2019 год | Х | 1 | Х | Х | 698,10 | 698,10 | 642,10 | 35 | 1 121 663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 663,70 | Х | Х | Х |
| 1 | с. Зеленое, ул. Гагарина, д. 2 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 698,10 | 698,10 | 642,10 | 35 | 821 663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 663,70 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Расцветовский сельсовет за 2019 год | Х | 1 | Х | Х | 697,54 | 697,54 | 642,00 | 22 | 1 121 004,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 004,58 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Космонавтов, д. 2 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 697,54 | 697,54 | 642,00 | 22 | 821 004,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 004,58 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский сельсовет за 2019 год | Х | 6 | Х | Х | 2 735,90 | 2 735,90 | 2 191,20 | 68 | 5 485 509,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 485 509,60 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 22 Партсъезда, д. 20 | 1 970,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 408,00 | 408,00 | 382,30 | 8 | 480 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 216,00 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 7 | 1 951,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 406,50 | 406,50 | 256,60 | 13 | 478 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 450,50 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 3 | ул. Гидролизная, д. 46 | 1 951,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 595,00 | 595,00 | 566,00 | 8 | 700 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 315,00 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 4 | ул. Октябрьская, д. 6 | 1 955,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 448,00 | 448,00 | 390,00 | 8 | 1 075 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 200,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 5 | ул. Октябрьская, д. 8 | 1 955,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 423,10 | 423,10 | 282,10 | 8 | 1 015 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 440,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 6 | ул. Октябрьская, д. 11 | 1 932,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 455,30 | 455,30 | 314,20 | 23 | 535 888,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 888,10 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Жемчужненский поссовет за 2019 год | Х | 1 | Х | Х | 713,13 | 2 742,80 | 1 851,40 | 102 | 1 711 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 507,20 | Х | Х | Х |
| 1 | тер. Микрорайон, д. 2 | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 713,13 | 2 742,80 | 1 851,40 | 102 | 1 711 507,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 507,20 | 2 399,99 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| Итого по муниципальному образованию Коммунаровский сельсовет за 2019 год | Х | 3 | Х | Х | 720,85 | 814,30 | 707,40 | 26 | 1 462 263,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 263,70 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Пролетарская, д. 61 | 1 936,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 265,20 | 265,20 | 234,20 | 11 | 413 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 712,00 | 1 560,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 2 | ул. Пролетарская, д. 63 | 1 939,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 173,55 | 267,00 | 222,90 | 10 | 416 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 520,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 3 | ул. Пролетарская, д. 75 | 1 936,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 282,10 | 282,10 | 250,30 | 5 | 332 031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 031,70 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Туимский поссовет за 2019 год | Х | 2 | Х | Х | 719,60 | 719,60 | 659,60 | 27 | 1 727 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 040,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Первомайская, д. 14 | 1 954,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 361,40 | 361,40 | 331,40 | 13 | 867 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 360,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| 2 | ул. Первомайская, д. 15 | 1 954,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 358,20 | 358,20 | 328,20 | 14 | 859 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 680,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| Итого по муниципальному образованию Ширинский сельсовет за 2019 год | Х | 1 | Х | Х | 265,00 | 265,00 | 235,00 | 13 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Курортная, д. 75 | 1 960,00 | Ремонт фасада *** | 1 | 2 | 265,00 | 265,00 | 235,00 | 13 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2018 г. декабрь 2019 г. |
| Итого по Республике Хакасия за 2020 год 238 многоквартирных домов | Х | 238 | Х | Х | 432 282,74 | 799 363,30 | 667 425,22 | 29819 | 627 640 871,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 640 871,72 | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальному образованию город Абаза за 2020 год | Х | 7 | Х | Х | 4 153,24 | 4 905,60 | 4 479,10 | 117 | 9 967 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 967 776,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Ленина, д. 7 | 1 960,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 639,60 | 984,00 | 903,00 | 26 | 1 535 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 040,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 2 | ул. Ленина, д. 9 | 1 955,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 379,60 | 584,00 | 531,50 | 12 | 911 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 040,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 3 | ул. Ленина, д. 10 | 1 956,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 594,00 | 594,00 | 541,00 | 14 | 1 425 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 600,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 4 | ул. Ленина, д. 11 | 1 958,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 985,00 | 985,00 | 904,00 | 27 | 2 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 000,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 5 | ул. Ленина, д. 14 | 1 955,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 595,00 | 595,00 | 542,00 | 8 | 1 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 000,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 6 | ул. Ленина, д. 16 | 1 955,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 582,00 | 582,00 | 529,00 | 14 | 1 396 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 800,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 7 | ул. Ленина, д. 45 | 1 955,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 378,04 | 581,60 | 528,60 | 16 | 907 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 296,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Абакан за 2020 год | Х | 100 | Х | Х | 279 554,92 | 341 792,32 | 275 810,70 | 12930 | 321 114 490,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 114 490,47 | Х | Х | Х |
| 1 | квартал Молодежный, д. 6 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 2 | 2 037,70 | 2 037,70 | 1 701,20 | 124 | 2 139 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 585,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | квартал Молодежный, д. 8 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 2 | 1 897,60 | 1 897,60 | 1 575,50 | 123 | 1 992 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 480,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 3 | проспект Дружбы Народов, д. 10 | 1 972,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 378,27 | 5 742,80 | 5 633,80 | 255 | 3 307 852,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 852,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 4 | проспект Дружбы Народов, д. 12 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 3 | 3 295,10 | 3 295,10 | 3 099,90 | 100 | 1 706 142,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 142,40 | 517,78 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 5 | проспект Дружбы Народов, д. 18 | 1 975,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 4 | 900,06 | 7 364,10 | 7 255,90 | 301 | 2 160 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 136,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 6 | проспект Ленина, д. 71 | 1 964,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 3 805,80 | 3 805,80 | 2 181,80 | 93 | 2 418 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 524,00 | 635,48 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 7 | проспект Ленина, д. 77 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2 678,60 | 2 678,60 | 2 007,80 | 83 | 2 812 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 530,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 8 | ул. Вяткина, д. 13 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 2 | 1 929,10 | 1 929,10 | 1 446,30 | 50 | 2 025 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 555,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 9 | ул. Вяткина, д. 16 | 1 971,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 915,35 | 3 915,35 | 2 684,40 | 107 | 4 111 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 111 117,50 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 10 | ул. Вяткина, д. 27 | 1 975,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 3 | 1 131,98 | 3 483,00 | 1 816,70 | 47 | 2 716 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 740,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 11 | ул. Гагарина, д. 46 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 405,20 | 3 405,20 | 2 519,50 | 96 | 3 575 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 460,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 12 | ул. Журавлева, д. 5 | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 745,21 | 2 866,20 | 2 754,80 | 114 | 1 788 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788 508,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 13 | ул. Журавлева, д. 8 | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 725,82 | 2 791,60 | 2 789,00 | 115 | 1 741 958,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 958,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 14 | ул. Запорожская, д. 3 | 1 974,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 710,09 | 2 958,70 | 2 492,30 | 116 | 1 704 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 211,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 15 | ул. Ивана Ярыгина, д. 18 | 1 974,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 8 | 6 376,60 | 6 376,60 | 5 704,70 | 205 | 6 695 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 695 430,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 16 | ул. Ивана Ярыгина, д. 24 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 3 | 2 130,80 | 2 130,80 | 1 458,60 | 60 | 4 101 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101 790,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 17 | ул. Ивана Ярыгина, д. 30 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 2 | 1 697,20 | 1 697,20 | 1 404,10 | 51 | 1 782 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 060,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 18 | ул. Ивана Ярыгина, д. 32 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 853,90 | 4 853,90 | 4 155,50 | 149 | 5 096 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 595,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 19 | ул. Итыгина, д. 1 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 749,00 | 4 749,00 | 3 086,60 | 171 | 4 986 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986 450,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 20 | ул. Итыгина, д. 8 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 600,20 | 3 600,20 | 3 275,80 | 86 | 3 780 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780 210,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 21 | ул. Карла Маркса, д. 3 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 5 | 3 | 3 678,80 | 3 678,80 | 2 520,10 | 197 | 2 295 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 295 571,20 | 624,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 22 | ул. Карла Маркса, д. 4 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 833,50 | 4 833,50 | 4 013,50 | 157 | 5 075 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 175,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 23 | ул. Карла Маркса, д. 16 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 7 | 2 | 2 786,00 | 2 786,00 | 1 785,30 | 53 | 891 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 760,00 | 320,09 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 24 | ул. Карла Маркса, д. 21 | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 744,80 | 3 744,80 | 2 580,30 | 87 | 3 932 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932 040,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 25 | ул. Карла Маркса, д. 23 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 2 | 1 760,10 | 1 760,10 | 1 337,80 | 42 | 1 848 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 105,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 26 | ул. Катанова, д. 13 | 1 964,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 0 | 433,03 | 666,20 | 639,20 | 23 | 1 039 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 272,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 27 | ул. Кати Перекрещенко, д. 4 | 1 974,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 383,00 | 3 383,00 | 2 056,00 | 135 | 3 552 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 552 150,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 28 | ул. Кати Перекрещенко, д. 8 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 397,00 | 4 397,00 | 2 996,60 | 173 | 4 616 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 616 850,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 29 | ул. Кати Перекрещенко, д. 10 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 10 | 2 704,20 | 2 704,20 | 1 836,10 | 109 | 2 839 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 410,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 30 | ул. Кати Перекрещенко, д. 12 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 362,20 | 4 362,20 | 2 981,00 | 193 | 4 580 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580 310,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 31 | ул. Кати Перекрещенко, д. 16 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 5 783,60 | 5 783,60 | 4 011,10 | 256 | 6 072 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 072 780,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 32 | ул. Кати Перекрещенко, д. 18 | 1 974,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 053,46 | 4 389,40 | 3 035,30 | 180 | 2 528 294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 294,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 33 | ул. Кирова, д. 97 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 803,80 | 4 803,80 | 3 701,30 | 132 | 5 043 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 990,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 34 | ул. Кирова, д. 250 | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 934,34 | 3 593,60 | 2 157,70 | 132 | 2 242 406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 406,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 35 | ул. Комарова, д. 2 | 1 971,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 385,50 | 4 385,50 | 3 930,70 | 162 | 2 436 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 552,00 | 555,59 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 36 | ул. Комарова, д. 4 | 1 971,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 198,40 | 3 198,40 | 1 349,10 | 169 | 3 358 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 320,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 37 | ул. Кошурникова, д. 9 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 528,60 | 4 528,60 | 4 528,60 | 208 | 4 755 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 755 030,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 38 | ул. Кошурникова, д. 21 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 078,97 | 4 149,90 | 4 149,90 | 190 | 2 589 537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 589 537,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 39 | ул. Крылова, д. 43 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 3 | 2 612,00 | 2 612,00 | 2 413,30 | 106 | 1 329 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 888,00 | 509,15 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 40 | ул. Крылова, д. 45 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 3 | 2 538,50 | 2 538,50 | 2 496,00 | 94 | 1 284 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 024,00 | 505,82 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 41 | ул. Ленинского Комсомола, д. 13 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 325,90 | 3 325,90 | 3 316,60 | 105 | 3 492 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 492 195,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 42 | ул. Ленинского Комсомола, д. 31 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 860,70 | 3 860,70 | 3 402,50 | 141 | 4 053 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053 735,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 43 | ул. Ленинского Комсомола, д. 37 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 2 959,80 | 2 959,80 | 2 176,40 | 79 | 3 107 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 107 790,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 44 | ул. Луначарского, д. 32 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 382,40 | 382,40 | 382,40 | 16 | 396 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 544,00 | 1 036,99 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| 45 | ул. Маршала Жукова, д. 4 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 2 | 1 773,00 | 1 773,00 | 1 592,90 | 85 | 806 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 352,00 | 454,80 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 46 | ул. Маршала Жукова, д. 30 | 1 970,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 592,00 | 3 592,00 | 3 436,80 | 139 | 3 771 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 771 600,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 47 | ул. Маршала Жукова, д. 78 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 009,40 | 3 009,40 | 2 709,80 | 115 | 3 159 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159 870,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 48 | ул. Маршала Жукова, д. 80 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 014,40 | 3 014,40 | 2 714,80 | 124 | 3 165 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 120,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 49 | ул. Маршала Жукова, д. 90 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 4 348,20 | 4 348,20 | 3 377,10 | 101 | 4 565 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 565 610,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 50 | ул. Минусинская, д. 59 | 1 974,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 413,60 | 4 413,60 | 4 184,20 | 209 | 2 454 086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 086,40 | 556,03 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 51 | ул. Минусинская, д. 61 | 1 976,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 137,63 | 4 375,50 | 4 157,50 | 174 | 2 730 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 312,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 52 | ул. Мичурина, д. 44 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 366,40 | 366,40 | 366,40 | 23 | 371 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 584,00 | 1 014,15 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| 53 | ул. Островского, д. 18 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 2 | 2 342,40 | 2 342,40 | 1 279,40 | 172 | 4 509 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 509 120,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 54 | ул. Островского, д. 20 | 1 964,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 3 | 641,78 | 1 974,70 | 1 972,60 | 97 | 1 540 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 266,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 55 | ул. Павших Коммунаров, д. 98 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 5 | 2 | 1 589,80 | 1 589,80 | 1 546,30 | 76 | 992 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 035,20 | 624,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 56 | ул. Пирятинская, д. 7 | 1 974,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 526,67 | 4 526,67 | 4 497,70 | 191 | 4 753 003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 753 003,50 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 57 | ул. Пирятинская, д. 9 | 1 970,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 324,80 | 3 324,80 | 2 950,10 | 145 | 3 491 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 491 040,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 58 | ул. Пирятинская, д. 16 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 3 | 2 036,40 | 2 036,40 | 1 879,70 | 94 | 3 920 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 070,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 59 | ул. Пирятинская, д. 30 | 1 980,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 7 | 1 274,16 | 4 900,60 | 4 815,20 | 234 | 3 057 974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057 974,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 60 | ул. Пирятинская, д. 38 | 1 981,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 368,95 | 5 265,20 | 4 699,80 | 232 | 3 285 484,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 484,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 61 | ул. Пушкина, д. 46 | 1 974,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 8 | 6 667,00 | 6 667,00 | 5 372,10 | 244 | 3 810 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 208,00 | 571,50 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 62 | ул. Пушкина, д. 54 | 1 970,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 5 622,30 | 5 622,30 | 3 654,60 | 154 | 5 812 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812 934,40 | 1 033,91 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 63 | ул. Пушкина, д. 58 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 895,80 | 4 895,80 | 3 927,80 | 182 | 2 754 979,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 979,20 | 562,72 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 64 | ул. Пушкина, д. 91 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 858,80 | 4 858,80 | 4 169,50 | 196 | 5 101 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 101 740,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 65 | ул. Пушкина, д. 97 | 1 971,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 2 989,20 | 2 989,20 | 2 322,30 | 90 | 3 138 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 660,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 66 | ул. Пушкина, д. 115 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 2 | 4 670,20 | 4 670,20 | 2 112,90 | 148 | 4 903 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903 710,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 67 | ул. Пушкина, д. 122 | 1 970,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 410,80 | 3 410,80 | 2 710,90 | 129 | 3 581 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581 340,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 68 | ул. Пушкина, д. 193 | 1 970,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 383,90 | 3 383,90 | 2 720,90 | 112 | 3 553 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 553 095,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 69 | ул. Маршала Жукова, д. 8 | 1 960,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 1 | 282,23 | 434,20 | 386,40 | 11 | 677 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 352,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 70 | ул. Советская, д. 40 | 1 965,00 | Ремонт инженерных систем ** | 4 | 4 | 2 753,70 | 2 753,70 | 2 026,10 | 77 | 1 847 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847 886,00 | 671,06 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 71 | ул. Советская, д. 47 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 4 074,10 | 4 074,10 | 3 564,10 | 133 | 4 277 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 277 805,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 72 | ул. Советская, д. 164 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 416,60 | 416,60 | 377,20 | 28 | 490 338,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 338,20 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 73 | ул. Советская, д. 166 | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 436,60 | 436,60 | 267,30 | 18 | 513 878,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 878,20 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 74 | ул. Согринская, д. 12, корпус А | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 737,70 | 737,70 | 737,70 | 50 | 868 272,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 272,90 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 75 | ул. Согринская, д. 67 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 399,90 | 399,90 | 246,30 | 16 | 470 682,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 682,30 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 76 | ул. Согринская, д. 118 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 470,60 | 470,60 | 322,90 | 16 | 734 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 136,00 | 1560,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 77 | ул. Согринская, д. 122 | 1 964,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 2 | 453,00 | 453,00 | 322,90 | 29 | 353 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 340,00 | 780,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 78 | ул. Тараса Шевченко, д. 57 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 5 424,00 | 5 424,00 | 2 496,00 | 398 | 5 695 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 695 200,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 79 | ул. Тараса Шевченко, д. 58 | 1 975,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 158,98 | 4 829,10 | 4 382,90 | 196 | 2 781 561,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 781 561,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 80 | ул. Тараса Шевченко, д. 64 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 4 366,00 | 4 366,00 | 2 555,90 | 122 | 4 584 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584 300,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 81 | ул. Тараса Шевченко, д. 72 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 836,10 | 4 836,10 | 4 281,80 | 218 | 2 717 726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 726,40 | 561,97 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 82 | ул. Торговая, д. 8 | 1 980,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 857,10 | 3 895,90 | 2 088,20 | 199 | 2 057 035,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 035,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 83 | ул. Трудовая, д. 11 | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 055,09 | 4 396,20 | 4 336,70 | 216 | 2 532 211,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 532 211,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 84 | ул. Трудовая, д. 41 | 1 974,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 406,10 | 4 406,10 | 4 299,50 | 191 | 2 449 406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449 406,40 | 555,91 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 85 | ул. Фадеева, д. 121 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 3 | 2 | 1 052,60 | 1 052,60 | 970,40 | 55 | 1 105 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 230,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 86 | ул. Флотская, д. 15 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 376,60 | 376,60 | 376,60 | 25 | 443 258,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 258,20 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 87 | ул. Хакасская, д. 80 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 5 997,50 | 5 997,50 | 5 400,00 | 207 | 3 442 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 440,00 | 573,98 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 88 | ул. Хакасская, д. 143 | 1 981,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 141,30 | 4 389,60 | 4 389,60 | 194 | 2 739 110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 739 110,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 89 | ул. Чертыгашева, д. 42 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 522,50 | 3 522,50 | 3 520,30 | 178 | 3 698 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 625,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 90 | ул. Чертыгашева, д. 44 | 1 970,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 3 | 2 575,90 | 2 575,90 | 2 573,90 | 131 | 2 704 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 695,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 91 | ул. Чертыгашева, д. 77 | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 731,80 | 3 731,80 | 2 875,90 | 87 | 2 028 643,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 643,20 | 543,61 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 92 | ул. Чертыгашева, д. 79 | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 750,10 | 3 750,10 | 2 860,60 | 101 | 2 040 062,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040 062,40 | 544,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 93 | ул. Чертыгашева, д. 83А | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 408,40 | 3 408,40 | 3 044,50 | 160 | 3 578 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 820,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 94 | ул. Чертыгашева, д. 112 | 1 970,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 5 717,10 | 5 717,10 | 3 539,30 | 121 | 3 267 470,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 470,40 | 571,53 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 95 | ул. Чертыгашева, д. 146 | 1 976,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 2 | 520,92 | 3 606,40 | 2 133,40 | 102 | 1 250 218,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 218,67 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 96 | ул. Чехова, д. 76 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 2 749,90 | 2 749,90 | 2 686,80 | 98 | 2 887 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887 395,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 97 | ул. Щетинкина, д. 17 | 1 967,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 526,50 | 2 025,00 | 1 433,60 | 57 | 1 263 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 600,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 98 | ул. Щетинкина, д. 34 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 5 | 5 247,90 | 5 247,90 | 3 786,90 | 116 | 5 510 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 295,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 99 | ул. Щетинкина, д. 46 | 1 975,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 5 | 901,25 | 4 096,60 | 3 724,60 | 148 | 2 163 004,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 004,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 100 | ул. Щетинкина, д. 76 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 5 457,10 | 5 457,10 | 3 790,10 | 181 | 3 105 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105 230,40 | 569,03 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию город Саяногорск за 2020 год | Х | 58 | Х | Х | 80 811,91 | 374 229,90 | 326 560,22 | 14285 | 169 622 974,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 622 974,24 | Х | Х | Х |
| 1 | мкр Енисейский, д. 1 | 1 975,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 273,49 | 5 788,60 | 5 213,60 | 279 | 3 056 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 380,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 2 | мкр Енисейский, д. 4 | 1 972,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 8 | 5 807,70 | 5 807,70 | 5 234,60 | 247 | 6 098 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 098 085,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 3 | мкр Енисейский, д. 5/6 | 1 974,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 277,10 | 5 805,00 | 5 255,30 | 264 | 3 065 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 040,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 4 | мкр Енисейский, д. 9 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 2 894,80 | 2 894,80 | 2 615,30 | 125 | 3 039 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 540,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 5 | мкр Енисейский, д. 11 | 1 969,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 6 | 4 366,50 | 4 366,50 | 3 930,80 | 186 | 4 584 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 584 825,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 6 | мкр Заводской, д. 1 | 1 974,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 4 101,40 | 4 101,40 | 2 652,40 | 117 | 4 306 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 470,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 7 | мкр Заводской, д. 2 | 1 973,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 2 885,60 | 2 885,60 | 2 611,30 | 123 | 3 029 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 880,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 8 | мкр Заводской, д. 10 | 1 981,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 594,35 | 2 701,60 | 2 640,50 | 118 | 1 426 444,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 444,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 9 | мкр Заводской, д. 36 | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 040,20 | 4 728,20 | 4 098,60 | 195 | 2 496 489,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 489,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 10 | мкр Заводской, д. 37 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 022,32 | 4 646,90 | 3 648,60 | 163 | 2 453 563,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 453 563,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 11 | мкр Заводской, д. 38 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 997,04 | 4 532,00 | 4 016,50 | 176 | 2 392 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 896,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 12 | мкр Заводской, д. 41 | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 19 | 5 156,70 | 37 845,45 | 32 356,55 | 1340 | 12 376 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 376 080,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 13 | мкр Заводской, д. 44 | 1 981,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 068,28 | 4 855,80 | 4 071,30 | 174 | 2 563 862,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563 862,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 14 | мкр Заводской, д. 50 | 1 979,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 051,03 | 4 777,40 | 4 217,40 | 200 | 2 522 467,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 467,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 15 | мкр Заводской, д. 53 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 049,47 | 4 770,30 | 4 365,50 | 206 | 2 518 718,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 718,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 16 | мкр Заводской, д. 59 | 1 983,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 4 | 1 015,17 | 8 305,92 | 6 148,50 | 248 | 2 436 403,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 403,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 17 | мкр Интернациональный, д. 2 | 1 981,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 9 | 1 431,12 | 6 505,10 | 5 337,10 | 290 | 3 434 692,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 692,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 18 | мкр Интернациональный, д. 4 | 1 980,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 954,18 | 4 337,20 | 3 868,90 | 207 | 2 290 041,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 041,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 19 | мкр Интернациональный, д. 6 | 1 980,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 275,85 | 5 799,30 | 4 983,10 | 260 | 3 062 030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 062 030,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 20 | мкр Интернациональный, д. 7 | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 7 | 1 684,77 | 13 784,50 | 12 571,60 | 511 | 4 043 453,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 453,33 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 21 | мкр Интернациональный, д. 9 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 9 | 1 494,22 | 6 791,92 | 5 537,12 | 262 | 3 586 133,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 586 133,76 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 22 | мкр Интернациональный, д. 22 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 2 | 528,33 | 4 322,70 | 3 745,00 | 145 | 1 267 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 992,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 23 | мкр Интернациональный, д. 23 | 1 994,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 4 | 927,95 | 7 592,30 | 6 839,00 | 264 | 2 227 074,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 074,67 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 24 | мкр Комсомольский, д. 70 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 276,90 | 5 804,10 | 5 260,30 | 239 | 3 064 564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 564,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 25 | мкр Комсомольский, д. 71 | 1 978,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 633,97 | 2 881,70 | 2 610,70 | 124 | 1 521 537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 537,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 26 | мкр Комсомольский, д. 73 | 1 977,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 955,35 | 4 342,50 | 3 931,00 | 180 | 2 292 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292 840,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 27 | мкр Ленинградский, д. 1 | 1 986,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 7 | 1 780,86 | 14 570,70 | 12 895,80 | 566 | 4 274 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 072,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 28 | мкр Ленинградский, д. 1А | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 3 | 694,69 | 3 157,70 | 2 801,70 | 107 | 1 667 265,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 265,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 29 | мкр Ленинградский, д. 4 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 15 | 2 759,81 | 22 580,30 | 20 116,10 | 852 | 6 623 554,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 623 554,67 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 30 | мкр Ленинградский, д. 5А | 1 988,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 960,76 | 4 367,10 | 3 945,50 | 196 | 2 305 828,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 828,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 31 | мкр Ленинградский, д. 8 | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 639,91 | 2 908,70 | 2 624,90 | 122 | 1 535 793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 793,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 32 | мкр Ленинградский, д. 10 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 631,66 | 2 871,20 | 2 641,90 | 133 | 1 515 993,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 993,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 33 | мкр Ленинградский, д. 23 | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 801,61 | 3 643,70 | 2 963,70 | 166 | 1 923 873,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 873,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 34 | мкр Ленинградский, д. 23А | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 799,18 | 3 632,64 | 3 093,34 | 171 | 1 918 033,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 033,92 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 35 | мкр Ленинградский, д. 23Б | 1 984,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 782,54 | 3 557,00 | 3 235,10 | 200 | 1 878 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 096,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 36 | мкр Ленинградский, д. 25А | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 801,73 | 3 644,22 | 3 337,32 | 187 | 1 924 148,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 148,16 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 37 | мкр Ленинградский, д. 26А | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 803,22 | 3 651,00 | 2 667,20 | 140 | 1 927 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 728,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 38 | мкр Ленинградский, д. 26Б | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 794,88 | 3 613,10 | 3 028,70 | 166 | 1 907 716,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 716,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 39 | мкр Ленинградский, д. 37 | 1 989,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 2 | 533,62 | 4 366,00 | 3 877,90 | 151 | 1 280 693,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 693,33 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 40 | мкр Ленинградский, д. 38 | 1 988,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 901,97 | 8 645,30 | 7 235,80 | 320 | 4 564 718,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 564 718,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 41 | мкр Ленинградский, д. 41 | 1 988,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 15 | 3 229,59 | 26 423,90 | 23 452,14 | 968 | 7 751 010,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 751 010,67 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 42 | мкр Ленинградский, д. 48 | 1 988,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 6 | 1 491,03 | 12 199,30 | 10 914,70 | 169 | 3 578 461,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 461,33 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 43 | мкр Ленинградский, д. 49 | 1 988,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 801,51 | 8 188,70 | 7 283,20 | 310 | 4 323 633,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 323 633,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 44 | мкр Советский, д. 16 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 3 | 768,98 | 6 291,65 | 5 610,75 | 233 | 1 845 550,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 550,67 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 45 | мкр Советский, д. 26 | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 292,17 | 5 873,50 | 5 065,90 | 247 | 3 101 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101 208,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 46 | мкр Советский, д. 33 | 1 982,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 055,98 | 4 799,90 | 4 106,50 | 183 | 2 534 347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 347,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 47 | мкр Советский, д. 34 | 1 990,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 328,26 | 1 492,10 | 1 058,50 | 56 | 787 828,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 828,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 48 | мкр Советский, д. 34А | 1 990,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 327,54 | 1 488,80 | 1 126,40 | 53 | 786 086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786 086,40 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 49 | мкр Центральный, д. 2 | 1 989,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 6 | 1 166,68 | 5 303,10 | 4 585,60 | 189 | 2 800 036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 036,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 50 | мкр Центральный, д. 6 | 1 990,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 3 | 774,78 | 6 339,10 | 5 626,60 | 258 | 1 859 469,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 469,33 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 51 | мкр Центральный, д. 18 | 1 993,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 7 | 1 724,20 | 14 107,10 | 12 490,20 | 475 | 4 138 082,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 082,67 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 52 | рп Черемушки, д. 5 | 1 973,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 273,23 | 5 787,40 | 5 231,20 | 267 | 3 055 747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055 747,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 53 | рп Черемушки, д. 43 | 1 974,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 8 | 1 256,95 | 5 713,40 | 5 134,00 | 215 | 3 016 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 016 675,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 54 | рп Черемушки, д. 68 | 1 986,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 994,00 | 4 518,20 | 4 094,10 | 149 | 2 385 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 609,60 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 55 | рп Черемушки, д. 69 | 1 987,00 | Ремонт кровли **** | 9 | 1 | 272,23 | 2 227,30 | 1 954,70 | 74 | 653 341,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 341,33 | 2 399,96 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 56 | рп Черемушки, д. 78 | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 639,89 | 2 908,60 | 2 635,80 | 120 | 1 535 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 740,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 57 | рп Черемушки, д. 88 | 1 986,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 643,85 | 2 926,60 | 2 645,60 | 124 | 1 545 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 244,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 58 | рп Черемушки, д. 89 | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 2 | 320,78 | 1 458,10 | 1 318,80 | 75 | 769 876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 876,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Сорск за 2020 год | Х | 14 | Х | Х | 8 335,40 | 8 335,40 | 5 817,40 | 296 | 15 373 757,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 373 757,30 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 50 лет Октября, д. 44 | 1 953,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 744,10 | 744,10 | 394,00 | 27 | 631 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 488,00 | 848,66 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 2 | ул. 50 лет Октября, д. 62 | 1 961,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 616,80 | 616,80 | 556,70 | 33 | 725 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 973,60 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 3 | ул. Кирова, д. 5 | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 635,50 | 635,50 | 633,70 | 25 | 747 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 983,50 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 4 | ул. Кирова, д. 7 | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 800,90 | 800,90 | 789,90 | 28 | 840 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 945,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 5 | ул. Кирова, д. 11 | 1 958,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 552,80 | 552,80 | 552,80 | 18 | 662 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 368,00 | 1 198,21 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| 6 | ул. Парковая, д. 1 | 1 979,00 | Ремонт фасада *** | 1 | 3 | 388,90 | 388,90 | 205,90 | 16 | 933 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 360,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 7 | ул. Парковая, д. 2 | 1 979,00 | Ремонт фасада *** | 1 | 3 | 388,90 | 388,90 | 205,90 | 17 | 933 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 360,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 8 | ул. Пионерская, д. 20 | 1 957,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 633,20 | 633,20 | 408,30 | 12 | 1 519 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 680,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 9 | ул. Пионерская, д. 23 | 1 954,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 404,80 | 404,80 | 230,10 | 12 | 476 449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 449,60 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 10 | ул. Пионерская, д. 25 | 1 955,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 852,80 | 852,80 | 477,00 | 30 | 1 445 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 440,00 | 1 694,93 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 11 | ул. Пионерская, д. 27 | 1 955,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 857,20 | 857,20 | 490,50 | 26 | 1 450 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 060,00 | 1 691,62 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 12 | ул. Строительная, д. 1А | 1 974,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 543,90 | 543,90 | 314,20 | 16 | 1 305 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 360,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 13 | ул. Строительная, д. 3А | 1 974,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 550,80 | 550,80 | 314,20 | 26 | 1 321 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321 920,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 14 | ул. Толстого, д. 3 | 1 953,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 364,80 | 364,80 | 244,20 | 10 | 429 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 369,60 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию город Черногорск за 2020 год | Х | 28 | Х | Х | 42 042,79 | 44 983,60 | 35 157,90 | 1388 | 77 334 402,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 334 402,40 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Бограда, д. 59 | 1 965,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 417,10 | 3 417,10 | 1 639,50 | 97 | 3 587 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587 955,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | ул. Дзержинского, д. 4А | 1 960,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 3 | 1 105,60 | 1 105,60 | 1 015,20 | 52 | 1 160 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 880,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 3 | ул. Дзержинского, д. 19 | 1 961,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 3 | 550,23 | 846,50 | 774,60 | 20 | 1 320 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 540,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 4 | ул. Кирова, д. 66 | 1 956,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 538,60 | 538,60 | 498,90 | 19 | 633 932,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 932,20 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 5 | ул. Кирова, д. 72 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 416,20 | 416,20 | 373,70 | 14 | 489 867,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 867,40 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 6 | ул. Кирова, д. 74 | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 911,90 | 911,90 | 838,90 | 25 | 957 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 495,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 7 | ул. Кирова, д. 74А | 1 957,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 929,60 | 929,60 | 563,60 | 35 | 976 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 080,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 8 | ул. Красных Партизан, д. 29 | 1 966,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 12 | 929,16 | 3 573,70 | 1 834,70 | 70 | 2 229 988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 988,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 9 | ул. Красных Партизан, д. 31 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 5 | 4 | 3 371,00 | 3 371,00 | 3 131,00 | 146 | 3 539 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 550,00 | 1 050,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 600 000,00 |  |
| 10 | ул. Ленина, д. 74 | 1 957,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 3 | 1 959,60 | 1 959,60 | 1 438,40 | 20 | 3 772 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772 230,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 11 | ул. Ленина, д. 76 | 1 958,00 | Ремонт фасада *** | 5 | 8 | 3 096,20 | 3 096,20 | 2 275,40 | 71 | 5 960 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 960 185,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 12 | ул. Октябрьская, д. 68 | 1 958,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 4 | 1 144,30 | 1 144,30 | 723,50 | 38 | 2 202 777,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 777,50 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 13 | ул. Октябрьская, д. 74 | 1 959,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 3 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 455,30 | 45 | 3 070 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070 375,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 80 | 1 958,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 3 | 1 800,90 | 1 800,90 | 1 635,10 | 64 | 3 466 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 732,50 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 15 | ул. Октябрьская, д. 83 | 1 956,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 8 | 2 101,60 | 2 101,60 | 1 407,60 | 45 | 4 045 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 045 580,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 16 | ул. Октябрьская, д. 87 | 1 957,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 5 | 1 752,90 | 1 752,90 | 1 415,70 | 47 | 3 374 332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 332,50 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 17 | ул. Октябрьская, д. 95 | 1 957,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 3 | 1 493,90 | 1 493,90 | 1 334,40 | 33 | 3 585 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 360,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 18 | ул. Октябрьская, д. 101 | 1 958,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 2 | 977,20 | 977,20 | 908,10 | 39 | 1 881 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 881 110,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 19 | ул. Советская, д. 71 | 1 957,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 6 | 1 759,30 | 1 759,30 | 1 432,60 | 24 | 3 386 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 652,50 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 20 | ул. Советская, д. 73 | 1 959,00 | Ремонт фасада *** | 5 | 6 | 1 893,50 | 1 893,50 | 1 565,80 | 200 | 3 644 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 987,50 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 21 | ул. Советская, д. 77 | 1 959,00 | Ремонт фасада *** | 5 | 11 | 3 052,70 | 3 052,70 | 2 238,10 | 40 | 5 876 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 876 447,50 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 22 | ул. Чайковского, д. 11 | 1 956,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 3 | 1 479,60 | 1 479,60 | 1 345,90 | 41 | 3 551 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551 040,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 23 | ул. Чапаева, д. 13 | 1 962,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 3 | 1 491,10 | 1 491,10 | 1 374,00 | 58 | 1 550 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 744,00 | 1 040,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 24 | ул. Чайковского, д. 15А | 1 958,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 942,00 | 942,00 | 850,00 | 29 | 2 260 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 800,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 25 | ул. Чапаева, д. 29 | 1 960,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 691,10 | 691,10 | 633,10 | 21 | 1 658 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 640,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 26 | ул. Чапаева, д. 31 | 1 960,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 705,40 | 705,40 | 681,80 | 27 | 1 692 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 960,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 27 | ул. Чапаева, д. 33 | 1 963,00 | Ремонт фасада *** | 3 | 2 | 1 140,80 | 1 140,80 | 1 039,80 | 42 | 2 196 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 040,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 28 | ул. Чапаева, д. 33А | 1 963,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 796,30 | 796,30 | 733,20 | 26 | 1 911 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 120,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| Итого по муниципальному образованию Белоярский сельсовет за 2020 год | Х | 1 | Х | Х | 1 044,28 | 4 016,45 | 1 880,90 | 86 | 2 506 264,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 264,80 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Мира, д. 16 | 1 977,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 1 044,28 | 4 016,45 | 1 880,90 | 86 | 2 506 264,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 264,80 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| Итого по муниципальному образованию Подсинский сельсовет за 2020 год | Х | 1 | Х | Х | 808,35 | 3 109,05 | 2 794,25 | 132 | 1 940 047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 047,20 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Набережная, д. 19 | 1 985,00 | Ремонт кровли **** | 5 | 4 | 808,35 | 3 109,05 | 2 794,25 | 132 | 1 940 047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 047,20 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| Итого по муниципальному образованию Бискамжинский поссовет за 2020 год | Х | 1 | Х | Х | 333,00 | 333,00 | 299,20 | 14 | 691 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 941,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Ешмекова, д. 12 | 1 961,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 333,00 | 333,00 | 299,20 | 14 | 391 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 941,00 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Вершино-Тейский поссовет за 2020 год | Х | 1 | Х | Х | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 270,10 | 35 | 3 368 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 750,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 18 | 1 963,00 | Ремонт фасада *** | 4 | 2 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 270,10 | 35 | 3 368 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 750,00 | 1 925,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский поссовет за 2020 год | Х | 3 | Х | Х | 1 233,40 | 1 233,40 | 791,14 | 52 | 1 924 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 104,00 | Х | Х | Х |
| 1 | пер. Первомайский, д. 1 | 1 954,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 407,20 | 407,20 | 280,40 | 27 | 435 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 232,00 | 1 068,84 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | пер. Первомайский, д. 2 | 1 953,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 410,60 | 410,60 | 280,40 | 14 | 440 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 536,00 | 1 072,91 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| 3 | ул. Вокзальная, д. 1 | 1 954,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 415,60 | 415,60 | 230,34 | 11 | 448 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 336,00 | 1 078,77 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Аскизский сельсовет за 2020 год | Х | 1 | Х | Х | 773,90 | 773,90 | 473,10 | 26 | 1 210 880,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 880,30 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Горького, д. 14 | 1 970,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 773,90 | 773,90 | 473,10 | 26 | 910 880,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 880,30 | 1 177,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Бейский сельсовет за 2020 год | Х | 1 | Х | Х | 727,80 | 727,80 | 666,30 | 17 | 1 156 620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 620,60 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Октябрьская, д. 97 | 1 974,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 727,80 | 727,80 | 666,30 | 17 | 856 620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 620,60 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Боградский сельсовет за 2020 год | Х | 2 | Х | Х | 1 164,62 | 1 164,62 | 770,10 | 30 | 1 831 242,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 242,40 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 101 | 1 968,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 419,02 | 419,02 | 278,90 | 15 | 453 671,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 671,20 | 1 082,70 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | ул. Советская, д. 142 | 1 967,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 745,60 | 745,60 | 491,20 | 15 | 877 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 571,20 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Сонский сельсовет за 2020 год | Х | 1 | Х | Х | 240,76 | 185,20 | 172,00 | 8 | 577 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 824,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Линейная, д. 1 | 1 917,00 | Ремонт кровли **** | 1 | 2 | 240,76 | 185,20 | 172,00 | 8 | 577 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 824,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| Итого по муниципальному образованию Копьевский поссовет за 2020 год | Х | 1 | Х | Х | 624,36 | 960,55 | 713,10 | 28 | 1 498 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 458,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Партизанская, д. 29 | 1 975,00 | Ремонт кровли **** | 2 | 2 | 624,36 | 960,55 | 713,10 | 28 | 1 498 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 458,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| Итого по муниципальному образованию Таштыпский сельсовет за 2020 год | Х | 1 | Х | Х | 535,35 | 535,35 | 498,90 | 47 | 1 284 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 840,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Советская, д. 144А | 1 960,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 535,35 | 535,35 | 498,90 | 47 | 1 284 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 840,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| Итого по муниципальному образованию Расцветовский сельсовет за 2020 год | Х | 2 | Х | Х | 1 399,06 | 1 399,06 | 1 288,78 | 42 | 2 246 693,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246 693,62 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Космонавтов, д. 3 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 696,30 | 696,30 | 641,50 | 21 | 819 545,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 545,10 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | ул. Космонавтов, д. 4 | 1 966,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 702,76 | 702,76 | 647,28 | 21 | 827 148,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 148,52 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Усть-Абаканский сельсовет за 2020 год | Х | 7 | Х | Х | 3 260,30 | 3 260,30 | 2 517,50 | 90 | 6 168 277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168 277,40 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. 22 Партсъезда, д. 21 | 1 964,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 392,00 | 392,00 | 357,00 | 8 | 461 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 384,00 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 2 | ул. 22 Партсъезда, д. 23 | 1 963,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 361,00 | 361,00 | 329,00 | 8 | 424 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 897,00 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 3 | ул. Микроквартал, д. 2 | 1 963,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 561,60 | 561,60 | 338,10 | 16 | 661 003,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 003,20 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 4 | ул. Микроквартал, д. 8 | 1 963,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 542,40 | 542,40 | 334,70 | 16 | 638 404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 404,80 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 5 | ул. Микроквартал, д. 10 | 1 954,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 2 | 602,20 | 602,20 | 543,70 | 16 | 708 789,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 789,40 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| 6 | ул. Садовая, д. 4 | 1 954,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 434,10 | 434,10 | 396,10 | 18 | 1 041 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 840,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 7 | ул. Урицкого, д. 6 | 1 960,00 | Ремонт инженерных систем ** | 2 | 1 | 367,00 | 367,00 | 218,90 | 8 | 431 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 959,00 | 1 177,00 | 1 530,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 |  |
| Итого по муниципальному образованию Жемчужненский поссовет за 2020 год | Х | 1 | Х | Х | 1 048,91 | 3 227,40 | 3 199,13 | 98 | 2 517 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 372,00 | Х | Х | Х |
| 1 | тер. Микрорайон, д. 3 | 1 969,00 | Ремонт кровли **** | 4 | 3 | 1 048,91 | 3 227,40 | 3 199,13 | 98 | 2 517 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517 372,00 | 2 400,00 | 3 120,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| Итого по муниципальному образованию Коммунаровский сельсовет за 2020 год | Х | 2 | Х | Х | 599,00 | 599,00 | 526,30 | 21 | 1 158 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 720,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Пролетарская, д. 63 | 1 939,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 267,00 | 267,00 | 222,90 | 10 | 640 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 800,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 2 | ул. Пролетарская, д. 65 | 1 939,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 332,00 | 332,00 | 303,40 | 11 | 517 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 920,00 | 1 560,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| Итого по муниципальному образованию Туимский поссовет за 2020 год | Х | 3 | Х | Х | 1 103,90 | 1 103,90 | 1 013,90 | 32 | 2 649 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 649 360,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Первомайская, д. 17 | 1 954,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 372,80 | 372,80 | 342,80 | 12 | 894 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 720,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 2 | ул. Первомайская, д. 23 | 1 954,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 366,00 | 366,00 | 336,00 | 14 | 878 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 400,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 3 | ул. Первомайская, д. 25 | 1 954,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 365,10 | 365,10 | 335,10 | 6 | 876 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 240,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| Итого по муниципальному образованию Ширинский сельсовет за 2020 год | Х | 2 | Х | Х | 737,50 | 737,50 | 725,20 | 45 | 1 496 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 076,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Моисейченко, д. 16 | 1 935,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 2 | 411,40 | 411,40 | 399,90 | 23 | 987 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 360,00 | 2 400,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |
| 2 | ул. Моисейченко, д. 21 | 1 960,00 | Ремонт фасада *** | 2 | 1 | 326,10 | 326,10 | 325,30 | 22 | 508 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 716,00 | 1 560,00 | 3 100,00 | октябрь 2019 г. декабрь 2020 г. |

# * Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт.

# ** Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных 
помещений, установка коллективных (общедомовых) приборов учета.

# *** Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента.

# **** Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю.».