УТВЕРЖДАЮ

Министр  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, заместитель председателя комиссии

___________________ В.А. Келин

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия

| 3 ноября 2017 года |  | № 5 |
| --- | --- | --- |
| Председательствующий: |  |
| Келин Валерий Александрович | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия, заместитель председателя комиссии |

| Присутствующие: Сайбараков Николай Иннокентьевич | федеральный инспектор по Республике Хакасия; |
| --- | --- |
| Норка Андрей Тимофеевич | заместитель главы города Черногорска; |
| Жуковский Владимир Иванович | первый заместитель главы города Абакана; |
| Борисов Сергей Александрович Петров Геннадий Алексеевич | заместитель главы города Саяногорска; первый заместитель главы Усть-Абаканского района; |
| Исмаков Иван Олегович | специалист администрации Усть-Абаканского поссовета; |
| Мадисон Анна Васильевна | глава Расцветовский сельсовет; |
| Игнатьева Ирина Геннадьевна | исполняющая обязанности главы Опытненского сельсовета |
| Асочаков Николай Сергеевич Бурнаков Олег Юрьевич | заместитель главы Аскизского района; заместитель главы Аскизского сельсовета; |
| Бурнаков Леонид Герасимович Ялдыгина Маргарита Павловна Сафронов Василий Васильевич Непомнящий Николай Владимирович Исаев Владимир Иванович Переверзева Татьяна Александровна Карчигашев Антон Валентинович Шулбаев Иван Викторович | заместитель главы Аскизского поссовета; куратор проекта в Вершино-Тейском поссовете; начальник отдела ЖКХ и строительства администрации Алтайского района; первый заместитель главы Белоярского сельсовета; заместитель главы Ширинского района; специалист администрации Жемчужненского поссовета; начальник отдела ЖКХ администрации Бейского района; исполняющий обязанности главы Таштыпского сельсовета; |
| Лебедев Виктор Геннадьевич | координатор приоритетного проекта Хакасского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; |
| Минин Александр Юрьевич Антипина Валентина Николаевна | член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни»; председатель Общественного совета при Минстрое Хакасии. |

I. О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия

_____________________________________________________________________

(В.А. Келин, В.Г. Лебедев, А.Ю. Минин)

1. Принять к сведению информацию министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия В.А. Келина о ходе реализации программных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Республики Хакасия, а также о дальнейших этапах исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Приоритетный проект).

2. Рекомендовать Хакасскому региональному отделению ВПП «Единая Россия» и региональному штабу Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия усилить общественный и партийный контроль за ходом реализации Приоритетного проекта в муниципальных образованиях Республики Хакасия.

3. Утвердить отчет Республики Хакасия о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 ноября 2017 года.

II. О рассмотрении отчетов муниципальных образований Республики Хакасия о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 ноября 2017 года

_______________________________________________________________________

(В.И. Жуковский, С.А. Борисов, А.Т. Норка, И.О. Исмаков, И.Г. Игнатьева,               О.Ю. Бурнаков, Л.Г. Бурнаков, М.П. Ялдыгина, Н.В. Непомнящий,                               Т.А. Переверзева, И.В. Шулбаев)

1. Принять к сведению и утвердить отчеты представителей муниципальных образований – получателей субсидий на поддержку программ формирования современной городской среды в 2017 году.

2. Главам муниципальных образований Республики Хакасия – получателей субсидий:

2.1. обеспечить систематическое (не реже 2 раз в месяц) рассмотрение на общественных муниципальных комиссиях вопросов о ходе разработки и общественных обсуждений  проектов муниципальных программ формирования комфортной городской среды на период 2018-2022 годы, организовав при этом общественное обсуждение проектов указанных программ с обязательным участием представителей средств массовой информации;

2.2. обеспечить приемку объектов, благоустроенных в рамках реализации Приоритетного проекта (в обязательном порядке общественные территории), в формате открытых публичных мероприятий с обязательным привлечением средств массовой информации, общественности, Общероссийского народного фронта, а применительно к дворовым территориям – самих граждан. Информацию о таких мероприятиях размещать незамедлительно в средствах массовой информации и официальных сайтах администраций муниципального образования;

2.3. Муниципальным образованиям: г. Абакан, г. Абаза, г. Сорск,                            г. Черногорск, Подсинский сельсовет, Аскизский сельсовет, Вершино-Тейский поссовет, Бейский сельсовет, Боградский сельсовет, Жемчужненский сельсовет, Коммунаровский сельсовет, Туимский сельсовет, Ширинский сельсовет представить результаты инвентаризации в Минстрой Хакасии по формам согласно приложениям 3, 4 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2017 № 514 «Об утверждении государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия (2018–2022 годы)»

Срок - до 9 ноября 2017 года;

2.4. Муниципальным образованиям: г. Абаза, г. Сорск, г. Черногорск, Подсинский сельсовет, Аскизский сельсовет, Аскизский поссовет, Вершино-Тейский поссовет, Бейский сельсовет, Боградский сельсовет, Копьевский поссовет, Коммунаровский сельсовет, Туимский сельсовет, Ширинский сельсовет, Таштыпский сельсовет представить в Минстрой Хакасии информацию об утверждении (корректировке) правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

Срок - до 9 ноября 2017 года;

2.5. активизировать работу по заполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» в системе ГИС ЖКХ, в установленные системой сроки.