УТВЕРЖДАЮ                             Исполняющий обязанности Заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия

___________________ В.В. Марков

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия

| от 31 августа 2017 года |  | № 3 |
| --- | --- | --- |

| Председательствовал: | В.В. Марков – исполняющий обязанности Заместителя Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия |
| --- | --- |
| Присутствовали: |  |
| Келин Валерий Александрович | исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия; |
| Леонтьева Ольга Николаевна | исполняющая обязанности главы города Черногорска; |
| Шевцов Виктор Анатольевич | начальник Управления коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана; |
| Борисов Сергей Александрович | заместитель главы города Саяногорска; |
| Игнатьева Ирина Геннадьевна | специалист администрации Опытненского сельсовета |
| Райков Андрей Николаевич | глава Боградского сельсовета |
| Маркова Светлана Анатольевна | глава Подсинского сельсовета |
| Бурнаков Олег Юрьевич | заместитель главы Аскизского сельсовета |
| Энграф Сергей Михайлович | глава Аскизского поссовета |
| Завертяев Александр Вячеславович Лебедев Виктор Геннадьевич | специалист по контролю отдела управления муниципальным имуществом администрации Вершино-Тейского поссовета; координатор приоритетного проекта Хакасского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; |
| Минин Александр Юрьевич | член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» |

I. О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия

_____________________________________________________________________

(В.А. Келин, И.С. Мамонтов, А.Ю. Минин)

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия                  В.А. Келина о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Республики Хакасия (далее – Приоритетный проект), а также о дальнейших этапах исполнения проекта.

2. Рекомендовать Хакасскому региональному отделению ВПП «Единая Россия» и региональному штабу Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия усилить общественный и партийный контроль за ходом реализации Приоритетного проекта в муниципальных образованиях Республики Хакасия.

3. Утвердить отчет Республики Хакасия о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 августа 2017 года.

II. О рассмотрении отчетов муниципальных образований Республики Хакасия о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по состоянию на 1 сентября 2017 года

_______________________________________________________________________

(О.Н. Леонтьева, В.А. Шевцов, С.А. Борисов, И.Г. Игнатьевна, А.Н. Райков,               С.А. Маркова, О.Ю. Бурнаков, С.М. Энграф, А.В. Завертяев)

1. Принять к сведению и утвердить отчеты представителей муниципальных образований – получателей субсидий на поддержку программ формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году.

2. Главам муниципальных образований Республики Хакасия – получателей субсидий:

2.1. в срок до 6 сентября 2017 года предоставить в Минстрой Хакасии информацию о потребности в финансировании работ (с разбивкой по месяцам) по благоустройству в объеме необходимом для своевременной реализации мероприятий в рамках Приоритетного проекта. В случае не предоставления информации в указанный срок, финансирование работ по благоустройству будет перенесено на октябрь 2017 года;

2.2. направлять в Минстрой Хакасии еженедельную информацию о ходе работ по благоустройству по форме согласно приложению к данному протоколу каждый понедельник начиная с 4 сентября 2017 года;

2.3. обеспечить широкое информационное сопровождение мероприятий по благоустройству территорий в рамках приоритетного проекта;

2.4. организовать работу по привлечению студенческих отрядов к выполнению работ по благоустройству;

2.5. активизировать работу по заполнению модуля «Формирование комфортной городской среды» в системе ГИС ЖКХ.

3. Главе муниципального образования Вершино-Тейский поссовет (Елистратова Г.Н.) принять меры по регистрации в системе ГИС ЖКХ модуль «Формирование комфортной городской среды» в срок до 6 сентября 2017 года.

Исполняющий обязанности министра

строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Республики Хакасия 						               В.А. Келин